АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 01 февраля 2013 г. | г.Арсеньев | № | 86-па |
| --- | --- | --- | --- |

- О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 12 июля 2012 года № 527-па «Об утверждении муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013, 2014, 2015 годы»

Руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести  изменение в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 12 июля 2012 года № 527-па «Об утверждении муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013, 2014, 2015 годы» (далее – постановление):

1.1. Заменить в наименовании   постановления  слова «на 2013, 2014, 2015 годы» словами «на  2013-2015 годы»;

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы (прилагается).»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа В.И.Гавриленко.

И.о. Главы городского округа                                                          В.И.Гавриленко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 01 февраля  2013 года № 86-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013-2015г.г.

ПАСПОРТ

«Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы»

| Наименование муниципальной адресной программы |  | «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной адресной программы |  | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) с изменениями в проекте Федерального закона № 37117-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Разработчик муниципальной адресной программы |  | Администрация Арсеньевского городского округа (далее – администрация городского округа) |
| Координатор муниципальной адресной программы |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа (далее -администрация городского округа) |
| Цели и задачи программы |  | Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее – аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения в домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – малоэтажные дома). Задачи: -строительство малоэтажных домов за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и бюджета городского округа; - переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах; - снос аварийных домов |
| Целевые индикаторы муниципальной адресной программы |  | - Количество граждан переселенных из аварийных домов; - Количество расселенных аварийных домов; - Количество расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах; - Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах. |
| Срок реализации муниципальной адресной программы |  | Средства, предусмотренные Программой, запланировано освоить в 2013-2015 годах в соответствии с частями 6-7 статьи 16 Федерального закона. |
| Характеристика программных мероприятий |  | - Строительство малоэтажных домов за счёт средств Фонда, средств бюджета субъекта и бюджета городского округа. - Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах (в том числе в домах, строительство которых не завершено на условиях участия в долевом строительстве) в муниципальную собственность. - Предоставление гражданам, проживающим в аварийных домах, квартир для их переселения. - Снос расселённых аварийных домов. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной адресной программы |  | Срок реализации программы по годам; Объем финансирования. в том числе:. всего; Средства Фонда; Средства бюджета субъекта Российской Федерации; Средства местного бюджета/дополнительные источники финансирования. руб.; руб.; руб.; руб.. 2013; 75 151200; 37 575600; 18 787800; 18 787 800 / 3719490. 2014; 63 926690; 31 963480; 15 981740; 15 981 740 / 3 523022. 2015; 57 041560; 28 520780; 14 260390; 14 260 390 / 3 402372,50. Итого:; 196 119450; 980598 60; 49 029930; 49 029 930 / 10 644884,50. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной адресной программы |  | Срок реализации программы, по годам; Расселение из аварийных домов. в том числе:. Количество домов; Количество жилых помещений; Число жителей; Расселяемая площадь. 2013; 4; 45; 150; 2172,00. 2014; 3; 37; 98; 1847,6. 2015; 3; 34; 88; 1648,6. Итого:; 10; 116; 336; 5668,2. |
| Управление муниципальной адресной программой |  | Управление и контроль за реализацией муниципальной адресной программы осуществляет управление жизнеобеспечения администрации городского округа |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация муниципальной адресной программы направлена на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших

социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского округа, создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории городского округа 336 граждан проживают в аварийных домах, общая площадь жилых помещений которых составляет 5 668,2 кв.м.

Ключевой проблемой в решении задач, направленных на ликвидацию аварийного жилищного фонда, является финансовое обеспечение реализации данных мероприятий. С учетом возможностей предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и бюджетного софинансирования, данная муниципальная адресная программа позволит приступить к решению указанной проблемы.

Программный способ решения данной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития малоэтажного строительства.

- Цели и задачи муниципальной адресной программы

2.1. Цель муниципальной адресной программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа путем переселения граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах.

2.2. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- строительство малоэтажных домов за счет средств Фонда и бюджета городского округа;

- переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах;

- снос аварийных домов.

- Сроки и этапы реализации муниципальной адресной программы

Строительство малоэтажных домов, расселение граждан и снос аварийных домов, предусмотренных настоящей Программой на 2013-2015 годы осуществляется в три этапа:

- на первом этапе реализации муниципальной адресной Программы размещаются муниципальные заказы на строительство малоэтажных домов, заключаются соответствующие муниципальные контракты;

- на втором этапе реализации муниципальной адресной Программы осуществляется завершение строительства малоэтажных домов;

- на третьем этапе- переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах и снос аварийных домов.

- Перечень мероприятий муниципальной адресной программы

  - В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации Программы включает в себя работу по следующим направлениям:

- строительство малоэтажных домов за счет средств Фонда и бюджета городского округа;

- переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах;

- снос аварийных домов.

4.2. Перечень мероприятий по реализации муниципальной адресной программы с указанием сроков исполнения, источников и объемов финансирования, ответственных структурных подразделений администрации городского округа приведен в Приложении № 4 к настоящей муниципальной адресной программе.

При   реализации    мероприятий   Программы   необходимо   исходить  из

следующих положений:

- принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли финансирования за счет средств краевого бюджета производятся в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации:

- гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену либо, при наличии у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания, выплачена выкупная цена за изымаемые у них жилые помещения;

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется путем приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц и вводимые в эксплуатацию в 2013 – 2015 годах.

4.3. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения отражен в приложении № 2 к настоящей Программе.

4.4. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Механизм реализации муниципальной адресной программы

- 5.1. Финансовая поддержка за счет средств Фонда (далее - субсидии) предоставляется в целях финансирования расходных обязательств администрации городского округа по переселению граждан из аварийных домов.

- 5.2. Субсидии предоставляются департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее - департамент) бюджету городского округа на исполнение муниципальной адресной программы.

- 5.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные муниципальной адресной программой.

- 5.4. Контроль за целевым характером использования субсидий осуществляется департаментом.

- 5.5. Муниципальная адресная программа в части строительства малоэтажных домов реализуется путем размещения муниципальных заказов и заключения муниципальных контрактов на строительство малоэтажных домов для переселения граждан из аварийных домов в 2013 году, в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

- 5.6. Муниципальная адресная программа в части переселения граждан из аварийных домов в малоэтажные дома осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона путем предоставления благоустроенных жилых помещений в малоэтажных домах во втором полугодии 2013 года. Иные способы переселения граждан из аварийных домов в рамках реализации муниципальной адресной программы не допускаются.

- 5.7. Программа в части сноса аварийных домов осуществляется администрацией городского округа самостоятельно и за счет субсидий не финансируется.

- 5.8. Администрация городского округа осуществляет проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до сведения граждан, в отношении которых осуществляется переселение, целей, условий и мероприятий муниципальной адресной программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации.

- Ресурсное обеспечение муниципальной адресной программы

6.1. Муниципальная адресная программа реализуется за счёт средств Фонда, краевого бюджета и бюджета Арсеньевского городского округа.

6.2. Объём финансирования муниципальной адресной программы определяется в соответствии с требованиями Федерального закона приведён таблице.

| Срок реализации программы по годам | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | всего | Средства Фонда | Средства бюджета субъекта Российской Федерации | Средства местного бюджета | дополнительные источники финансирования (за счёт средств городского бюджета) |
|  | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 2013 | 75 151 200 | 37 575 600 | 18 787 800 | 18 787 800 | 3 719 490 |
| 2014 | 63 926 690 | 31 963 480 | 15 981 740 | 15 981 740/ | 3 523022 |
| 2015 | 57 041 560 | 28 520 780 | 14 260 390 | 14 260 390 | 3 402372,50 |
| Итого: | 196 119 450 | 98 059 860 | 49 029 930 | 49 029 930 | 10 644884,50 |

6.3. Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах, принятой в муниципальной адресной программе для расчета потребности в финансовых средствах, составляет 34 600 рублей.

6.4. Расчётная стоимость жилых помещений в малоэтажных домах определяется как произведение общей площади жилых помещений, равнозначной общей площади жилых помещений в аварийных домах, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах. Расчетная стоимость жилых помещений в малоэтажных домах составляет 196119450 рублей.

6.5. В случае строительства малоэтажных домов для переселения граждан из аварийных домов исходя из цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения, превышающей установленную настоящей муниципальной адресной программой предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

6.6. В случае предоставления в малоэтажном доме жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого в аварийном доме жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

- Перечень аварийных домов и реестр аварийных домов

по способам переселения

7.1. Перечень аварийных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках муниципальной адресной программы, приведен в Приложении № 1 к настоящей муниципальной адресной программе.

7.2. Формирование перечня аварийных домов и включение их в муниципальную адресную программу осуществляется на основании:

- сформированного перечня аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- документов о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу;

- обоснования стоимости переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

7.3. Реестр аварийных домов по способам переселения приведен в Приложении № 2 к настоящей муниципальной адресной программе.

- Управление реализацией муниципальной адресной программы и контроль за ходом ее исполнения

8.1. Контроль за реализацией муниципальной адресной программы осуществляет управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

8.2. Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной адресной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Управление муниципальной адресной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств;

- предоставления в установленные сроки в департамент и управление экономики и инвестиций администрации городского округа соответствующих отчетов о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной адресной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной адресной программы

9.1. В рамках реализации муниципальной адресной программы планируется:

- переселить в малоэтажные дома 336 граждан из 116 жилых помещений, расположенных в 10 аварийных домах;

- снести 10 аварийных дома общей площадью расселяемых жилых помещений 5668,2 кв.м.;

- предоставить гражданам жилые помещения в малоэтажных домах общей площадью не менее 5668,2 кв.м.

9.2. Конечными результатами реализации Программы будут являться:

- выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение  органами  государственной  власти и органом местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной адресной программе, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 01 февраля 2013 года № 86-па |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению |  |  | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  | Дополнительные источники финансирования (бюджет городского округа) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств краевого бюджета | за счет средств бюджета городского округа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. |  |  | кв.м | ед. |  | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 18 | 19 | 20 |  |  |
| на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Арсеньевскому городскому округу |  | X | X | X | X | 150 | 150 |  | 2 172,00 |  | 44,00 |  | 20,00 | 24,00 | 2 172,00 | 833,30 | 1 338,70 | 75 151 200,00 |  | 37 575 600,00 | 17 484 600,00 | 18 787 800,00 | 18 787 800,00 | 3 719 490,00 |  | 32 200,00 |
| 1 | г Арсеньев ул Щербакова, 11А | 8 | 31.07.2007 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 41 | 41 |  | 603,70 |  | 12,00 |  | - | 12,00 | 603,70 |  | 603,70 | 20 888 020,00 |  | 10 444 010,00 | 4 859 785,00 | 5 222 005,00 | 5 222 005,00 | 1 003 167,75 |  | 34 600,00 |
| 2 | г Арсеньев пр. Горького, 11 | 7 | 31.07.2007 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 30 | 30 |  | 603.40 |  | 8,00 |  | 3,00 | 5,00 | 603,40 | 162,30 | 441,10 | 20 877 640,00 |  | 10 438 820,00 | 4 857 370,00 | 5 219 410,00 | 5 219 410,00 | 1 002 850,50 |  |  |
| 3 | г Арсеньев ул О.Кошевого, 2 | б/н | 28.112008 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 38 | 38 |  | 483,30 |  | 12,00 |  | 11,00 | 1,00 | 483,30 | 430,50 | 52,80 | 16 722 180,00 |  | 8 361 090,00 | 3 890 565,00 | 4 180 545,00 | 4 180 545,00 | 857 134,75 |  |  |
| 4 | г Арсеньев ул О.Кошевого, 4 | б/н | 28.11.2008 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 41 | 41 |  | 481,60 |  | 12,00 |  | 6 | 6,00 | 481,6 | 240,5 | 241,10 | 16 663 360,00 |  | 8 331 680,00 | 3 876 880,00 | 4 165 840,00 | 4 165 840,00 | 856 337,00 |  |  |
| на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Арсеньевскому городскому округу |  | X | X | X | X | 98 | 98 |  | 1 847,60 |  | 38,00 |  | 11,00 | 27,00 | 1 847,60 | 575,82 | 1 271,78 | 63 926 960,00 |  | 31 963 480,00 | 17 484 600,00 | 15 981 740,00 | 15 981 740,00 | 3 523 022,00 |  |  |
| 1 | г Арсеньев ул 9 мая д. 1 | б/н | 31.08.2007 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 30 | 30 |  | 479,70 |  | 10,00 |  | 2,00 | 8,00 | 479,70 | 81,00 | 398,70 | 16 597 620,00 |  | 8 298 810,00 | 4 859 785,00 | 4 149 405,00 | 4 149 405,00 | 1 009 717,75 |  |  |
| 2 | г Арсеньев ул 9 мая д. 3 | б/н | 31.08.2007 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 21 | 21 |  | 478,60 |  | 12,00 |  | 1,00 | 11,00 | 478,60 | 36,10 | 442,50 | 16 559 560,00 |  | 8 279 780,00 | 4 857 370,00 | 4 139 890,00 | 4 139 890,00 | 1 008 389,50 |  |  |
| 3 | г Арсеньев ул 9 мая д. 6 | 1 | 31.07.2007 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 47 | 47 |  | 889,30 |  | 16,00 |  | 8,00 | 8,00 | 889,30 | 458,72 | 430,58 | 30 769 780,00 |  | 15 384 890,00 | 3 890 565,00 | 7 692 445,00 | 7 692 445,00 | 1 504 914,75 |  |  |
| на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Арсеньевскому городскому округу |  | X | X | X | X | 88 | 88 |  | 1 648,60 |  | 35,00 |  | 17,00 | 18,00 | 1 648,60 | 783,07 | 865,53 | 57 041 560,00 |  | 28 520 780,00 | 13 271 230,00 | 14 260 390,00 | 14 260 390,00 | 3 402 372,00 |  |  |
| 1 | г Арсеньев ул Мира д.4а | 2 | 31.07.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 32 | 32 |  | 582,40 |  | 12,00 |  | 6,00 | 6,00 | 582,40 | 292,87 | 289,53 | 20 151 040,00 |  | 10 075 520,00 | 4 688 320,00 | 5 037 760,00 | 5 037 760,00 | 1 173 528,00 |  |  |
| 2 | г Арсеньев ул 9 Мая д.4 | б/н | 31.08.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 29 | 29 |  | 480,40 |  | 11,00 |  | 3,00 | 8,00 | 480,40 | 105,60 | 374,80 | 16 621 840,00 |  | 8 310 920,00 | 3 867 220,00 | 4 155 460,00 | 4 155 460,00 | 1 050 363,00 |  |  |
| 3 | г Арсеньев ул Мира д.6а | 3 | 31.07.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 27 | 27 |  | 585,80 |  | 12,00 |  | 8,00 | 4,00 | 585,80 | 384,60 | 201,20 | 20 268 680,00 |  | 10 134 340,00 | 4 715 690,00 | 5 067 170,00 | 5 067 170,00 | 1 178 481,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной адресной программе, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 01 февраля 2013 года № 86-па |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД |  | Расселяемая площадь |  |  |  | Строительство МКД |  |  |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость всего | Дополнительные источники финансирования (бюджет городского округа) |  | Нормативная стоимость 1 кв.м | 3/4 от нормативной стоимости |
|  |  |  | Всего |  | Частная собственность в т.ч. |  | Площадь |  | Стоимость |  | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кв. м |  | кв. м |  | кв. м |  | руб. |  | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |
| на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Арсеньевскому городскому округу |  |  | 2 172,00 |  | 833,30 |  | 2 172,00 |  | 75 151 200,00 |  | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 151 00,00 | 3 719 490,00 | 34 600,00 |  | 23 066,67 |
| 1 | г Арсеньев ул Щербакова, 11А |  | 603,70 |  |  |  | 603,70 |  | 20 888 020,00 |  | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 888 20,00 | 1 003 167,75 | 34 600,00 |  | 23 066,67 |
| 2 | г Арсеньев пр. Горького, 11 |  | 603,40 |  | 162,30 |  | 603,40 |  | 20 877 640,00 |  | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 877 40,00 | 1 002 850,50 | 34 600,00 |  | 23 066,67 |
| 3 | г Арсеньев ул О.Кошевого, 2 |  | 483,30 |  | 430,50 |  | 483,30 |  | 16 722 180,00 |  | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 722 80,00 | 857 134,75 | 34 600,00 |  | 23 066,67 |
| 4 | г Арсеньев ул О.Кошевого, 4 |  | 481,60 |  | 240,50 |  | 481,60 |  | 16 663 360,00 |  | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 663 60,00 | 856 337,00 | 34 600,00 |  | 23 066,67 |
| на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Арсеньевскому городскому округу |  |  | 1 847,60 |  | 575,82 |  | 1 847,60 |  | 63 926 960,00 |  | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 926 960,00 | 3 523 022,00 | 34 600,00 |  | 23 066,67 |
| 1 | г Арсеньев ул 9 Мая д.1 |  | 479,7 |  | 81 |  | 479,7 |  | 16 597 620,00 |  | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 597 620,00 | 1 009 717,75 | 34 600,00 |  | 23 066,67 |
| 2 | г Арсеньев ул 9 Мая д.3 |  | 478,6 |  | 36,1 |  | 478,6 |  | 16 559 560,00 |  | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 559 560,00 | 1 008 389,50 | 34 600,00 |  | 23 066,67 |
| 3 | г Арсеньев ул Мира д.6 |  | 889,3 |  | 458,72 |  | 889,3 |  | 30 769 780,00 |  | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 769 780,00 | 1 504 914,75 | 34 600,00 |  | 23 066,67 |
| на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Арсеньевскому городскому округу |  |  | 1 648,60 |  | 783,07 |  | 1 648,60 |  | 57 041 560,00 |  | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 041560,00 | 3 402 372,00 | 34 600,00 |  | 23 066,67 |
| 1 | г Арсеньев ул Мира д.4а |  | 582,40 |  | 292,87 |  | 582,40 |  | 20 151 040,00 |  | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 151040,00 | 1 173 528,00 | 34 600,00 |  | 23 066,67 |
| 2 | г Арсеньев ул 9 Мая д.4 |  | 480,40 |  | 105,60 |  | 480,40 |  | 16 621 840,00 |  | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 621840,00 | 1 050 363,00 | 34 600,00 |  | 23 066,67 |
| 3 | г Арсеньев ул Мира д.6а |  | 585,80 |  | 384,60 |  | 585,80 |  | 20 268 680,00 |  | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 268 80,00 | 1 178 481,00 | 34 600,00 |  | 23 066,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной адресной программе, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 01 февраля 2013 года № 86-па |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Год реализации муниципальной адресной программы | Расселенная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |
|  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | Всего по году |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | Всего по году |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году |
|  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | ед. |  | ед. |  | ед. |  | ед. |  | ед. |  | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2013 год | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 172,00 |  | 2 172,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45 |  | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 2 | 2014 год | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 847,60 |  | 1 847,60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37 |  | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 3 | 2015год | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 648,60 |  | 1 648,60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| Итого по Арсеньевскому городскому округу |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5668,2 |  | 5668,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 116 |  | 116 |  | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной адресной программе, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 01 февраля 2013 года № 86- па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий по реализации муниципальной адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источники и объемы финансирования, руб. |  |  |  |  | Ответственное структурное подразделение за реализацию мероприятий муниципальной адресной программы |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств краевого бюджета | за счет средств бюджета городского округа | за счет дополнительных источников финансирования (бюджет городского округа) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство малоэтажных домов за счет средств Фонда и бюджета городского округа | I - III квартал 2013 года | 78 870 690,00 | 37 575 600,00 | 18 787 800,00 | 18 787 800,00 | 3 719 490,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа; управление экономики и инвестиций администрации городского округа |
| 2 | Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах | IV квартал 2013 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| 3 | Снос аварийных домов <*> | IV квартал 2013 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство малоэтажных домов за счет средств Фонда и бюджета городского округа | I - III квартал 2014 года | 67 449 982,00 | 31 963 480,00 | 15 981 740,00 | 15 981 740,00 | 3 523 022,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа; управление экономики и инвестиций администрации городского округа |
| 2 | Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| 3 | Снос аварийных домов <*> | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство малоэтажных домов за счет средств Фонда и бюджета городского округа | I - III квартал 2015 года | 60 443 932,00 | 28 520 780,00 | 14 260 390,00 | 14 260 390,00 | 3 402 372,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа; управление экономики и инвестиций администрации городского округа |
| 2 | Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах | IV квартал 2015 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| 3 | Снос аварийных домов <*> | IV квартал 2015 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |