АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 17 декабря 2014 г. | г. Арсеньев | № | 1152-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 13 июня 2013 года

№ 488-па «Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа на 2013 – 2015 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от                       06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 59 Устава Арсеньевского городского округа, администрация  Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации  Арсеньевского городского округа от 26 февраля 2014 года № 134-па следующие изменения:

1.1.  Изложить паспорт Программы в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить раздел 7 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» в следующей редакции:

«Финансирование Программы планируется за счет прогнозируемых средств бюджета Приморского края и бюджета Арсеньевского  городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет: 40 428 749,42 руб., из них:

КБ – 12 327 904,07 руб., МБ – 28 100 845,35 руб.; в т.ч. по годам:

2013 год – 18 377 226,42 руб., из них:

КБ – 12 327 904,07 руб.,

МБ – 6 049 322,35 руб.;

2014 год – 13 051 523,00 руб.,  из них:

МБ – 13 051 523,00 руб.;

2015 год – 4 500 000,00 руб.,  из них:

МБ – 4 500 000,00 руб.,

2016 год – 4 500 000,00 руб., из них:

МБ – 4 500 000,00 руб.».

1.3. Изложить приложения № 1, № 2, № 3 к Программе в редакции приложений № 2, № 3, № 4 к настоящему постановлению соответственно.

2. Организационному управлению администрации городского округа  направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                          А.А.Дронин

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 17 декабря 2014 г. № 1152-па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Программы | Организация, определяемая по итогам проведения процедур закупок |
| Структура Программы: отдельные мероприятия | 1) Ремонт дорожного полотна (картами) 2) Плановый ремонт дорожного полотна после проведения обследований (ямочный) 3) Ремонт дорожного полотна, возникший по необходимости (ямочный) |
| Цели Программы | Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. Повышение благосостояния и комфортности проживания населения в городе |
| Задачи Программы | Восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог. Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта экстренных служб к многоквартирным и частным жилым домам |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Площадь дорог, отремонтированных в соответствии требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», м2 |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2013 – 2016 годах в 4 этапа: I этап – 2013 год, II этап – 2014 год, III этап – 2015 год, IV этап – 2016 год |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы | Источником финансирования являются прогнозируемые средства бюджета Приморского края (далее - КБ) и бюджета городского округа (далее – МБ). Всего на реализацию предусматривается выделение средств в размере: 40 428 749,42 руб., из них: КБ – 12 327 904,07 руб., МБ – 28 100 845,35 руб.; в т.ч. по годам: 2013 год – 18 377 226,42 руб., из них: КБ – 12 327 904,07 руб., МБ – 6 049 322,35 руб.; 2014 год – 13 051 523,00 руб., из них: МБ – 13 051 523,00 руб.; 2015 год – 4 500 000,00 руб., из них: МБ – 4 500 000,00 руб.; 2016 год – 4 500 000,00 руб., из них: МБ – 4 500 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ежегодное увеличение площади покрытия дорожного полотна, соответствующей нормативным требованиям |

__________________________________

|  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 17 декабря 2014 г. № 1152-па |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы |  |  |  |  |

| Сведения о показатели (индикаторах) муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Площадь дорог, отремонтированных в соответствии требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», м2 | 52 343, 6 | 27 268, 2 | 6 819 | 5 400 | 4 800 |

|  |  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 17 декабря 2014 г. № 1152-па |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы |  |

| Перечень объектов муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес ремонтируемого объекта | Площадь, м2 |
|  | 2013 год | 32 949 |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Ломоносова (участок дороги от ул. Островского до ул. 25 лет Арсеньеву), картами | 8 911 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Октябрьская (участок дороги от ул. Жуковского до ул. 9 Мая), картами | 5 976 |
| 3 | Перекрестки по ул. Жуковского (участок дороги от ул. Островского до ул. Ленинская) | 818, 224 |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Ломоносова (участок дороги от ул. Ленинская до ул. Октябрьская), картами | 1 738 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Щербакова (участок дороги от ул. Островского до ул. Октябрьская), картами | 2 200 |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Островского (участок дороги от ул. Щербакова до ул. Ломоносова), картами | 450 |
| 7 | Автомобильная дорога по проезду Гостиный | 2 373 |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. 9 Мая, картами | 1 460 |
| 9 | Автомобильная дорога и тротуары по ул. Калининская (участок дороги от ул. Ломоносова до ул. Щербакова | 3 240 |
| 10 | Ремонт дорожного покрытия ул. 9 Мая | 2 320 |
| 11 | Ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьская (от ул. Ломоносова до ул. 9 Мая) | 1 618 |
| 12 | Ремонт дорожного покрытия ул. 25 лет Арсеньеву | 450 |
| 13 | Ремонт дорожного покрытия ул. Жуковского (от ул. Островского до ул. Октябрьская) | 409 |
| 14 | Ремонт дорожного покрытия перекрёсток ул. Жуковского - ул. Ленинская | 260 |
| 15 | Ремонт дорожного покрытия перекрёсток ул. Новикова - ул. Ленинская | 313 |
| 16 | Ремонт дорожного покрытия ул. Островского (от Магазина 5+ до ул. 9 Мая) | 285 |
| 17 | Ремонт дорожного покрытия ул. Садовая | 443 |
|  | 2014 | 6 819 |
| 18 | Ремонт дорожного покрытия ул. Камышовая | 240, 6 |
| 19 | Ремонт дорожного полотна ул. Станционная | 5 700 |
| 20 | Ремонт дорожного покрытия ул. Калининская (район перекрестка улиц Калининская и Ломоносова) | 220 |
| 21 | Ремонт дорожного покрытия ул. Ломоносова (район перекрестка улиц Калининская и Ломоносова) | 658,4 |
|  | 2015 | 6 428 |
| 22 | Ремонт дорожного покрытия ул. Жуковского | 2 857 |
| 23 | Ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьская | 3 571 |
|  | 2016 | 6 426 |
| 24 | Ремонт дорожного покрытия ул. 9 Мая | 2 142 |
| 25 | Ремонт дорожного покрытия ул. Островского | 2 142 |
| 26 | Ремонт дорожного покрытия ул. Ломоносова | 1 428 |
| 27 | Ремонт дорожного покрытия ул. 25 лет Арсеньеву | 714 |
|  | _______________________ |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 17 декабря 2014 г. № 1152-па |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2013 – 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименова ние мероприя тия | Источники ресурсного обеспече ния |  | Оценка расходов, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  | Ответствен ный исполнитель, соисполни тели |  | Период реализа ции |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 1 |  | Раздел 1. Ремонт дорожного полотна (картами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ремонт дорожного полотна | всего |  | 31 085,13349 | 17 611,29153 | 4 473,84196 | 4 500,0 |  | 4 500,0 | Управление жизнеобеспе чения |  | 2013 - 2016 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 12 327,90407 | 12327,90407 |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |
|  |  |  | бюджет городского округа |  | 18 757,22942 | 5 283,38746 | 4 473,84196 | 4 500,0 |  | 4 500,0 |  |  | 2013 - 2016 |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  | 31 085,13349 | 17 611,29153 | 4 473,84196 | 4 500,0 |  | 4 500,0 |  |  |  |  |
| 2 |  | Раздел 2. Ремонт дорожного полотна (ямочный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Плановый ремонт дорожного полотна после проведения обследований | всего |  | 1 591,76404 | 400,00000 | 1 191,76404 | 0 |  | 0 | Управление жизнеобеспе чения |  | 2013-2014 |  |
|  |  |  | бюджет городского округа |  | 1 591,76404 | 400,00000 | 1 191,76404 | 0 |  | 0 |  |  | 2013-2014 |  |
| 2.2 |  | Ремонт дорожного полотна, возникший по необходимости | всего |  | 7 751,85189 | 365,93489 | 7 385,917 | 0 |  | 0 | Управление жизнеобеспе чения |  | 2013-2014 |  |
|  |  |  | бюджет городского округа |  | 7 751,85189 | 365,93489 | 7 385,917 | 0 |  | 0 |  |  | 2013-2014 |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  | 9 343,61593 | 765,93489 | 8 577,68104 | 0 |  | 0 |  |  | 2013-2014 |  |
|  |  | в т. ч. субсидии |  |  | 1 591,76404 | 400,00000 | 1 191,76404 | 0 |  | 0 |  |  | 2013-2014 |  |
|  |  | ВСЕГО по программе, | всего |  | 40 428,74942 | 18 377,22642 | 13 051,52300 | 4 500,0 |  | 4 500,0 | Управление жизнеобеспе чения |  | 2013 - 2016 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 12 327,90407 | 12 327,90407 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2013 |  |
|  |  |  | бюджет городского округа |  | 28 100,84535 | 6 049,32235 | 13 051,52300 | 4 500,0 |  | 4 500,0 |  |  | 2013-2014 |  |

______________________