АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 12.03.2015 | г.Арсеньев | № | 202-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года № 65-па

«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от                    06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Арсеньевского городского округа»  на 2015 –  2017 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года                 № 65-па (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт к Программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2. В разделе 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы»:

- Дополнить абзац третий пунктами 20 и 21 следующего содержания:

«20) Количество детских игровых площадок, ед.

21) Количество установленных элементов детской игровой площадки, шт.»;

- Дополнить абзац четвертый пунктами 18 и 19 следующего содержания:

«18) Устройство 10 игровых площадок;

19) Установить 110 элементов детской игровой площадки».

1.3. Дополнить абзац второй раздела 4 Программы «Обобщенная характеристика мероприятий Программы» пунктом 37 следующего содержания: «37. Устройство детских игровых площадок».

1.4. Заменить в разделе 7 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «67 594 300,0» цифрами «70 594 300,0»;

цифры «18 930 000,0» цифрами «21 930 000,0».

1.5. Дополнить Программу приложением № 7 в редакции приложения               № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Изложить Приложения № 1 и № 2 к Программе в редакции приложений № 3 и № 4 к настоящему постановлению соответственно.

1.7. Дополнить Подпрограмму № 5 «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» Программы приложением № 1 в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации городского округа направить настоящее постановление для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                          А.А.Дронин

Приложение № 1

к постановлению администрации Арсеньевского  городского  округа

от « 12 » марта 2015 года № 202-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Программы | - |
| Структура Программы: - Подпрограммы | 1 «Содержание территории Арсеньевского городского округа»; 2 «Озеленение города»; 3 «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»; 4 «Содержание территории городских кладбищ»; 5. «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа». |
| Цели Программы | 1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа; 2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа; 3. Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ; 4. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; 2. Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; 3. Обновление зеленых насаждений на территории городского округа; 4. Снижение количества аварийных деревьев в границах городского округа; 5. Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа; 6. Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий; 7. Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа; 8. Улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа, шт.; 2) Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (далее – ТБО) (в т.ч. и в частном секторе), шт.; 3) Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, шт.; 4) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; 5) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; 6) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, шт.; 7) Количество актов технической инвентаризации зеленых насаждений, ед.; 8) Количество схем озеленения территории городского округа, ед.; 9) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; 10) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; 11) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.; 12) Площадь клумб, засаженных цветами, м2; 13) Количество установленных объемных цветочных фигур, шт.; 14) Количество установленных декоративных цветочных вазонов, шт.; 15) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, шт.; 16) Площадь ежегодно убираемой городской территории, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2; 17) Количество установленных и демонтированных баннеров, ед.; 18) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2; 19) Количество погребенных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, чел.; 20) Количество детских игровых площадок, ед.; 21) Количество установленных элементов детской игровой площадки, шт. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2015 – 2017 годах в 3 этапа: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Программы предусматривается выделение средств в размере 70 594 300,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 21 930 000,0 руб., 2016 год – 28 252 000,0 руб., 2017 год – 20 412 300,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит к 2017 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Установить на территории городского округа 60 объектов внешнего благоустройства (урны, контейнера, малые архитектурные формы); 2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью 616 350 м2; 3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа; 4) Изготовить и установить 1 помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 5) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений; 6) Составить схему озеленения территории городского округа; 7) Удалить 229 аварийных и перестойных деревьев; 8) Провести 18294 зеленым насаждениям санитарную обрезку; 9)Высадить на территории городского округа 631 ед. деревьев, кустарников; 10) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью 3500,3 м2; 11) Установить на территории городского округа 2 объемных цветочных фигуры; 12) Установить 12 декоративных цветочных вазонов; 13) Ежегодно проводить не менее 19 праздничных мероприятий на территории городского округа; 14) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью 226129,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий; 15) Ежегодно устанавливать и демонтировать 18 праздничных баннеров; 16) Ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000 м2; 17) Производить погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» не менее 20 чел. ежегодно; 18) Выполнить работы по устройству на внутридворовых территориях городского округа не менее 10 детских игровых площадок. |

_________________________________

Приложение № 2

к постановлению администрации Арсеньевского  городского  округа

от  « 12 » марта 2015 года № 202-па

«Приложение № 7

к муниципальной программе «Благоустройство территории Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

Подпрограмма № 5

«Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Устройство детских игровых площадок |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи |
| Задачи Подпрограммы | 1. Улучшение эстетического вида территории городского округа; 2. Улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Количество детских игровых площадок, ед.; 2. Количество установленных элементов детской игровой площадки, шт. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 году в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются субсидии из бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 3 000 000,0 руб., в т.ч.: бюджет городского округа – 3 000 000,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: Выполнить устройство на внутридворовых территориях городского округа не менее 10 детских игровых площадок. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения подпрограммными методами

На большей части внутриквартальных территорий многоквартирного жилищного фонда Арсеньевского городского округа отсутствуют спортивные и игровые площадки для детей, чем ухудшается внешний вид внутридомовых территорий и не созданы условия для занятия и развития детей.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                   в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится благоустройство и эстетическое содержание внутриквартальных территорий, создание условий для формирования нравственного, духовного и физического воспитания детей и молодежи.

С целью решения указанной проблемы разработана подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий для формирования нравственного, физического и духовного воспитания детей и молодежи.

Для достижения указанной цели выделены основные задачи: улучшение эстетического вида территории городского округа, улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер                           и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1) Количество детских игровых площадок, ед.;

2) Количество установленных элементов детской игровой площадки, шт.

Реализация Подпрограммы позволит установить на территории многоквартирных жилищных фондах не менее 10 детских игровых площадок.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы с нарастающим итогом представлены в Приложении № 1 к Подпрограмме.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Подпрограммы планируется осуществлять следующие мероприятия:

Выполнить устройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов, расположенных в границах Арсеньевского городского округа.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в течение 2015 года в один этап.

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Управление жизнеобеспечения ежеквартально и ежегодно согласно постановлению администрации от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе» предоставляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Подпрограмме целевых индикаторов и причинах их отклонения от плановых значений.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа.

В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы управления жизнеобеспечения администрации городского округа.

Выделение денежных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий, направляемых управляющим организациям, товариществам собственников жилья для устройства детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа (приложение № 1 к Подпрограмме).

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 3 000 000,0 руб.

Объем ресурсного обеспечения из источников финансирования с указанием исполнителей мероприятий представлены  в Приложении № 2 к Программе.».

_____________________________

Приложение № 3

к    постановлению     администрации

Арсеньевского   городского    округа

от « 12 » марта 2015 года № 202-па

Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 –  2017 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа | шт. | 10 | 19 | 22 |
| 2 | Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе) | шт. | 2 | 15 | 15 |
| 3 | Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа | шт. | 4 | 19 | 23 |
| 5 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа | м2 | 616 350,0 | 616 350,0 | 616 350,0 |
| 6 | Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа | м2 | 184 000,0 | 184 000,0 | 200 000,0 |
| 7 | Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Озеленение города» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество актов технической инвентаризации зеленых насаждений | ед. | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Количество схем озеленения территории городского округа | ед. | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев | шт. | 81 | 194 | 229 |
| 4 | Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка | шт. | 6116 | 12227 | 18294 |
| 5 | Количество высаженных деревьев, кустарников | шт. | 128 | 611 | 631 |
| 6 | Площадь клумб, засаженных цветами | м2 | 3500,3 | 3500,3 | 3500,3 |
| 7 | Количество установленных объемных цветочных фигур | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Количество установленных декоративных цветочных вазонов | шт. | 4 | 8 | 12 |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа | ед. | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий | м2 | 226 129,7 | 226 129,7 | 226 129,7 |
| 3 | Количество установленных и демонтированных баннеров | ед. | 18 | 18 | 18 |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ | м2 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 | Количество погребенных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего | чел. | 20 | 50 | 70 |
| Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детских игровых площадок | ед. | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Количество установленных элементов детской игровой площадки | шт. | 110 | 110 | 110 |

____________________________

Приложение № 4

к постановлению           администрации

Арсеньевского     городского     округа

от « 12 » марта 2015 года № 202-па

Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей

средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ, руб. | Оценка расходов (руб.), годы |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление и установка железобетонных урн на территории городского округа, (22 шт.) | 57 420,0 | 24 000,0 | 25 920,0 | 7 500,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя | ежегодно 2015 – 2017 гг |
| 2 | Установка дополнительных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе),(15 шт.) | 133 000,0 | 16 000,0 | 117 000,0 | 0,0 |  | ежегодно 2015 – 2016 гг |
| 3 | Установка дополнительных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, (23 шт.) | 308 500,0 | 32 000,0 | 220 500,0 | 56 000,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя | ежегодно 2015 – 2017 гг |
| 5 | Содержание территории городского округа (летний период) | 25 609 664,32 | 6 430 981,23 | 11406556,11 | 7 772 126,98 |  | 2 -3 кв. 2015 – 2017 гг |
| 6 | Содержание территории городского округа (зимний период) | 22 768 215,68 | 6 893 018,77 | 7 985 023,89 | 7 890 173,02 |  | 1, 4 кв. 2015 – 2017 гг |
| 7 | Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа | 578 200,0 | 184 000,0 | 184 000,0 | 210 200,0 |  | 2 кв. 2015 – 2017 гг |
| 8 | Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади | 420 000,0 | 420 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2015 год |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 49 875 000,0 48 377 880,0 | 14 000 000,0 13 324 000,0 | 19 939 000,0 19 391 580,0 | 15 936 000,0 15 662 300,0 |  |  |
| Подпрограмма «Озеленение города» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническая инвентаризация зеленых насаждений | 700 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа. | 3 кв. 2015-2016гг. |
| 2 | Разработка схемы озеленения территории городского округа | 450 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |  | 3 кв. 2015-2016гг. |
| 3 | Удаление аварийных и перестойных деревьев, (229 шт.) | 1 569 210,51 | 552 073,41 | 764 942,85 | 252 194,25 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно: 2 кв., 4 кв. |
| 4 | Санитарная обрезка зеленых насаждений: (18294 шт.) - стрижка кустарников; - обрезка поросли; - формирование кроны деревьев | 1 608 919,48 | 489 348,19 | 595 141,75 | 524 429,54 |  | ежегодно: 1 кв., 4 кв. |
| 5 | Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками, (631 шт.) | 511 541,00 | 103 603,20 | 390 940,20 | 16 997,60 |  | ежегодно: 2 - 3 кв. |
| 6 | Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками, (3500,3м2) | 1 753 629,01 | 574 975,20 | 574 975,20 | 603 678,61 |  | ежегодно: май-июль |
| 7 | Изготовление и устройство объемных цветочных фигур, (2 шт.) | 490 000,00 | 240 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |  | май-июль 2015-2016 гг |
| 8 | Приобретение и установка декоративных цветочных вазонов, (12 шт.) | 112 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 000,00 |  | ежегодно: май-июль |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 7 195 300,00 5 443 300,00 | 2 500 000,0 1 720 000,0 | 3 266 000,00 2 326 000,00 | 1 429 300,0 1 397 300,0 |  |  |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Православный праздник «Крещение | 129735,0 | 43245,00 | 43245,00 | 43245,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 2 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | 63849,00 | 21283,00 | 21283,00 | 21283,00 |  |  |
| 3 | День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике | 14013,00 | 4671,00 | 4671,00 | 4671,00 |  |  |
| 4 | Масленица: - уборка и вывоз мусора с задействованной территории - 26 004,31 м2; -завоз, установка и вывоз дополнительных контейнеров под ТБО; - посыпка песком тротуаров, площади у д/к «Прогресс», | 39006,00 | 13002,00 | 13002,00 | 13002,00 |  |  |
| 5 | День защитника Отечества: -установка и демонтаж праздничных баннеров – 8 шт., | 7680,00 | 2560,00 | 2560,00 | 2560,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 6 | 8 марта: - установка и демонтаж праздничных баннеров – 8 ед., | 7680,00 | 2560,00 | 2560,00 | 2560,00 |  |  |
| 7 | Праздник Весны и труда: - уборка мусора задействованной территории – 4000 м2, | 6000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
| 8 | День Победы: -завоз, установка и вывоз лавочек для ветеранов; - завоз и вывоз ящиков с песком для поминальных свечей; - металлических столов; -установка на клумбах пл. Славы цветочных корзин; -вывешивание и снятие флагов; -механизированная влажная уборка задействованной территории- 53 741 м2; -подключение вечного огня; -подключение фонтанов; -ремонт, установка и демонтаж точечных планшетов по ул. Калининская-14 шт.; -реставрация, установка и демонтаж праздничных панно, баннеров; -уборка задействованной территории и вывоз мусора-44421 м2, | 159324,00 | 53108,00 | 53108,00 | 53108,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 9 | День защиты детей: -подвоз, установка и вывоз скамеек и столов, уборка задействованной территории-22 646,72 м2 | 35859,00 | 11953,00 | 11953,00 | 11953,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 10 | День молодежи: - уборка от мусора задействованной территории 8 244 м2; - установка дополнительных контейнеров под мусор; - уборка мусора, | 14166,00 | 4722,00 | 4722,00 | 4722,00 |  |  |
| 11 | Ночь музеев: - подвоз и вывоз скамеек, столов, контейнера под мусор; | 9708,00 | 3236,00 | 3236,00 | 3236,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 12 | День России: - уборка задействованной территории и вывоз мусора -8 244 м2, | 21255,00 | 7085,00 | 7085,00 | 7085,00 |  |  |
| 13 | День памяти и скорби: -подключение вечного огня; -подвоз и вывоз скамеек; -подключение точки электрического питания, работа дежурного электрика, | 5310,00 | 1770,00 | 1770,00 | 1770,00 |  |  |
| 14 | День воздушного флота России: -работа фонтанов; -уборка мусора на задействованной территории-19 296,15 м2; -установка и вывоз дополнительных контейнеров, | 35103,00 | 11701,00 | 11701,00 | 11701,00 |  |  |
| 15 | День знаний: - работа фонтанов; -установка и вывоз столов; - уборка задействованной территории-2 117,26 м2; | 13446,00 | 4482,00 | 4482,00 | 4482,00 |  |  |
| 16 | День окончания Второй мировой войны: -подключение вечного огня; -подключение точки электрического питания на пл. Славы, работа дежурного электрика; - установка и вывоз скамеек; - влажная уборка звезды вечного огня, постамента, стелы. | 5595,00 | 1865,00 | 1865,00 | 1865,00 |  |  |
| 17 | День города: - подключение точки электрического питания, работа дежурного электрика; -установка и флаговых композиций; -установка и вывоз дополнительных контейнеров у д/к «Прогресс»; - установка и вывоз столов в парке «Восток»; -уборка и вывоз мусора с территории города после гуляния-11 111,26 м2; -работа фонтанов; - установка и демонтаж баннеров, 2 ед.; - уборка задействованной территории (до и после праздника), уборка урн, вывоз мусора | 90495,00 | 30165,00 | 30165,00 | 30165,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| 18 | Проведение ярмарок на территории городского округа: - уборка территории до и после ярмарки - 4482 м2; | 117150,00 | 39050,00 | 39050,00 | 39050,00 |  |  |
| 19 | Новый год: 1. Выполнение мероприятий новогодних праздников: - праздничное оформление Комсомольской площади (изготовление, монтаж, демонтаж новогодней елки, реставрация фигур Деда Мороза и Снегурочки, приобретение новогодних украшений); 2. Выполнение мероприятий новогодних праздников: - праздничное оформление, иллюминация Комсомольской площади и прилегающей территории. | 5092626,00 2733240,00 2359386,00 | 1 321542,00 759240,00 562302,00 | 1885542,00 987000,00 898542,00 | 1885542,0 987000,00 898542,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя |  |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 5 868 000,0 3 134 760,0 | 1 580 000,0 820 760,0 | 2 144 000,0 1 157 000,0 | 2 144 000,0 1 157 000,0 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка территории городских кладбищ в летний и зимний период, всего: в том числе: - содержание территории городских кладбищ; - содержание зеленого хозяйства; - содержание дорог | 4 158 394,52 1 096 623,40 549 041,14 2 512 729,98 | 708 774,52 249 954,68 172 778,24 286 041,60 | 2 688 200,0 626 529,34 264 458,50 1 797 212,16 | 761 420,0 220 139,38 111 804,40 429 476,22 | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа. специализированная организация по вопросам похоронного дела по итогам определения исполнителя | 2015 – 2017 гг |
| 2 | Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего | 497 605,48 | 141 225,48 | 214 800,0 | 141 580,0 |  | 2015–2017гг. |
| ИТОГО по Подпрограмме: |  | 4 656 000,0 | 850 000,00 | 2 903 000,0 | 903 000,00 |  |  |
| Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство детских игровых площадок |  | 3 136 146,0 | 3 136 146,0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа. | 2015 |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе: за счет субсидий жилищным управляющим организациям и ТСЖ |  | 3 000 000,0 3 000 000,0 | 3 000 000,0 3 000 000,0 | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО по Программе: в том числе: за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет субсидий жилищным управляющим организациям и ТСЖ |  | 70 594 300,0 56 955 940,0 3 000 000,0 | 21 930 000,0 15 864 760,0 3 000 000,0 | 28 252 000,0 22 874 580,0 0 | 20 412 300,0 18 216 600,0 0 |  |  |

Приложение № 5

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа  от « 12 » марта 2015 года № 202-па

Приложение № 1

к Подпрограмме № 5 «Устройство детских игровых площадок                    на территории Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Благоустройство территории Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

Порядок предоставления и расходования субсидий,

- направляемых управляющим организациям, товариществам собственников жилья для устройства детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа

1.  Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий, направляемых управляющим организациям, товариществам собственников жилья для устройства детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа (далее – Порядок) устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета городского округа, направленных управляющим организациям, товариществам собственников жилья для устройства детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа (далее – субсидия), критерии отбора многоквартирных домов на предоставление субсидии.

2. Субсидии предоставляются управляющим организациям, товариществам собственников жилья, для приобретения и установки детских игровых площадок.

Субсидия направляется на устройство детских игровых площадок, состоящих из одиннадцати элементов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Порядку, на земельном участке площадью не менее 300 кв.м.

При отсутствии участка на придомовой территории многоквартирного дома площадью менее 300 кв.м., допускается установка детской игровой площадки, состоящей из меньшего количества игровых элементов, с дополнительным согласованием размера земельного участка, обеспечивающего безопасную эксплуатацию элементов детской игровой площадки.

3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

3.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом, и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, либо управления управляющей организацией.

3.2. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме приняты решения:

а) об участии в муниципальной программе «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа».

б) о долевом финансировании устройства детской игровой площадки за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме (далее – собственники помещений) в размере не менее 4% от сметной стоимости детской игровой площадки.

в) о перечислении собственниками помещений средств, указанных в пункте б), на счет открытый в кредитной организации юридическим лицом для накопления средств собственников помещений на установку детских площадок на основании договора, заключенного с кредитной организацией;

г) о включении в перечень общего имущества многоквартирного дома детской игровой площадки;

д) об утверждении сроков установки детской игровой площадки;

е) о постановке на кадастровый учет земельного участка под многоквартирным домом с определением границ земельного участка.

3.3. Приняты обязательства управляющей организацией, товариществом собственников жилья о выполнении работ по устройству и дальнейшему обслуживанию детской игровой площадки за счет средств собственников помещений многоквартирного дома.

4. Для получения субсидий, на основании принятых общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах решений, товарищества собственников жилья либо управляющие организации подготавливают документы в соответствии с п. 3 настоящего Порядка и подают заявки об участии в муниципальной программе от многоквартирного дома (далее - заявка) в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – Управление). К заявке прилагаются следующие документы:

4.1. Копии протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных  домах и копии решений (бюллетеней) данных собственников, заверенные председателем правления товарищества собственников жилья или руководителем управляющей организации, подтверждающие принятые решения, указанные в пункте 3.2. настоящего Порядка;

4.2. Документы, подтверждающие выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом – управление товариществом собственников жилья:

а) заверенные председателем правления товарищества собственников жилья копии свидетельств о государственной регистрации товарищества собственников жилья и постановке товарищества собственников жилья на учет в налоговом органе;

б) заверенная председателем правления товарищества собственников жилья выписка из устава товарищества собственников жилья, подтверждающая, что многоквартирный дом, на участие которого в муниципальной программе подается заявка, входит в данное товарищество собственников жилья.

4.3. Документы, подтверждающие выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией:

а) заверенные руководителем управляющей организации копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащие решения по вопросам:

- о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией;

- о выборе управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом.

б) заверенный руководителем управляющей организации договор управления многоквартирным домом;

в) заверенные руководителем управляющей организации копии свидетельств о государственной регистрации управляющей организации и постановке на учет управляющей организации в налоговом органе;

4.4. Согласованный с управлением архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа проект границ земельного участка, на котором планируется установка детской игровой площадки;

4.5. Заверенная руководителем управляющей организации или председателем правления товарищества собственников жилья копия кадастрового паспорта земельного участка под многоквартирным домом с установленными границами, на участие которого в муниципальной программе подается заявка.

4.6. Уведомление об открытии управляющей организацией или товариществом собственников жилья отдельного банковского счета для накопления средств собственников помещений в многоквартирном доме на установку игровой детской площадки.

4.7. Документы (выписка из кредитной организации, в которой открыт отдельный банковский счет для накопления средств собственников помещений в многоквартирном доме на установку игровой детской площадки), подтверждающие накопление средств собственников помещений на установку детской игровой площадки в размере не менее 4% от сметной стоимости детской игровой площадки. В случае уменьшения количества устанавливаемых элементов детской игровой площадки, сумма накопленных средств собственников помещений на установку детской игровой площадки подлежит корректировке в соответствии со стоимостью игрового комплекса.

5. Управляющими компаниями, товариществами собственников жилья подается заявка на каждый многоквартирный дом, собственники которого принимают решения, указанные в п.3. настоящего Порядка.

6.  Заявки на участие в Программе принимаются в срок до 10 апреля 2015 года.

7. Отбор многоквартирных домов, собственники которых претендуют на получение субсидий, проходит на конкурентной основе по следующим критериям оценки заявок:

1) процент сбора платежей в соответствии с Законом Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О региональной системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края»;

2) уровень поддержки собственниками помещений решения об установке детской площадки на придомовой территории многоквартирного дома.

8. Критериями оценки заявок для ранжирования многоквартирных домов, собственники помещений которых претендуют на получение субсидий на устройство детских игровых площадок, являются организационные критерии, оценка которых производится методом суммирования баллов в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процент сбора платежей в соответствии с Законом Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О региональной системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края» | Процент сбора платежей от 90 до 100 процентов | 10 |
|  |  | Процент сбора платежей от 80 до 90 процентов | 9 |
|  |  | Процент сбора платежей от 70 до 80 процентов | 8 |
|  |  | Процент сбора платежей от 60 до 70 процентов | 7 |
|  |  | Процент сбора платежей от 50 до 60 процентов | 6 |
|  |  | Процент сбора платежей от 40 до 50 процентов | 5 |
|  |  | Процент сбора платежей от 30 до 40 процентов | 4 |
|  |  | Процент сбора платежей от 20 до 30 процентов | 3 |
|  |  | Процент сбора платежей от 10 до 20 процентов | 2 |
|  |  | Процент сбора платежей от 0 до 10 процентов | 1 |
| 2. | Уровень поддержки собственниками помещений решения об участии в муниципальной программе «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» | Об участии в муниципальной программе «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» от 96 до 100 % (включительно) голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме | 6 |
|  |  | Об участии в муниципальной программе «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» от 91 до 95 % (включительно) голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме | 5 |
|  |  | Об участии в муниципальной программе «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» от 86 до 90 % (включительно) голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме | 4 |
|  |  | Об участии в муниципальной программе «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» от 81 до 85 % (включительно) голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме | 3 |
|  |  | Об участии в муниципальной программе «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» от 76 до 80 % (включительно) голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме | 2 |
|  |  | Об участии в муниципальной программе «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» от 70 до 75 % (включительно) голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме | 1 |

9. После оценки заявок на основании критериев, установленных п. 8 настоящего Порядка, Управление:

9.1. составляет ранжированный список многоквартирных домов, исходя из суммы баллов, присвоенных каждой заявки;

9.2. принимает решение о включении в реестр многоквартирных домов, претендующих на получении субсидий (далее – реестр), начиная с первого в ранжированном списке многоквартирных домов, по которому набрана максимальная сумма баллов, по результатам проведенной оценки заявок.

В случае если несколько многоквартирных домов получили одинаковое количество баллов, то порядковый номер многоквартирного дома в списке ранжирования определяется по дате подачи заявки.

9.3. формирует реестр, резервный реестр многоквартирных домов из многоквартирных домов, следующих в ранжированном списке многоквартирных домов за последним многоквартирным домом из перечня многоквартирных домов, включенного в реестр.

10. Распределение субсидий между управляющими компаниями, товариществами собственников жилья утверждается постановлением администрации Арсеньевского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня проведения оценки заявок.

11. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, осуществляется на основании соглашения, заключенного между администрацией Арсеньевского городского округа и управляющим организациям, товариществами собственников жилья.

Соглашение должно предусматривать, в том числе:

- объем и целевое назначение субсидии;

- сведения о количестве и перечне элементов детской игровой площадки, в отношении которых предоставляются субсидии;

- сведения о  размере средств собственников помещений, собранных  на счете, открытом в кредитной организации;

- обязательства управляющей организации, товариществ собственников жилья предоставить отчет о целевом использовании субсидий на установку детских игровых площадок;

-ответственность сторон за нарушение условий.

К соглашению должны быть приложены копии договора с организацией-поставщиком элементов детской игровой площадки и счет, выставленный на оплату указанного договора.

12. Субсидии перечисляются на отдельный банковский счет, открытый управляющей организацией или товариществом собственников жилья.

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

14. Субсидии, не использованные управляющими организациями, товариществами собственников жилья в срок до 01.09.2015, подлежат возврату в бюджет городского округа до 01.11.2015.

15. Ответственность за целевое использование субсидий несут управляющие организации, товарищества собственников жилья.

16. Оценка эффективности использованием субсидий осуществляется Управлением, по целевым показателям муниципальной программы.

17.  В случае нарушения управляющими организациями, товариществами собственников жилья требований настоящего Порядка, перечисленная субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа в полном объеме выделенных средств.

Требование о возврате субсидий в бюджет городского округа направляются Управлением в течение пяти дней со дня установления нарушений.

Возврат субсидии производится управляющими организациями, товариществами собственников жилья в течение пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам, указанным в требовании.

18. Контроль за соблюдением управляющими организациями, товариществами собственников жилья условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляет Управление, в том числе путем выборочного контроля качества выполненных работ.

Приложение № 1

к Порядку предоставления и расходования субсидий, направляемых управляющим организациям, товариществам собственников жилья для устройства детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа

Перечень

предлагаемых для установки элементов

| № п/п | Наименование | кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Игровой комплекс Дельфин | 1 |
| 2 | Качели на металлических стойках (жесткий подвес) двойные | 1 |
| 3 | Балансир двойной со спинками | 1 |
| 4 | Качалка пружинная Лодочка | 1 |
| 5 | Мини карусель Юла | 1 |
| 6 | Спорткомплекс Мастер - плюс | 1 |
| 7 | Песочница 1,5 м с крышкой | 1 |
| 8 | Скамейка детская | 2 |
| 9 | Урна стационарная | 2 |

_____________________