- АДМИНИСТРАЦИЯ

- АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 29 марта 2021 г. | г.Арсеньев | № | 151-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 14 ноября 2019 года № 831-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 12 августа       2020 года № 480-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 14 ноября 2019 года № 831-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы» изменение, изложив в прилагаемой редакции.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                      В.С.Пивень

|  | Приложение к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «29» марта 2021 года № 151-па |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) организации администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа): управление экономики и инвестиций, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений, управление спорта и молодежной политики, финансовое управление |
| Структура муниципальной программы: подпрограммы программы, принятые в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы |  | 1. Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы (приложение № 5); 2. Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (приложение № 6); 3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (приложение № 7); 4. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (приложение № 8); 5. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2024 годы (приложение № 9); 6. Основное мероприятие «Организация снабжения жителей городского округа твердым топливом». |
| Цели муниципальной программы |  | 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан на территории городского округа; 2. Ликвидация физического износа муниципальных жилых домов и муниципальных жилых помещений с целью предупреждения их разрушения и продления срока службы; 3. Гарантированное обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 4. Гарантированное обеспечение населения городского округа услугами по водоотведению; 5. Гарантированное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; 6. Гарантированное обеспечение населения городского округа твердым топливом (дровами); 7. Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг гражданам, имеющим трех и более детей; 8. Снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий гражданам, имеющим трех и более детей; 9. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям городского округа, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Задачи муниципальной программы |  | 1. Организация поставки населению городского округа твердого топлива (дров); 2. Исполнение обязательств по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые и нежилые помещения; 3. Повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям; 4. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки вод на территории городского округа; 5. Предоставление молодым семьям городского округа – участникам социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса; 6. Проектирование и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) для граждан, имеющих трех и более детей; 7. Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |

| Показатели муниципальной программы |  | 1. Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, чел.; 2. Доля граждан, обеспеченных муниципальным жильем, от общего числа граждан, которым планируется улучшить жилищные условия по итогам проведения капитального ремонта, %; 3. Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта, кв.м.; 4. Уровень износа объектов водоотведения, %; 5. Уровень износа объектов водоснабжения, %; 6. Уровень качества питьевой воды централизованного водоснабжения в соответствие с гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01), %; 7. Количество подготовленного технического задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа, ед.; 8. Уровень качества канализационной сточной воды, сбрасываемой в р. Дачная в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, %; 9. Количество разработанной (уточненной) проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа, ед.; 10. Количество технологических присоединений объекта реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньева к электрическим сетям, ед.; 11. Количество проведенных экспертиз смет на проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край, ед.; 12. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед.; 13. Дополнительная протяженность сетей инженерной инфраструктуры, в том числе: - сети электроснабжения, км; - сети водоснабжения, км; 14. Количество земельных участков, обеспеченных сетями инженерной инфраструктуры, ед.: - электроснабжение, ед.; - водоснабжение, ед.; 15. Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений с использованием бюджетных средств, чел.; 16. Объем твердого топлива (дров), реализованного населению городского округа, м3. |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | Программа реализуются в 2020-2024 годах. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, иных внебюджетных источников |  | Общий объем финансирования составляет 721 019,25342 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 210 953,53635 тыс. руб.; 2021 год — 166 941,97719 тыс. руб.; 2022 год — 54 736,09411 тыс. руб.; 2023 год — 54 788,3004 тыс. руб.; 2024 год — 233 599,34537 тыс. руб.; Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы – 19 445,27548 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 5 106,07382 тыс. руб.; 2021 год — 3 320,1229 тыс. руб.; 2022 год — 3 209,07793 тыс. руб.; 2023 год — 3 209,07793 тыс. руб.; 2024 год — 4 600,9229 тыс. руб.; Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы средств федерального бюджета – 255 334,858565 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 141 034,0625 тыс. руб.; 2021 год — 111 005,875 тыс. руб.; 2022 год — 1 080,904925 тыс. руб.; 2023 год — 1 107,00807 тыс. руб.; 2024 год — 1 107,00807 тыс. руб.; Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы средств бюджета Приморского края – 446 239,119375 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 64 813,40003 тыс. руб.; 2021 год — 52 615,97929 тыс. руб.; 2022 год — 50 446,111255 тыс. руб.; 2023 год — 50 472,2144 тыс. руб.; 2024 год — 227 891,4144 тыс. руб. Внебюджетные источники на реализацию целей муниципальной программы не привлекаются. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2024 году достичь следующих показателей социально-экономической эффективности: 1. Снизить уровень износа объектов водоснабжения с 90 % до 88 %; 2. Снизить уровень износа объектов водоотведения с 83 % до 81 %; 3. Повысить уровень соответствия качества питьевой воды централизованного водоснабжения гигиеническим нормативам (СанПиН 2.1.4.1074-01) с 41,6 % до 100 %; 4. Разработать 1 единицу технического задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа; 5. Выполнить 1 технологическое присоединение объекта реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев к электрическим сетям; 6. Разработать (уточнить) 4 единицы проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа и получить положительное заключение государственной экспертизы; 7. Повысить уровень соответствия качества канализационной сточной воды, сбрасываемой в р. Дачная, требованиям природоохранного законодательства с 30 % до 100 %; 8. Провести 1 экспертизу сметы на проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край; 9. Создать условия для повышения уровня обеспеченности стандартным жильем 15 молодых семей, проживающих на территории городского округа; 10. Развить и закрепить положительные демографические тенденции в городском округе путем предоставления молодым семьям субсидии на покупку (строительство) стандартного жилья; 11. Привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), а также собственные средства молодых семей в размере не менее 60% от объема финансирования в текущем финансовом году; 12. Улучшить жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов молодым семьям путем предоставления молодым семьям субсидии на покупку (строительство) стандартного жилья; 13. Обеспечить 303 земельных участка сетями электроснабжения, 55 земельных участков сетями водоснабжения; 14. Обеспечить население городского округа твердым топливом (дровами) в объеме 325,791298 м3; 15. Улучшить условия проживания 3200 гражданам, проживающих в жилых домах муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта (37,56 %); 16. Продлить срок эксплуатации 300 жилых домов, требующих капитального ремонта; 17. Провести капитальный ремонт многоквартирных домов общей площадью 20 110,16 кв.м.; 18. Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в городском округе; 19. Повысить уровень и качество жизни не менее 80 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. |

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы» (далее – муниципальная программа) определяются целями и задачами приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года          № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», со стратегиями социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и социально-экономического развития Приморского края и городского округа до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па, решением Думы городского округа от 25 декабря 2019 года № 410 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Арсеньевского городского округа на период до 2030 года», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития городского округа.

На основании этих документов цели развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа сводятся к созданию благоприятных и безопасных условий проживания; ликвидации физического износа муниципальных жилых домов и помещений; обеспечению населения питьевой водой, услугами по водоотведению и твердым топливом (дровами); обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; предоставлению качественных услуг, улучшению жилищных условий и снижению затрат на строительство жилых домов многодетным семьям; предоставлению государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям.

Исходя из этого, формулируются следующие задачи муниципальной программы:

1. Организация поставки населению городского округа твердого топлива (дров);

2. Исполнение обязательств по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые и нежилые помещения;

3. Повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

4. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки вод на территории городского округа;

5. Предоставление молодым семьям городского округа – участникам социальных выплат на приобретение (строительство) стандартного жилья;

6. Проектирование и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение);

7. Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Достижение поставленных целей и задач требует формирования комплексного подхода в государственном и муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках муниципальной программы в виде шести подпрограмм.

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда осуществляется в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;

- Закона Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» (далее – Закон       № 227-КЗ).

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Закона Приморского края от 6 декабря 2018 года № 412-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»;

- Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края»;

- постановления Правительства Приморского края от 6 мая 2020 года № 400-пп «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».

2. Перечень показателей муниципальной программы

Сведения о показателях муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы

Потребность в трудовых ресурсах, указанных в постановлении администрации городского округа от 12 августа 2020 года № 480-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа» (далее – Постановление № 480-па) и необходимых для реализации муниципальной программы отсутствует.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы и план их реализации

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы мероприятий (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, ожидаемых результатов их реализации) приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы

5.1. Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Управление муниципальной программой осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации городского округа (далее – управление жизнеобеспечения) совместно с соисполнителями.

Мероприятия реализуются в соответствии с контрактами (договорами), заключенными на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) за счет средств:

- федерального бюджета;

- бюджета Приморского края;

- бюджета городского округа.

Порядок и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию муниципальной программы.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Управление жизнеобеспечения:

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение муниципальной программы в установленном порядке;

- организует и обеспечивает совместно с соисполнителями реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, инициативе соисполнителей муниципальной программы, либо во исполнение поручений Главы городского округа, в том числе, с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- принимает решение о включении предлагаемых соисполнителями контрольных событий мероприятий подпрограмм в перечень контрольных событий;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и представляет его в управление экономики и инвестиций администрации городского округа (далее – управление экономики и инвестиций) в срок до 01 марта года, следующего за отчетным;

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу предоставляет в управление экономики и инвестиций отчеты, заполняемые нарастающим итогом с начала финансового года в соответствии с Постановлением № 480-па. Данные к ежеквартальным отчетам формируются и направляются управлением жизнеобеспечения в управление экономики и инвестиций в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы:

- обеспечивают разработку, реализацию и внесение изменений в подпрограммы, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют в установленный Постановлением № 480-па срок управлению жизнеобеспечения информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, в реализации которых принимали участие;

- представляют управлению жизнеобеспечения предложения по включению контрольных событий соответствующих мероприятий подпрограмм в Перечень контрольных событий;

- представляют в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, управлению жизнеобеспечения информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- несут ответственность за достижение показателей подпрограмм, в реализации которых принимали участие.

Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

5.2. Подпрограмма № 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы.

Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения.

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда осуществляется в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;

- Закона Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» (далее – Закон       № 227-КЗ).

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижения физического износа многоквартирных домов, увеличения сроков эксплуатации конструкций и элементов, путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ за счет средств бюджета городского округа.

5.3. Подпрограмма № 2 «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы.

Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством продолжения работ по реконструкции водопроводных очистных сооружений на р. Дачная, а также реконструкции канализационных очистных сооружений по ул. Павлова, 3.

Мероприятия подпрограммы осуществляются в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01.

5.4. Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы.

Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем – управлением спорта и молодежной политики администрации городского округа (далее – управление сорта и молодежной политики).

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством предоставления государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья, формирования списков молодых семей – участников подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с требованиями государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па (далее – Постановление № 945-па) и Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года         № 1050.

5.5. Подпрограмма № 4 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы.

Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем – управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа (далее – управление архитектуры и градостроительства).

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством:

- заключения договоров на выполнение работ по строительству сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение) путем технологического присоединения к земельным участкам, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей;

- выполнения сетевыми организациями работ по строительству сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение) путем технологического присоединения;

- заключения договоров на проектирование сетей холодного водоснабжения.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с требованиями:

- Указа № 600;

- Постановления № 945-па.

5.6. Подпрограмма № 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2024 годы.

Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и реализуются в соответствии с контрактами (договорами), заключенными на основании Федерального закона № 44-ФЗ.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Закона Приморского края от 6 декабря 2018 года № 412-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»;

- Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края»;

- постановления Правительства Приморского края от 6 мая 2020 года № 400-пп «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством приобретения жилых помещений в собственность муниципальных образований путем предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей по договору найма специализированного жилого помещения сроком на 5 лет.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках муниципальной программы)

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края приведена в приложении № 4 к муниципальной программе. Внебюджетные источники на реализацию целей муниципальной программы не привлекаются.

Мероприятия муниципальной программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

8. Налоговые льготы (налоговые расходы)

8.1. Информация о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, целевых показателях муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также о результативности налоговых льгот

Социальных и финансовых налоговых льгот, критерий целесообразности налоговых льгот, целей налоговых льгот, целевых показателей муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также результативность налоговых льгот в рамках данной муниципальной программы не предусмотрено.

8.2. Информация о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, целевых показателях муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, результативности налоговых льгот, а также бюджетном эффекте налоговых льгот

Стимулирующих налоговых льгот, критерий целесообразности налоговых льгот, целей налоговых льгот, целевых показателей муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, результативность налоговых льгот, а также бюджетном эффекте налоговых льгот в рамках данной муниципальной программы не предусмотрено.

_____________

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «29» _марта_ 2021 года № 151-па |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания (с нарастающим итогом) | Человек | 395 | 808 | 1298 | 1709 | 2100 | 3200 |
| 2 | Доля граждан, обеспеченных муниципальным жильем, от общего числа граждан, которым планируется улучшить жилищные условия по итогам проведения капитального ремонта | % | 9 | 78,52 | 68,40 | 57,76 | 47,56 | 37,56 |
| 3 | Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта | Квадратный метр | 3734 | 41881,87 | 36820,41 | 31220,30 | 25665,23 | 20110,16 |
| 4 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 90 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Уровень износа объектов водоотведения | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 |
| 6 | Уровень качества питьевой воды централизованного водоснабжения в соответствие с гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.4.1074-01) | % | 41,6 | 41,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество подготовленного технического задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Уровень качества канализационной сточной воды, сбрасываемой в р. Дачная в соответствии с требованиями природоохранного законодательства | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| 9 | Количество разработанной (уточненной) проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа | Единица | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Количество технологических присоединений объекта реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев к электрическим сетям | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Количество проведенных экспертиз смет на проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | Единица | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 11 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Единица | 6 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |
| 12 | Дополнительная протяженность сетей инженерной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - сети электроснабжения | Километр | 4,0 | 2,7 | 0,8 |  | 1,8 | 1,7 |  | 1,8 |
|  | - сети водоснабжения | Километр | 0 | 0,5 | 1,0 |  | 1,0 | 0 |  | 0 |
| 13 | Количество земельных участков, обеспеченных сетями инженерной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение; | Единица | 109 | 134 | 34 |  | 45 | 45 |  | 45 |
|  | - водоснабжение | Единица | 0 | 27 | 10 |  | 18 | 0 |  | 0 |
| 14 | Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений с использованием бюджетных средств (с нарастающим итогом) | Человек | 20 | 36 | 52 |  | 68 | 84 |  | 100 |
| 15 | Объем твердого топлива (дров), реализованного населению городского округа | м3 | 156,2 | 325,791298 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

_____________

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «29» _марта_ 2021 года № 151-па |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» по 2020-2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала реализации | дата окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Создание благоприятных и безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан на территории городского округа» | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2024 | - Продлить срок эксплуатации жилых домов, требующих капитального ремонта; - Провести капитальный ремонт многоквартирных домов | Количество проведенного капитального ремонта в многоквартирных домах |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Увеличение доли отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах в общем количестве многоквартирных домов, которые необходимо отремонтировать | Количество выполненных работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах |
| 1.1.2. | Выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Улучшить условия проживания граждан, проживающим в жилых домах муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта | Количество выполненного капитального ремонта в жилых муниципальных помещениях |
| 1.1.3. | Проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Устранение физического износа, улучшение технического состояния и обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда | Количество проведенных технических обследований муниципальных жилых помещений специализированными организациями |
| 1.1.4. | Организация мероприятий по вскрытию пустующих муниципальных жилых помещений | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам | Количество мероприятий по вскрытию пустующих муниципальных жилых помещений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Исполнение обязательств по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | Доля уплаченных ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 1.2.1. | Мероприятия по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края в доле платы за муниципальные жилые помещения, в соответствии с Законом № 227-КЗ | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения |  |
| 2. | Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Разработка проектов на строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1. Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край; 2. Получение уточненной проектно-сметной | 1. Количество подготовленного технического задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа; 2. Количество разработанной (уточненной) проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа; 3. Количество проведенных экспертиз смет на проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | документации по реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев, Приморский край; 3. Проведение экспертизы сметы на проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край и определение сметной стоимости работ по разработке указанной проектно-сметной документации | Управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | Количество подготовленного технического задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа |
| 2.1.2. | Уточнение проектно-сметной документации по реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев, Приморский край | Управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уточнение проектно-сметной документации по реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев, Приморский край | Количество разработанной (уточненной) проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. | Экспертиза сметы на проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | Управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение экспертизы сметы на проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | Количество проведенных экспертиз смет на проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Проведение работ по реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев, в том числе осуществление авторского надзора за объектом: «Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев, Приморский край». Выполнение работ по технологическому присоединению объекта реконструкции. | 1. Уровень качества питьевой воды централизованного водоснабжения в соответствие с гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.4.1074-01); 2. Уровень износа объектов водоснабжения; 3. Количество технологических присоединений объекта реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев к электрическим сетям. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Выполнение работ по реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев, в том числе технологическое присоединение объекта и осуществление авторского надзора. Подготовка проекта и выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край. | 1. Уровень качества питьевой воды централизованного водоснабжения в соответствие с гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.4.1074-01); 2. Уровень износа объектов водоснабжения; 3. Количество технологических присоединений объекта реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев к электрическим сетям; 4. Количество разработанной (уточненной) проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа; 5. Уровень качества канализационной сточной воды, сбрасываемой в р. Дачная в соответствии с требованиями природоохранного законодательства; 6. Уровень износа объектов водоотведения. |
| 2.2.1.1. | Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная | Управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Выполнение работ по реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев | 1. Уровень качества питьевой воды централизованного водоснабжения в соответствие с гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.4.1074-01); 2. Уровень износа объектов водоснабжения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.2. | Авторский надзор за реконструкцией водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньева Приморский край | Управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Осуществление авторского надзора за объектом: «Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев, Приморский край» | 1. Уровень качества питьевой воды централизованного водоснабжения в соответствие с гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.4.1074-01); 2. Уровень износа объектов водоснабжения. |
| 2.2.1.3. | Осуществление технологического присоединения объекта реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев к электрическим сетям | Управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Осуществление технологического присоединения объекта реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев к электрическим сетям | Количество технологических присоединений объекта реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев к электрическим сетям |
| 2.2.2. | Проектирование и (или) строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Управление жизнеобеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подготовка проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | 1. Количество разработанной (уточненной) проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа; 2. Уровень качества канализационной сточной воды, сбрасываемой в р. Дачная в соответствии с требованиями природоохранного законодательства; 3. Уровень износа объектов водоотведения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2.1. | Подготовка проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | Управление жизнеобеспечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подготовка проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | Количество разработанной (уточненной) проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа |
| 2.2.2.2. | Реконструкция канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | Управление жизнеобеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Выполнение работ реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | 1. Уровень качества канализационной сточной воды, сбрасываемой в р. Дачная в соответствии с требованиями природоохранного законодательства; 2. Уровень износа объектов водоотведения. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Предоставление субсидий участникам Подпрограммы на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья» | Администрация городского округа, финансовое управление | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Оказание государственной поддержки 15 молодым семьям - участникам основного мероприятия в улучшении жилищных условий посредством предоставления субсидий, выделяемых из бюджета Приморского края и средств бюджета | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | городского округа на социальные выплаты для приобретения (строительства) стандартного жилья |  |
| 3.2. | Прием документов от потенциальных участников Подпрограммы | Управление спорта и молодежной политики, отдел по учету и распределению жилья управления жизнеобеспечения администрации городского округа (далее – отдел по учету и распределению жилья) | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Проведение консультаций с потенциальными участниками Подпрограммы | Количество проведенных консультаций с потенциальными участниками Подпрограммы |
| 3.3. | Утверждение списков молодых семей – участников Подпрограммы | Управление спорта и молодежной политики | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Составление списка молодых семей – участников Подпрограммы | Количество молодых семей включенных в список молодых семей – участников Подпрограммы |
| 3.4. | Освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации | Управление спорта и молодежной политики | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Опубликовать статьи в средствах массовой информации о ходе реализации Подпрограммы | Количество опубликованных статей в средствах массовой информации о ходе реализации Подпрограммы |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой» | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2020 | 31.12.2024 | 303 земельных участка будут обеспечены сетями электроснабжения, 55 земельных участков сетями водоснабжения | Дополнительная протяженность сетей инженерной инфраструктуры: - сети электроснабжения; - сети водоснабжения. 2 проекта |
| 4.1.1. | Мероприятие «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2020 | 31.12.2024 | 303 земельных участка будут обеспечены сетями электроснабжения, 55 земельных участков - сетями водоснабжения | Дополнительная протяженность сетей инженерной инфраструктуры: - сети электроснабжения; - сети водоснабжения |
| 4.1.1.1. | Водоснабжение. Жилмассив в районе ул. Пограничная, ул. 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская (27 ) - 2020 год; жилмассив «Дачный» (10) - 2021 год,( 18) - 2022 год | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 55 земельных участков будут обеспечены сетями водоснабжения | Дополнительная протяженность сетей инженерной инфраструктуры: - сети водоснабжения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.2. | Электроснабжение. Жилмассив «Восточный» (108), жилмассив в районе ул. Осоковая (26) -2020 год; жилмассив в районе ул. Осоковая (34) - 2021 год, жилмассив «Интернат» (западный) (45) - 2022 год, жилмассив «Интернат» (западный) (45) - 2023 год, жилмассив «Интернат» (западный) (45) - 2024 год | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2020 | 31.12.2024 | 303 земельных участка будут обеспечены сетями электроснабжения | Дополнительная протяженность сетей инженерной инфраструктуры: - сети электроснабжения |
| 4.1.2. | Мероприятие «Разработка и утверждение проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры» | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Разработано 2 проекта | Количество разработанных проектов |
| 4.1.2.1 | Разработка проектной документации на водоснабжение. Жилмассив в районе улиц Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская (27) -2020 год. Жилмассив «Дачный» (28) - 2021 год | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Разработано 2 проекта | Количество разработанных проектов |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Отдел по учету и распределению жилья | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Обеспечить 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с переданными государственными полномочиями |
| 5.1.1. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Отдел по учету и распределению жилья | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Обеспечить 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с переданными государственными полномочиями |
| 6. | Отдельное мероприятие: «Организация снабжения жителей городского округа твердым топливом» | Отдел коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа (далее – отдел коммунального хозяйства) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Бесперебойное снабжение жителей городского округа твердым топливом (дровами) | Объем твердого топлива (дров), реализованного населению городского округа |
| 6.1. | Обеспечение граждан твердым топливом (дровами) | Отдел коммунального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2023 |  |  |

_____________

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «29» _марта_ 2021 года № 151-па |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ТЫС. РУБ.) «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 | Управление жизнеобеспечения, управление экономики и инвестиций, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений, управление спорта и молодежной политики, финансовое управление |  |  |  |  | 210 953 536,35 | 166 941 977,19 | 54 736 094,11 | 54 788 300,40 | 233 599 345,37 | 721 019 253,42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | Управление жизнеобеспечения |  | 0501 | 0610121070 | 243 | 3 179 848,17 | 2 432 472,00 | 2 432 472,00 | 2 432 472,00 | 2 432 472,00 | 12 909 736,17 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Создание благоприятных и безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан на территории городского округа» | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 986 | 0501 | 0610100000 | 000 | 634,84817 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 834,84817 |
| 1.1.1. | Мероприятие: Выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 986 | 0501 | 0610121070 | 243 | 634,84817 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 834,84817 |
| 1.1.2. | Мероприятие: Выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 986 | 0501 | 0610121070 | 244 | 549,45117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,45117 |
| 1.1.3. | Мероприятие: Проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 986 | 0501 | 0610121070 |  | 42,6985 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 142,6985 |
| 1.1.4. | Мероприятие: Организация мероприятий по вскрытию пустующих муниципальных жилых помещений | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 986 | 0501 | 0610121070 |  | 42,6985 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 142,6985 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 985 | 0501 | 0610221250 | 244 | 2545,00 | 2545,00 | 2545,00 | 2545,00 | 2545,00 | 12725 |
| 1.2.1. | Мероприятия по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края в доле платы за муниципальные жилые помещения, в соответствии с Законом № 227-КЗ | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений | 985 | 0501 | 0610221250 | 244 | 2545,00 | 2545,00 | 2545,00 | 2545,00 | 2545,00 | 12725 |
| 2. | Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0502 |  |  | 143 706 324,72 | 112 244 897,96 | 0,00 | 0,00 | 178 850 000,00 | 434 801 222,68 |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Разработка проектов на строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0502 | 0620100000 | 000 | 634,44868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,44868 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Мероприятие: Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край и определение сметной стоимости работ по разработке указанной проектно-сметной документации | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0502 | 0620140100 | 414 | 203,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,88 |
| 2.1.2. | Мероприятие: Уточнение проектно-сметной документации по реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев, Приморский край | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0502 | 0620140101 | 414 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2.1.3. | Мероприятие: Экспертиза сметы на проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0502 | 0620140103 | 410 | 30,56868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,56868 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0502 | 0620200000 | 000 | 321,774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,80 | 1 752,574 |
| 2.2.1. | Мероприятие: Авторский надзор за реконструкцией водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньева Приморский край | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0502 | 0620221105 | 414 | 295,0008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,0008 |
| 2.2.2. | Мероприятие: Осуществление технологического присоединения объекта реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев к электрическим сетям | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0502 | 0620221106 | 414 | 26,77320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,77320 |
| 2.2.3. | Мероприятие: Проектирование и (или) строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0502 | 06201S2320 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,80 | 1 430,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3.1. | Мероприятие: Подготовка проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0502 | 0620140100 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,80 | 230,80 |
| 2.2.3.2. | Мероприятие: Реконструкция канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | Управление жизнеобеспечения | 986 | 0502 | 0620140100 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы | Администрация городского округа, финансовое управление | 986 | 1003 |  | 322 | 2 868 834,10 | 2 661 750,00 | 2 811 809,85 | 2 864 016,14 | 2 864 016,14 | 14 070 426,23 |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Предоставление субсидий участникам Подпрограммы на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья» | Администрация городского округа, финансовое управление | 986 | 1003 | 0630100000 | 000 | 2 868,83410 | 2 661,750 | 2 811,80985 | 2 864,01614 | 2 864,01614 | 14 070,42623 |
| 3.2. | Мероприятие: Прием документов от потенциальных участников Подпрограммы | Управление спорта и молодежной политики, отдел по учету и распределению жилья |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Мероприятие: Утверждение списков молодых семей – участников Подпрограммы | Управление спорта и молодежной политики |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Мероприятие: Освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации | Управление спорта и молодежной политики |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы | Управление архитектуры и градостроительства | 986 | 0502 |  |  | 30 810 000,00 | 11 106 362,83 | 10 956 362,83 | 10 956 362,83 | 10 956 362,83 | 74 785 451,32 |
| 4.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой» | Управление архитектуры и градостроительства | 986 | 0502 | 0640292100 | 414 | 30 810,00 | 11 106,36283 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 74 785,45132 |
| 4.1.1. | Мероприятие «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» | Управление архитектуры и градостроительства | 986 | 0502 | 0640221491 | 414 | 30 700,00 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 74 525,45132 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.1. | Водоснабжение: Жилмассив в районе ул. Пограничная, ул. 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская (27) - 2020 год; жилмассив «Дачный» (10) - 2021 год, (18) -2022 год | Управление архитектуры и градостроительства | 986 | 0502 | 0640221491 | 414 | 1 445,36656 | 3 975, 85411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 421,22067 |
| 4.1.1.2. | Электроснабжение: Жилмассив «Восточный» (108), жилмассив в районе ул. Осоковая (26) -2020 год; жилмассив в районе ул. Осоковая (34) - 2021 год, жилмассив «Интернат» (западный) (45) - 2022 год, жилмассив «Интернат» (западный) (45) - 2023 год, жилмассив «Интернат» (западный) (45) - 2024 год | Управление архитектуры и градостроительства | 986 | 0502 | 0640221491 | 414 | 29 254,63344 | 6 980,50872 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 69 104,23065 |
| 4.1.2. | Мероприятие: «Разработка и утверждение проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры» | Управление архитектуры и градостроительства | 986 | 0502 | 0640220104 | 244 | 110,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2.1. | Разработка проектной документации на водоснабжение. Жилмассив в районе улиц Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская (27) -2020 год. Жилмассив «Дачный» (28) - 2021 год | Управление архитектуры и градостроительства | 986 | 0502 | 0640220104 | 244 | 110,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2024 годы | Отдел по учету и распределению жилья | 986 | 1004 |  |  | 29 605 489,59 | 38 496 494,40 | 38 496 494,40 | 38 496 494,40 | 38 496 494,40 | 183 591 467,19 |
| 5.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Отдел по учету и распределению жилья | 986 | 1004 | 0650100000 | 000 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 147 192,32305 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1. | Мероприятие: Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Отдел по учету и распределению жилья | 986 | 1004 | 06501R0820 | 412 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 147 192,32305 |
| 6. | Основное мероприятие: «Организация снабжения жителей городского округа твердым топливом» | Отдел коммунального хозяйства | 986 |  |  |  | 23,49387 | 0,00 | 38,95503 | 38,95503 | 0,00 | 101,40393 |
| 6.1. | Мероприятие: «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)» | Отдел коммунального хозяйства | 986 | 0502 | 0690100000 | 000 | 23,49387 | 0,00 | 38,95503 | 38,95503 | 0,00 | 101,40393 |

_____________

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «29» _марта_ 2021 года № 151-па |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | ГРБС | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа | всего |  | 210 953,53635 | 166 941,97719 | 54 736,09411 | 54 788,3004 | 233 599,34537 | 721 019,25342 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 141 034,0625 | 111 005,875 | 1 080,904925 | 1 107,00807 | 1 107,00807 | 255 334,858565 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 64 813,40003 | 52 615,97929 | 50 446,111255 | 50 472,2144 | 227 891,4144 | 446 239,119375 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 5 106,07382 | 3 320,1229 | 3 209,07793 | 3 209,07793 | 4 600,9229 | 19 445,27548 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | всего |  | 3 179 848,17 | 2 432,472 | 2 432,472 | 4 432,472 | 2 432,472 | 12 909,73617 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 3 179 848,17 | 2 432,472 | 2 432,472 | 2 432,472 | 2 432,472 | 12 909,73617 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Создание благоприятных и безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан на территории городского округа» | всего |  | 634,84817 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 834,84817 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 634,84817 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 834,84817 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие: Выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома | всего |  | 634,84817 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 834,84817 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 634,84817 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 834,84817 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие: Выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | всего |  | 549,45117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,45117 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 549,45117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,45117 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие: Проведение технического обследования муниципальных жилых помещений специализированными организациями | всего |  | 42,6985 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 142,6985 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 42,6985 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 142,6985 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие: Организация мероприятий по вскрытию пустующих муниципальных жилых помещений | всего |  | 42,6985 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 142,6985 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 42,6985 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 142,6985 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Обязательства по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» | всего |  | 2 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 12 725,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 985 | 2 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 12 725,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Мероприятия по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края в доле платы за муниципальные жилые помещения, в соответствии с Законом № 227-КЗ | всего |  | 2 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 12 725,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 985 | 2 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 2 545,00 | 12 725,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы | всего |  | 143 706,32472 | 112 244,89796 | 0,00 | 0,00 | 178 850,00 | 434 801,22268 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 139 895,100 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 895,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 2 855,00204 | 2 244,89796 | 0,00 | 0,00 | 177 419,20 | 182 519,100 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 956,22268 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,80 | 2 387,02268 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Разработка проектов на строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | всего |  | 634,44868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,44868 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 634,44868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,44868 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Мероприятие: Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край и определение сметной стоимости работ по разработке указанной проектно-сметной документации | всего |  | 203,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,88 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 203,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,88 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Мероприятие: Уточнение проектно-сметной документации по реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев, Приморский край | всего |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Мероприятие: Экспертиза сметы на проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | всего |  | 30,56868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,56868 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 30,56868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,56868 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | всего |  | 143 071,87604 | 112 244,89796 | 0,00 | 0,00 | 178 850,00 | 434 166,774 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 139 895,100 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 895,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 2 855,00204 | 2 244,89796 | 0,00 | 0,00 | 177 419,20 | 182 519,10 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 321,774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,80 | 1 752,574 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Мероприятие: Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | всего |  | 143 071,87604 | 112 244,89796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 316,774 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 139 895,100 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 895,100 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 2 855,00204 | 2 244,89796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 099,90 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 321,774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,774 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.1. | Мероприятие: Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная | всего |  | 142 750,10204 | 112 244,89796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 895,100 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 139 895,100 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 099,90 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 2 855,00204 | 2 244,89796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 895,100 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2. | Мероприятие: Авторский надзор за реконструкцией водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньева Приморский край | всего |  | 295,0008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,0008 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 295,0008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,0008 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3. | Мероприятие: Осуществление технологического присоединения объекта реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев к электрическим сетям | всего |  | 26,77320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,77320 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 26,77320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,77320 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Мероприятие: Проектирование и (или) строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 850,00 | 178 850,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 419,20 | 177 419,20 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,80 | 1 430,80 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1. | Мероприятие: Подготовка проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 850,00 | 28 850,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 619,20 | 28 619,20 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,80 | 230,80 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2.2. | Мероприятие: Реконструкция канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 800,00 | 148 800,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие: «Подготовка пакета документов для использования водохранилища на р. Дачная как источника водоснабжения городского округа» | всего |  | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Мероприятие: Подготовка документов, проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы на использование водоисточника – водохранилище на р. Дачная городского округа Приморского края | всего |  | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1. | Мероприятие: Проведение анализов воды для получения санитарно-эпидемиологического заключения на использование водоисточника (водохранилище на р. Дачная) | всего |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.2. | Мероприятие: Подготовка документов для подачи на экспертизу для получения санитарно-эпидемиологического заключения на использование водоисточника (водохранилище на р. Дачная) | всего |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1.3. | Мероприятие: Экспертиза пакета документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения на использование водоисточника (водохранилище на р. Дачная) | всего |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы | всего |  | 2 868,83410 | 2 661,750 | 2 811,80985 | 2 864,01614 | 2 864,01614 | 14 070,42623 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 1 138,9625 | 1 005,8750 | 1 080,904925 | 1 107,00807 | 1 107,00807 | 5 439,758565 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 1 138,9625 | 1 005,8750 | 1 080,904925 | 1 107,00807 | 1 107,00807 | 5 439,758565 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 590,9091 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 3 190,9091 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Предоставление субсидий участникам Подпрограммы на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса» | всего |  | 2 561,07 | 2 561,07 | 2 561,07 | 2 561,07 | 2 561,07 | 13 255,35 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 1 167,00 | 1 167,00 | 1 167,00 | 1 167,00 | 1 167,00 | 5 835,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 834,07 | 834,07 | 834,07 | 834,07 | 834,07 | 4 170,35 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 3 250,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие: Прием документов от потенциальных участников Подпрограммы | всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Мероприятие: Утверждение списков молодых семей – участников Подпрограммы | всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Мероприятие: Освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации |  | всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет городского округа |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы | всего |  |  | 30 810,00 | 11 106, 36283 |  | 10 956,36283 |  | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 74 785,45132 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  | 30 454,40 | 10 868,71193 |  | 10 868,71193 |  | 10 868,71193 | 10 868,71193 | 73 929, 24772 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского округа |  | 986 | 355,60 | 237,6509 | 87,6509 | 87,6509 | 87,6509 | 856,2036 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой» |  | всего |  | 30 810,00 | 11 106, 36283 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 74 785,45132 |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 30 454,40 | 10 868,71193 | 10 868,71193 | 10 868,71193 | 10 868,71193 | 73 929,24772 |
|  |  |  | бюджет городского округа | 986 | 355,60 | 237,6509 | 87,6509 | 87,6509 | 87,6509 | 856,2036 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Мероприятие: «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» |  | всего |  | 30 700,00 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 74 525,45132 |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 30 454,40 | 10 868,71193 | 10 868,71193 | 10 868,71193 | 10 868,71193 | 73 929,24772 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 245,60 | 87,6509 | 87,6509 | 87,6509 | 87,6509 | 596,20360 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1. | Водоснабжение. Жилмассив в районе ул. Пограничная, ул. 25 лет Арсеньеву, ул. Партизанская (27) - 2020 год; жилмассив «Дачный» (10) - 2021 год, (18) -2022 год | всего |  | 1 445,36656 | 2 904,83575 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350,20231 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 1 433,80363 | 2 881,59707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 315,40070 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 11,56293 | 23,23868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80161 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.2. | Электроснабжение. Жилмассив «Восточный» (108), жилмассив в районе ул. Осоковая (26) -2020 год; жилмассив в районе ул. Осоковая (34) - 2021 год, жилмассив «Интернат» (западный) (45) - 2022 год, жилмассив «Интернат» (западный) (45) - 2023 год | всего |  | 29 254,63344 | 8 051,52708 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 10 956,36283 | 70 175,24901 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 29 020,59637 | 7 987,11486 | 10 868,71193 | 10 868,71193 | 10 868,71193 | 69 613,84702 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 234,03707 | 64,41222 | 87,65090 | 87,65090 | 87,65090 | 561,40199 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Мероприятие: «Разработка и утверждение проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры» | всего |  | 110,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 110,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1. | Разработка проектной документации на водоснабжение. Жилмассив в районе улиц Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская (27) -2020 год. Жилмассив «Дачный» (28) - 2021 год | всего |  | 110,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 110,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2024 годы | всего |  | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 147 192,32305 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 147 192,32305 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего |  | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 147 192,32305 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 147 192,32305 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Мероприятие: Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | всего |  | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 147 192,32305 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 29 438,46461 | 147 192,32305 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа» на 2020-2024 годы» | всего |  | 783,03977 | 0,00 | 38,95503 | 38,95503 | 0,00 | 860,94983 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 759,54590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,54590 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 23,49387 | 0,00 | 38,95503 | 38,95503 | 0,00 | 101,40393 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие: «Организация снабжения жителей городского округа твердым топливом» | всего |  | 783,03977 | 0,00 | 38,95503 | 38,95503 | 0,00 | 860,94983 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 754,54590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,54590 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 23,49387 | 0,00 | 38,95503 | 38,95503 | 0,00 | 101,40393 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | Мероприятие: «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)» | всего |  | 783,03977 | 0,00 | 38,95503 | 38,95503 | 0,00 | 860,94983 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 759,54590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,54590 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 23,49387 | 0,00 | 38,95503 | 38,95503 | 0,00 | 101,40393 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

_____________

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «29» _марта_ 2021 года № 151-па |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2020-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  | Управление имущественных отношений администрации городского округа |
| Цели подпрограммы |  | 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан на территории городского округа; 2. Ликвидация физического износа муниципальных жилых домов и муниципальных жилых помещений с целью предупреждения их разрушения и продления срока службы. |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Исполнение обязательств по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы |  | 1. Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, чел.; 2. Доля граждан, обеспеченных муниципальным жильем, от общего числа граждан, которым планируется улучшить жилищные условия по итогам проведения капитального ремонта, %; 3. Площадь муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта, кв.м. |
| Сроки реализации подпрограммы |  | Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников |  | Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы составляет 12 909,73617 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 3 179,84817 тыс. руб.; 2021 год – 2 432,472 тыс. руб.; 2022 год – 2 432,472 тыс. руб.; 2023 год – 2 432,472 тыс. руб.; 2024 год – 2 432,472 тыс. руб. Средства федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы не привлекаются. |

_____________

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «29» _марта_ 2021 года № 151-па |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2020-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы |  | 1. Гарантированное обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 2. Гарантированное обеспечение населения городского округа услугами по водоотведению. |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям; 2. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки вод на территории городского округа. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы |  | 1. Снизить уровень износа объектов водоотведения с 83 % до 81 %; 2. Снизить уровень износа объектов водоснабжения с 90 % до 88 %; 3. Повысить уровень соответствия качества питьевой воды централизованного водоснабжения гигиеническим нормативам (СанПиН 2.1.4.1074-01) с 41,6 % до 100 %; 4. Разработать 1 единицу технического задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа; 5. Выполнить 1 технологическое присоединение объекта реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная г. Арсеньев к электрическим сетям; 6. Разработать (уточнить) 4 единицы проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа и получить положительное заключение государственной экспертизы; 7. Повысить уровень соответствия качества канализационной сточной воды, сбрасываемой в р. Дачная, требованиям природоохранного законодательства с 30 % до 100 %; 8. Провести 1 экспертизу сметы на проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край. |
| Сроки реализации подпрограммы |  | Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников |  | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 434 801,22268 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 143 706,32472 тыс. руб.; 2021 год — 112 244,89796 тыс. руб.; 2024 год — 178 850,00 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы – 2 387,02268 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 956,22268 тыс. руб.; 2024 год — 1 430,80 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств федерального бюджета – 249 895,100 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 139 895,100 тыс. руб.; 2021 год — 110 000,00 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 182 519,100 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 2 855,00204 тыс. руб.; 2021 год — 2 244,89796 тыс. руб.; 2024 год — 177 419,20 тыс. руб. Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы не привлекаются. |

_____________

|  | Приложение № 7 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «29» _марта_ 2021 года № 151-па |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация городского округа; Управление спорта и молодежной политики администрации городского округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| Цели подпрограммы |  | Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям городского округа, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Задачи подпрограммы |  | Предоставление молодым семьям городского округа – участникам социальных выплат на приобретение (строительство) стандартного жилья. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. |
| Сроки реализации подпрограммы |  | Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников |  | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14 070,42623 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 2 868,83410 тыс. руб.; 2021 год — 2 661,750 тыс. руб.; 2022 год — 2 811,80985 тыс. руб.; 2023 год — 2 864,01614 тыс. руб.; 2024 год — 2 864,01614 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы – 3 190,9091 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 590,9091 тыс. руб.; 2021 год — 650,00 тыс. руб.; 2022 год — 650,00 тыс. руб.; 2023 год — 650,00 тыс. руб.; 2024 год — 650,00 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств федерального бюджета – 5 439,758565 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 1 138,9625 тыс. руб.; 2021 год — 1 005,8750 тыс. руб.; 2022 год — 1 080,904925 тыс. руб.; 2023 год — 1 107,00807 тыс. руб.; 2024 год — 1 107,00807 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 5 439,758565 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 1 138,9625 тыс. руб.; 2021 год — 1 005,8750 тыс. руб.; 2022 год — 1 080,904925 тыс. руб.; 2023 год — 1 107,00807 тыс. руб.; 2024 год — 1 107,00807 тыс. руб. Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы не привлекаются. |

_____________

|  | Приложение № 8 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «29» _марта_ 2021 года № 151-па |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НА ТЕРРИТОРИИ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  | Управление имущественных отношений, финансовое управление администрации городского округа |
| Цели подпрограммы |  | 1. Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг гражданам, имеющим трех и более детей; 2. Снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей. |
| Задачи подпрограммы |  | Проектирование и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение). |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы |  | 1. Дополнительная протяженность сетей инженерной инфраструктуры, в том числе: - сети электроснабжения, 8,8 км; - сети водоснабжения, 2,5 км. 2. Количество земельных участков, обеспеченных сетями инженерной инфраструктуры, ед.: - электроснабжение, 303 ед.; - водоснабжение, 55 ед. |
| Сроки реализации подпрограммы |  | Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников |  | Общий объем средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы составляет 74 785,45132 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 30 810,00 тыс. руб.; 2021 год – 11 106,36283 тыс. руб.; 2022 год – 10 956,36283 тыс. руб.; 2023 год – 10 956,36283 тыс. руб.; 2024 год – 10 956,36283 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы – 856,2036 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 355,60 тыс. руб.; 2021 год — 237,65090 тыс. руб.; 2022 год — 87,65090 тыс. руб.; 2023 год — 87,65090 тыс. руб.; 2024 год — 87,65090 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края – 73 929,24772 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 30 454,40 тыс. руб.; 2021 год — 10 868,71193 тыс. руб.; 2022 год — 10 868,71193 тыс. руб.; 2023 год — 10 868,71193 тыс. руб.; 2024 год — 10 868,71193 тыс. руб. Средства федерального бюджета, внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы не привлекаются. |

_____________

|  | Приложение № 9 к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «29» _марта_ 2021 года № 151-па |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация городского округа, Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  | Управления экономики и инвестиций, имущественных отношений администрации городского округа |
| Цели подпрограммы |  | Гарантированное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. |
| Задачи подпрограммы |  | Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы |  | Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений с использованием бюджетных средств, чел. |
| Сроки реализации подпрограммы |  | Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников |  | Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Приморского края составляет 183 591,46719 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 29 605,48959 тыс. руб.; 2021 год — 38 496,49440 тыс. руб.; 2022 год — 38 496,49440 тыс. руб.; 2023 год — 38 496,49440 тыс. руб.; 2024 год — 38 496,49440 тыс. руб. Средства федерального бюджета, внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы не привлекаются. |

______________