АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 21 декабря 2015 г. | г.Арсеньев | № | 913-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года № 65-па

«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Арсеньевского городского округа»  на 2015 –  2017 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года № 65-па (в редакции постановлений администрации от 20 апреля 2015 года № 330-па, от 29 июня 2015 года № 516-па, от 20 августа 2015 года № 650-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт Программы в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Заменить в разделе 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы» число «229» числом «369»;

число «18 294» числом «18 934»;

1.3. Дополнить раздел 3 Программы  «Целевые индикаторы и показатели Программы»:

- целевыми показателями  следующего содержания:

«Площадь ежегодно обкашиваемой территории, м2;

Количество ежегодно очищаемых колодцев ливневой канализации, шт.;

Площадь ежегодно очищаемой от снега территории, м2.»;

- показателями социально – экономической эффективности следующего содержания:

«Ежегодно очищать от снега не менее 989 016,8 м2.»;

- подпункт 7 изложить в следующей редакции: «Количество объектов, на которых проведена техническая инвентаризация зеленых насаждений».

1.4. Заменить в разделе 7 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» число  «72 604 730,0» числом «73 279 880»;

число «20 940 430,0» числом «21 615 580».

1.5. Изложить Приложения № 1 и № 2 к Программе в редакции приложений             № 2 и № 3 к настоящему постановлению соответственно;

1.6. Изложить Паспорт к Подпрограмме «Содержание территории Арсеньевского городского округа» Программы в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;

1.7. Дополнить раздел 3 Подпрограммы «Содержание территории Арсеньевского городского округа» Программы   «Целевые индикаторы и показатели Программы»:

- целевыми показателями  следующего содержания:

«Площадь ежегодно обкашиваемой территории, м2;

Количество ежегодно очищаемых колодцев ливневой канализации, шт.;

Площадь ежегодно очищаемой от снега территории, м2.»;

- показателями социально – экономической эффективности следующего содержания:

«Ежегодно очищать от снега не менее 989 016,8 м2.»;

1.8. Изложить Паспорт к Подпрограмме «Озеленение города» Программы в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.9. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  Подпрограммы «Содержание территории Арсеньевского городского округа» Программы число «50 225 430,0» числом «50 858 968,0»;

число «14 350 430,0» числом «14 983 968,0»;

1.10. Заменить в разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» Подпрограммы «Озеленение города» число «229» числом «369»;

число «18 294» числом «18 934»;

1.11. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  Подпрограммы «Озеленение города» Программы число «8 855 300,0» числом             «8 901 162,0»;

число «4 160 000,0» числом «4 205 862,0»;

1.12. Изложить Паспорт к Подпрограмме «Содержание территории кладбищ» Программы в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению

1.13. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  Подпрограммы «Содержание территории кладбищ» число «4 656 000,0» числом «4 651 750,0»;

число «850 000,0» числом «845 750,0».

2. Организационному управлению администрации городского округа (Сквориков) направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                    А.А. Дронин

Приложение № 1

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «21» декабря 2015 года № 913-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Программы | - |
| Структура Программы: - Подпрограммы | 1. «Содержание территории Арсеньевского городского округа»; 2. «Озеленение города»; 3. «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»; 4. «Содержание территории городских кладбищ»; 5. «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа». |
| Цели Программы | 1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа; 2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа; 3. Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ; 4. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; 2. Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; 3. Обновление зеленых насаждений на территории городского округа; 4. Снижение количества аварийных деревьев в границах городского округа; 5. Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа; 6. Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий; 7. Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа; 8. Улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа, шт.; 2) Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (далее – ТБО) (в т.ч. и в частном секторе), шт.; 3) Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, шт.; 4) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; 5) Площадь ежегодно очищаемой от снега территории, м2; 6) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; 7) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, шт.; 8) Площадь ежегодно обкашиваемой территории, м2; 9) Количество ежегодно очищаемых колодцев ливневой канализации, шт.; 10) Количество объектов, на которых проведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед.; 11) Количество схем озеленения территории городского округа, ед.; 12) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; 13) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; 14) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.; 15) Площадь клумб, засаженных цветами, м2; 16) Количество установленных объемных цветочных фигур, шт.; 17) Количество установленных декоративных цветочных вазонов, шт.; 18) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, шт.; 19) Площадь ежегодно убираемой городской территории, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2; 20) Количество установленных и демонтированных баннеров, ед.; 21) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2; 22) Количество погребенных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, чел.; 23) Количество детских игровых площадок, ед.; 24) Количество установленных элементов детской игровой площадки, шт. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2015 – 2017 годах в 3 этапа: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Программы предусматривается выделение средств в размере 73 279 880,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 21 615 580,0 руб., 2016 год – 31 252 000,0 руб., 2017 год – 20 412 300,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит к 2017 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Установить на территории городского округа 60 объектов внешнего благоустройства (урны, контейнера, малые архитектурные формы); 2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью 616 350 м2; 3) Ежегодно очищать от снега не менее 989 016,8 м2; 4) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа; 5) Изготовить и установить 1 помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 6) Ежегодно обкашивать территорию не менее 455 481,0м2; 7) Ежегодно очищать не менее 78 колодцев ливневой канализации; 8) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений 43 объектов; 9) Составить схему озеленения территории городского округа; 10) Удалить 369 аварийных и перестойных дерева; 11) Провести 18 934 зеленым насаждениям санитарную обрезку; 12) Высадить на территории городского округа 631 деревьев, кустарников; 13) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью 3500,3 м2; 14) Установить на территории городского округа 2 объемные цветочные фигуры; 15) Установить 8 декоративных цветочных вазонов; 16) Ежегодно проводить не менее19 праздничных мероприятий на территории городского округа; 17) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью 226129,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий; 18) Ежегодно устанавливать и демонтировать 18 праздничных баннеров; 19) Ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000 м2; 20) Производить погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» не менее 20 чел. ежегодно; 21) Выполнить работы по устройству на внутридворовых территориях городского округа не менее 10 детских игровых площадок. |

_________________________________

Приложение № 2

к    постановлению     администрации

Арсеньевского   городского    округа

от «21» декабря 2015 года № 913-па

«Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 –  2017 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа | шт. | 0 | 19 | 22 |
| 2 | Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе) | шт. | 0 | 14 | 17 |
| 3 | Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа | шт. | 0 | 19 | 23 |
| 4 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа | м2 | 616 350,0 | 616 350,0 | 616 350,0 |
| 5 | Площадь ежегодно очищаемой от снега территории городского округа | м2 | 989 016,8 | 989 016,8 | 989 016,8 |
| 6 | Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа | м2 | 182 000,0 | 184 000,0 | 200 000,0 |
| 7 | Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Площадь ежегодно обкашиваемой территории | м2 | 458 806,0 | 455 481,0 | 455 481,0 |
| 9 | Количество ежегодно очищаемых колодцев ливневой канализации | шт. | 122 | 78 | 78 |
| Подпрограмма «Озеленение города» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, на которых проведена техническая инвентаризация зеленых насаждений (нарастающим итогом) | ед. | 32 | 43 | 43 |
| 2 | Количество схем озеленения территории городского округа | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев (нарастающим итогом) | шт. | 221 | 319 | 369 |
| 4 | Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка (нарастающим итогом) | шт. | 6678 | 12 829 | 18 934 |
| 5 | Количество высаженных деревьев, кустарников (нарастающим итогом) | шт. | 128 | 611 | 631 |
| 6 | Площадь клумб, засаженных цветами | м2 | 3500,3 | 3500,3 | 3500,3 |
| 7 | Количество установленных объемных цветочных фигур (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Количество установленных декоративных цветочных вазонов (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 4 | 8 |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа | ед. | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий | м2 | 226 129,7 | 226 129,7 | 226 129,7 |
| 3 | Количество установленных и демонтированных баннеров | ед. | 18 | 18 | 18 |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ | м2 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 | Количество погребенных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего | чел. | 20 | 50 | 70 |
| Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детских игровых площадок | ед. | 0 | 10 | 10 |
| 2 | Количество установленных элементов детской игровой площадки | шт. | 0 | 110 | 110 |

»

____________________________

Приложение № 3

к постановлению           администрации

Арсеньевского     городского     округа

от «21» декабря 2015 года № 913-па

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей

средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ, руб. | Оценка расходов (руб.), годы |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление и установка железобетонных урн на территории городского округа, (22 шт.) | 33 420,0 | 0,0 | 25 920,0 | 7 500,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя | ежегодно 2015 – 2017 гг |
| 2 | Установка дополнительных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе),(15 шт.) | 117 000,0 | 0,0 | 117 000,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя | 2 кв. 2016 г. |
| 3 | Установка дополнительных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, (23 шт.) | 276 500,0 | 0,0 | 220 500,0 | 56 000,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя | 2016 - 2017 гг. |
| 4 | Содержание территории городского округа (летний период), в т.ч.: - покос травы - очистка колодцев ливневой канализации | 26 252 094,0 7 010 982,0 609 626,0 | 7 073 411,0 2 498 408,0 255 128,0 | 11 406 556,0 2 256 287,0 177 249,0 | 7 772 127,0 2 256 287,0 177 249,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2 -3 кв. 2015 – 2017 гг. |
| 5 | Содержание территории городского округа (зимний период) | 23 185 754,0 | 7 310 557,0 | 7 985 024,0 | 7 890 173,0 |  | 1, 4 кв. 2015 – 2017 гг. |
| 6 | Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа | 574 200,0 | 180 000,0 | 184 000,0 | 210 200,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя | 2 кв. 2015 – 2017 гг. |
| 7 | Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади | 420 000,0 | 420 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2015 год |
| 8 | Демонтаж рекламных конструкций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год |  |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 50 858 968,0 49 437 848,0 | 14 983 968,0 14 383 968,0 | 19 939 000,0 19 391 580,0 | 15 936 000,0 15 662 300,0 |  |  |
| Подпрограмма «Озеленение города» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническая инвентаризация зеленых насаждений | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя | 3 кв. 2015-2016гг. |
| 2 | Разработка схемы озеленения территории городского округа | 350 000,00 | 0,0 | 350 000,00 | 0,00 |  | 2015-2016гг. |
| 3 | Удаление аварийных и перестойных деревьев, (369 шт.), в т.ч. за счет субсидий | 2 706 589,0 2 584 727,0 | 1 689 452,0 1 567 590,0 | 764 943,0 764 943,0 | 252 194,0 252 194,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя | ежегодно: 2 кв., 4 кв. |
| 4 | Санитарная обрезка зеленых насаждений: (18 934 шт.) - стрижка кустарников; - обрезка поросли; - формирование кроны деревьев, в т.ч. за счет субсидий | 2 757 403,0 2 657 403,0 | 1 637 832,0 1 537 832,0 | 595 142,0 595 142,0 | 524 429,0 524 429,0 |  | ежегодно: 1 кв., 4 кв. |
| 5 | Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками, (631 шт.), за счет субсидий | 511 541,00 | 103 603,0 | 390 940,0 | 16 998,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно: 2 - 3 кв. |
| 6 | Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками, (3500,3м2), за счет субсидий | 1 653 629,0 | 474 975,0 | 574 975,0 | 603 679,0 |  | ежегодно: май-июль |
| 7 | Изготовление и устройство объемных цветочных фигур, (2 шт.) | 250 000,0 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя | май-июль 2015-2016 гг |
| 8 | Приобретение и установка декоративных цветочных вазонов, (12 шт.) | 72 000,0 | 0,00 | 40 000,00 | 32 000,00 |  | ежегодно: май-июль |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 8 901 162,0 7 407 300,0 | 4 205 862,0 3 684 000,0 | 3 266 000,0 2 326 000,0 | 1 429 300,0 1 397 300,0 |  |  |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Православный праздник «Крещение | 129 735,0 | 43 245,00 | 43 245,00 | 43 245,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно |
| 2 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | 63 849,00 | 21 283,00 | 21 283,00 | 21 283,00 |  | ежегодно |
| 3 | День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике | 14 013,00 | 4 671,00 | 4671,00 | 4 671,00 |  | ежегодно |
| 4 | Масленица: - уборка и вывоз мусора с задействованной территории - 26 004,31 м2; -завоз, установка и вывоз дополнительных контейнеров под ТБО; - посыпка песком тротуаров, площади у д/к «Прогресс» | 39 006,00 | 13 002,00 | 13 002,00 | 13 002,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно |
| 5 | День защитника Отечества: -установка и демонтаж праздничных баннеров – 8 шт., | 7680,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 |  | ежегодно |
| 6 | 8 марта: - установка и демонтаж праздничных баннеров – 8 ед., | 7680,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 |  | ежегодно |
| 7 | Праздник Весны и труда: - уборка мусора задействованной территории – 4000 м2, | 6000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно |
| 8 | День Победы: -завоз, установка и вывоз лавочек для ветеранов; - завоз и вывоз ящиков с песком для поминальных свечей; - металлических столов; -установка на клумбах пл. Славы цветочных корзин; -вывешивание и снятие флагов; -механизированная влажная уборка задействованной территории- 53 741 м2; -подключение вечного огня; -подключение фонтанов; -ремонт, установка и демонтаж точечных планшетов по ул. Калининская-14 шт.; -реставрация, установка и демонтаж праздничных панно, баннеров; -уборка задействованной территории и вывоз мусора-44421 м2. | 159 324,00 | 53 108,00 | 53 108,00 | 53 108,00 |  | ежегодно |
| 9 | День защиты детей: -подвоз, установка и вывоз скамеек и столов, уборка задействованной территории-22 646,72 м2 | 35 859,00 | 11 953,00 | 11 953,00 | 11953,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно |
| 10 | День молодежи: - уборка от мусора задействованной территории 8 244 м2; - установка дополнительных контейнеров под мусор; - уборка мусора, | 14 166,00 | 4 722,00 | 4722,00 | 4722,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно |
| 11 | Ночь музеев: - подвоз и вывоз скамеек, столов, контейнера под мусор; | 9708,00 | 3 236,00 | 3236,00 | 3236,00 |  | ежегодно |
| 12 | День России: - уборка задействованной территории и вывоз мусора -8 244 м2, | 21 255,00 | 7 085,00 | 7085,00 | 7085,00 |  | ежегодно |
| 13 | День памяти и скорби: -подключение вечного огня; -подвоз и вывоз скамеек; -подключение точки электрического питания, работа дежурного электрика, | 5 310,00 | 1 770,00 | 1770,00 | 1770,00 |  | ежегодно |
| 14 | День воздушного флота России: -работа фонтанов; -уборка мусора на задействованной территории-19 296,15 м2; -установка и вывоз дополнительных контейнеров, | 35 103,00 | 11 701,00 | 11701,00 | 11701,00 |  | ежегодно |
| 15 | День знаний: - работа фонтанов; -установка и вывоз столов; - уборка задействованной территории-2 117,26 м2; | 13 446,00 | 4 482,00 | 4 482,00 | 4 482,00 |  | ежегодно |
| 16 | День окончания Второй мировой войны: -подключение вечного огня; -подключение точки электрического питания на пл. Славы, работа дежурного электрика; - установка и вывоз скамеек; - влажная уборка звезды вечного огня, постамента, стелы. | 5595,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно |
| 17 | День города: - подключение точки электрического питания, работа дежурного электрика; -установка и флаговых композиций; -установка и вывоз дополнительных контейнеров у д/к «Прогресс»; - установка и вывоз столов в парке «Восток»; -уборка и вывоз мусора с территории города после гуляния-11 111,26 м2; -работа фонтанов; - установка и демонтаж баннеров, 2 ед.; - уборка задействованной территории (до и после праздника), уборка урн, вывоз мусора | 90495,00 | 30 165,00 | 30 165,00 | 30 165,00 |  | ежегодно |
| 18 | Проведение ярмарок на территории городского округа: - уборка территории до и после ярмарки - 4482 м2; | 117 150,00 | 39 050,00 | 39 050,00 | 39 050,00 |  | ежегодно |
| 19 | Новый год: 1. Выполнение мероприятий новогодних праздников: - праздничное оформление Комсомольской площади (изготовление, монтаж, демонтаж новогодней елки, реставрация фигур Деда Мороза и Снегурочки, приобретение новогодних украшений); | 5 092 626,00 2733240,00 | 1 321 542,00 759 240,00 | 1 885 542,00 987 000,00 | 1 885 542,0 987 000,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, предприятие по итогам определения исполнителя | ежегодно |
|  | 2. Выполнение мероприятий новогодних праздников: - праздничное оформление, иллюминация Комсомольской площади и прилегающей территории | 2359386,00 | 562 302,00 | 898 542,00 | 898 542,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 5 868 000,0 3 134 760,0 | 1 580 000,0 820 760,0 | 2 144 000,0 1 157 000,0 | 2 144 000,0 1 157 000,0 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка территории городских кладбищ в летний и зимний период, всего: в том числе: - содержание территории городских кладбищ; - содержание зеленого хозяйства; - содержание дорог | 4 154 144,52 1 092 373,40 549 041,14 2 512 729,98 | 704 524,52 245 704,68 172 778,24 286 041,60 | 2 688 200,0 626 529,34 264 458,50 1 797 212,16 | 761 420,0 220 139,38 111 804,40 429 476,22 | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа, специализированная организация по вопросам похоронного дела по итогам определения исполнителя | 2015 – 2017 гг |
| 2 | Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего | 497 605,48 | 141 225,48 | 214 800,0 | 141 580,0 |  | 2015–2017гг. |
| ИТОГО по Подпрограмме: |  | 4 651 750,0 | 845 750,00 | 2 903 000,0 | 903 000,00 |  |  |
| Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство детских игровых площадок |  | 3 000 000,0 | 0,0 | 3 000 000,0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа | 2016 |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе: за счет субсидий жилищным управляющим организациям и ТСЖ |  | 3 000 000,0 3 000 000,0 | 0 | 3 000 000,0 3 000 000,0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО по Программе: в том числе: - за счет субсидий на возмещение юридическим лицам затрат, связанных с выполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; - за счет субсидий жилищным управляющим организациям и ТСЖ |  | 73 279 880,0 59 868 620,0 3 000 000,0 | 21 615 580,0 18 888 728,0 0 | 31 252 000,0 22 874 580,0 3 000 000,0 | 20 412 300,0 18 216 600,0 0 |  |  |

»

__________________________________________

Приложение № 4

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «21» декабря 2015 года № 913-па

Подпрограмма № 1

«Содержание территории Арсеньевского городского округа»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | 1) Изготовление и установка железобетонных урн на территории городского округа; 2) Установка дополнительных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе); 3) Установка дополнительных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа; 4) Содержание территории городского округа (летний период); 5) Содержание территории городского округа (зимний период); 6) Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа; 7) Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 8) Демонтаж рекламных конструкций. |
| Цели Подпрограммы | Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа, шт. 2) Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе), шт. 3) Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, шт. 4) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2 5) Площадь ежегодно очищаемой от снега территории, м2 6) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2 7) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, шт.; 8) Площадь ежегодно обкашиваемой территории, м2; 9) Количество ежегодно очищаемых колодцев ливневой канализации, шт. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годах в 3 этапа: I – 2015г., II – 2016г., III – 2017г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 50 858 968,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 14 983 968,0 руб., 2016 год – 19 939 000,0 руб., 2017 год – 15 936 000,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2017 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Установить на территории городского округа 60 объектов внешнего благоустройства (урны, контейнера, малые архитектурные формы); 2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью 616 350 м2; 3) Ежегодно очищать от снега не менее 989 016,8 м2; 4) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа; 5) Изготовить и установить 1 помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 6) Ежегодно обкашивать территорию не менее 455 481,0м2; 7) Ежегодно очищать не менее 78 колодцев ливневой канализации. |

____________________________________

Приложение № 5

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «21» декабря 2015 года № 913-па

Подпрограмма № 2

«Озеленение города»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Озеленение города» на 2015 – 2017 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | 1) техническая инвентаризация зеленых насаждений; 2) разработка схемы озеленения территории городского округа; 3) удаление аварийных и перестойных деревьев; 4) санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка кустарников, обрезка поросли, формирование кроны деревьев); 5) посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками; 6) высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками; 7) изготовление и устройство объемных цветочных фигур; 8) приобретение и установка декоративных цветочных вазонов. |
| Цели Подпрограммы | Улучшение экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа |
| Задачи Подпрограммы | Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; Обновление зеленых насаждений на территории городского округа; Снижение количества аварийных деревьев; Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Количество объектов, на которых проведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед. 2) Количество схем озеленения территории городского округа, ед. 3) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт. 4) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт. 5) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт. 6) Площадь клумб, засаженных цветами, м2 7) Количество установленных объемных цветочных фигур, шт. 8) Количество установленных декоративных цветочных вазонов, шт. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015–2017 годах в 3 этапа: I – 2015г., II – 2016г., III – 2017г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 8 901 162,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 4 205 862,0 руб.; 2016 год – 3 266 000,0 руб.; 2017 год – 1 429 300,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2017 году следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений 43 объектов; 2) Составить схему озеленения территории городского округа; 3) Удалить 369 аварийных и перестойных дерева; 4) Провести 18 934 зеленым насаждениям санитарную обрезку; 5) Высадить на территории городского округа 631 деревьев, кустарников; 6) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью 3500,3 м2; 7) Установить на территории городского округа 2 объемные цветочные фигуры; 8) Установить 8 декоративных цветочных вазонов. |

_____________________________

Приложение № 6

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «21» декабря 2015 года № 913-па

Подпрограмма № 4

«Содержание территории городских кладбищ»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Содержание территории городских кладбищ» на 2015 – 2017 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | 1) Уборка территории городских кладбищ в летний и зимний период 2) Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего |
| Цели Подпрограммы | Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ |
| Задачи Подпрограммы | Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2 2) Количество погребенных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, чел. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015–2017 годах в 3 этапа: I – 2015г., II – 2016г., III – 2017г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 4 651 750,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 845 750,0 руб.; 2016 г. – 2 903 000,0 руб.; 2017 г. – 903 000,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2017 году следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000; 2) производить погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» не менее 20 чел. ежегодно. |

_________________________________