АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | 1 марта 2023 г. |  | г. Арсеньев | № | 85-па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 14 ноября 2019 года № 824-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальных правовых актов  Арсеньевского городского  округа от 28 декабря 2022 года № 18-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 27 декабря 2021 года № 294-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 28 декабря 2022 года № 19-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 12 августа 2020 года № 480-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 14 ноября 2019 года № 824-па (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 30 сентября 2020 года № 595-па, от 29 декабря 2020 года № 781-па, от 17 марта 2021 года 132-па, от 07 декабря 2021 года 606-па, от 18 марта 2022 года № 146-па, от 26 сентября 2022 года № 557-па, от 28 декабря 2022 года № 750-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт Программы в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Изложить приложение № 1 к Программе (Перечень показателей муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы») в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Изложить приложение № 2 к Программе (Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа и план их реализации) в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Изложить приложение № 3 к Программе (Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы городского округа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы») в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;

1.5. Изложить приложение № 4 к Программе (Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы городского округа за счет средств бюджета городского округа (тыс. руб.) в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.6. Изложить приложение № 5 к Программе (Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы городского округа за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края и внебюджетных источников) в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению;

1.7. Изложить приложение № 6 к Программе (Паспорт подпрограммы «Содержание территории Арсеньевского городского округа») в редакции приложения № 7 к настоящему постановлению;

1.8. Изложить приложение № 7 к Программе (Паспорт подпрограммы «Содержание территории городских кладбищ») в редакции приложения № 8 к настоящему постановлению;

1.9. Изложить приложение № 8 к Программе (Паспорт подпрограммы «Озеленение Арсеньевского городского округа») в редакции приложения № 9 к настоящему постановлению;

1.10. Изложить приложение № 9 к Программе (Паспорт подпрограммы «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям») в редакции приложения № 10 к настоящему постановлению;

1.11. Изложить приложение № 10 к Программе (Паспорт подпрограммы «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа») в редакции приложения № 11 к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                      В.С. Пивень

|  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 1 марта 2023 года № 85-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ    МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Арсеньевского городского округа

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| --- | --- |
| - Соисполнители муниципальной программы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» управление культуры администрации городского округа финансовое управление администрации городского округа |
| Структура муниципальной программы: | - подпрограмма «Содержание территории городского округа» (приложение № 6 к муниципальной программе); - подпрограмма «Содержание территории городских кладбищ» (приложение № 7 к муниципальной программе); - подпрограмма «Озеленение городского округа» (приложение № 8 к муниципальной программе); - подпрограмма «Подготовка территории городского округа к праздничным мероприятиям» (приложение № 9 к муниципальной программе); - подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации городского округа» (приложение № 10 к муниципальной программе) |
| - Цели муниципальной программы | - улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа; - увеличение срока службы дорожного покрытия улиц городского округа; - улучшение внешнего вида территории кладбищ и организация похоронного дела в городском округе; - улучшение внешнего облика и экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа; - улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни; - создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; - улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков |
| - Задачи муниципальной программы | - обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; - содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа; -улучшение экологической обстановки на территории городского округа; - содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа; - организация ритуальных услуг и транспортировки умерших (неопознанных и невостребованных); - обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; - сокращение количества аварийных деревьев в границах городского округа; - увеличение площади озелененных территорий; - обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий; - приведение сетей ливневой канализации в нормативное состояние; - обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации городского округа; - - применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости; - снижение уровня образования водной эрозии земель городского округа |
| - Показатели муниципальной программы | - площадь общественной территории, переданной на содержание в рамках концессионного соглашения, м2. - площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; - количество вывезенного мусора при ликвидации несанкционированных свалок, м3; - количество составленных схем расположения контейнерных площадок для накопления ТКО, шт.; - количество установленных контейнерных площадок для накопления ТКО, шт.; - площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; - количество составленных отчетов о местах дислокации животных без владельцев, шт.; - площадь гравийных дорог с исправленным профилем основания, м2; - площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2; - количество земельных участков, предоставленных для погребения умерших, ед.; - ожидаемое количество умерших (неопознанных и невостребованных), ед.; - количество неопознанных и невостребованных тел, доставленных с мест обнаружения в морг, ед.; - количество благоустроенных воинских захоронений останков погибших при защите Отечества, ед.; - количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; - количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; - количество высаженных деревьев, кустарников, шт.; - площадь клумб, газонов, засаженных цветами, газонной травой, м2; - количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, ед.; - расходы на проведение одного праздничного мероприятия, руб. в среднем на 1 мероприятие; - площадь ежегодно убираемой городской территории, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2; - количество очищенных смотровых и ливнеприемных колодцев, ед.; - протяженность восстановленной ливневой канализации, пм; - протяженность восстановленных водоотводных канав, пм; - количество отремонтированных смотровых и ливнеприемных колодцев, ед.; - количество установленных дополнительных ливнеприемных колодцев на существующем участке ливневой канализации, ед.; - протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, пм; - количество составленных топографических планов |
| - Сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2027 годы |
| - Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, иных внебюджетных источников | - Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 392 917,10972 тыс. руб., в т.ч. по годам: - 2020 год – 51 029,50475 тыс. руб., - 2021 год – 51 589,76300 тыс. руб., - 2022 год – 54 269,75594 тыс. руб., - 2023 год – 47 086,15052 тыс. руб., - 2024 год – 47 640,13995 тыс. руб., - 2025 год – 47 100,59852 тыс. руб., - 2026 год – 47 100,59852 тыс. руб., - 2027 год – 47 100,59852 тыс. руб. - Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование муниципальной программы — 542,21943 тыс. руб., в том числе по годам: - 2024 год – 542,21943 тыс. руб. - Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование муниципальной программы — 388,36700 тыс. руб., в том числе по годам: - 2021 год – 23,47700 тыс. руб., - 2022 год – 33,91100 тыс. руб., - 2023 год – 55,17300 тыс. руб., - 2024 год – 66,94300 тыс. руб., - 2025 год – 69,62100 тыс. руб., - 2026 год – 69,62100 тыс. руб., - 2027 год – 69,62100 тыс. руб. - Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы – - 391 986,52329 тыс. руб., в том числе по годам: - 2020 год – 51 029,50475 тыс. руб., - 2021 год – 51 566,28600 тыс. руб., - 2022 год – 54 235,84494 тыс. руб., - 2023 год – 47 030,97752 тыс. руб., - 2024 год – 47 030,97752 тыс. руб., - 2025 год – 47 030,97752 тыс. руб., - 2026 год – 47 030,97752 тыс. руб., - 2027 год – 47 030,97752 тыс. руб. |
| - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2027 году следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Ежегодные мероприятия: 1.1. убирать территорию городского округа площадью не менее 774 262,25 м2; 1.2. содержать общественную территорию в рамках концессионного соглашения площадью не менее 31 081 м2; 1.3. вывозить не менее 50 м3 мусора при ликвидации несанкционированных свалок (при наличии финансирования); 1.4. проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа, площадью не менее 146 000 м2 (при наличии финансирования); 1.5. исправлять профиль основания гравийных дорог на площади не менее 265 168,80 м2; 1.6. содержать территорию двух городских кладбищ площадью 60 000 м2 (2020 год); 1.7. предоставлять не менее 720 ед. земельных участков для погребения умерших; 1.8. производить захоронение не менее 4 умерших (неопознанных и невостребованных); 1.9. производить доставку неопознанных и невостребованных тел с мест обнаружения в морг не менее 15 ед. (с 2022 года); 1.10. засаживать цветами и газонной травой клумбы, газоны площадью не менее 4 656,3 м2; 1.11. проводить не менее 14 праздничных мероприятий на территории городского округа; 1.12. расходовать не менее 94 626 руб. в среднем на проведение одного праздничного мероприятия; 1.13. убирать территорию городского округа площадью не менее 232 036 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий; 1.14. очищать не менее 125 смотровых и ливнеприемных колодцев; 2. Мероприятия с нарастающим итогом: 2.1. увеличить количество удаленных аварийных и перестойных деревьев к 2027 году до 679 шт. (не менее 65 шт. в год); 2.2. сохранить количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка к 2027 году 71 104 шт.; 2.3. увеличить количество высаженных на территории городского округа деревьев, кустарников к 2027 году до 611 шт.; 2.4. увеличить протяженность ливневой канализации с восстановленными водоотводящими свойствами к 2027 году до 5 931 пм (не менее 659 пм в год); 2.5. увеличить протяженность водоотводных канав с восстановленными водоотводящими свойствами к 2027 году до 108 017 пм (не менее 13 500 пм в год); 2.6. увеличить количество отремонтированных ливнеприемных и смотровых колодцев к 2027 году до 65 ед.; 2.7. увеличить количество установленных дополнительных ливнеприемных колодцев на существующем участке ливневой канализации к 2027 году до 16 ед.; 2.8. увеличить протяженность водоотводящих труб существующей ливневой канализации, где проведена замена труб к 2027 году до 521 пм; 2.9. составить в 2020 году 1 схему расположения контейнерных площадок для накопления ТКО; 2.10. установить 22 контейнерные площадки для накопления ТКО; 2.11. составить не менее 4 топографических планов; 2.12. составить 1 отчет о местах дислокации животных без владельцев; 2.13. благоустроить к 2027 году территорию 4 воинских захоронений останков погибших при защите Отечества; |

_________

|  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 1 марта 2023 года № 85-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | «Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Арсеньевского городского округа

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы» Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь убираемой территории городского округа (ежегодно), в т.ч. | м2 | 774 262,25 | 774 262,25 | 834 262,25 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 229 000 |
|  | Площадь убираемой территории кладбищ (ежегодно) | м2 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 2 | Количество вывезенного мусора при ликвидации несанкционированных свалок (ежегодно) | м3 | 296 | 296 | 0 | 190 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Количество составленных схем расположения контейнерных площадок для накопления ТКО (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество установленных контейнерных площадок для накопления ТКО (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 15 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 5 | Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа (ежегодно) | м2 | 184 000 | 258 550 | 262 850 | 262 850 | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 146 000 |
| 6 | Количество составленных отчетов о местах дислокации животных без владельцев (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Площадь гравийных дорог с исправленным профилем основания (ежегодно) | м2 | 80 789,28 | 265 168,80 | 391 170 | 391 170 | 391 170 | 391 170 | 391 170 | 391 170 | 391 170 |
| 8 | Площадь общественной территории, переданной на содержание в рамках концессионного соглашения | м2 | 0 | 0 | 0 | 31 081 | 31 081 | 31 081 | 31 081 | 31 081 | 31 081 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы» Подпрограмма «Содержание территории городских кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Площадь убираемой территории кладбищ (ежегодно) | м2 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество земельных участков, предоставленных для погребения умерших (ежегодно) | ед. | 588 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 11 | Ожидаемое количество умерших (неопознанных и невостребованных) (ежегодно) | ед. | 27 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12 | Количество неопознанных и невостребованных тел, доставленных с мест обнаружения в морг (ежегодно) | ед. | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Количество благоустроенных воинских захоронений останков погибших при защите Отечества (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы» Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев (нарастающим итогом) | шт. | 68 | 159 | 241 | 329 | 399 | 469 | 539 | 609 | 679 |
| 15 | Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка (нарастающим итогом) | шт. | 6 255 | 13 338 | 20 761 | 28 184 | 36 768 | 45 352 | 53 936 | 62 520 | 71 104 |
| 16 | Количество высаженных деревьев, кустарников (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 415 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| 17 | Площадь клумб, газонов, засаженных цветами, газонной травой (ежегодно) | м2 | 3 572,15 | 4 656,3 | 4 656,3 | 4 656,3 | 4 656,3 | 4 656,3 | 4 656,3 | 4 656,3 | 4 656,3 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы» Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа (ежегодно) | ед. | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 19 | Расходы на проведение одного праздничного мероприятия (ежегодно) | руб. в среднем на 1 мероприятие | 187 852 | 166 041 | 236 035 | 110 825 | 94 626 | 94 626 | 94 626 | 94 626 | 94 626 |
| 20 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий | м2 | 246 565,38 | 246 750 | 232 036 | 243 236 | 243 236 | 243 236 | 243 236 | 243 236 | 243 236 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы» Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество очищенных смотровых и ливнеприемных колодцев (ежегодно) | ед. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 22 | Протяженность восстановленной ливневой канализации (нарастающим итогом) | пм | 659 | 1 318 | 1 977 | 2 636 | 3 295 | 3 954 | 4 613 | 5 272 | 5 931 |
| 23 | Протяженность восстановленных водоотводных канав (нарастающим итогом) | пм | 600 | 11 855 | 27 582 | 40 517 | 54 017 | 67 517 | 81 017 | 94 517 | 108 017 |
| 24 | Количество отремонтированных смотровых и ливнеприемных колодцев (нарастающим итогом) | ед. | 5 | 11 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 25 | Количество установленных дополнительных ливнеприемных колодцев на существующем участке ливневой канализации (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 1 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 26 | Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб (нарастающим итогом) | пм | 16 | 86 | 259 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| 27 | Количество составленных топографических планов (нарастающим итогом) | шт. | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

______________________»

|  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 1 марта 2023 года № 85-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | «Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала реализации | дата окончания реализации |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева», финансовое управление администрации городского округа | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Улучшение эстетического вида территории городского округа | Показатели основного мероприятия предусмотрены п. 1.1.1, п. 1.1.2, 1.1.3. |
| 1.1.1 | Плата концедента в рамках заключенного концессионного соглашения на содержание, использование видовой площадки имени В.К. Арсеньева и Дерсу Узала |  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Поддержание эстетического вида общественной территории - видовая площадка имени В.К. Арсеньева и Дерсу Узала | Площадь общественной территории, переданной на содержание в рамках концессионного соглашения |
| 1.1.2 | Содержание территории городского округа |  | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа |
| 1.1.3 | Исправление профиля гравийных оснований (грейдирование) |  | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Увеличение срока службы дорожного покрытия улиц городского округа | Площадь гравийных дорог с исправленным профилем основания |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Улучшение санитарного состояния территории городского округа | Показатели основного мероприятия предусмотрены п. 1.2.1, п. 1.2.2, п. 1.2.3, п. 1.2.4. |
| 1.2.1 | Акарицидная противоклещевая обработка территории городского округа |  | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Улучшение экологической обстановки на территории городского округа | Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа |
| 1.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа | Количество вывезенного мусора при ликвидации несанкционированных свалок |
| 1.2.3 | Выполнение работ по составлению схемы расположения контейнерных площадок для накопления ТКО и по их установке и содержанию |  | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами | Количество составленных схем расположения контейнерных площадок для накопления ТКО; Количество установленных контейнерных площадок для накопления ТКО |
| 1.2.4. | Обследование мест дислокации животных без владельцев на территории городского округа |  | 01.10.2021 | 30.11.2021 | Предотвращение распространения болезней, общих для животных и человека, в результате планомерного отлова, стерилизации и вакцинации животных без владельцев | Количество составленных отчетов о местах дислокации животных без владельцев |
| 2 | Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Содержание территории городских кладбищ» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, управление культуры администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Содержание территории городских кладбищ в надлежащем состоянии. Исполнение Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | Показатели основного мероприятия предусмотрены п. 2.1.1, п. 2.1.2, п. 2.1.4, п. 2.1.5., п. 2.1.6. |
| 2.1.1 | Расходы по оплате работ и услуг по содержанию территории кладбищ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение внешнего вида территории городских кладбищ | Площадь ежегодно убираемой территории кладбищ |
| 2.1.2 | Захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) |  | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных, по гарантированному перечню услуг), доставка тел с мест обнаружения в морг (до 2022 года) | Ожидаемое количество умерших |
| 2.1.3. | Осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению |  | 01.09.2021 | 31.12.2027 | Захоронение тел умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | Ожидаемое количество умерших |
| 2.1.4 | Предоставление земельного участка для погребения умерших |  | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Организация похоронного дела на территории городского округа | Количество земельных участков, предоставленных для погребения умерших |
| 2.1.5. | Осуществление доставки невостребованных тел с места обнаружения в морг |  | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Организация похоронного дела на территории городского округа | Количество неопознанных и невостребованных тел, доставленных с мест обнаружения в морг |
| 2.1.6. | Софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение внешнего вида территории городских кладбищ | Количество благоустроенных воинских захоронений останков погибших при защите Отечества |
| 3 | Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Озеленение городского округа»» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Улучшение эстетического вида территории городского округа | Показатели основного мероприятия предусмотрены п. 3.1.1, п. 3.1.2, п. 3.1.3, п. 3.1 4. |
| 3.1.1 | Приобретение и посадка саженцев деревьев и кустарников | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Обновление зеленых насаждений; Увеличение площади озелененных территорий | Количество высаженных деревьев, кустарников |
| 3.1.2 | Удаление аварийных и перестойных деревьев |  | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Сокращение количества аварийных деревьев в границах городского округа | Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев |
| 3.1.3 | Санитарная обрезка зеленых насаждений: - стрижка кустарников; - обрезка поросли; - формирование кроны деревьев (субсидии) |  | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа | Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка |
| 3.1.4 | Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками, устройство клумб (субсидии) |  | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Улучшение эстетического вида территории городского округа | Площадь клумб, газонов, засаженных цветами, газонной травой |
| 3.1.5 | Приобретение растительного грунта и уличных вазонов для организации газонов и клумб (контракт) |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эстетического вида территории городского округа | Площадь клумб, газонов, засаженных цветами, газонной травой |
| 4 | Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи | Показатели основного мероприятия предусмотрены п. 4.1.1, п. 4.1.2. |
| 4.1.1 | Расходы на оформление территории городского округа к праздничным мероприятиям (контракт) | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни; Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи | Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа; Расходы на проведение одного праздничного мероприятия; Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий |
| 4.1.2 | Расходы на содержание и подготовку территории городского округа к праздничным мероприятиям (субсидии) |  | 01.01.2020 | 31.12.2027 |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие: «Восстановление ливневой канализации городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Приведение системы ливневой канализации на территории городского округа в нормативное состояние | Показатели основного мероприятия предусмотрены п. 5.1.3, п. 5.1.4. |
| 5.1.1 | Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав (контракт) | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение уровня образования водной эрозии земель городского округа | Протяженность восстановленных водоотводных канав |
| 5.1.2 | Замена водопропускных труб (контракт) |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение сетей ливневой канализации в нормативное состояние | Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб |
| 5.1.3 | Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности (контракт) |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Составление топографического плана для проведения работ по содержанию объектов ливневой канализации | Количество составленных топографических планов |
| 5.1.4 | Содержание ливневой канализации (субсидии и контракт) | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации городского округа | Количество очищенных смотровых и ливнеприемных колодцев; Протяженность восстановленной ливневой канализации; Количество установленных дополнительных ливнеприемных колодцев на существующем участке ливневой канализации; Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб; Протяженность восстановленных водоотводных канав; Количество отремонтированных смотровых и ливнеприемных колодцев |

____________»

|  |  |  |  | Приложение № 4 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 1 марта 2023 года № 85-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | «Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Предоставление земельного участка для погребения умершего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кол-во объектов, шт. | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 1 013,91134 | 1 028,02320 | 1 110,86157 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 1 111,25520 |
| 2. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кол-во захоронений, шт. | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 88,52366 | 60,85141 | 33,43048 | 54,34540 | 65,93885 | 68,57668 | 68,57668 | 68,57668 |
| 3. | Механизированное подметание территории городского округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь проезжей части дорог, м2 | 3 131 459,94 | 3 134 059,94 | 3 134 059,94 | 3 134 059,94 | 3 134 059,94 | 3 134 059,94 | 3 134 059,94 | 3 134 059,94 | 1 597,04457 | 2 538,58855 | 2 726, 6321 | 2 914,67575 | 2 914,67575 | 2 914,67575 | 2 914,67575 | 2 914,67575 |
| 4. | Уборка мусора по тротуарам, газонам, скверам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Площадь тротуаров, газонов, скверов, м2 | 74 153 433,25 | 24 684 958 | 23 099 184,99 | 22 450 599,99 | 22 450 599,99 | 22 450 599,99 | 22 450 599,99 | 22 450 599,99 | 16 313,75532 | 17 526,32018 | 15 014,470,24 | 14 592,86399 | 14 592,86399 | 14 592,86399 | 14 592,86399 | 14 592,86399 |
| 5. | Покос травы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Площадь обкашиваемой территории, м2 | 1 558 468,00 | 1 472 143 | 1 803 063 | 1 472 143 | 1 472 143 | 1 472 143 | 1 472 143 | 1 472 143 | 1 878,02288 | 2 075,72163 | 2 470,19631 | 2 222,93593 | 2 222,93593 | 2 222,93593 | 2 222,93593 | 2 222,93593 |
| 6. | Содержание городских парков, скверов, площадей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь городских парков, скверов, площадей, м2 | 127 966,00 | 111 138 | 133 395 | 141 156 | 141 156 | 141 156 | 141 156 | 141 156 | 2 300,82868 | 3 477,21910 | 3 960,91047 | 4 591,80468 | 4 591,80468 | 4 591,80468 | 4 591,80468 | 4 591,80468 |
| 7. | Очистка территории от снега и наледи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Площадь проезжей части дорог городского округа, м2 | 11 804 345,28 | 8 626 904 | 12 262 898,78 | 12 255 805,36 | 12 255 805,36 | 12 255 805,36 | 12 255 805,36 | 12 255 805,36 | 6 964,56372 | 7 151,52321 | 9 074,54509 | 9 069,29597 | 9 069,29597 | 9 069,29597 | 9 069,29597 | 9 069,29597 |
| 8. | Ликвидация скользкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Площадь проезжей части дорог, тротуаров, м2 | 5 064 596,00 | 1 983 333 | 2 950 674,88 | 2 950 674,88 | 2 950 674,88 | 2 950 674,88 | 2 950 674,88 | 2 950 674,88 | 5 773,63948 | 5 216,11579 | 7 052,11296 | 3 039,19511 | 3 039,19511 | 3 039,19511 | 3 039,19511 | 3 039,19511 |
| 9. | Содержание деревьев и кустарников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество деревьев и кустарников, ед. | 7 138 | 7 488 | 7 488 | 8 649 | 8 649 | 8 649 | 8 649 | 8 649 | 2 454,94200 | 1 566,97333 | 1 771,21152 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 2 439,19098 |
| 10. | Подготовка территории города к праздничным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Площадь убираемой территории при проведении праздничных мероприятий, м2 | 246 750 | 232 036 | 243 236 | 243 236 | 243 236 | 243 236 | 243 236 | 243 236 | 688,43300 | 517,44029 | 868,28556 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 1 114,02088 |
| 11. | Содержание ливневой канализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Протяженность ливневой канализации, пм | 659 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789,706 | 730,44219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Протяженность кюветов, пм | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,99400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Протяженность ливневой канализации (в том числе кюветов), пм | 0 | 0 | 11 659 | 11 659 | 11 659 | 11 659 | 11 659 | 11 659 | 0 | 0 | 1 042,73166 | 909,86836 | 909,86836 | 909,86836 | 909,86836 | 909,86836 |
| 12. | Исправления профиля гравийных оснований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Площадь гравийных оснований дорог, пм | 44 194,8 | 62 195 | 62 195 | 62 195 | 62 195 | 62 195 | 62 195 | 62 195 | 1 385,948 | 1 772,58140 | 1 854, 43480 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 1 015,02240 |
| 13. | Отогрев и очистка водопропускных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Количество водопропускных труб, ед. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 166,418 | 123,21056 | 124,48800 | 142,14052 | 142,14052 | 142,14052 | 142,14052 | 142,14052 |

_________________»

|  |  |  |  | Приложение № 5 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 1 марта 2023 года № 85-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | «Приложение № 4 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ТЫС. РУБ.)

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, принятой в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ "Спецслужба г. Арсеньева" | 986 | 0503 | 0400000000 | 0 | 51 029,50475 | 51 566,28600 | 54 235,84494 | 47 030,97752 | 47 030,97752 | 47 030,97752 | 47 030,97752 | 47 030,97752 | 391 986,52329 |
|  | «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма №1 «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  | 986 | 0503 | 0410000000 | 0 | 37 360,96695 | 41 282,03262 | 43 754,46203 | 39 916,14210 | 39 916,14210 | 39 916,14210 | 39 916,14210 | 39 916,14210 | 321 978,17210 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ "Спецслужба г. Арсеньева" | 986 | 0503 | 0410100000 | 0 | 36 310,02065 | 39 881,28042 | 42 277,78997 | 39 252,84335 | 39 252,84335 | 39 252,84335 | 39 252,84335 | 39 252,84335 | 314 733,30779 |
| 1.1.1. | Плата концедента в рамках заключенного концессионного соглашения на содержание, использование видовой площадки имени В.К. Арсеньева и Дерсу Узала |  | 986 | 0505 | 0410121042 | 810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 664,90900 | 1 664,90900 | 1 664,90900 | 1 664,90900 | 1 664,90900 | 8 324,54500 |
| 1.1.2. | Содержание территории городского округа |  | 986 | 0503 | 0410160100 | 610 | 34 924,07265 | 38 108,69902 | 40 423,35517 | 36 572,91195 | 36 572,91195 | 36 572,91195 | 36 572,91195 | 36 572,91195 | 296 320,68659 |
| 1.1.3. | Исправление профиля гравийных оснований (грейдирование) |  | 986 | 0503 | 0410160101 | 610 | 1 385,94800 | 1 772,58140 | 1 854,43480 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 10 088,07620 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 986 | 0503 | 0410200000 | 0 | 1 050,94630 | 1 400,75220 | 1 476,67206 | 663,29875 | 663,29875 | 663,29875 | 663,29875 | 663,29875 | 7 244,86431 |
| 1.2.1. | Акарицидная противоклещевая обработка территории городского округа |  | 986 | 0503 | 0410221030 | 240 | 235,20000 | 174,61700 | 249,70750 | 139,10779 | 139,10779 | 139,10779 | 139,10779 | 139,10779 | 1 355,06345 |
| 1.2.2. | Ликвидация несанкционированных свалок |  | 986 | 0503 | 0410221040 | 240 | 200,00000 | 0,00000 | 200,87086 | 59,70000 | 59,70000 | 59,70000 | 59,70000 | 59,70000 | 699,37086 |
| 1.2.3. | Выполнение работ по составлению схемы расположения контейнерных площадок для накопления ТКО и их установке и содержанию |  | 986 | 0503 | 0410221041 | 240 | 615,74630 | 1 149,63520 | 1 026,09370 | 464,49096 | 464,49096 | 464,49096 | 464,49096 | 464,49096 | 5 113,93000 |
| 1.2.4. | Обследование мест дислокации животных без владельцев на территории городского округа |  | 986 | 0503 | 0410221031 | 240 | 0,00000 | 76,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,50000 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Содержание территории городских кладбищ» |  | 986 | 0503 | 0420000000 | 0 | 3 160,56042 | 1 065,74467 | 1 194,86157 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 11 179,94266 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Содержание территории городских кладбищ» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ "Спецслужба г. Арсеньева" | 986 | 0503 | 0420100000 | 0 | 3 160,56042 | 1 065,74467 | 1 194,86157 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 11 179,94266 |
| 2.1.1. | Расходы по оплате работ и услуг по содержанию территории кладбищ |  | 986 | 0503 | 0420121220 | 240 | 2 058,12542 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 058,12542 |
| 2.1.2. | Захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных), доставка тел с мест обнаружения в морг (по заявкам МОМВД «Арсеньевский» |  | 986 | 0503 | 0420121221 | 610 | 88,52366 | 37,72147 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 126,24513 |
| 2.1.3. | Осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению |  | 986 | 0503 | 0420193190 | 610 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 986 | 0503 | 0420193190 | 240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.4. | Предоставление земельного участка для погребения умершего |  | 986 | 0503 | 0420121222 | 610 | 1 013,91134 | 1 028,02320 | 1 110,86157 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 8 709,07211 |
| 2.1.5. | Осуществление доставки невостребованных тел с места обнаружения в морг |  | 986 | 0503 | 0420121233 | 240 | 0,00000 | 0,00000 | 84,00000 | 40,50000 | 40,50000 | 40,50000 | 40,50000 | 40,50000 | 286,50000 |
| 2.1.6. | Софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" | Управление культуры администрации городского округа | 986 | 0503 | 04201R2990 | 240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Озеленение Арсеньевского городского округа» |  | 986 | 0503 | 0430000000 | 0 | 4 191,31187 | 2 008,58033 | 2 189,53852 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 21 085,38562 |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Озеленение Арсеньевского городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ "Спецслужба г. Арсеньева" | 986 | 0503 | 0430100000 | 0 | 4 191,31187 | 2 008,58033 | 2 189,53852 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 21 085,38562 |
| 3.1.1. | Уход за зелеными насаждениями городского округа, в т.ч.: |  | 986 | 0503 | 0430160110 | 610 | 2 454,94200 | 1 566,97333 | 1 771,21152 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 17 989,08175 |
|  | Санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка, обрезка, формирование кроны), удаление аварийных деревьев |  |  |  |  |  | 514,29407 | 810,37007 | 1 014,60826 | 1 682,58772 | 1 682,58772 | 1 682,58772 | 1 682,58772 | 1 682,58772 | 10 752,21100 |
|  | Высадка цветов на клумбах, посадка газона, уход за посадками, устройство клумб |  |  |  |  |  | 1 940,64793 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 7 236,87075 |
| 3.1.2. | Удаление аварийных и перестойных деревьев, приобретение и посадка саженцев, в т.ч.: |  | 986 | 0503 | 0430160111 | 240 | 642,36987 | 441,60700 | 418,32700 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 2 002,30387 |
|  | Приобретение и посадка саженцев |  |  |  |  |  | 216,65000 | 149,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 366,43000 |
|  | Удаление аварийных и перестойных деревьев (с использованием спецтехники) |  |  |  |  |  | 425,71987 | 291,82700 | 418,32700 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 1 635,87387 |
| 3.1.3. | Приобретение растительного грунта и уличных вазонов для организации газонов и клумб |  | 986 | 0503 | 0430160112 | 240 | 1 094,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 094,00000 |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  | 986 | 0503 | 0440000000 | 0 | 2 656,65300 | 3 304,49219 | 1 662,37576 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 15 193,62535 |
|  | Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ "Спецслужба г. Арсеньева" | 986 | 0503 | 0440100000 | 0 | 2 656,65300 | 3 304,49219 | 1 662,37576 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 15 193,62535 |
| 4.1.1. | Расходы на оформление территории городского округа к праздничным мероприятиям (контракты), в т.ч.: |  | 986 | 0503 | 0440121230 | 240 | 1 968,22000 | 2 787,05190 | 794,09020 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 7 549,36210 |
|  | День Победы (включая монтаж, демонтаж иллюминации light-box) |  |  |  |  |  | 787,87416 | 36,00000 | 99,09020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 922,96436 |
|  | День защиты детей |  |  |  |  |  | 392,89863 | 119,63900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 512,53763 |
|  | День города |  |  |  |  |  | 0,00000 | 78,17000 | 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 238,17000 |
|  | Новый год |  |  |  |  |  | 787,44721 | 2 553,24290 | 535,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 5 875,69011 |
| 4.1.2. | Расходы на содержание и подготовку территории городского округа к праздничным мероприятиям (в рамках муниципального задания), в т.ч.: |  | 986 | 0503 | 0440121260 | 610 | 688,43300 | 517,44029 | 868,28556 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 7 644,26325 |
|  | Православный праздник «Крещение» |  |  |  |  |  | 60,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60,53000 |
|  | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» |  |  |  |  |  | 29,77400 | 29,77400 | 29,77400 | 32,77400 | 32,77400 | 32,77400 | 32,77400 | 32,77400 | 253,19200 |
|  | День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике |  |  |  |  |  | 6,54400 | 6,54400 | 6,54400 | 9,54400 | 9,54400 | 9,54400 | 9,54400 | 9,54400 | 67,35200 |
|  | Масленица |  |  |  |  |  | 18,21400 | 18,21400 | 18,21400 | 21,21400 | 21,21400 | 21,21400 | 21,21400 | 21,21400 | 160,71200 |
|  | Праздник Весны и труда |  |  |  |  |  | 2,83600 | 2,83600 | 2,83600 | 5,83600 | 5,83600 | 5,83600 | 5,83600 | 5,83600 | 37,68800 |
|  | День Победы |  |  |  |  |  | 74,27200 | 74,27200 | 74,27200 | 77,27200 | 77,27200 | 77,27200 | 77,27200 | 77,27200 | 609,17600 |
|  | День защиты детей |  |  |  |  |  | 16,68700 | 16,68700 | 16,68700 | 19,68700 | 19,68700 | 19,68700 | 19,68700 | 19,68700 | 148,49600 |
|  | День молодежи |  |  |  |  |  | 6,65300 | 6,65300 | 6,65300 | 9,65300 | 9,65300 | 9,65300 | 9,65300 | 9,65300 | 68,22400 |
|  | Ночь музеев |  |  |  |  |  | 4,36200 | 0,00000 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 30,53400 |
|  | День России |  |  |  |  |  | 9,92500 | 9,92500 | 9,92500 | 12,92500 | 12,92500 | 12,92500 | 12,92500 | 12,92500 | 94,40000 |
|  | День памяти и скорби |  |  |  |  |  | 2,50800 | 2,50800 | 2,50800 | 5,50800 | 5,50800 | 5,50800 | 5,50800 | 5,50800 | 35,06400 |
|  | День воздушного флота России |  |  |  |  |  | 16,36000 | 16,36000 | 16,36000 | 19,36000 | 19,36000 | 19,36000 | 19,36000 | 19,36000 | 145,88000 |
|  | День знаний |  |  |  |  |  | 6,32500 | 6,32500 | 6,32500 | 9,32500 | 9,32500 | 9,32500 | 9,32500 | 9,32500 | 65,60000 |
|  | День окончания Второй мировой войны |  |  |  |  |  | 2,61700 | 2,61700 | 2,61700 | 5,61700 | 5,61700 | 5,61700 | 5,61700 | 5,61700 | 35,93600 |
|  | Фестиваль "Арсеньевская осень" |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 181,90690 | 181,90690 | 181,90690 | 181,90690 | 181,90690 | 909,53450 |
|  | День города |  |  |  |  |  | 42,20800 | 42,20800 | 42,20800 | 95,20800 | 95,20800 | 95,20800 | 95,20800 | 95,20800 | 602,66400 |
|  | Новый год |  |  |  |  |  | 388,61800 | 282,51729 | 629,00056 | 603,82898 | 603,82898 | 603,82898 | 603,82898 | 603,82898 | 4 319,28075 |
| 5 | Подпрограмма № 5 «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» |  | 986 | 0503 | 0450000000 | 0 | 3 660,01251 | 3 905,43619 | 5 434,60706 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 22 549,39756 |
| 5.1. | Основное мероприятие: «Восстановление ливневой канализации городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ "Спецслужба г. Арсеньева" | 986 | 0503 | 0450100000 | 0 | 3 660,01251 | 3 905,43619 | 5 434,60706 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 22 549,39756 |
| 5.1.1. | Расходы на содержание ливневой канализации (контракты) |  | 986 | 0503 | 0450121060 | 240 | 430,73240 | 3 000,00000 | 4 291,87540 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 12 722,60780 |
| 5.1.2. | Содержание ливневой канализации (в рамках муниципального задания) |  | 986 | 0503 | 0450121060 | 610 | 789,70600 | 905,43619 | 1 042,73166 | 909,86836 | 909,86836 | 909,86836 | 909,86836 | 909,86836 | 7 287,21565 |
| 5.1.3. | Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав |  | 986 | 0503 | 0450121310 | 240 | 1 738,94011 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 738,94011 |
| 5.1.4. | Замена водопропускных труб |  | 986 | 0503 | 0450121331 | 240 | 662,63400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 662,63400 |
| 5.1.5. | Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности |  | 986 | 0503 | 0450121333 | 240 | 38,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 138,00000 |

_______________»

|  |  |  |  | Приложение № 6 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 1 марта 2023 года № 85-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | «Приложение № 5 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | ГРБС | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы | всего | 986 | 51 029,50475 | 51 589,76300 | 54 269,75594 | 47 086,15052 | 47 640,13995 | 47 100,59852 | 47 100,59852 | 47 100,59852 | 392 917,10972 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 542,21943 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 542,21943 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 23,47700 | 33,91100 | 55,17300 | 66,94300 | 69,62100 | 69,62100 | 69,62100 | 388,36700 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 51 029,50475 | 51 566,28600 | 54 235,84494 | 47 030,97752 | 47 030,97752 | 47 030,97752 | 47 030,97752 | 47 030,97752 | 391 986,52329 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Подпрограмма №1 «Содержание территории Арсеньевского городского округа» | всего | 986 | 37 360,96695 | 41 282,03262 | 43 754,46203 | 39 916,14210 | 39 916,14210 | 39 916,14210 | 39 916,14210 | 39 916,14210 | 321 978,17210 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 37 360,96695 | 41 282,03262 | 43 754,46203 | 39 916,14210 | 39 916,14210 | 39 916,14210 | 39 916,14210 | 39 916,14210 | 321 978,17210 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа» | всего | 986 | 36 310,02065 | 39 881,28042 | 42 277,78997 | 39 252,84335 | 39 252,84335 | 39 252,84335 | 39 252,84335 | 39 252,84335 | 314 733,30779 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 36 310,02065 | 39 881,28042 | 42 277,78997 | 39 252,84335 | 39 252,84335 | 39 252,84335 | 39 252,84335 | 39 252,84335 | 314 733,30779 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1. | Плата концедента в рамках заключенного концессионного соглашения на содержание, использование видовой площадки имени В.К. Арсеньева и Дерсу Узала | всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 664,90900 | 1 664,90900 | 1 664,90900 | 1 664,90900 | 1 664,90900 | 8 324,54500 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 664,90900 | 1 664,90900 | 1 664,90900 | 1 664,90900 | 1 664,90900 | 8 324,54500 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2 | Содержание территории городского округа | всего | 986 | 34 924,07265 | 38 108,69902 | 40 423,35517 | 36 572,91195 | 36 572,91195 | 36 572,91195 | 36 572,91195 | 36 572,91195 | 296 320,68659 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 34 924,07265 | 38 108,69902 | 40 423,35517 | 36 572,91195 | 36 572,91195 | 36 572,91195 | 36 572,91195 | 36 572,91195 | 296 320,68659 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3 | Исправление профиля гравийных оснований (грейдирование) | всего | 986 | 1 385,94800 | 1 772,58140 | 1 854,43480 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 10 088,07620 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 1 385,94800 | 1 772,58140 | 1 854,43480 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 1 015,02240 | 10 088,07620 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории городского округа» | всего | 986 | 1 050,94630 | 1 400,75220 | 1 476,67206 | 663,29875 | 663,29875 | 663,29875 | 663,29875 | 663,29875 | 7 244,86431 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 1 050,94630 | 1 400,75220 | 1 476,67206 | 663,29875 | 663,29875 | 663,29875 | 663,29875 | 663,29875 | 7 244,86431 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1 | Акарицидная противоклещевая обработка территории городского округа | всего | 986 | 235,20000 | 174,61700 | 249,70750 | 139,10779 | 139,10779 | 139,10779 | 139,10779 | 139,10779 | 1 355,06345 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 235,20000 | 174,61700 | 249,70750 | 139,10779 | 139,10779 | 139,10779 | 139,10779 | 139,10779 | 1 355,06345 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | всего | 986 | 200,00000 | 0,00000 | 200,87086 | 59,70000 | 59,70000 | 59,70000 | 59,70000 | 59,70000 | 699,37086 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 200,00000 | 0,00000 | 200,87086 | 59,70000 | 59,70000 | 59,70000 | 59,70000 | 59,70000 | 699,37086 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.3 | Выполнение работ по составлению схемы расположения контейнерных площадок для накопления ТКО и их установке и содержанию | всего | 986 | 615,74630 | 1 149,63520 | 1 026,09370 | 464,49096 | 464,49096 | 464,49096 | 464,49096 | 464,49096 | 5 113,93000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 615,74630 | 1 149,63520 | 1 026,09370 | 464,49096 | 464,49096 | 464,49096 | 464,49096 | 464,49096 | 5 113,93000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.4. | Обследование мест дислокации животных без владельцев на территории городского округа | всего | 986 | 0,00000 | 76,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,50000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0,00000 | 76,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,50000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Содержание территории городских кладбищ» | всего | 986 | 3 160,56042 | 1 089,22167 | 1 228,77257 | 1 206,92820 | 1 760,91763 | 1 221,37620 | 1 221,37620 | 1 221,37620 | 12 110,52909 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 542,21943 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 542,21943 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 23,47700 | 33,91100 | 55,17300 | 66,94300 | 69,62100 | 69,62100 | 69,62100 | 388,36700 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 3 160,56042 | 1 065,74467 | 1 194,86157 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 11 179,94266 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содержание территории городских кладбищ» | всего | 986 | 3 160,56042 | 1 089,22167 | 1 228,77257 | 1 206,92820 | 1 760,91763 | 1 221,37620 | 1 221,37620 | 1 221,37620 | 12 110,52909 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 542,21943 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 542,21943 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 23,47700 | 33,91100 | 55,17300 | 66,94300 | 69,62100 | 69,62100 | 69,62100 | 388,36700 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 3 160,56042 | 1 065,74467 | 1 194,86157 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 1 151,75520 | 11 179,94266 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.1 | Расходы по оплате работ и услуг по содержанию территории кладбищ | всего | 986 | 2 058,12542 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 058,12542 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 2 058,12542 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 058,12542 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.2 | Захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных), доставка тел с мест обнаружения в морг (по заявкам МОМВД «Арсеньевский» | всего | 986 | 88,52366 | 37,72147 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 126,24513 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 88,52366 | 37,72147 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 126,24513 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.3. | Осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | всего | 986 | 0,00000 | 23,47700 | 33,91100 | 55,17300 | 66,94300 | 69,62100 | 69,62100 | 69,62100 | 388,36700 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | 0,00000 | 23,47700 | 33,91100 | 55,17300 | 66,94300 | 69,62100 | 69,62100 | 69,62100 | 388,36700 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.4 | Предоставление земельного участка для погребения умершего | всего | 986 | 1 013,91134 | 1 028,02320 | 1 110,86157 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 8 709,07211 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 1 013,91134 | 1 028,02320 | 1 110,86157 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 1 111,25520 | 8 709,07211 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.5. | Осуществление доставки невостребованных тел с места обнаружения в морг | всего | 986 | 0,00000 | 0,00000 | 84,00000 | 40,50000 | 40,50000 | 40,50000 | 40,50000 | 40,50000 | 286,50000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0,00000 | 0,00000 | 84,00000 | 40,50000 | 40,50000 | 40,50000 | 40,50000 | 40,50000 | 286,50000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.6. | Софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" | всего | 986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 542,21943 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 542,21943 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 542,21943 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 542,21943 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Озеленение Арсеньевского городского округа» | всего | 986 | 4 191,31187 | 2 008,58033 | 2 189,53852 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 21 085,38562 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 4 191,31187 | 2 008,58033 | 2 189,53852 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 21 085,38562 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Озеленение Арсеньевского городского округа» | всего | 986 | 4 191,31187 | 2 008,58033 | 2 189,53852 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 21 085,38562 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 4 191,31187 | 2 008,58033 | 2 189,53852 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 2 539,19098 | 21 085,38562 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.1 | Уход за зелеными насаждениями городского округа, в т.ч.: | всего | 986 | 2 454,94200 | 1 566,97333 | 1 771,21152 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 17 989,08175 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 2 454,94200 | 1 566,97333 | 1 771,21152 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 2 439,19098 | 17 989,08175 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка, обрезка, формирование кроны), удаление аварийных деревьев | всего | 986 | 514,29407 | 810,37007 | 1 014,60826 | 1 682,58772 | 1 682,58772 | 1 682,58772 | 1 682,58772 | 1 682,58772 | 10 752,21100 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 514,29407 | 810,37007 | 1 014,60826 | 1 682,58772 | 1 682,58772 | 1 682,58772 | 1 682,58772 | 1 682,58772 | 10 752,21100 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Высадка цветов на клумбах, посадка газона, уход за посадками, устройство клумб | всего | 986 | 1 940,64793 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 7 236,87075 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 1 940,64793 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 756,60326 | 7 236,87075 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.2 | Удаление аварийных и перестойных деревьев, приобретение и посадка саженцев, в т.ч.: | всего | 986 | 642,36987 | 441,60700 | 418,32700 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 2 002,30387 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 642,36987 | 441,60700 | 418,32700 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 2 002,30387 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение и посадка саженцев | всего | 986 | 216,65000 | 149,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 366,43000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 216,65000 | 149,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 366,43000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Удаление аварийных и перестойных деревьев (с использованием спецтехники) | всего | 986 | 425,71987 | 291,82700 | 418,32700 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 1 635,87387 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 425,71987 | 291,82700 | 418,32700 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 1 635,87387 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.3 | Приобретение растительного грунта и уличных вазонов для организации газонов и клумб | всего | 986 | 1 094,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 094,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 1 094,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 094,00000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Подпрограмма № 4 «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» | всего | 986 | 2 656,65300 | 3 304,49219 | 1 662,37576 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 15 193,62535 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 2 656,65300 | 3 304,49219 | 1 662,37576 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 15 193,62535 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения» | всего | 986 | 2 656,65300 | 3 304,49219 | 1 662,37576 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 15 193,62535 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 2 656,65300 | 3 304,49219 | 1 662,37576 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 1 514,02088 | 15 193,62535 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.1 | Расходы на оформление территории городского округа к праздничным мероприятиям (контракты), в т.ч.: | всего | 986 | 1 968,22000 | 2 787,05190 | 794,09020 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 7 549,36210 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 1 968,22000 | 2 787,05190 | 794,09020 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 7 549,36210 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | День Победы (включая монтаж, демонтаж иллюминации light-box) | всего | 986 | 787,87416 | 36,00000 | 99,09020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 922,96436 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 787,87416 | 36,00000 | 99,09020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 922,96436 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | День защиты детей | всего | 986 | 392,89863 | 119,63900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 512,53763 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 392,89863 | 119,63900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 512,53763 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | День города | всего | 986 | 0,00000 | 78,17000 | 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 238,17000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0,00000 | 78,17000 | 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 238,17000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Новый год | всего | 986 | 787,44721 | 2 553,24290 | 535,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 5 875,69011 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 787,44721 | 2 553,24290 | 535,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 5 875,69011 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.2 | Расходы на содержание и подготовку территории городского округа к праздничным мероприятиям (в рамках муниципального задания), в т.ч.: | всего | 986 | 688,43300 | 517,44029 | 868,28556 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 7 644,26325 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 688,43300 | 517,44029 | 868,28556 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 1 114,02088 | 7 644,26325 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Православный праздник «Крещение» | всего | 986 | 60,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60,53000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 60,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60,53000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | всего | 986 | 29,77400 | 29,77400 | 29,77400 | 32,77400 | 32,77400 | 32,77400 | 32,77400 | 32,77400 | 253,19200 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 29,77400 | 29,77400 | 29,77400 | 32,77400 | 32,77400 | 32,77400 | 32,77400 | 32,77400 | 253,19200 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике | всего | 986 | 6,54400 | 6,54400 | 6,54400 | 9,54400 | 9,54400 | 9,54400 | 9,54400 | 9,54400 | 67,35200 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 6,54400 | 6,54400 | 6,54400 | 9,54400 | 9,54400 | 9,54400 | 9,54400 | 9,54400 | 67,35200 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Масленица | всего | 986 | 18,21400 | 18,21400 | 18,21400 | 21,21400 | 21,21400 | 21,21400 | 21,21400 | 21,21400 | 160,71200 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 18,21400 | 18,21400 | 18,21400 | 21,21400 | 21,21400 | 21,21400 | 21,21400 | 21,21400 | 160,71200 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Праздник Весны и труда | всего | 986 | 2,83600 | 2,83600 | 2,83600 | 5,83600 | 5,83600 | 5,83600 | 5,83600 | 5,83600 | 37,68800 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 2,83600 | 2,83600 | 2,83600 | 5,83600 | 5,83600 | 5,83600 | 5,83600 | 5,83600 | 37,68800 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | День Победы | всего | 986 | 74,27200 | 74,27200 | 74,27200 | 77,27200 | 77,27200 | 77,27200 | 77,27200 | 77,27200 | 609,17600 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 74,27200 | 74,27200 | 74,27200 | 77,27200 | 77,27200 | 77,27200 | 77,27200 | 77,27200 | 609,17600 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | День защиты детей | всего | 986 | 16,68700 | 16,68700 | 16,68700 | 19,68700 | 19,68700 | 19,68700 | 19,68700 | 19,68700 | 148,49600 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 16,68700 | 16,68700 | 16,68700 | 19,68700 | 19,68700 | 19,68700 | 19,68700 | 19,68700 | 148,49600 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | День молодежи | всего | 986 | 6,65300 | 6,65300 | 6,65300 | 9,65300 | 9,65300 | 9,65300 | 9,65300 | 9,65300 | 68,22400 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 6,65300 | 6,65300 | 6,65300 | 9,65300 | 9,65300 | 9,65300 | 9,65300 | 9,65300 | 68,22400 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ночь музеев | всего | 986 | 4,36200 | 0,00000 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 30,53400 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 4,36200 | 0,00000 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 4,36200 | 30,53400 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | День России | всего | 986 | 9,92500 | 9,92500 | 9,92500 | 12,92500 | 12,92500 | 12,92500 | 12,92500 | 12,92500 | 94,40000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 9,92500 | 9,92500 | 9,92500 | 12,92500 | 12,92500 | 12,92500 | 12,92500 | 12,92500 | 94,40000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | День памяти и скорби | всего | 986 | 2,50800 | 2,50800 | 2,50800 | 5,50800 | 5,50800 | 5,50800 | 5,50800 | 5,50800 | 35,06400 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 2,50800 | 2,50800 | 2,50800 | 5,50800 | 5,50800 | 5,50800 | 5,50800 | 5,50800 | 35,06400 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | День воздушного флота России | всего | 986 | 16,36000 | 16,36000 | 16,36000 | 19,36000 | 19,36000 | 19,36000 | 19,36000 | 19,36000 | 145,88000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 16,36000 | 16,36000 | 16,36000 | 19,36000 | 19,36000 | 19,36000 | 19,36000 | 19,36000 | 145,88000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | День знаний | всего | 986 | 6,32500 | 6,32500 | 6,32500 | 9,32500 | 9,32500 | 9,32500 | 9,32500 | 9,32500 | 65,60000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 6,32500 | 6,32500 | 6,32500 | 9,32500 | 9,32500 | 9,32500 | 9,32500 | 9,32500 | 65,60000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | День окончания Второй мировой войны | всего | 986 | 2,61700 | 2,61700 | 2,61700 | 5,61700 | 5,61700 | 5,61700 | 5,61700 | 5,61700 | 35,93600 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 2,61700 | 2,61700 | 2,61700 | 5,61700 | 5,61700 | 5,61700 | 5,61700 | 5,61700 | 35,93600 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Фестиваль "Арсеньевская осень" | всего | 986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 181,90690 | 181,90690 | 181,90690 | 181,90690 | 181,90690 | 909,53450 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 181,90690 | 181,90690 | 181,90690 | 181,90690 | 181,90690 | 909,53450 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | День города | всего | 986 | 42,20800 | 42,20800 | 42,20800 | 95,20800 | 95,20800 | 95,20800 | 95,20800 | 95,20800 | 602,66400 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 42,20800 | 42,20800 | 42,20800 | 95,20800 | 95,20800 | 95,20800 | 95,20800 | 95,20800 | 602,66400 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Новый год | всего | 986 | 388,61800 | 282,51729 | 629,00056 | 603,82898 | 603,82898 | 603,82898 | 603,82898 | 603,82898 | 4 319,28075 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 388,61800 | 282,51729 | 629,00056 | 603,82898 | 603,82898 | 603,82898 | 603,82898 | 603,82898 | 4 319,28075 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Подпрограмма № 5 «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» | всего | 986 | 3 660,01251 | 3 905,43619 | 5 434,60706 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 22 549,39756 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 3 660,01251 | 3 905,43619 | 5 434,60706 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 22 549,39756 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1 | Основное мероприятие: «Восстановление ливневой канализации городского округа» | всего | 986 | 3 660,01251 | 3 905,43619 | 5 434,60706 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 22 549,39756 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 3 660,01251 | 3 905,43619 | 5 434,60706 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 1 909,86836 | 22 549,39756 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.1 | Расходы на содержание ливневой канализации (контракты) | всего | 986 | 430,73240 | 3 000,00000 | 4 291,87540 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 12 722,60780 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 430,73240 | 3 000,00000 | 4 291,87540 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 12 722,60780 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.2 | Содержание ливневой канализации (в рамках муниципального задания) | всего | 986 | 789,70600 | 905,43619 | 1 042,73166 | 909,86836 | 909,86836 | 909,86836 | 909,86836 | 909,86836 | 7 287,21565 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 789,70600 | 905,43619 | 1 042,73166 | 909,86836 | 909,86836 | 909,86836 | 909,86836 | 909,86836 | 7 287,21565 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.3 | Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав | всего | 986 | 1 738,94011 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 738,94011 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 1 738,94011 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 738,94011 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.4 | Замена водопропускных труб | всего | 986 | 662,63400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 662,63400 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 662,63400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 662,63400 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.5 | Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности | всего | 986 | 38,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 138,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 986 | 38,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 138,00000 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

_____________»

|  | Приложение № 7 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 1 марта 2023 года № 85-па |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 6 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание территории Арсеньевского городского округа»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» финансовое управление администрации городского округа |
| Цели подпрограммы | - улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа; - увеличение срока службы дорожного покрытия улиц городского округа |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; -улучшение экологической обстановки на территории городского округа; - содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - площадь общественной территории, переданной на содержание в рамках концессионного соглашения, м2; - площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; - количество вывезенного мусора в ходе ликвидации несанкционированных свалок, м3; - количество составленных схем расположения контейнерных площадок для накопления ТКО, шт.; - количество установленных контейнерных площадок для накопления ТКО, шт.; - площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; -количество составленных отчетов о местах дислокации животных без владельцев, шт.; - площадь гравийных дорог с исправленным профилем основания, м2 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2027 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 321 978,17210 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2020 год – 37 360,96695 тыс. руб., 2021 год – 41 282,03262 тыс. руб., 2022 год – 43 754,46203 тыс. руб., 2023 год – 39 916,14210 тыс. руб., 2024 год – 39 916,14210 тыс. руб., 2025 год – 39 916,14210 тыс. руб., 2026 год – 39 916,14210 тыс. руб., 2027 год – 39 916,14210 тыс. руб. |

______________»

|  | Приложение № 8 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 1 марта 2023 года № 85-па |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 7 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание территории городских кладбищ»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа»; управление культуры администрации городского округа |
| Цели подпрограммы | улучшение внешнего вида территории кладбищ и организация похоронного дела в городском округе |
| Задачи подпрограммы | - содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа; - организация ритуальных услуг и транспортировки умерших (неопознанных и невостребованных) |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2; - количество земельных участков, предоставленных для погребения умерших, ед.; - ожидаемое количество умерших (неопознанных и невостребованных), ед.; - количество неопознанных и невостребованных тел, доставленных с мест обнаружения в морг, ед.; -количество благоустроенных воинских захоронений останков погибших при защите Отечества, ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2027 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 12 110,52909 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2020 год – 3 160,56042 тыс. руб., 2021 год – 1 089,22167 тыс. руб., 2022 год – 1 228,77257 тыс. руб., 2023 год – 1 206,92820 тыс. руб., 2024 год – 1 760,91763 тыс. руб., 2025 год – 1 221,37620 тыс. руб., 2026 год – 1 221,37620 тыс. руб., 2027 год – 1 221,37620 тыс. руб., Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование подпрограммы — 542,21943 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 год – 542,21943 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование подпрограммы — 388,36700 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 23,47700 тыс. руб., 2022 год – 33,91100 тыс. руб., 2023 год – 55,17300 тыс. руб., 2024 год – 66,94300 тыс. руб., 2025 год – 69,62100 тыс. руб., 2026 год – 69,62100 тыс. руб., 2027 год – 69,62100 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы – 11 179,94266 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 3 160,56042 тыс. руб., 2021 год – 1 065,74467 тыс. руб., 2022 год – 1 194,86157 тыс. руб., 2023 год – 1 151,75520 тыс. руб., 2024 год – 1 151,75520 тыс. руб., 2025 год – 1 151,75520 тыс. руб., 2026 год – 1 151,75520 тыс. руб., 2026 год – 1 151,75520 тыс. руб. |

__________»

|  |  | Приложение № 9 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 1 марта 2023 года № 85-па |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Приложение № 8 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы» |  |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Озеленение Арсеньевского городского округа»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |
| Цели подпрограммы | улучшение внешнего облика и экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа |
| Задачи подпрограммы | - обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; - сокращение количества аварийных деревьев в границах городского округа; - увеличение площади озелененных территорий |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; - количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; - количество высаженных деревьев, кустарников, шт.; - площадь клумб, газонов, засаженных цветами, газонной травой, м2 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2027 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 21 085,38562 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2020 год – 4 191,31187 тыс. руб., 2021 год – 2 008,58033 тыс. руб., 2022 год – 2 189,53852 тыс. руб., 2023 год – 2 539,19098 тыс. руб., 2024 год – 2 539,19098 тыс. руб., 2025 год – 2 539,19098 тыс. руб., 2026 год – 2 539,19098 тыс. руб., 2027 год – 2 539,19098 тыс. руб. |

_________»

|  | Приложение № 10 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 1 марта 2023 года № 85-па |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 9 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Подготовка территории Арсеньевского городского округа

к праздничным мероприятиям»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |
| Цели подпрограммы | -улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни; - создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, ед.; - площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2; - расходы на проведение одного праздничного мероприятия, руб. на 1 мероприятие в среднем |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2027 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Источником финансирования являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 15 193,62535 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2020 год – 2 656,65300 тыс. руб., 2021 год – 3 304,49219 тыс. руб., 2022 год – 1 662,37576 тыс. руб., 2023 год – 1 514,02088 тыс. руб., 2024 год – 1 514,02088 тыс. руб. 2025 год – 1 514,02088 тыс. руб., 2026 год – 1 514,02088 тыс. руб. 2027 год – 1 514,02088 тыс. руб. |

____________________»

|  | Приложение № 11 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 1 марта 2023 года № 85-па |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 10 к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2027 годы |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание и развитие системы ливневой канализации

Арсеньевского городского округа»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |
| Цели подпрограммы | улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков |
| Задачи подпрограммы | - приведение сетей ливневой канализации в нормативное состояние; - обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации городского округа; - применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости; - снижение уровня образования водной эрозии земель городского округа |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - количество очищенных смотровых и ливнеприемных колодцев, ед.; - протяженность восстановленной ливневой канализации, пм; - протяженность восстановленных водоотводных канав, пм; - количество отремонтированных смотровых и ливнеприемных колодцев, ед.; - количество установленных дополнительных ливнеприемных колодцев на существующем участке ливневой канализации, ед.; - протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, пм; - количество составленных топографических планов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2027 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 22 549,39756 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2020 год – 3 660,01251 тыс. руб., 2021 год – 3 905,43619 тыс. руб., 2022 год – 5 434,60706 тыс. руб., 2023 год – 1 909,86836 тыс. руб., 2024 год – 1 909,86836 тыс. руб. 2025 год – 1 909,86836 тыс. руб., 2026 год – 1 909,86836 тыс. руб. 2027 год – 1 909,86836 тыс. руб. |

_________»