АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 28 мая 2014 г. | г.Арсеньев | № | 459-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 21 октября 2013 года

№ 866-па «Об утверждении муниципальной  программы

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

на территории Арсеньевского городского округа» на 2014-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения  Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2013 года    № 398-па, государственной программой Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года

№ 394-па, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу  «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2014-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 21 октября 2013 года № 866-па (в редакции постановления администрации Арсеньевского городского округа от 16 декабря 2013 года       № 1048-па) (далее - Программа):

1.1. Изложить наименование Программы в следующей редакции: «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2014-2015 годы».

1.2. Изложить Программу   в  редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения  на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа В.Ф. Бутко.

И.о.Главы городского округа                                                                     В.Ф.Бутко

- Приложение

- к  постановлению  администрации

- Арсеньевского городского округа

- от «28» мая 2014г. № 459-па

- Муниципальная  программа

- «Обеспечение    земельных участков  инженерной инфраструктурой

- и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского

- городского округа» на 2014 - 2015 годы

- Паспорт  муниципальной  программы

| - Наименование программы | - Муниципальная программа - «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» - на 2014 - 2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель программы | - Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа |
| - Соисполнители программы | - Финансовое управление, управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа |
| - Цели программы | 1.Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам; 2. Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг; 3. Снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий вышеуказанной категории граждан |
| - Задачи программы | Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и проездов к земельным участкам |
| - Целевые индикаторы и показатели программы | Увеличение протяженности инженерных сетей: - водоснабжения на 5,5км; - водоотведения на 5,5 км; - электроснабжения на 5,5км. Увеличение протяженности проездов на 4,8 км. |
| - Этапы и сроки реализации программы | 2014-2015 годы, в два этапа |
| - Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Программы, всего: 62 322 853,48 руб. в том числе: 2014 год - 27 322 853,48 руб. 2015 год -35 000 000,00 руб. По источникам финансирования: 2014 год - 19 119 853,48 руб. - краевой бюджет; - 8 203 000,00 руб. - бюджет городского округа; 2015 год - 24 500 000,00 руб. - краевой бюджет; - 10 500 000,00 руб.- бюджет городского округа |
| - Ожидаемые результаты реализации программы | 100% земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей, будут обеспечены инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам |

- 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости

- ее решения программными методами

Программа разработана в соответствии с концепцией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения  Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2013 года      № 398-па (в редакции Постановления Администрации Приморского края  от 14 апреля 2014 года № 133), государственной программой Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 394-па (в редакции постановления Администрации Приморского края от 14 апреля 2014 года № 134-па).

Программа определяет цели, задачи и направления обеспечения земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, на сегодняшний день остается вопрос обеспечения земельных участков предоставленных (предоставляемых) инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и проездами к земельным участкам.

В рамках закона Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» (далее - Закон) на территории Арсеньевского городского округа разработаны проекты планировки и сформированы земельные участки в жилмассиве «Кирзавод» (80), жилмассиве «Восточный»  на юго-востоке улиц Кочубея - Пионерская (108), которые необходимо обеспечить инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам.

Всего в рамках Закона  гражданам предоставлено под индивидуальное жилищное строительство  по состоянию на 15 мая 2014 года 193 участка, в том числе в жилмассивах «Кирзавод» и «Восточный» 179 земельных участка.

Предоставленные земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой и проездами.  Строительство  требует значительных финансовых затрат и их отсутствие создает большие трудности по освоению земельных участков.

2.Цели и задачи Программы

2.1.Целями Программы являются:

- обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам;

- создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг;

- снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий вышеуказанной  категории граждан.

2.2.Основные задачи Программы:

Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и проездов к   земельным участкам.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы предоставлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Ожидаемые результаты от реализации Программы:

100% земельных участков, предоставленных  гражданам, имеющих трех и более детей, будут обеспечены  инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам.

Ожидаемый конечный результат планируется достичь, привлекая денежные средства из краевого  бюджета.

Целевые показатели и индикаторы Программы:

Увеличение протяженности инженерных сетей:

- водоснабжения на  5,5 км;

- водоотведения на  5,5 км;

- электроснабжения на 5,5 км.

Увеличение протяженности проездов к земельным участкам на 4,8 км.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

В целях обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам предусмотрены следующие мероприятия:

а) получение предварительных технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и проездов к земельным участкам к  существующей улично-дорожной сети.

б) выполнение проектно-сметных работ на инженерную  инфраструктуру земельных участков и на проезды к земельным участкам:

- проведение торгов на  инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры и проездов к земельным участкам;

- проведение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации инженерной  инфраструктуры и на проезды к земельным участкам.

в) оформление технических условий на подключение к инженерной  инфраструктуре земельных участков и на присоединение проездов к  существующей улично-дорожной сети:

- оформление технических условий на подключение к сетям водоснабжения;

- оформление технических условий на подключение к сетям водоотведения;

- оформление технических условий на подключение к электрическим сетям;

- оформление технических условий на присоединение  проездов  к  существующей улично-дорожной сети;

- подготовка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения;

- подготовка проектно-сметной документации на строительство сетей водоотведения;

- подготовка проектно-сметной документации на строительство электрических сетей;

- подготовка проектно-сметной документации на строительство проездов к земельным участкам;

г) выполнение строительно-монтажных работ по инфраструктурному обеспечению земельных участков  и проездов к земельным участкам:

- проведение торгов на строительство инженерной  инфраструктуры и проездов к земельным участкам;

- получение разрешения на производство строительно-монтажных работ инженерной инфраструктуры и проездов к земельным участкам;

- организация строительно-монтажных работ на строительство сетей водоснабжения;

- организация строительно-монтажных работ на строительство сетей водоотведения;

- организация строительно-монтажных работ на строительство электрических сетей;

- организация строительно-монтажных работ на строительство проездов к земельным участкам;

- получение разрешения на ввод;

- передача построенных объектов эксплуатирующим организациям.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2014-2015 годы  в два этапа.

1 этап - 2014 год - проектирование, строительство проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в объеме 27 322 853,48 руб.

2 этап - 2015 год - обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)  жилмассива «Кирзавод» (80 земельных участков), жилмассива «Восточный» (108 земельных участков)  в объеме  35 000 000,00 руб.

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию Программы, всего: 62 322 853,48 тыс.руб.

6. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом её исполнения

Мероприятия за выполнением указанных мероприятий осуществляется ответственным исполнителем - управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы ответственный исполнитель ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа  отчет о ходе выполнения программных мероприятий, и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление реализуются в порядке, установленном  Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- краевого бюджета;

- бюджета городского округа.

Перечень мероприятий Программы может корректироваться путем внесения изменений в настоящую Программу.

Ответственным исполнителем за реализацию Программы является управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа.

Мониторинг и контроль управления экономики и инвестиций администрации городского округа доклад о ходе работ по реализации Программы и предложения:

- о внесении изменений в программу;

- об изменении, начиная с очередного финансового года, объема бюджетных ассигнований на реализацию программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Объём финансирования Программы составляет  62 322 853,48   руб.

Финансирование Программы планируется из следующих источников:

- краевой бюджет – 43 619 853,48 руб.;

- бюджет городского округа – 18 703 000,00 руб.,

в том числе:

по источникам по годам и источникам финансирования:

2014 год - 19 119 853,48 руб.- краевой бюджет; 10 500 000,00 руб.- бюджет городского округа;

2015 год – 24 500 000,00 руб.- краевой бюджет; 10500 000,00 руб.- бюджет городского округа.

Ресурсное обеспечение предоставлено в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

________________

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к Программе «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2014-2015 годы |

Сведения

о показателях (индикаторах) программы

- «Обеспечение    земельных участков  инженерной инфраструктурой

- на территории Арсеньевского городского округа»

- на 2014 - 2015 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 6 | 7 |
| 1 | Дополнительная протяженность сетей водоснабжения | км | 5,5 | 0 | 5,5 |
| 2 | Дополнительная протяженность сетей водоотведения | км | 5,5 | 0 | 5,5 |
| 3 | Дополнительная протяженность сетей электроснабжения | км | 5,5 | 0 | 5,5 |
| 4 | Дополнительная протяженность проездов к земельным участкам | км | 4,8 | 4,8 | 4,8 |

|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | к Программе «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2014-2015 годы |

Информация

о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых

на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в рублях), годы |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | всего: | 27 322 853,48 | 35 000 000,00 | 62 322 853,48 | Управление архитектуры и градостроительства, финансовое управление, управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа |  |
|  |  | краевой бюджет | 19 119 853,48 | 24 500 000,00 | 43 619 853,48 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 8 203 000,00 | 10 500 000,00 | 18 703 000,00 |  |  |
| 1. | Проектирование, строительство проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилмассив «Кирзавод» в г.Арсеньеве |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование | всего | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |  | 2014 |
|  |  | краевой бюджет | 55 456,04 | 0,00 | 55 456,04 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 32 543,96 | 0,00 | 32 543,96 |  |  |
|  | Строительство проездов к земельным участкам | всего: | 8 936 844,30 | 0,00 | 8 936 844,30 |  | 2014 |
|  |  | краевой бюджет | 6 255 791,01 | 0,00 | 6 255 791,01 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 681 053,29 | 0,00 | 2 681 053,29 |  |  |
| 1.2. | Жилмассив «Восточный» на юго-востоке улиц Кочубея-Пионерская в г.Арсеньеве |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование | всего: | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |  | 2014 |
|  |  | краевой бюджет | 88 200,00 | 0,00 | 88 200,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 37 800,00 | 0,00 | 37 800,00 |  |  |
|  | Строительство проездов к земельным участкам | всего | 18 172 009,18 | 0,00 | 18 172 009,18 |  | 2014 |
|  |  | краевой бюджет | 12 720 406,43 | 0,00 | 12 720 406,43 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 5 451 602,75 | 0,00 | 5 451 602,75 |  |  |
| 2. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изыскания, проектирование, строительство сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) жилмассива «Кирзавод» (80 земельных участков), жилмассива «Восточный» на юго-востоке улиц Кочубея-Пионерская (108 земельных участков) | всего | 0,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |  | 2015 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |  |  |