АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 25 марта 2025 г. | г.Арсеньев | № | 189-па |
| --- | --- | --- | --- |

О проведении весеннего двухмесячника по санитарной очистке

территории Арсеньевского городского округа

С целью приведения территории Арсеньевского городского округа в надлежащее санитарное и эстетическое состояние, руководствуясь муниципальным правовым актом Арсеньевского городского округа от 28 декабря 2018 года № 85-МПА «Правила по благоустройству территории Арсеньевского городского округа», Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 25 марта 2025 года по 25 мая 2025 года весеннюю уборку территории Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) от скопившегося за зиму мусора.

2. Создать штаб по проведению весеннего двухмесячника по санитарной очистке территории городского округа и утвердить его состав (прилагается).

3. Провести 28 марта 2025 года, 11 апреля 2025 года, 25 апреля 2025 года общегородские субботники по санитарной очистке территории городского округа.

4. Провести 18 апреля 2025 года Всероссийскую акцию «Вода России» по очистке от мусора берегов реки Дачная.

5. Управлению жизнеобеспечения администрации городского округа (Зинкин):

5.1. Обеспечить активное участие в мероприятиях двухмесячника по санитарной очистке территории городского округа коллективов организаций всех организационно-правовых форм, собственников индивидуальных строений, жителей многоквартирных жилых домов, представителей гаражно-строительных кооперативов и садоводческих обществ на добровольной основе;

5.2. В течение двухмесячника по санитарной очистке территории городского округа обеспечить координацию работы коллективов организаций всех организационно-правовых форм.

6. Управлению образования администрации городского округа (Ягодина):

6.1. Обеспечить санитарную очистку территорий муниципальных образовательных учреждений городского округа, а также прилегающих территорий;

6.2. Организовать проведение субботника по санитарной очистке территории городского округа в подведомственных учреждениях на добровольной основе.

7. Управлению экономики и инвестиций администрации городского округа (Конечных) организовать работу по привлечению предприятий отрасли торговли, бытового обслуживания и общественного питания к участию в двухмесячнике по санитарной очистке отведенных и прилегающих территорий.

8. Управлению спорта и молодежной политики администрации городского округа (Москвичев) организовать и обеспечить работы по санитарной очистке территорий спортивных сооружений и спортивных площадок, находящихся в муниципальной собственности городского округа, санитарной очистке прилегающих территорий.

9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа (Машковская) организовать работы по покраске рекламных конструкций.

10. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ:

10.1. Организовать участие на добровольной основе своих коллективов, жителей многоквартирного жилого фонда городского округа в мероприятиях по санитарной очистке придомовых территорий;

10.2. Организовать ремонт и покраску малых архитектурных форм на придомовых территориях;

10.3. Установить урны у подъездов жилых домов (в случае их отсутствия);

10.4. Провести санитарную обрезку деревьев и кустарников при наличии разрешения на снос или обрезку зеленых насаждений, уборку сухих деревьев и кустарников.

11. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм:

11.1. Обеспечить участие своих коллективов в двухмесячнике по санитарной очистке территории городского округа на добровольной основе;

11.2. Привести в надлежащее санитарное состояние территории организаций и прилегающие территории: очистить от отходов производства и потребления.

12. Директору МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» Афанасьеву Е.В.:

12.1. Провести очистку городских дорог, площадей, газонов, парков, скверов.

12.2. Обеспечить сбор и вывоз мусора с городских территорий на площадку для временного размещения ТКО по адресу: ул. Котовского, 1а.

13. Рекомендовать АО «Арсеньевэлектросервис» (Малярович) провести санитарную обрезку деревьев под линиями электропередач, в том числе сетей уличного освещения, привести в порядок территорию вокруг подстанций.

14. Рекомендовать Арсеньевский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» (Дузеев) провести уборку территории от мусора вдоль всех наземных теплотрасс, расположенных на территории городского округа, включая пустырь в районе ул. Сазыкина (в месте нахождения наземной теплосети).

15. Рекомендовать ООО «Водоканал» (Епишев) произвести отсыпку песчано-гравийной смесью территории вокруг питьевых колодцев, выполнить ремонт питьевых колонок (установить в вертикальном положении).

16. Рекомендовать ООО «Водосток» (Ласковый) произвести очистку стоков очистных сооружений на р. Дачная.

17. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, указанных в приложении к настоящему постановлению:

17.1. Провести уборку закрепленных территорий от мусора согласно приложению к настоящему постановлению.

17.2. Осуществлять сбор и складирование мусора в мешки, не допускать пожогов собранного мусора на территории города.

17.3. Представить в управление жизнеобеспечения администрации городского округа отчет в свободной форме о выполненных работах в дни проведения двухмесячника (с указанием видов и объемов работ, количества человек, принявших участие) в течение 10 дней со дня проведения работ.

18. Жителям частного сектора провести уборку прилегающих территорий от мусора (от забора до дороги).

19. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации городского округа настоящего постановления.

20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы городского округа                                                                             С.С. Угаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением    администрации

Арсеньевского городского округа

от « 25» марта 2025 года  № 189-па

С О С Т А В

городского штаба по проведению весеннего двухмесячника по санитарной

очистке территории Арсеньевского городского округа

| Угаров С.С. | - Врио Главы городского округа, председатель штаба |
| --- | --- |
| Янкин Н.Л. | - заместитель главы администрации, заместитель председателя штаба |
| Члены штаба: |  |
| Зинкин А.Ю. | - и.о. начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| Машковская Н. А. | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа; |
| Кошель К.Л. | - начальник отдела по организации деятельности административной комиссии администрации городского округа; |
| Пустовит С.В. | - председатель ОО «Совет предпринимателей»; |
| Конечных Л.Л. | - начальник управления экономики и инвестиций администрации городского округа; |
| Шевченко О.Ф. | - начальник управления культуры администрации городского округа; |
| Москвичев П.В. | - и.о. начальника управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| Ягодина Т.И. | - начальник управления образования администрации городского округа. |

_______________

Приложение

к   постановлению   администрации

Арсеньевского  городского  округа

от « 25» марта 2025 года  № 189-па

Перечень территорий городского округа, рекомендуемых для уборки

в дни проведения весеннего двухмесячника

| № п/п | Наименование организаций, учреждений, предприятий | - Закрепленная территория | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МОБУ «СОШ №№ 1-10» | Уборка собственных территорий и прилегающих к учреждениям от мусора. | Директора учреждений |
|  | КГБПОУ «ПИК» | Уборка газона и тротуара от мусора по ул. Первомайская (с двух сторон от ул. Щербакова до ул. Мира). Уборка ул. Мира, ул. Победы (от ул. Первомайская до ул. Октябрьская). | Руководитель |
|  | МБУ ДО СШ «Восток» | Уборка собственной территории и прилегающей территории в границах ул. Жуковского – Парк «Восток» – р. Дачная. | Руководитель |
|  | МБУ ДО СШ «Юность» | Уборка собственной территории и прилегающей территории в границах ул. Щербакова – ул. Ленинская – ул. Ломоносова. | Руководитель |
|  | МБУ ДО СШ «Полет» | Уборка собственной территории и прилегающей территории в границах ул. Ленинская – ул. Жуковского – ул. Калининская. | Руководитель |
|  | МБУ ДО СШОР «Богатырь» | Уборка собственной территории и прилегающей территории. | Руководитель |
|  | Социальный фонд России в г. Арсеньеве | Уборка территории от мусора на прилегающей к зданию территории. | Руководитель |
|  | ООО «Гостиница «Таежная» | Уборка собственной территории и прилегающей территории. | Руководитель |
|  | Редакция газеты «Бизнес-Арс» | Уборка прилегающей территории, расположенной в непосредственной близости от редакции газеты | Руководитель |
|  | ООО «Новая волна» | Уборка прилегающей территории, расположенной в непосредственной близости к кинотеатру «Космос». | Руководитель |
|  | Филиал Приморского регионального фонда медицинского страхования, Клиническая лаборатория КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» | Уборка территории, расположенной в непосредственной близости к зданию. | Руководитель |
|  | АО «ДРСК» | Уборка прилегающих территорий, расположенных в непосредственной близости к базе Арсеньевского района, подстанциям «Арсеньев-1», «Город», «Молодёжная». Привести в порядок территорию вокруг подстанций согласно муниципальному правовому акту от 28.12.2018 № 85-МПА. | Руководитель |
|  | МО МВД России «Арсеньевский» | Уборка прилегающей территории, расположенной в непосредственной близости к межмуниципальному отделу. | Руководитель |
|  | МБУК ДК «Прогресс», КГБУДО «Детская цирковая школа имени В.М. Агарева» | Уборка от случайного мусора, упавших веток, листвы территории, прилегающей к ДК «Прогресс» в границах ул. Жуковского – ул. Калининская. | Руководители |
|  | МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К. Арсеньева» | Уборка от случайного мусора, упавших веток, листвы территории, прилегающей к Центральной городской библиотеке и её филиалов. | Руководитель |
|  | МБУ ДО «Детская школа искусств» Арсеньевского городского округа | Уборка от случайного мусора, упавших веток, листвы прилегающей территории. | Руководитель |
|  | Филиал ФГБУ «Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева» | Уборка от случайного мусора, упавших веток, листвы собственной территории музея истории города и прилегающей территории. | Руководитель |
|  | - ТОРМ по г. Арсеньеву Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Приморскому краю | Уборка газона и тротуара от мусора (в границах здания). | Руководитель |
|  | - Отделение по Арсеньевскому городскому округу КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» | Уборка прилегающей территории, тротуара и внешней стороны территории до проезжей части пр. Горького (в границах здания) от мусора. | Руководитель |
|  | ООО «Арсеньевский молочный комбинат» | Уборка прилегающей территории, расположенной в непосредственной близости к предприятию ул. Вокзальная (с обеих сторон) от предприятия до ж/д переезда. Уборка территории от мусора и травы. | Руководитель |
|  | АО ААК «Прогресс» | Уборка собственной территории и прилегающей территории, расположенной в непосредственной близости к предприятию. | Руководитель |
|  | АО «Аскольд» | Уборка собственной территории и прилегающей территории, расположенной в непосредственной близости к предприятию. | Руководитель |
|  | Общественные организации | Уборка от мусора территории парка «Аскольд», пр. Горького. | Руководители |
|  | Дума Арсеньевского городского округа | Уборка от мусора общественной территории «Аллея Депутатов». | Председатель Думы |
|  | ОО «Совет предпринимателей г. Арсеньева» (малый и средний бизнес) | Уборка собственной и прилегающей территории предприятий малого и среднего бизнеса от мусора. | Председатель Совета предпринимателей |
|  | Администрация Арсеньевского городского округа | Уборка мусора на прилегающей территории к зданию администрации АГО, территория парка «Восток». | Директор МКУ «АХУ», Начальники управлений, начальники самостоятельных отделов администрации АГО |

_______________