АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 1 ноября 2023 г. | г. Арсеньев | № | 671-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 30 октября 2017 года № 677-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территорий Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений Правительства Приморского края от 10 ноября 2020 года № 955-пп «Об отдельных вопросах реализации в Приморском крае проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», постановления Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», постановления Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года № 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края», муниципального правового акта Арсеньевского городского округа от 28 декабря 2022 года № 19-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 13 апреля 2023 года № 200-па «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 30 октября 2017 года № 677-па (в редакции постановления администрации Арсеньевского городского округа от 06 марта 2023 года № 99-па) (далее – Постановление, Программа) изменения, изложив Программу в редакции приложения к настоящему постановлению.

- Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                     В.С. Пивень

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 1 ноября 2023 г. № 671-па

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы»

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения уровня и качества жизни населения в Приморском крае и в Арсеньевском городском округе (далее – городской округ), а также механизмы их достижения, определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года                          № 668-па, Стратегии социально-экономического развития Арсеньевского городского округа до 2030 года, утвержденной решением Думы Арсеньевского городского округа от 25 декабря 2019 года № 410.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2027 годы (далее - муниципальная программа) разработана в рамках государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па (далее – государственная программа).

  - Оценка текущего состояния формирования современной городской среды Арсеньевского городского округа.

В результате реализации государственной программы прогнозируется улучшение качества городской среды в полтора раза (потенциальный индекс качества городской среды 189 баллов).

Оценка качества городской среды проводится на постоянной и системной основе оценки городов Российской Федерации, с вовлечением в эту работу граждан, в соответствии с методикой формирования индекса качества городской среды (Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р). По итогам этой оценки, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ежегодно формируется индекс качества городской среды городов Российской Федерации (далее - индекс). Ежегодное составление индекса обеспечит привлечение внимания органов власти, граждан и общественности к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской инфраструктуры - ее агрессивности и не комфортности для человека.

По итогам 2022 года индекс качества городской среды городского округа составляет 173 балла, городская среда округа оценена как неблагоприятная (письмо Минстроя РФ от 24.04.2023 №22953-АЕ/00).

Анализ городской среды показывает, что для нормального функционирования городского округа комплексное благоустройство территорий, направленное на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, имеет первостепенное значение.

В ходе создания современной комфортной среды городского округа изучены и проанализированы комплексная городская среда округа и данные государственной статистики.  На протяжении пяти лет с момента начала реализации муниципальной программы, направленной на формирование комфортной городской среды, произошло качественное улучшение состояния общественных и дворовых территорий. За весь период действия программы проведены работы по благоустройству 70 дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), устройство детских и спортивных площадок, устройств зон отдыха в 5 скверах города, а также устройство освещения, пешеходных дорожек, озеленение и т.д. на Комсомольской площади и трех прилегающих к объектам территориях, в том числе на территории площади ДК «Прогресс с устройством фонтана. Таким образом показатель доли благоустроенных территорий составляет в общем количестве территорий:

-  общественные территории - 37,5 %;

- дворовые территории МКД -  35,7 %.

В 2023 году продолжается работа по благоустройству парков «Восток» и «Аскольд». Благоустройство оставшейся части существующих общественных и дворовых территорий планируется в последующие годы в рамках реализации муниципальной программы.

Вместе с этим, анализ ситуации показывает, что существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене и обустройстве, и последующем качественном содержании.

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на реализацию проектов благоустройства общественных и дворовых территорий в период до 2027 года. При этом до конца 2024 года планируется увеличить показатель благоустройства территорий городского округа, а именно:

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объекта (на 25 %);

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД на 17 объектов (на 24,3 %).

  - Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Основным приоритетом в достижении целей муниципальной программы является достижение национальной цели развития, определенной в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» – комфортная и безопасная среда для жизни.

Достижение национальной цели осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной программы в рамках федерального и регионального проектов «Формирование комфортной городской среды», входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

  - Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере формирования городской среды городского округа.

Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение качества и комфорта городской среды;

- создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;

- создание условий для отдыха населения городского округа.

Для решения поставленных целей программой предусматривается выполнение основных мероприятий:

- мероприятия по расширению механизмов вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству;

-  мероприятия по благоустройству и озеленению общественных территорий.

  - Задачи, определенные в соответствии с национальными целями.

Основные задачи муниципальной программы в рамках достижения показателей национальных целей:

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству;

- создание механизмов развития комфортной городской среды;

-  комплексное развитие города с учетом индекса качества городской среды.

  - Задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического развития.

В целях достижения показателей социально-экономического развития городского округа, предусмотренных Национальной программой                                 социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, Планом социального развития центров экономического роста Приморского края и Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года  в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия по благоустройству общественных территорий ( площади, парки, скверы) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой

Результативность достигается путем:

-  улучшения состояния придомовых территорий городского округа;

- повышения уровня благоустройства общественных территорий городского округа;

- улучшения состояния территорий детских и спортивных площадок.

Мероприятия муниципальной программы предполагается осуществить за счет предоставления целевых межбюджетных трансфертов из краевого и федерального бюджетов, а также за счет средств бюджета городского округа. В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы сформированы:

- перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству                                    в 2020 - 2027 годах (приложение № 2 к муниципальной программе);

-  перечень видов работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения» (приложение № 3 к муниципальной программе);

- минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий МКД (приложение № 4 к муниципальной программе);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД (приложение № 5 к муниципальной программе);

перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период 2020 - 2027 годов (приложение № 6 к муниципальной программе);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 7 к муниципальной программе);

- перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в 2022 году (приложение № 9 к муниципальной программе);

- перечень проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения, подлежащих реализации в 2022 году за счет грантов бюджетам муниципальных образований (приложение № 10 к муниципальной программе);

- адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и перечень работ по благоустройству (приложение № 11 к муниципальной программе).

Формирование перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период 2020 - 2027 годов, осуществляется в соответствии с порядком включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу, утверждаемым администрацией городского округа.

Выполнение работ, предусмотренных приложениями № № 5, 6 к муниципальной программе, должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объемы денежных средств, предусмотренных на благоустройство внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов, подлежат уточнению после проведения ценовой экспертизы.

Физическое состояние территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной или дворовой территории, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (далее – Порядок инвентаризации) (приложение № 12 к муниципальной программе).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства Арсеньевского городского округа, утвержденными муниципальным правовым актом Арсеньевского городского округа от 28 декабря 2018 года № 85-МПА. Проведение инвентаризации осуществляется в соответствии с Порядком инвентаризации.

При выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие жителей по видам работ, не требующим специальной квалификации при их выполнении, а также финансовое участие в размере не менее пяти процентов от стоимости работ по благоустройству.

Мероприятия муниципальной программы проходят общественное обсуждение (слушания) и утверждаются администрацией городского округа после корректировки проектов программы в соответствии с поступившими предложениями.

Предложения граждан о включении дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, проходят обсуждения и включаются в муниципальную программу в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городских парков (приложение № 8 к муниципальной программе).

Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, осуществляется в соответствии с Порядком информирования граждан о ходе выполнения муниципальных программ, в том числе в ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий (приложение № 13 к муниципальной программе).

II.  ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

III.  Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа муниципальным организациям в рамках реализации муниципальной программы.

Субсидии из бюджета городского округа муниципальным организациям в рамках реализации муниципальной программы не предоставляются.

IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы не прогнозируются.

V. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы

Потребность в трудовых ресурсах – отсутствует.

Приложение № 1

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа" на 2020-2027 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа (далее - городской округ) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения администрации городского округа - финансовое управление, отдел информационного взаимодействия, управление культуры, организационное управление. |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2020 - 2022 годы этап II: 2023 - 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | - кардинальное повышение качества и комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа, создание условий для отдыха населения городского округа, повышение индекса качества городской среды на 9,5 % (189 баллов), а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 % не позднее 2024 года |
| Подпрограммы | - «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы». - «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы». |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 633 365,03438 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2020 год – 81 959,44658- тыс. руб., 2021 год – 59 340,68796 тыс. руб., 2022 год – 189 003,06850 тыс. руб., 2023 год – 57 278,14922 тыс. руб., 2024 год – 70 552,54840 тыс. руб., 2025 год – 34 126,03692 тыс. руб., 2026 год – 70 552,54840 тыс. руб., 2027 год – 70 552,54840 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование муниципальной программы – 369 387,92911 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 37 736,24882 тыс. руб., 2021 год – 32 668,08319 тыс. руб., 2022 год – 160 496,63110 тыс. руб., 2023 год – 31 928,49195 тыс. руб., 2024 год – 35 519,49135 тыс. руб., 2025 год - 0 руб., 2026 год – 35 519,49135 тыс. руб., 2027 год – 35 519,49135 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование муниципальной программы – 227 692,52680 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 35 753,48184 тыс. руб., 2021 год – 22 565,41014 тыс. руб., 2022 год – 23 580,54072 тыс. руб., 2023 год – 15 089,40812 тыс. руб., 2024 год – 32 857,14339 тыс. руб., 2025 год – 32 132,25581 тыс. руб., 2026 год – 32 857,14339 тыс. руб., 2027 год – 32 857,14339 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы – 36 284,57847 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 8 469,71592 тыс. руб., 2021 год – 4 107,19463 тыс. руб., 2022 год – 4 925,89668 тыс. руб., 2023 год – 10 260,24915тыс. руб., 2024 год – 2 175,91366 тыс. руб., 2025 год – 1 993,78111 тыс. руб., 2026 год – 2 175,91366 тыс. руб., 2027 год – 2 175,91366 тыс. руб. |
| Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации/Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни/показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза» |

- Показатели муниципальной программы Арсеньевского городского округа

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение (2019 год) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы городского округа «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»: - кардинальное повышение качества и комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа, создание условий для отдыха населения городского округа, повышение индекса качества городской среды на 9,5 % (189 баллов), а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 % не позднее 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р |  | Администрация Арсеньевского городского округа | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом) | единица | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 140 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | единица | 2 | 4 | 7 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 23 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского окру | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 4 | Количество разработанных дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий (нарастающим итогом) | единица | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | 27 | 27 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского окру | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 55 | Количество мероприятий по цифровизации отрасли городского хозяйства (нарастающим итогом) | единица | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского окру | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 66 | Количество общественных территорий, благоустроенных за счет грантов бюджетам муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (нарастающим итогом) | единица | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского окру | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 77 | Количество общественных территорий, благоустроенных за счет грантов бюджетам муниципальных образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (нарастающим итогом) |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского окру | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 98 | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 89 | Индекс качества городской среды | балл | 174 | 180 | 189 | 189 | - | - | - | - | - | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 |  | Управления администрации Арсеньевского городского округа | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 910 | Количество благоустроенных территорий детских и спортивных площадок (нарастающим итогом) | единица | 27 | 50 | 61 | 70 | 76 | 87 | 100 | 112 | 124 | Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского окру | Улучшение качества городской среды в полтора раза |

3. Структура муниципальной программы Арсеньевского городского округа

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы

| N п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Богомолов Евгений Валерьевич первый заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | срок реализации: 2020 - 2027 годы |
| 1.1.1. | Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, изготовление информационной продукции в рамках национального проекта | Увеличение количества благоустроенных территорий городского округа | Количество разработанных дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий |
| 1.1.2. | Благоустройство общественных и дворовых территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также по цифровизации отрасли городского хозяйства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | Благоустройство 163 общественных и дворовых территорий и 124 территорий детских и спортивных площадок | - индекс качества городской среды - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - количество благоустроенных территорий в общем количестве дворовых и общественных территорий |
| 1.1.3. | Реализация программ формирования современной городской среды | Повышение комфортности проживания населения городского округа | - индекс качества городской среды - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - количество благоустроенных территорий в общем количестве дворовых и общественных территорий |
| 1.2. | Основное мероприятие «Благоустройство мест массового празднования 150-летия со дня рождения В.К. Арсеньева» | Повышение комфортности проживания населения городского округа | - количество благоустроенных территорий в общем количестве общественных территорий |
| 1.2.1. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | Повышение комфортности проживания населения городского округа | - индекс качества городской среды |
| 1.2.2 | Благоустройство территории, прилегающей к ДК «Прогресс» (включая устройство фонтана) | Повышение комфортности проживания населения городского округа | - количество благоустроенных территорий в общем количестве общественных территорий |
| 1.2.3. | Устройство праздничного освещения в центре города на Комсомольской площади и по ул. Калининской | Повышение комфортности проживания населения городского округа | - количество благоустроенных территорий в общем количестве общественных территорий |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы (управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа) |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие: «Развитие инициативного бюджетирования в Арсеньевском городском округе (общественные территории)» | Повышение комфортности проживания населения городского округа | - индекс качества городской среды - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - количество благоустроенных территорий в общем количестве дворовых и общественных территорий |
| 1.3.1.1. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» по проекту «Сквер (проезд Гостиный)» | Повышение комфортности проживания населения городского округа | - индекс качества городской среды - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - количество благоустроенных территорий в общем количестве дворовых и общественных территорий |
| 1.3.1.2. | Благоустройство территории, прилегающей к духовно-просветительскому центру г. Арсеньева | Повышение комфортности проживания населения городского округа | - количество благоустроенных территорий в общем количестве общественных территорий |
| 1.3.1.3. | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения | Увеличение количества городских территорий, благоустроенных инициативными гражданами городского округа за счет средств грантов | Количество территорий, благоустроенных за счет грантов бюджетам муниципальных образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения |
| 1.4. | Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения» | Создание комфортных условий для проживания граждан | - индекс качества городской среды - - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - количество благоустроенных территорий в общем количестве дворовых территорий |
| 1.4.1. | Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, изготовление информационной продукции в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | Создание комфортных условий для проживания граждан | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.4.2. | Ремонт пешеходного мостика (парк «Восток») | Повышение комфортности проживания населения городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 1.4.3. | Благоустройство общественных территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также по цифровизации отрасли | Создание благоприятной, комфортной и безопасной среды обитания граждан | Количество мероприятий по цифровизации отрасли городского хозяйства |
| 1.4.4. | Выплата грантов бюджетам муниципальных образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения | Увеличение количества городских территорий, благоустроенных инициативными гражданами городского округа за счет средств грантов | Количество территорий, благоустроенных за счет грантов бюджетам муниципальных образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  | срок реализации: 2020 - 2027 годы |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований» (управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа) |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие: «Поддержка муниципальных программ в сфере благоустройства территорий, детских и спортивных площадок» (за счет средств краевого бюджета) | Создание благоприятных условий среды обитания, улучшение условий для отдыха и занятия спортом населения городского округа | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок |
| 2.1.2. | Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок | Создание благоприятных условий среды обитания, улучшение условий для отдыха и занятия спортом населения городского округа | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Развитие инициативного бюджетирования в Арсеньевском городском округе (дворовые территории)» | Создание комфортных условий для проживания граждан | -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 2.2.1. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» по проекту «Будущее за детьми» | Создание комфортных условий для проживания граждан | -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |

____________________

4. Финансовое обеспечение программы

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы

| № | Наименование программы, подпрограммы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа» на 2020-2027 годы | всего | х | х | х | х | 81959,44658 | 59340,68796 | 189003,06850 | 57278,14922 | 70552,54840 | 34126,03692 | 70552,54840 | 70552,548440 | 633365,03438 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 37736,24882 | 32668,08319 | 160496,63110 | 31928,49195 | 35519,49135 | 0 | 35519,49135 | 35519,49135 | 369387,92911 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 35753,48184 | 22565,41014 | 23580,54072 | 15089,40812 | 32857,14339 | 32132,25581 | 32857,14339 | 32857,14339 | 227692,52680 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 8469,71592 | 4107,19463 | 4925,896668 | 10260,24915 | 2175,91366 | 1993,78111 | 2175,91366 | 2175,91366 | 36284,57847 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы | всего | х | х | х | х | 46539,49374 | 39920,10908 | 171598,86559 | 42393,81288 | 37426,51147 | 1000.00000 | 37426,511 | 37426,5115 | 413731,81574 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 37736,24882 | 32668,08319 | 160496,63110 | 31928,49195 | 35519,49135 | 0 | 35519,49135 | 35519,49135 | 369387,92911 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 1396,12759 | 3666,69560 | 6698,46390 | 651,60188 | 724,88758 | 0 | 724,88758 | 724,88758 | 14857,55171 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 7407,11733 | 3585,33029 | 4403,77059 | 9813,71906 | 1182,13255 | 1000.00000 | 1182,13255 | 1182,13255 | 29756,33492 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Развитие инициативного бюджетирования в Арсеньевском городском округе (общественные территории)» | всего | х | х | х | х | 0 | 3030,30303 | 8474,24223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11504,54526 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 3000.00000 | 6050.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9050.00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 0 | 30,30303 | 2424,24223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454,54526 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» по проекту «Сквер (проезд Гостиный)» | всего | х | х | х | х | 0 | 3030,30303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030,30303 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 3000.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 0 | 30,30303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,30303 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.1.2. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» по проекту «Благоустройство территории, прилегающей к духовно-просветительскому центру г. Арсеньева» | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 2424,24223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424,24223 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 0 | 0 | 2424,24223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424,24223 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.1.3. | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 6050.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 968 | 503 | 201F255550 | 521 | 0 | 0 | 6050.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | 503 | 201F255550 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения | всего | х | х | х | х | 2751.23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751,23800 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х |  | 626.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 2125.23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125,23800 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, изготовление информационной продукции | всего | х | х | х | х | 1527,76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527,76000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 1527,76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527,76000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2.2. | Благоустройство общественных территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также по цифровизации отрасли городского хозяйства | всего | х | х | х | х | 597,47800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,47800 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 597,47800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,47800 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2.3. | Выплата грантов бюджетам муниципальных образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения | всего | х | х | х | х | 626.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 626,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3. | Региональный проект: «Формирование комфортной городской среды» | всего | х | х | х | х | 43788,25574 | 36889,80605 | 33102,48563 | 42393,81289 | 37426,51148 | 1000.00000 | 37426,51148 | 37426,51148 | 269453,89475 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 37736,24882 | 32668,08319 | 31774,73110 | 31928,49195 | 35519,49135 | 0 | 35519,49135 | 35519,49135 | 240666,02911 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 770,12759 | 666,69560 | 648,46390 | 651,60188 | 724,88758 | 0 | 724,88758 | 724,88758 | 4911,55171 |
|  |  | бюджет городского округа | 968 | х | х | х | 5281,87933 | 3555,02726 | 679,29063 | 9813,71906 | 1182,13255 | 1000,00000 | 1182,13255 | 1182,13255 | 23876,31393 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, изготовление информационной продукции в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | всего | х | х | х | х | 2833,89195 | 3381,66000 | 516,36000 | 4649,99999 | 999,99999 | 1000.00000 | 1000.00000 | 1000.00000 | 15381,91193 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 2833,89195 | 3381,66000 | 516,36000 | 4649,99999 | 999,99999 | 1000.00000 | 1000.00000 | 1000.00000 | 15381,91193 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2. | Благоустройство общественных территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также по цифровизации отрасли городского хозяйства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | всего | х | х | х | х | 2254,48800 | 5,85580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260,34380 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 2254,48800 | 5,85580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260,34380 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.3. | Ремонт пешеходного мостика (парк Восток) | всего | х | х | х | х | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 5000,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.4. | Реализация программ формирования современной городской среды | всего | х | х | х | х | 38699,87579 | 33502,29025 | 32586,12563 | 32743,81290 | 36426,51149 | 0 | 36426,51148 | 36426,51148 | 246811,63902 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 37736,24882 | 32668,08319 | 31774,73110 | 31928,49195 | 35519,49135 | 0 | 35519,49135 | 35519,49135 | 240666,02911 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | х | х | х | 770,12759 | 666,69560 | 648,46390 | 651,60188 | 724,88758 | 0 | 724,88758 | 724,88758 | 4911,55171 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 193,49938 | 167,51146 | 162,93063 | 163,71907 | 182,13256 | 0 | 182,13255 | 182,13255 | 1234,05820 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие «Благоустройство мест массового празднования 150-летия со дня рождения В.К. Арсеньева» | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 130022,13773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130022,13773 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 128721,90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128721,90000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 0 | 0 | 1300,23773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300,23773 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 130022,1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130022,13773 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 128721,90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128721,90000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 0 | 0 | 1300,23773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300,23773 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1. | Благоустройство территории, прилегающей к ДК «Прогресс» (включая устройство фонтана) | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 86951,21213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86951,21213 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 0 | 86081,70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86081,70000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | х | х | х | х | 0 | 0 | 869,51213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,51213 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | Устройство праздничного освещения в центре города на Комсомольской площади и по ул. Калининская | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 43070,92560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43070,92560 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 42640,20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42640,20000 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 0 | 0 | 430,72560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,72560 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.5. | Основное мероприятие: Создание комфортной городской среды в малых городах на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | Благоустройство общественной территории "Сквер Детский городок Радость", победителя Всероссийского конкурса 2023 года "Лучшие проекты создания комфортной городской среды для муниципальных образований" | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы | всего | х | х | х | х | 35419.95284 | 19420.57888 | 17404.20291 | 14884,33633 | 33126,03692 | 33126,03692 | 33126,03692 | 33126,03692 | 219633,21864 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 34357,35425 | 18898,71454 | 16882,07682 | 14437,80624 | 32132,25581 | 32132,25581 | 32132,25581 | 32132,25581 | 213104,97509 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 1062,59859 | 521,86434 | 522,12609 | 446,53009 | 993,78111 | 993,78111 | 993,78111 | 993,78111 | 6528,24355 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Поддержка муниципальных программ в сфере благоустройства территорий, детских и спортивных площадок» (за счет средств краевого бюджета) | всего | х | х | х | х | 35419,95284 | 16390,42736 | 17404,20291 | 14884,33633 | 33126,03692 | 33126,03692 | 33126,03692 | 33126,03692 | 216603,06712 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 34357,35425 | 15898,71454 | 16882,07682 | 14437,80624 | 32132,25581 | 32132,25581 | 32132,25581 | 32132,25581 | 210104,97509 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 1062,59859 | 491,71282 | 522,12609 | 446,53009 | 993,78111 | 993,78111 | 993,78111 | 993,78111 | 6498,09203 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок | всего | х | х | х | х | 35419,95284 | 16390,42736 | 17404,20291 | 14884,33633 | 33126,03692 | 33126,03692 | 33126,03692 | 33126,03692 | 216603,06712 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 34357,35425 | 15898,71454 | 16882,07682 | 14437,80624 | 32132,25581 | 32132,25581 | 32132,25581 | 32132,25581 | 210104,97509 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 1062,59859 | 491,71282 | 522,12609 | 446,53009 | 993,78111 | 993,78111 | 993,78111 | 993,78111 | 6498,09203 |
|  |  | внебюжетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Развитие инициативного бюджетирования в Арсеньевском городском округе (дворовые территории)» | всего | х | х | х | х | 0 | 3030,15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030,15152 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 3000.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 0 | 30,15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,15152 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» по проекту «Будущее за детьми» | всего | х | х | х | х | 0 | 3030,15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030,15152 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 986 | х | х | х | 0 | 3000.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,00000 |
|  |  | бюджет городского округа | 768 | х | х | х | 0 | 30,15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,15152 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

- Информация о социальных, финансовых, стимулирующих

налоговых льготах, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы

| Нормативный правовой акт, устанавливающий налоговую льготу | Краткое наименование налоговой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы |  |  |  | Наименование мероприятий государственной программы | Цель налоговой льготы | Целевой показатель государственной программы, на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результативность налоговой льготы (какое влияние оказала налоговая льгота на достижение целевого показателя государственной программы) | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Приморского края от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой) | Код ведомственной классификации ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы | Налоговая льгота по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цели государственной программы, которым соответствует налоговая льгота | расходы на администрирование налоговой льготы (не более 10% от объема налоговой льготы) | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Арсеньевского

городского округа» на 2020-2027 годы

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству

| № п/п | Территории общего пользования Арсеньевского городского округа | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк «Восток» (г. Арсеньев, ул. Калининская, 1) | 3 этап: асфальтирование центральной аллеи | 2019 (база) |
|  |  | 4 этап: замена наружного освещения, устройство системы видеонаблюдения, благоустройство видовой площадки под ротонду, укладка брусчатки | 2020 |
|  |  | 5 этап: установка ротонды, асфальтирование тротуаров, установка урн, лавочек, благоустройство набережной, зон отдыха, | 2021 |
|  |  | ремонт пешеходного мостика | 20234 |
|  |  | этап 2024 г.: обустройство пешеходных зон, зон отдыха, установка малых архитектурных форм | 20245 |
|  |  | этап 2026 г.: устройство входных групп, замена изгороди, расчистка реки Дачная, благоустройство береговой территории р. Дачная со стороны ул. Новикова с установкой пешеходного мостика в районе надземной тепловой сети | 2026 |
|  |  | этап 2027 г.: устройство фонтана на р. Дачная | 2027 |
| 2 | Сквер в честь 25-летия г. Арсеньева (г. Арсеньев, ул. Жуковского, 48) | асфальтирование тротуаров, установка урн, лавочек, устройство мультиспортивной площадки, устройство скейтпарка, устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения | 2019 (база) |
| 3 | Аллея Депутатов (г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 16/1) | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство малых архитектурных форм, клумб, установка лавочек, урн, устройство системы видеонаблюдения | 2020 |
| 4 | Сквер по ул. Калининская,18 (г. Арсеньев, ул. Калининская, 18) | ремонт пешеходных зон, зон отдыха, замена малых архитектурных форм, устройство системы видеонаблюдения | 20201 |
| 5 | Сквер по ул. Калининская, 14 (г. Арсеньев, ул. Калининская, 14) | ремонт пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, замена малых архитектурных форм, устройство системы видеонаблюдения | 2021 |
| 6 | Сквер (проезд Гостиный) (г. Арсеньев, в районе перекрестка улицы Калининская и проезда Гостиный) | благоустройство пешеходных дорожек, установка лавочек, ремонт освещения, посадка новых деревьев | 20212 |
| 7 | Парк «Аскольд» (г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 34/1) | 1 этап: демонтаж асфальтовых дорожек, бордюрного камня, вертикальная планировка, устройство ливневой канализации, асфальтирование тротуаров | 2021 |
|  |  | этап 2022 г.: монтаж малых архитектурных форм (оборудование детских площадок, скамеек и урн), устройство покрытий бесшовных, устройство покрытий из брусчатки | 2022 |
|  |  | этап 2023 г.: обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство водоотвода, установка детских площадок, устройство зоны активного отдыха, устройство системы видеонаблюдения | 2023 |
|  |  | этап 2025 г.: устройство фонтана | 2025 |
|  |  | этап 2026 г.: устройство сценической площадки | 2026 |
|  |  | этап 2027 г.: устройство малых архитектурных форм, ограждение территории | 2027 |
| 8 | Сквер «Детский городок «Радость» (г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 28/1) | устройство памп-трека и скейт-парка | 2022 |
|  |  | этап 2024 г.: обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения, устройство малых архитектурных форм, озеленение, установка детских площадок, устройство зоны активного отдыха | 2024 |
| 9 | Территория, прилегающая к духовно-просветительскому центру (г. Арсеньев, Социалистическая ул., 115) | установка дополнительного освещения, строительство тротуаров, обустройство пешеходных переходов, обустройство парковки для автомобилей | 20222 |
| 10 | Территория, прилегающая к ДК «Прогресс» (г. Арсеньев, ул. Калининская, 1) | демонтажные работы, благоустройство, озеленение, водоотведение, наружное электроосвещение, установка МАФ, устройство фонтана | 20223 |
| 11 | Улица Калининская (г. Арсеньев, от ул. Новикова до пр. Горького) | демонтажные работы, устройство траншеи, прокладка кабеля, установка уличных фонарей, установка арт-объектов | 20223 |
| 112 | Комсомольская площадь (г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 28/2) | демонтажные работы, устройство траншеи, прокладка кабеля, установка уличных фонарей, установка арт-объектов, устройство видеонаблюдения | 20223 |
|  |  | этап 2025 г.: ремонт асфальтового покрытия, замена малых архитектурных форм | 2025 |
| 13 | Сквер имени Абиденко В.В. (г. Арсеньев, пр. Гостиный, 3/1) | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения, устройство малых архитектурных форм, озеленение | 2025 |
| 14 | Сквер, расположенный в районе торгового центра по адресу ул. Октябрьская, 20а (г. Арсеньев, мкр-н Октябрьский, в границах многоквартирных домов по ул. Октябрьская 14/3; 14/4; 14/5; 18 и торгового центра по ул. Октябрьская, 20а) | этап 2025 г.: устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения, обустройство пешеходных зон, зон отдыха, установка малых архитектурных форм (в границах многоквартирных домов по ул. Октябрьская 14/3; 18) | 2025 |
|  |  | этап 2026 г.: устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения, обустройство пешеходных зон, зон отдыха, установка малых архитектурных форм (в границах многоквартирных домов по ул. Октябрьская 14/4; 14/5) | 2026 |
| 15 | Сквер «Русь» (г. Арсеньев, пересечение ул. Октябрьской и ул. 9 Мая) | благоустройство пешеходных дорожек, зон отдыха, озеленение, ограждение, установка лавочек, скамей, урн, установка детских и спортивных площадок, устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения | 2025 |
| 16 | Проспект Горького (г. Арсеньев, пр. Горького) | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство малых архитектурных форм, клумб, установка лавочек, урн, устройство системы видеонаблюдения | 2026 |
| 17 | Общественная территория (1 800 м2) от ул. Ленинская до аллеи Депутатов | ремонт пешеходных зон, зон отдыха, замена малых архитектурных форм | 2026 |
| 18 | Территория на въезде в город (г. Арсеньев, въезд со стороны Анучинского муниципального района) | установка стелы, благоустройство прилегающей территории, демонтаж существующей стелы | 2026 |
| 19 | Сквер памяти о тружениках тыла и детях войны (г. Арсеньев, ул. Калининская, 3/1) | ремонт пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство системы видеонаблюдения, замена малых архитектурных форм | 2027 |
| 20 | Площадь «Славы» (г. Арсеньев, пл. Ленина, 6) | ремонт пешеходных зон, освещения, устройство системы видеонаблюдения | 2027 |
| 21 | Вокзальная площадь | обустройство пешеходных зон, зон отдыха, устройство освещения, устройство малых архитектурных форм, клумб, установка лавочек, урн, устройство системы видеонаблюдения | 2027 |
| 22 | Ул. Щербакова (от ул. Октябрьская до ул. Островского) | устройство освещения, благоустройство пешеходных дорожек | 2027 |
| 23 | Читай-сквер «Открытая книга» (между МОБУ СОШ № 3 и зданием Центральной городской библиотеке) | Строительство сцены-беседки, бетонное основание, металлическая конструкция с покрытием из монолитного поликарбоната, стеллажи для книг; Устройство тротуара, асфальтированного 1,6*34 м: выемка и вывоз земельного грунта, отсыпка беспросадочным грунтом, установка бордюрного камня, отсыпка под асфальтное покрытие, устройство асфальтного покрытия; Устройство парковки для автомобилей и велопарковки; Разбивка клумб, посадка кустов: завоз земли, приобретение посадочного материала. Изготовление и монтаж лавочек: 2 круглые лавочки, 2 прямые лавочки с урнами; Изготовление и монтаж афишной стойки в виде книги из металла на бетонном основании; Монтаж опор освещения со светодиодными светильниками | 2027 |

1 В 2020 году благоустройство общественной территории выполнено в рамках мероприятия «Выплата грантов бюджетам муниципальных образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения» подпрограммы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа» на 2020-2027 годы.

2 В 2021, 2022 годах благоустройство общественной территории выполняется в рамках мероприятия «Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (общественные территории)» подпрограммы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа» на 2020-2027 годы.

3 В 2022 году благоустройство выполнено в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в 2022 году.

4 Ремонт пешеходного мостика в связи с наличием аварийного участка, за счет средств из местного бюджета.

5 Срок выполнения работ изменен, в связи с выбором по итогам общественного голосования, проведение работ по благоустройству левобережной территории р. Дачная перенесено на 2024 год.

___________________________

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Арсеньевского

городского округа» на 2020-2027 годы

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения» подпрограммы 1 «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза;

- установка ограждений;

- закупка МАФ;

- озеленение;

- мощение и укладка иных покрытий,

- укладка асфальта; устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установка источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установка стел;

-изготовление, установка или восстановление произведений монументально-декоративного искусства;

- замену инженерных коммуникаций;

- приобретение и установка программно-технических комплексов видеонаблюдения;

- уширение дорог и устройство тротуаров.

______________________________

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Арсеньевского

городского округа» на 2020-2027 годы

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

_____________________

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Арсеньевского

городского округа» на 2020-2027 годы

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных приложением № 10 к муниципальной программе.

_____________________

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Арсеньевского

городского округа» на 2020-2027 годы

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период 2020-2027 годов

| п/п | Адрес многоквартирного дома | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 76 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 74/1 |  |
| 2 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 13 | 2018 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 15 |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 15а |  |
| 3 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 59/1 | 2018 |
| 4 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 17 | 2018 |
| 5 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 12а | 2018 - 2019 <*> |
| 6 | г. Арсеньев, ул. Островского, 17 | 2018 |
| 7 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/4 | 2018 |
| 8 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 1 | 2018 |
| 9 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 72 | 2018 |
| 10 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 1 | 2027 |
| 11 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 14 | 2027 |
| 12 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 10 | 2019 <*>, 2027 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 11 |  |
| 13 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 12 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 13 |  |
| 14 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 2 | 2027 |
| 15 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 3 | 2027 |
| 16 | г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 9 | 2027 |
| 17 | г. Арсеньев, просп. Горького, 1 | 2027 |
| 18 | г. Арсеньев, просп. Горького, 10 | 2027 |
| 19 | г. Арсеньев, просп. Горького, 11а | 2027 |
| 20 | г. Арсеньев, просп. Горького, 12 | 2027 |
| 21 | г. Арсеньев, просп. Горького, 13а | 2027 |
| 22 | г. Арсеньев, просп. Горького, 14 | 2027 |
| 23 | г. Арсеньев, просп. Горького, 15 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 29 |  |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 56 |  |
| 24 | г. Арсеньев, просп. Горького, 16 | 2019 <*> |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 25 | 2019 <*> |
| 25 | г. Арсеньев, просп. Горького, 17 | 2027 |
| 26 | г. Арсеньев, просп. Горького, 17а | 2022 <**> |
| 27 | г. Арсеньев, просп. Горького, 19 | 2019 <*> |
| 28 | г. Арсеньев, просп. Горького, 19а | 2027 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 21 | 2025 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 23 | 2025 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 25 | 2019 <*> |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 25а | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 33 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 62 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 64 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 66 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 68 | 2027 |
| 29 | г. Арсеньев, просп. Горького, 26 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, просп. Горького, 28 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 35 | 2027 |
| 30 | г. Арсеньев, просп. Горького, 4 | 2020 <**> |
| 31 | г. Арсеньев, просп. Горького, 5 | 2021 <**> |
| 32 | г. Арсеньев, просп. Горького, 8 | 2027 |
| 33 | г. Арсеньев, просп. Горького, 9 | 2027 |
| 34 | г. Арсеньев, просп. Горького, 20 | 2020 <**> |
| 35 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 1 | 2019 <*> |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 3 | 2023 |
| 36 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 10 | 2021 <**> |
| 37 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 11 | 2027 |
| 38 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 15 | 2027 |
| 39 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 23 | 2021 <**>, 2025 |
| 40 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 25 | 2027 |
| 41 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 27 | 2027 |
| 42 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 29 | 2027 |
| 43 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 30 | 2027 |
| 44 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 31 | 2019 <*> |
| 45 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 33 | 2027 |
| 46 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 35 | 2027 |
| 47 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 5 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 7 | 2027 |
| 48 | г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 9 | 2027 |
| 49 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 12 | 2027 |
| 50 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 16 | 2027 |
| 51 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 18 | 2027 |
| 52 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 2 | 2027 |
| 53 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 4 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Балабина, 4/1 | 2027 |
| 54 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 6 | 2027 |
| 55 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 8 | 2027 |
| 56 | г. Арсеньев, ул. Балабина, 8/1 | 2027 |
| 57 | г. Арсеньев, ул. Банивура, 4 | 2020 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 44 | 2020 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 1 | 2020 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Победы, 3 | 2020 <**> |
| 58 | г. Арсеньев, ул. Вокзальная, 6а | 2027 |
| 59 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 11 | 2027 |
| 60 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 13 | 2019 <*> |
| 61 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 15 | 2027 |
| 62 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 19 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 15 | 2020 <**> |
| 63 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 21 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 6 | 2027 |
| 64 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 23 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 3 | 2027 |
| 65 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 29 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 2 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 4 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 4а | 2027 |
| 66 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 31 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 31а | 2027 |
| 67 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 35 | 2021 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 5 | 2019 <*>, 2024 |
| 68 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 35/1 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 2 | 2027 |
| 69 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 37 | 2020 <**>, 2021 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 4 | 2027 |
| 70 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 39 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 1 | 2020 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 3 | 2019 <*> |
| 71 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 41 | 2019 <*> |
| 72 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 43 | 2019 <*>, 2020 <**> |
| 73 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 45 | 2022 <**> |
| 74 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 47 | 2019 <*> |
|  | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 49 | 2027 |
| 75 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 51 | 2019 <*>, 2020 <**> |
| 76 | г. Арсеньев, ул. Жуковского, 57 | 2027 |
| 77 | г. Арсеньев, ул. Островского, 16 | 2019 <*> |
| 78 | г. Арсеньев, ул. Заднепровского, 1 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Заднепровского, 5 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 10а | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 12 | 2020 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 14 | 2020 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, 16 | 2020 <**> |
| 79 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 3 г. Арсеньев, ул. Жуковского, 23 | 2023 <****> |
| 80 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 10 | 2019 <*> |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 10а | 2019 <*> |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 12 | 2019 <*> |
| 81 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 11 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 9 | 2027 |
| 82 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 14 | 2020 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 14а | 2020 <**>, 2025 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 16 | 2020 <**> |
| 83 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 18 | 2027 |
| 84 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 20 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 24 | 2027 |
| 85 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 26 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 15 | 2027 |
| 86 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 5 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 7 | 2027 |
| 87 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 6 | 2027 |
| 88 | г. Арсеньев, ул. Калининская, 8 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Калининская, 8а | 2027 |
| 89 | г. Арсеньев, ул. Котовского, 1 | 2027 |
| 90 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 12 | 2027 |
| 91 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 17 | 2027 |
| 92 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 19 | 2025 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 21 | 2025 |
| 93 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 25 | 2020 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 27 | 2022 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 35 | 2020 <**> |
| 94 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 31 | 2027 |
| 95 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 33 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 37 | 2027 |
| 96 | г. Арсеньев, ул. Ленинская, 39 | 2019 <*> |
| 97 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 10 | 2027 |
| 98 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 11 | 2027 |
| 99 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 14 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 16 | 2027 |
| 100 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 17 | 2027 |
| 101 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 18 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20 | 2027 |
| 102 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 19 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 23 | 2027 |
| 103 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 22 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 24 | 2027 |
| 104 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 27 | 2027 |
| 105 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 29 | 2027 |
| 106 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 3 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5 | 2027 |
| 107 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 31 | 2020 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Островского, 25 | 2020 <**> |
| 108 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 42 | 2027 |
| 109 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 44 | 2021 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 19а | 2019 <*>, 2020 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 21 | 2020 <**>, 2021 <**>, 2022 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 21а | 2020 <**>, 2021 <**> |
| 110 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 48 | 2022 <**> |
| 111 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5/1 | 2027 |
| 112 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 50 | 2027 |
| 113 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 52 | 2020 <**>, 2024 |
| 114 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 5а | 2027 |
| 115 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 6 | 2020 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 8 | 2020 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 30 | 2020 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 32 | 2020 <**> |
| 116 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 70 | 2027 |
| 117 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 74 | 2027 |
| 118 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 80 | 2027 |
| 119 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 82 | 2027 |
| 120 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 84 | 2027 |
| 121 | г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 9 | 2027 |
| 122 | г. Арсеньев, ул. Мира, 10 | 2027 |
| 123 | г. Арсеньев, ул. Мира, 8 | 2027 |
| 124 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 11 | 2027 |
| 125 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 13 | 2027 |
| 126 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/1 | 2027 |
| 127 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/2 | 2027 |
| 128 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/3 | 2027 |
| 129 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 14/5 | 2027 |
| 130 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 16 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 18 | 2027 |
| 131 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 18/1 | 2027 |
| 132 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 19/1 | 2027 |
| 133 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 19/2 | 2027 |
| 134 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 20 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 22 | 2027 |
| 135 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 24 | 2020 <**> |
| 136 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 26 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28б | 2027 |
| 137 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28а | 2027 |
| 138 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 37 | 2027 |
| 139 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 39 | 2027 |
| 140 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 40 | 2027 |
| 141 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 43 | 2019 <*> |
| 142 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 45 | 2027 |
| 143 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 47 | 2027 |
| 144 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51 | 2027 |
| 145 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51а | 2027 |
| 146 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 51б | 2027 |
| 147 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 53 | 2027 |
| 148 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55/1 | 2020 <**> |
| 149 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55/2 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55/3 | 2019 <*> |
| 150 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 59/а | 2022 <**> |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 59/б | 2022 <**> |
| 151 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61 | 2027 |
| 152 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/1 | 2027 |
| 153 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/2 | 2027 |
| 154 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/3 | 2027 |
| 155 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63/1 | 2020 <**>, 2023 |
| 156 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 7 | 2027 |
| 157 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 78 | 2019 <*> |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 80 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 82 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 84 | 2020 <**>, 2022 <**> |
| 158 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 88 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 92 | 2027 |
| 159 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 9 | 2020 <**>, 2024 |
| 160 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 92/1 | 2027 |
| 161 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 94 | 2027 |
| 162 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 96 | 2027 |
| 163 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 98/1 | 2022 <**> |
| 164 | г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 98/2 | 2027 |
| 165 | г. Арсеньев, ул. О. Кошевого, 2 | 2021 <**>, 2024 |
| 166 | г. Арсеньев, ул. Островского, 4/1 | 2023 |
| 167 | г. Арсеньев, ул. Островского, 11 | 2027 |
| 168 | г. Арсеньев, ул. Островского, 12 | 2019 <*> |
| 169 | г. Арсеньев, ул. Островского, 13 | 2027 |
| 170 | г. Арсеньев, ул. Островского, 14 | 2027 |
| 171 | г. Арсеньев, ул. Островского, 15 | 2027 |
| 172 | г. Арсеньев, ул. Островского, 16/1 | 2027 |
| 173 | г. Арсеньев, ул. Островского, 18 | 2027 |
| 174 | г. Арсеньев, ул. Островского, 4 | 2027 |
| 175 | г. Арсеньев, ул. Островского, 6 | 2022 <**> |
| 176 | г. Арсеньев, ул. Островского, 7 | 2019 <*> |
| 177 | г. Арсеньев, ул. Островского, 8 | 2027 |
| 178 | г. Арсеньев, ул. Островского, 8/1 | 2027 |
| 179 | г. Арсеньев, ул. Островского, 9 | 2027 |
| 180 | г. Арсеньев, ул. Первомайская, 62 | 2027 |
| 181 | г. Арсеньев, ул. Победы, 26 | 2027 |
| 182 | г. Арсеньев, ул. Победы, 5 | 2027 |
| 183 | г. Арсеньев, ул. Победы, 6 | 2027 |
| 184 | г. Арсеньев, ул. Победы, 9 | 2027 |
| 185 | г. Арсеньев, ул. Пограничная, 72 | 2020 <**> |
| 186 | г. Арсеньев, ул. Пограничная, 74 | 2027 |
| 187 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 11 | 2024 |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 9 | 2019 <*>, 2023 |
| 188 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 14 | 2021 <**>, 2021 <***> |
|  | г. Арсеньев, ул. Садовая, 16 | 2025 |
| 189 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 3 | 2027 |
| 190 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 8 | 2023 |
| 191 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 42 | 2027 |
| 192 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 7 | 2027 |
| 193 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 7а | 2027 |
| 194 | г. Арсеньев, ул. Садовая, 9а | 2027 |
| 195 | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 2 | 2027 |
| 196 | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 2/1 | 2027 |
| 197 | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 4 | 2019 <*> |
| 198 | г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 6 | 2027 |
| 199 | г. Арсеньев, ул. Советская, 81 | 2019 <*> |
| 200 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 1 | 2027 |
| 201 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 11 | 2027 |
| 202 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 13 | 2027 |
| 203 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 15 | 2027 |
| 204 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 17 | 2027 |
| 205 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 2а | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 4 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 8 | 2019 <*> |
| 206 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 3 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 3а | 2027 |
| 207 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 40 | 2027 |
| 208 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 42 | 2027 |
| 209 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 44 | 2027 |
| 210 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 5 | 2027 |
| 211 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 50 | 2027 |
| 212 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 6 | 2027 |
|  | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 6а | 2027 |
| 213 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 60 | 2027 |
| 214 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 7 | 2027 |
| 215 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 7/1 | 2027 |
| 216 | г. Арсеньев, ул. Щербакова, 9 | 2027 |

--------------------------------

<*> - в 2019 году мероприятия выполнены в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа" на 2019 год муниципальной программы "Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа" на 2018 - 2024 годы.

<**> - в 2020, 2021, 2022 годах мероприятия выполнены в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа" на 2019 - 2020 годы муниципальной программы "Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа" на 2020 - 2024 годы.

<***> - в 2021 году благоустройство дворовой территории планируется выполнить в рамках мероприятия «Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (дворовые территории территории)» подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа» на 2020-2024 годы.

<****> - данная территория общего пользования, не входящая в состав общего имущества многоквартирных домов, включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2024 годы по результатам общественных обсуждений, проведенных в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 20.05.2022                     № 288-па и порядком включения дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы, который утвержден постановлением администрации Арсеньевского городского округа  от 08.04.2022 № 191-па.

_____________________

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Арсеньевского

городского округа» на 2020 - 2027 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

| № п/п | Перечень работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов: |  |  |
| 1.1 | Устройство асфальтобетонного покрытия со снятием деформированных асфальтобетонных покрытий | 10 кв. м | 6 829,0 |
| 1.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия с устройством выравнивающего подстилающего слоя | 10 кв. м | 6 005,0 |
| 1.3 | Устройство асфальтобетонного покрытия без устройства выравнивающего подстилающего слоя | 10 кв. м | 5 315,0 |
| 1.4 | Установка бордюрного камня дорожного с демонтажем старого | 1 м | 1 902,0 |
| 1.5 | Установка бордюрного камня дорожного без демонтажа | 1 м | 1 555,0 |
| 1.6 | Установка бордюрного камня тротуарного с демонтажем старого | 1 м | 1 499,0 |
| 1.7 | Установка бордюрного камня тротуарного без демонтажа | 1 м | 1 119,0 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий: |  |  |
| 2.1 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 1 шт. | 16 744,0 |
| 3 | Установка скамеек и урн для мусора: |  |  |
| 3.1 | Стоимость скамеек: |  |  |
|  | Рисунок не приводится | 1 шт. | 6 260,0 |
|  | Рисунок не приводится | 1 шт. | 4 820,0 |
|  | Рисунок не приводится | 1 шт. | 2 780,0 |
|  | Рисунок не приводится | 1 шт. | 2 485,0 |
|  | Рисунок не приводится | 1 шт. | 5 720,0 |
|  | Рисунок не приводится | 1 шт. | 2 505,0 |
| 3.2 | Стоимость монтажных работ: |  |  |
|  | Установка скамейки | 1 шт. | 7 204,0 |
|  | Установка урны | 1 шт. | 570,0 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Арсеньевского

городского округа» на 2020 - 2027 годы

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, детских и спортивных площадок, включенных в муниципальную программу на 2020-2027 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городских парков, включаемых в Подпрограмму «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» (далее - Порядок).

2. В Порядке применяются следующие понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- общественная территория – территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, соответствующего функционального назначения (в том числе площадки, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории);

- детская площадка – место, предназначенное для игры детей, преимущественно дошкольного возраста, территория на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования с целью организации содержательного досуга. Игровое оборудование в свою очередь представляет собой набор конструктивных сооружений, способствующих физическому и умственному развитию, оказывая при этом благоприятное воздействие на социальную адаптацию ребенка;

- спортивная площадка (воркаут) – место, предназначенное для организации спортивно-массовой работы с населением в шаговой доступности от места жительства и для самостоятельных занятий спортом жителей;

- дизайн-проект – графический и текстовый материал, включающий в себя текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепцию и перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, городского парка, подлежащей благоустройству;

- представитель заинтересованных лиц - лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме. Представителем (представителями) заинтересованных лиц являются лица из числа собственников помещений, уполномоченных на представление предложений, согласование                       дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается администрацией городского округа.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, а также в отношении наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования и городских парков, определенных в ходе проведения общественных обсуждений.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или упрощенном виде - изображение территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства территории и техническому оснащению площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования

7. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

7.1. Для дворовых территорий:

7.1.1 осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, осмотр дворовых территорий проводится совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.1.2 разработка дизайн-проекта;

7.1.3 согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.1.4 утверждение дизайн-проекта путем прохождения общественных обсуждений.

7.2. Для наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования и городских парков:

7.2.1 осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, определение перечня работ;

7.2.2 разработка дизайн-проекта;

7.2.3 утверждение дизайн-проекта путем прохождения общественных обсуждений.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект дворовой территории в течение двух рабочих дней с момента его получения, и представить в управление жизнеобеспечения администрации городского округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, управление жизнеобеспечения администрации городского округа в течение двух рабочих дней передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии, проводящей общественные обсуждения для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городского парка утверждаются постановлением администрации городского округа после проведения общественных обсуждений.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной                               городской среды Арсеньевского

городского округа» на 2020 - 2027 годы

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в 2022 году

| № п/п | Территории общего пользования Арсеньевского городского округа | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к ДК «Прогресс» (г. Арсеньев, ул. Калининская, 1) | демонтажные работы, благоустройство, озеленение, водоотведение, наружное электроосвещение, установка МАФ, устройство фонтана | 2022 |
| 2 | улица Калининская (от ул. Новикова до пр. Горького) | демонтажные работы, устройство траншеи, прокладка кабеля, установка уличных фонарей, установка арт-объектов | 2022 |
| 13 | Комсомольская площадь (г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 28/2) | демонтажные работы, устройство траншеи, прокладка кабеля, установка уличных фонарей, установка арт-объектов, устройство видеонаблюдения | 2022 |

_________________________________

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование современной                               городской среды Арсеньевского

городского округа» на 2020 - 2027 годы

Перечень проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения подлежащих реализации
в 2022 году за счет грантов бюджетам муниципальных образований

| № п/п | Наименование проекта | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Арсеньев-Первая Боевая: большой безопасный квартал» | 2022 |
| 2 | «Арсеньев-Речная: комфортная среда» | 2022 |
| 3 | «Арсеньев-Школьная: комфортная среда» | 2022 |
| 4 | «Арсеньев-Советская: комфортная городская среда» | 2022 |
| 5 | «Арсеньев-Южная: комфортная городская среда» | 2022 |
| 6 | «Арсеньев-Луговая: комфортная городская среда» | 2022 |
| 7 | «Арсеньев-Сафонова. Светлая дорога к дому» | 2022 |
| 8 | «Арсеньев-Кошевой: сухая тропинка» | 2022 |
| 9 | «Арсеньев-Баневура: комфортный двор» | 2022 |
| 10 | «Арсеньев-Пограничная. Светлая дорога к дому» | 2022 |
| 11 | «Арсеньев-25 лет: сухая тропа» | 2022 |
| 12 | «Арсеньев-Ленинская: народная тропа» | 2022 |
| 13 | «Арсеньев-Калининская: народная тропа» | 2022 |
| 14 | «Арсеньев-Садовая: народная тропа» | 2022 |
| 15 | «Арсеньев-Островского: народная тропа» | 2022 |
| 16 | «Арсеньев- Октябрьская: большой безопасный квартал» | 2022 |
| 17 | «Арсеньев-Ленинская 2: народная тропа» | 2022 |
| 18 | «Арсеньев-Победа. Светлая дорога к дому» | 2022 |
| 19 | «Арсеньев-Горького: народная тропа» | 2022 |
| 20 | «Арсеньев-Островского 2: народная тропа» | 2022 |
| 21 | «Арсеньев-Жуковский: сухая тропинка» | 2022 |
| 22 | «Арсеньев-Зеленая Роща. Светлая дорога к дому» | 2022 |
| 23 | «Арсеньев-Боевая: большой безопасный квартал» | 2022 |

________________________________

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Формирование современной                               городской среды Арсеньевского

городского округа» на 2020 - 2027 годы

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и перечень работ по благоустройству

| п/п | Адрес многоквартирного дома | Минимальный перечень работ |  |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт дворовых подъездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |  |
| 1 | ул. Ломоносова, 1 | + | + | + | + | 2018 |
| 2 | ул. Ленинская, 12А | + | + | + | + | 2018 |
| 3 | ул. Октябрьская, 14/4 | + | + | + | + | 2018 |
| 4 | ул. Садовая, 15, 15А, 13 | + | + | + | + | 2018 |
| 5 | ул. Жуковского, 17 | + | + | + | + | 2018 |
| 6 | ул. Островского, 17 | + | + | + | + | 2018 |
| 7 | ул. Жуковского, 59/1 | + | + | + | + | 2018 |
| 8 | ул. Ломоносова, 72 | + | + | + | + | 2018 |
| 9 | ул. Ломоносова, 74/1, 76 | + | + | + | + | 2018 |
| 10 | пер. Ирьянова, 11 | - | - | + | + | 2019 |
|  | пер. Ирьянова, 12 |  |  |  |  |  |
|  | пер. Ирьянова, 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Калининская, 10А | - | - | + | + | 2019 |
|  | ул. Калининская, 10 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калининская, 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | пр. Горького, 16 | - | - | + | + | 2019 |
| 13 | ул. Островского, 7 | + | - | - | - | 2019 |
| 14 | ул. Жуковского, 47 | + | - | - | - | 2019 |
| 15 | ул. Островского, 12 | - | + | + | + | 2019 |
| 16 | ул. Октябрьская, 78 | - | - | + | + | 2019 |
| 1 | ул. Щербакова, 8 | - | - | + | + | 2019 |
| 18 | пр. Горького, 19 | - | + | + | + | 2019 |
| 19 | пр. Горького, 25 | - | + | + | + | 2019 |
| 20 | ул. Садовая, 9 | + | - | - | - | 2019 |
| 21 | ул. Октябрьская, 55/3 | - | - | + | + | 2019 |
| 22 | ул. Ленинская, 39 | - | - | + | + | 2019 |
| 23 | ул. Жуковского, 41 | + | - | - | - | 2019 |
| 24 | ул. Советская, 81 | + | - | - | - | 2019 |
| 25 | ул. 25 лет Арсеньеву, 31 | + | - | - | - | 2019 |
| 26 | ул. 25 лет Арсеньеву, 1 | + | - | - | - | 2019 |
| 27 | ул. Островского, 3 | + | - | - | - | 2019 |
| 28 | ул. Садовая, 5 | + | - | - | - | 2019 |
| 29 | ул. Садовая, 19а | + | - | - | - | 2019 |
| 30 | ул. Сазыкина, 4 | - | - | + | + | 2019 |
| 31 | ул. Октябрьская, 43 | - | - | + | + | 2019 |
| 32 | ул. Жуковского, 13 | + | - | - | - | 2019 |
| 33 | ул. Островского, 16 | - | - | + | + | 2019 |
| 34 | ул. Жуковского, 43 | + | - | - | - | 2019 |
| 35 | ул. Жуковского, 51 | + | - | - | - | 2019 |
| 36 | ул. Ленинская, 12А | - | - | + | + | 2019 |
| 37 | ул. Виноградная, 12 | - | - | + | + | 2020 |
| 38 | ул. Станционная, 96 | - | - | + | + | 2020 |
| 39 | ул. Ломоносова, 8 | + | - | - | - | 2020 |
|  | ул. Октябрьская, 30 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 32 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ломоносова, 6 |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. Победы,1 | + | - | - | - | 2020 |
|  | ул. Октябрьская, 44 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Банивура, 4 |  |  |  |  |  |
| 41 | ул. Садовая, 21 | - | - | + | + | 2020 |
|  | ул. Садовая, 21а |  |  |  |  |  |
|  | ул. Садовая, 19а |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ломоносова, 44 |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Кирзаводская, 12 | - | - | + | + | 2020 |
|  | ул. Кирзаводская, 14 |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. Кирзаводская, 16 | - | - | + | + |  |
| 44 | ул. Калининская, 14а | - | - | + | + | 2020 |
|  | ул. Калининская, 14 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калининская, 16 |  |  |  |  |  |
| 45 | ул. Ломоносова, 31 | - | - | + | + | 2020 |
| 46 | пр-т Горького, 20 | - | - | + | + | 2020 |
| 47 | ул. Островского, 1 | - | - | + | + | 2020 |
| 48 | ул. Октябрьская, 55/1 | - | - | + | + | 2020 |
| 49 | ул. Октябрьская, 32 | - | - | + | + | 2020 |
| 50 | ул. Октябрьская, 9 | - | - | + | + | 2020 |
| 51 | ул. Октябрьская, 63/1 | - | - | + | + | 2020 |
| 52 | ул. Пограничная, 72 | - | - | + | + | 2020 |
| 53 | ул. Ломоносова, 52 | - | - | + | + | 2020 |
| 54 | ул. Октябрьская, 84 | + | - | - | - | 2020 |
| 55 | ул. Ленинская, 25 | + | - | - | - | 2020 |
|  | ул. Ленинская, 35 |  |  |  |  |  |
| 56 | ул. Ленинская, 15 | + | - | - | - | 2020 |
| 57 | ул. Октябрьская, 24 | - | - | + | + | 2020 |
| 58 | ул. Жуковского, 37 | + | - | - | - | 2020 |
| 59 | пр. Горького, 4 | - | - | + | + | 2020 |
| 60 | ул. Победы, 1 | - | - | + | + | 2020 |
| 61 | ул. Жуковского, 43 | - | - | + | + | 2020 |
| 62 | ул. Жуковского, 51 | - | - | + | + | 2020 |
| 63 | ул. Садовая, 21 | + | - | - | - | 2021 |
|  | ул. Садовая, 21а |  |  |  |  |  |
|  | ул. Садовая, 19а |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ломоносова, 44 |  |  |  |  |  |
| 64 | ул. Пархоменко, 2а | - | - | + | + | 2021 |
| 65 | пр. Горького, 5 | - | - | + | + | 2021 |
| 66 | ул. Садовая, 14 | + | - | - | - | 2021 |
| 67 | ул. 25 лет Арсеньеву, 10 | - | - | + | + | 2021 |
| 68 | ул. 25 лет Арсеньеву, 23 | - | - | + | + | 2021 |
| 69 | ул. Олега Кошевого, 2 | - | - | + | + | 2021 |
| 70 | ул. Жуковского, 35 | + | - | - | - | 2021 |
| 71 | ул. Клиновая, 2а | - | - | + | + | 2021 |
| 72 | ул. Жуковского, 37 | - | - | + | + | 2021 |
| 73 | ул. Садовая, 14 | + | - | - | - | 2021* |
|  | ул. Садовая, 16 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ломоносова, 48 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ломоносова, 50 |  |  |  |  |  |
| 74 | пр-кт Горького, 17а | + | - | + | + | 2022 |
| 75 | ул. Ленинская, 27 | + | - | + | - | 2022 |
| 76 | ул. Островского, 6 | + | - | - | - | 2022 |
| 77 | ул. Октябрьская, 59а, ул. Октябрьская, 59б | + | - | - | - | 2022 |
| 78 | ул. Октябрьская, 98/1 | + | - | - | - | 2022 |
| 79 | ул. Жуковского, 45 | + | - | + | + | 2022 |
| 80 | ул. Ломоносова, 48 | + | - | + | + | 2022 |
| 81 | ул. Садовая, 21 | - | - | + | + | 2022 |
| 82 | ул. Октябрьская, 84 | - | - | + | + | 2022 |

* В 2021 году благоустройство дворовой территории планируется выполнить в рамках мероприятия «Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (дворовые территории территории)» подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2027 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа» на 2020-2027 годы.

____________________________

Приложение № 12

к муниципальной программе

«Формирование современной                               городской среды Арсеньевского

городского округа» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ТЕРРИТОРИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И ТЕРРИТОРИЙ В ВЕДЕНИИ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ)) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

- I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки (индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (далее - Порядок), в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля.2017 года N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы", и устанавливает требования к проведению инвентаризации.

1.2. Цели инвентаризации: оценка текущего состояния сферы благоустройства Арсеньевского городского округа (дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Территории)), определение перечня дворовых и общественных территорий, оценка их состояния, выявление территорий, требующих благоустройства.

1.3. В ходе инвентаризации определяется физическое состояние Территорий и необходимость их благоустройства.

II. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Первичная инвентаризация Территорий городского округа проводится в два этапа:

первый этап - инвентаризация дворовых и общественных территорий;

второй этап - инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.2. Инвентаризация проводится в соответствии графиком, утверждаемым администрацией Арсеньевского городского округа (далее – администрация, городской округ).

2.3. График размещается на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в местных средствах массовой информации не позднее пяти рабочих дней с момента утверждения и доводится до сведения управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ).

2.4. Информация о датах проведении инвентаризации Территорий размещается на информационных досках многоквартирных домов (далее - МКД), в местах общего пользования в районах индивидуальной застройки не менее чем за пять рабочих дней до даты инвентаризации.

2.5. Инвентаризация осуществляется комиссиями, создаваемыми администрацией.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой Территории приглашаются:

представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания собственников;

представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат Инвентаризации;

лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

представители иных заинтересованных организаций.

В случае расположения Территории в исторических районах города, в охранных зонах объектов культурного наследия в состав комиссии включаются представители органов охраны объектов культурного наследия.

При непосредственном способе управления МКД ответственность за организацию инвентаризации и актуализацию паспортов Территорий несет администрация городского округа

2.6. Инвентаризация проводится путем натурного обследования Территорий и расположенных на них элементов благоустройства.

2.7. По результатам проведения инвентаризации составляются Паспорта благоустройства обследуемых Территорий (далее - Паспорт территории) по формам согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

2.8. Паспорта территорий формируются с учетом следующих особенностей:

не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах территорий;

не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах территорий, приводящее к образованию бесхозяйных объектов;

инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом территории с указанием перечня прилегающих МКД;

в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включать данный внутриквартальный проезд в состав Паспорта территории, разрабатываемого на дворовую территорию;

в Паспорт территории, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включается информация об объектах недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства, их состоянии.

2.9. Копия Паспорта территории передается в управляющую организацию, ТСЖ. Другим заинтересованным лицам копия Паспорта территории выдается по письменному запросу.

До начала проведения инвентаризации производится предварительное заполнение Паспортов территорий:

по дворовым территориям - управляющими организациями, ТСЖ, отделом жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа и ответственными лицами при непосредственном управлении МКД;

по общественным территориям - отделом содержания городских территорий управления жизнеобеспечения администрации городского округа;

по территориям индивидуальной жилой застройки и территориям, находящимся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - отделом содержания городских территорий управления жизнеобеспечения администрации городского округа, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

2.10. Последующая актуализация Паспортов территорий проводится не реже одного раза в пять лет с момента проведения первичной (предыдущей) инвентаризации.

Повторная инвентаризация проводится в соответствии с пунктами 2.2 - 2.9 настоящего Порядка.

2.10.1. Лица, в чьем ведении находится Территория (управляющие организации, ТСЖ, администрация городского округа при непосредственном управлении многоквартирных жилых домов и иные заинтересованные лица), обязаны не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения состояния Территории обратиться в администрацию городского округа с заявлением о включении Территории в график инвентаризации на текущий год.

2.11. По результатам инвентаризации управлением жизнеобеспечения администрации городского округа составляется Паспорт благоустройства территории городского округа по форме, утвержденной в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку.

2.12. Паспорт благоустройства территории населенного пункта подлежит обязательной ежегодной актуализации управлением жизнеобеспечения администрации не позднее 1 февраля с учетом изменений благоустройства Территорий, произошедших в предыдущем году, на основании проведенной инвентаризации.

III. Заключительные положения

3.1. На основании Паспортов благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) администрациями муниципальных образований заключаются соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков о благоустройстве указанных территорий не позднее 2024 года в соответствии с требованиями муниципального правового акта от 28.12.20108 № 85-мпа «Правила по благоустройству территории Арсеньевского городского округа» образовании правилами благоустройства.

3.2. На основании Паспортов благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (благоустройства объектов недвижимого имущества включая объекты незавершенного строительства), и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), администраций городского округа заключаются соглашения с указанными лицами о благоустройстве таких территории не позднее 2024 года за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

__________________________________

- Приложение № 1

к Порядку

инвентаризации

благоустройства

дворовых территорий,

общественных территорий,

территорий индивидуальной

жилой застройки и

территорий в ведении

юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей

| - ПАСПОРТ благоустройства дворовой территории по состоянию на _________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о территории благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя |  |  | Значение показателя |  |  |
| 1.1. | Адрес многоквартирного жилого дома <*> |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) <*> |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Общая площадь территории, кв. м |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) <**> |  |  |  |  |  |
| -------------------------------- <*> - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД. <**> - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. |  | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.1. | Требует ремонта дорожное покрытие |  | да/нет |  |  |  |
| 2.2. | Наличие парковочных мест |  | да/нет |  |  |  |
| 2.3. | Наличие достаточного освещения территории |  | да/нет |  |  |  |
| 2.4. | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |  |  |
|  | количество |  | ед. |  |  |  |
|  | площадь |  | кв. м |  |  |  |
| 2.5. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) |  | ед. |  |  |  |
| 2.6. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) |  | да/нет |  |  |  |
| 2.6. | Характеристика освещения: |  |  |  |  |  |
|  | количество |  | ед. |  |  |  |
|  | достаточность |  | да/нет |  |  |  |
| 2.7. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) |  | да/нет |  |  |  |
| Приложение: схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л. |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения инвентаризации: "__" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии: |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |  |
| - _______________________________ - ПАСПОРТ благоустройства общественной территории по состоянию на __________________ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения о территории благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя |  |  |  | Значение показателя |  |
| 1.1. | Вид территории <*> |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Адрес местонахождения территории |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, расположенные в пределах территории |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Общая площадь территории, кв. м |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) <**> |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. <***> |  |  |  |  |  |
| -------------------------------- <*> - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. <**> - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов. <***> - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. |  | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.1. | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей |  | да/нет |  |  |  |
| 2.2. | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров |  | да/нет |  |  |  |
| 2.3. | Наличие достаточного освещения территорий |  | да/нет |  |  |  |
| 2.4. | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |  |  |
|  | количество |  | ед. |  |  |  |
|  | площадь |  | кв. м |  |  |  |
| 2.5. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) |  | ед. |  |  |  |
| 2.6. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) |  | да/нет |  |  |  |
| 2.7. | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм |  | да/нет |  |  |  |
| 2.8. | Необходимо установить: |  |  |  |  |  |
|  | игровое оборудование |  | ед. |  |  |  |
|  | спортивное оборудование |  | ед. |  |  |  |
|  | светильники |  | ед. |  |  |  |
|  | скамьи |  | ед. |  |  |  |
|  | урны |  | ед. |  |  |  |
| 2.9. | Характеристика освещения: |  |  |  |  |  |
|  | количество |  | ед. |  |  |  |
|  | достаточность |  | да/нет |  |  |  |
| 2.10. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) |  | да/нет |  |  |  |
| Приложение: схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л. |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения инвентаризации: "__" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии: |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |  |

| - _____________________ - ПАСПОРТ благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на _________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о территории благоустройства |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя |  | Значение показателя |  |  |
| 1.1. | Наименование (вид) территории |  |  |  |  |
| 1.2. | Адрес местонахождения территории |  |  |  |  |
| 1.3. | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |
| 1.4. | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. |  |  |  |  |
| 1.5. | Общая площадь территории, кв. м |  |  |  |  |
| 1.6. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) <*> |  |  |  |  |
| 1.7. | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства |  |  |  |  |
| -------------------------------- <*> - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов. |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика благоустройства |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.1. | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |  |
| 2.2. | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |  |
| 2.3. | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |  |
| 2.4. | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |  |
|  | площадь | кв. м |  |  |  |
| 2.5. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |  |
| 2.6. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |  |
| 2.7. | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |  |
| 2.8. | Необходимо установить: |  |  |  |  |
|  | игровое оборудование | ед. |  |  |  |
|  | спортивное оборудование | ед. |  |  |  |
|  | светильники | ед. |  |  |  |
|  | скамьи | ед. |  |  |  |
|  | урны | ед. |  |  |  |
| 2.9. | Характеристика освещения: |  |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |  |
| 2.10. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |  |
| Приложение: схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л. |  |  |  |  |  |
| Дата проведения инвентаризации: "___"____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии: |  |  |  |  |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |
| _________________________________ (организация, должность) |  | __________ (подпись) |  | /___________________/ (Ф.И.О.) |  |

- ________________________

- Приложение № 2

к Порядку

инвентаризации

благоустройства

дворовых территорий,

общественных территорий,

территорий индивидуальной

жилой застройки и

территорий в ведении

юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник управления |  |  | Глава Арсеньевского |
| Архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа |  |  | Городского округа |
| ________________Г.В. Гулак |  |  | _________________В.С. Пивень |
| «___»_________________ 202___г. |  |  | «___»_________________202___г. |

Паспорт

благоустройства Арсеньевского городского округа

по состоянию на ___________________ 202_ г.

- Дворовые территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Количество территорий: |  |  |
|  | - всего | ед. |  |
|  | - полностью благоустроенных | ед. |  |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 1.3. | Количество МКД: |  |  |
|  | - всего | ед. |  |
|  | - на благоустроенных территориях | ед. |  |
| 1.4. | Общая численность населения городского округа | тыс. чел |  |
| 1.5. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел |  |
| 1.6. | Доля населения благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа | % |  |
| 1.7. | Площадь территорий: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м. |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м. |  |
| 1.8. | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | - детская площадка | ед./кв. м. |  |
|  | - спортивная площадка | ед./кв. м. |  |
|  | -контейнерная площадка (выделенная) | ед./кв. м. |  |

- Общественные территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Количество территорий всего, из них: | ед |  |
|  | - территории массового отдыха населения(парки, скверы и т.п.) | ед. |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и др) | ед. |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них | ед |  |
|  | - территории массового отдыха населения(парки, скверы и т.п.) | ед |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и др) | ед |  |
|  | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % |  |
|  | Общая численность населения городского округа | тыс. чел |  |
|  | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел |  |
|  | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | % |  |
|  | Площадь территорий всего, из них: | кв. м. |  |
|  | - территории массового отдыха населения(парки, скверы и т.п.) | кв. м. |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и др) | кв. м. |  |
|  | Площадь благоустроенных территорий всего, из них: |  |  |
|  | - территории массового отдыха населения(парки, скверы и т.п.) | кв. м. |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и др) | кв. м. |  |
|  | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и др.) | ед. |  |
|  | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и др.) | кв. м. |  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя. | кв. м. |  |

________________________

Приложение № 13

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Арсеньевского

городского округа» на 2020 - 2027 годы

ПОРЯДОК

ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий (далее - Порядок), разработан в целях обеспечения устойчивого социального и экономического развития территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений, увеличения востребованности и популярности общественных пространств.

В зависимости от этапа реализации проекта благоустройства территории, цели информирования на конкретном этапе реализации проекта благоустройства территории и иных факторов следует выбирать возможные форматы информирования.

Информационные материалы должны быть краткими, простыми (доходчивыми), наглядными.

В рамках информирования рекомендуется выбирать следующие форматы:

а) публикации в местных печатных средствах массовой информации. Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использования специальной терминологии, крупным, заметным шрифтом;

б) информирование на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать на странице сайта, в месте, не требующем осуществления прокрутки страницы для прочтения публикации, в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использования специальной терминологии, заметным шрифтом;

в) информирование в социальных сетях. При размещении информации в социальных сетях рекомендуется использовать официальные страницы администрации городского округа в социальных сетях, а также популярные у населения группы и страницы сообществ. При этом рекомендуется одновременное использование других форматов информирования, направленных на граждан, не являющихся активными пользователями социальных сетей;

г) размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и иных печатных материалов. Указанный формат направлен на информирование всех категорий граждан городского округа, включая граждан, не имеющих свободного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и не являющихся пользователями социальных сетей. Размещение указанных информационных материалов рекомендуется осуществлять на специально отведенных для этого информационных стендах и рекламных конструкциях. Информационные материалы рекомендуется дополнять ссылками и (или) QR-кодами на страницы сайтов или социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых содержится подробная информация о разработке проекта благоустройства территорий, сроках реализации проекта, местоположения и другое;

д) иные форматы информирования граждан, включая использование телевидения, коротких сообщений по телефону и других способов, позволяющих обеспечить охват целевой аудитории, с учетом специфики городского округа и проекта благоустройства территорий.

Информирование граждан о ходе выполнения муниципальных программ осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и включает в себя размещение следующей информации:

- текстов муниципальных нормативных правовых актов в сфере реализации муниципальной программы;

- проектов муниципальных нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, выносимых на общественные обсуждения, в том числе в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, а также результатов общественных обсуждений по указанным вопросам;

- сведений об общественных комиссиях, созданных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», графиков и протоколов заседаний общественных комиссий;

- перечней дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства по результатам инвентаризации, проведенной в муниципальном образовании;

- перечней дворовых и (или) общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ в соответствующем году;

- перечней общественных территорий, которые планируется вынести на голосование по отбору общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее – голосование);

- сведений о проведении голосования с указанием даты начала и даты окончания его проведения с размещением итогового протокола голосования;

- сведений о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

- сведений о результатах приемки выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий, в том числе фото- и (или) видеоматериалов, демонстрирующих состояние территорий до и после выполнения указанных работ;

- сведений о результатах реализации муниципальной программы в соответствующем году, содержащих информацию о количестве благоустроенных дворовых и (или) общественных территорий;

- новостей, анонсов в сфере реализации муниципальных программ.

Выбор способа информирования граждан осуществляется отделом информационного взаимодействия организационного управления администрации городского округа (далее –отдел информационного взаимодействия), на основании информации предоставленной отделом содержания городских территорий управления жизнеобеспечения администрации городского округа (далее - отдел содержания городских территорий) и в зависимости от этапа реализации проекта благоустройства территории, цели информирования граждан на конкретном этапе реализации проекта благоустройства территории и иных факторов. По итогам размещения отдел информационного взаимодействия предоставляет в отдел содержания городских территорий дату и ссылку на размещение публикации.

Отдел содержания городских территорий ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края отчеты о ходе информирования граждан по выполнению муниципальной программы, в том числе о реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий на территории городского округа.

____________________________