АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30 декабря 2013 г. | г.Арсеньев | № | 1102-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от  21 февраля  2013 года  № 145-па

«Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной программы

«Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского

округа на 2013-2015 годы»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па  «Об утверждении Порядка разработки, формирования и  реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки  эффективности  реализации  муниципальных программ  в  Арсеньевском  городском  округе»,    руководствуясь статьёй  51  Устава  Арсеньевского  городского  округа,  администрация  Арсеньевского  городского  округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие изменения в муниципальную целевую долгосрочную  программу «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа на   2013-2015  годы»,   утвержденную   постановлением   администрации      Арсеньевского  городского округа от 21 февраля 2013 года № 145-па (в редакции постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 сентября 2013 года № 804-па), (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы:

-  Изложить  раздел «Объемы и источники финансирования Программы» в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы из средств бюджета Арсеньевского городского в 2013 – 2015 годах составит 8 737,58 тыс. рублей, в том числе: 1 этап – 2013 год – 2 237,58 тыс. руб. 2 этап – 2014 год – 3 000,0 тыс. руб. 3 этап – 2015 год – 3 500,0 тыс. руб.». |
| --- | --- |

2.  Изложить раздел  Программы «Ресурсное обеспечение Программы»  в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Программы

Объём финансирования Программы составляет  8 737,58 тыс. руб.

6.1. Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы произведен, исходя из анализа существующего состояния сетей уличного освещения городского округа. Объемы  финансирования по годам из источников финансирования представлены в Таблице № 1.

- Таблица № 1

Финансирование программы по годам и источникам

тыс. руб.

| № п/п | Источники финансирования | 2013 | 2014 | 2015 | Итого: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | 2 237,58 | 3 000,0 | 3 500,0 | 8 737,58 |  |
| 1 . | в т.ч. бюджет Арсеньевского городского округа | 2 237,58 | 3 000,0 | 3 500,0 | 8 737,58 | ». |

3.  Изложить приложения № 1, № 2 к Программе в редакции приложений № 1, № 2 к настоящему постановлению».

4. Направить настоящее постановление для официального опубликования и  размещения  на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа  В.Ф. Бутко.

И.о. Главы  городского округа                                                                  В.Ф. Бутко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 30 декабря 2013 г.  № 1102-па

«Приложение № 1

к  муниципальной целевой долгосрочной

программе «Обслуживание  уличного

освещения  Арсеньевского городского

округа на 2013 – 2015 годы»

- ИНФОРМАЦИЯ

- о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета городского округа

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена вышедших из строя ламп и электроэлементов, в том числе: | 3 518,79 | 918,79 | 1200,0 | 1 400,0 | Управление жизнеобеспечения, по итогам определения исполнителя | 2013-2015 г.г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 3 518,79 | 918,79 | 1200,0 | 1 400,0 |  |  |
| 2. | Регулировка положения светильников, очистка отражателей, в том числе: | 990,0 | 240,0 | 350,0 | 400,0 | Управление жизнеобеспечения, по итогам определения исполнителя | 2013-2015 г.г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 990,0 | 240,0 | 350,0 | 400,0 |  |  |
| 3. | Перетяжка проводов линий уличного освещения и ремонт поврежденных участков кабелей линии, в том числе: | 620,0 | 130,0 | 220,0 | 270,0 | Управление жизнеобеспечения, по итогам определения исполнителя | 2013-2015 г.г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 620,0 | 130,0 | 220,0 | 270,0 |  |  |
| 4. | Замена перегоревших автоматов и электромагнитных пускателей, в том числе: | 3 518,79 | 918,79 | 1 200,0 | 1 400,0 | Управление жизнеобеспечения, по итогам определения исполнителя | 2013-2015 г.г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 3 518,79 | 918,79 | 1 200,0 | 1 400,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Ежедневный вечерний (ночной) объезд территорий городского округа для выявления неисправностей и недостатков сетей уличного освещения, в том числе: | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Управление жизнеобеспечения, по итогам определения исполнителя | 2013-2015 г.г. |
|  | из средств бюджета Арсеньевского городского округа | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| ИТОГО: |  | 8 737,58 | 2 237,58 | 3000,0 | 3500,0 |  |  |

_______________________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 30 декабря 2013 г.  № 1102-па

«Приложение № 2

к  муниципальной целевой долгосрочной

программе «Обслуживание  уличного

освещения  Арсеньевского городского

округа на 2013 – 2015 годы»

- Сведения о показателях (индикаторах)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность обслужи-ваемых сетей уличного освещения | км | 38,116 | 38,116 | 38,116 |
| 2. | Замена перегоревших ламп | ед. | 68 | 70 | 150 |
| 3. | Протяженность замененных проводов линий уличного освещения | п.м. | 1 780 | 1 800 | 4 000 |
| 4. | Протяженность отремонти-рованных участков кабелей линий уличного освещения | п.м. | 180 | 190 | 400 |
| 5. | Количество замененных: - автоматов; -электромагнитных пускателей | ед. ед. | 10 60 | 10 65 | 20 130 |

________________