АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 25 июня 2025 г. | г.Арсеньев | № | 450-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 10 мая 2023 года № 250-па

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе»

В целях организации мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса на территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 13-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», муниципального правового акта Арсеньевского городского округа от 29 мая 2025 года № 138-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 26 декабря 2024 года № 117-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 13 апреля 2023 года № 200-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе», утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 10 мая 2023 года № 250-па (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 25 августа 2023 года № 500-па, от 30  сентября 2024 года № 606-па) (далее – Программа, постановление) изменения, изложив приложение к Программе в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить официальное обнародование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Врио Главы городского округа                                                                          С.С.Угаров

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 25 июня 2025 г. № 450-па

|  | Приложение к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Арсеньевского городского  округа

«Развитие водохозяйственного комплекса

в Арсеньевском городском округе»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление администрации городского округа; Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа. |
| Период реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие ГТС на территории Арсеньевского городского округа |
| Объемы средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников, | общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа составляет 52 712,08351 тыс. руб. в том числе: в 2023 году - 477,83351 тыс. руб.; в 2024 году - 2 024,250 тыс. руб.; в 2025 году - 1 305,00 тыс. руб.; в 2026 году - 30 400,00 тыс. руб.; в 2027 году - 18 400,00 тыс. руб.; в 2028 году - 105,0 тыс. руб.; - прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы, составляет: не привлекаются. |
| Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации/Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни/ - реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; - строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году |

2. Показатели муниципальной программы Арсеньевского городского округа

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Развитие ГТС на территории Арсеньевского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральным Законом Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году. Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году. |
|  | Количество проведенных экспертиз проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральным Законом Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году. Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году. |
| 2. | Количество разработанных деклараций безопасности ГТС Дачинского гидроузла | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральным Законом Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году. |
| 3 | Количество полученных страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (гидротехнические сооружения Дачинского гидроузла) | единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Федеральным Законом Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году. |
| 4. | Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Федеральным Законом Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году. Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году. |
| 5. | Реконструкция траншейного водосброса Дачинского гидроузла | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Федеральным Законом Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году. Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году. |

3. Структура муниципальной программы

Арсеньевского городского округа

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском

городском округе»

| N п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента |  | Связь мероприятия с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации и реконструкция объектов системы водоснабжения (Дачинский гидроузел, участки водопроводных сетей)» |  |  |  |
|  | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |  | 2024, 2026-2028 |  |
| 1.1. | Подготовка задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла | Наличие утвержденного задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла |  | Количество подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла | Наличие разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла |  | Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла |
| 1.3. | Реконструкция траншейного водосброса Дачинского гидроузла | Проведение реконструкции траншейного водосброса Дачинского гидроузла |  | Количество реконструированных объектов траншейного водосброса Дачинского гидроузла |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка документов о соответствии ГТС критериям безопасности» |  |  |  |
|  | Управление архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа |  | 2024, 2025 |  |
| 2.1. | Декларация безопасности ГТС Дачинского гидроузла | Получение декларации безопасности ГТС Дачинского гидроузла. Получение страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (гидротехнические сооружения Дачинского гидроузла). |  | Количество разработанных деклараций безопасности ГТС Дачинского гидроузла. Количество полученных страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (гидротехнические сооружения Дачинского гидроузла). |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 477,83351 | 2 024,250 | 1 305,00 | 30 400,00 | 18 400,00 | 105,0 | 52 712,08351 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | планируемый объем средств бюджета городского округа предусматриваемый на мероприятия муниципальной программы | х | х | х | х | 477,83351 | 2 024,250 | 1 305,00 | 30 400,00 | 18 400,00 | 105,0 | 52 712,08351 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации и реконструкция объектов систем водоснабжения (Дачинский гидроузел, участки водопроводных сетей)» | Всего, в том числе: | 986 | х | х | х | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 30 400,00 | 18 400,00 | 105,0 | 49 225,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | планируемый объем средств бюджета городского округа предусматриваемый на мероприятия муниципальной программы | 986 | х | х | х | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 30 400,00 | 18 400,00 | 105,0 | 49 225,00 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Подготовка задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла | Всего, в том числе: | 986 | х | х | х | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | планируемый объем средств бюджета городского округа предусматриваемый на мероприятия муниципальной программы | 986 | 0406 | 0890140108 | 414 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла | Всего, в том числе: | 986 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 400,00 | 0,0 | 0,0 | 30 400,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | планируемый объем средств бюджета городского округа предусматриваемый на мероприятия муниципальной программы | 986 | 0406 | 0890140109 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 400,00 | 0,0 | 0,0 | 30 400,00 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Реконструкция траншейного водосброса Дачинского гидроузла | Всего, в том числе: | 986 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 400,00 | 105,0 | 18 505,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | планируемый объем средств бюджета городского округа предусматриваемый на мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 400,00 | 105,0 | 18 505,00 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка документов о соответствии ГТС критериям безопасности» | Всего, в том числе: | 986 | х | х | х | 477,83351 | 1 704,250 | 1 305,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 487,08351 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | планируемый объем средств бюджета городского округа предусматриваемый на мероприятия муниципальной программы | 986 | х | х | х | 477,83351 | 1 704,250 | 1 305,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 487,08351 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Декларация безопасности ГТС Дачинского гидроузла | Всего, в том числе: | 986 | х | х | х | 477,83351 | 1 704,250 | 1 305,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 487,08351 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | планируемый объем средств бюджета городского округа предусматриваемый на мероприятия муниципальной программы | 986 | 0406 | 0890321121 | 244 | 477,83351 | 1 704,250 | 1 305,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 487,08351 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_____________