АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30 августа 2019 г. | г. Арсеньев | № | 633-па |
| --- | --- | --- | --- |

О порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения

с использованием централизованных открытых систем теплоснабжения

(горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов,

подключенных к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83», в целях повышения качества услуги по горячему водоснабжению, предоставляемой потребителям на территории Арсеньевского городского округа, подготовки объектов инженерной инфраструктуры и принимающих устройств абонентов к переводу на иную систему горячего водоснабжения, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Арсеньевского городского округа с 01 января 2022 года.

2. Единой теплоснабжающей организации Арсеньевского городского округа – краевому государственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго», расположенному по адресу: ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089 (ИНН 2536112729, КПП 22455001), прекратить с 01 января 2022 года использование на территории Арсеньевского городского округа централизованной открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

3. Осуществить с 01 января 2022 года на территории Арсеньевского городского округа горячее водоснабжение абонентов с использованием закрытой централизованной системы горячего водоснабжения.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по прекращению горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) и по организации перевода абонентов, подключенных к такой системе, на закрытую централизованную систему горячего водоснабжения.

5. Для получения условий на подключение (присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, заключения договора о подключении (присоединении) объекта, заявителю обращаться к концессионеру, который обязан осуществить мероприятия по подключению (присоединению) объекта для перевода абонентов с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на систему централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

6. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Врио Главы городского округа                                                                      В.С. Пивень

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «30» августа 2019 г. № 633-па

План мероприятия

по прекращению горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) и по организации перевода абонентов, подключенных к такой системе, на закрытую централизованную систему горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение концессионного соглашения на объекты теплоснабжения на период с 2020 по 2030 год, предусматривающего выполнение мероприятий по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения | 2020 год | Администрация Арсеньевского городского округа в лице управления имущественных отношений | - |
| 2 | Отразить в схемах тепло- и водоснабжения Арсеньевского городского округа при актуализации на 2022 год решение о прекращении с 01 января 2022 года горячего водоснабжения с использованием централизованной открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных к таким системам, на закрытую централизованную систему горячего водоснабжения | 2020 год | Администрация Арсеньевского городского округа в лице управления жизнеобеспечения | - |
| 3 | Разработка инвестиционной программы, предусматривающей финансирование мероприятий по переводу абонентов с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на систему централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения | 2020 год | Организация, заключившая концессионное соглашение | Внебюджетные средства |
| 4 | Реализация мероприятий по переводу абонентов с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на систему централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения | 2020 год – 2025 год | Администрация Арсеньевского городского округа. Организация, заключившая концессионное соглашение | Бюджет Арсеньевского городского округа, бюджет Приморского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные средства |

_____________