АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 06 мая 2019 г. | г.Арсеньев | № | 310-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года № 65-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года № 65-па                  (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от                  12 марта 2015 года № 202-па, 20 апреля 2015 года № 330-па, от 29 июня 2015 года               № 516-па, от 20 августа 2015 года № 650-па, от 21 декабря 2015 года № 913-па, от                07 апреля 2016 года № 254-па, от 05 октября 2016 года № 791-па, от 13 февраля 2017 года № 81-па, от 24 мая 2017 года № 307-па, от 26 июля 2017 года № 475-па, от                      22 декабря 2017 года № 823-па, от 19 апреля 2018 года № 254-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании Программы число «2020» числом «2021»;

1.2. Изложить Программу в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Врио Главы городского округа                                                                          В.С. Пивень

Приложение

к постановлению     администрации

Арсеньевского городского округа

от «06» мая 2019 года № 310-па

Муниципальная программа

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2021 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Программы | - МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа», - управление имущественных отношений администрации городского округа, - управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, - финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Программы: - Подпрограммы | 1. «Содержание территории Арсеньевского городского округа»; 2. «Содержание территории городских кладбищ»; 3. «Озеленение Арсеньевского городского округа»; 4. «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»; 5. «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год; 6. «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа»; 7. «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2017 год. |
| Цели Программы | 1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа; 2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа; 3. Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ; 4. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 5.Увеличение срока службы дорожного покрытия; 6. Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации; 7. Снижение уровня образования водной эрозии земель; 8. Улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков; 9. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа; 10. Повышение качества и комфорта городской среды; 11. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 12. Создание условий для отдыха населения городского округа |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; 2. Содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа. 3. Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; 4. Обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; 5. Снижение количества аварийных деревьев в границах городского округа; 6. Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа; 7. Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий; 8. Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа; 9. Улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда; 10. Приведение аварийных сетей ливневой канализации в нормативное состояние; 11. Прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации; 12. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации; 13. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости; 14. Проведение работ по очистке ливневых коллекторов и водосбросных канав от засорения; 15. Укрепление материально – технической базы городского округа для обеспечения содержания и ремонта ливневой канализации; 16. Повышение эффективности использования выделяемых средств на модернизацию системы ливневой канализации; 17. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа; 18. Благоустройство территорий общего пользования городского округа; 19. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; 2) Количество вывезенного мусора при ликвидации несанкционированных свалок, ед.; 3) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; 4) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, ед.; 5) Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций, шт.; 6)Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.; 7) Площадь устраненной неровности на проезжей части дорог, м2; 8) Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков, ед.; 9) Протяженность нанесенной дорожной разметки, м; 10) Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.; 11) Количество разработанных эскизных проектов, ед.; 12) Количество объектов (улиц, парков, скверов), на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед.; 13) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; 14) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; 15) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.; 16) Площадь клумб, засаженных цветами, м2; 17) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, шт.; 18) Площадь ежегодно убираемой городской территории, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2; 19) Количество установленных и демонтированных праздничных баннеров, ед.; 20) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2; 21) Количество детских игровых площадок, ед.; 22) Количество установленных элементов детских игровых площадок, шт.; 23) Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации, м; 24) Количество очищенных ливнеприемных колодцев, ед.; 25) Количество очищенных смотровых колодцев, ед.; 26) Протяженность восстановленной ливневой канализации, пм; 27) Протяженность восстановленных водоотводных канав, пм; 28) Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев, ед.; 29) Количество отремонтированных смотровых колодцев, ед.; 30) Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, м; 31) Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора, шт.; 32) Количество выявленных колодцев ливневой канализации, шт.; 33) Протяженность сетей ливневой канализации, м; 34) Площадь подтопляемой территории, м2; 35) Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; 36) Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 37) Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2015 – 2021 годах в 7 этапов: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г., V – 2019 г., VI – 2020 г., VII – 2021 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 271 837 509,53 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год – 21 615 580,00 руб., 2016 год – 33 029 355,00 руб., 2017 год – 53 555 061,11 руб., 2018 год – 37 064 854,52 руб., 2019 год – 32 919 830,90 руб., 2020 год – 46 825 328,0 руб., 2021 год – 46 827 500,0 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 21 729 550,26 руб., в том числе на 2017 год – 21 729 550,26 руб., Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 4 450 635,85 руб., в том числе на 2017 год – 4 450 635,85 руб., Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 245 657 323,42 руб., в том числе по годам: 2015 год – 21 615 580,0 руб., 2016 год – 33 029 355,0 руб., 2017 год – 27 374 875,0 руб., 2018 год – 37 064 854,52 руб., 2019 год – 32 919 830,90 руб., 2020 год – 46 825 328,0 руб., 2021 год – 46 827 500,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит к 2021 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 616 350,0 м2; 2) Ежегодно вывозить не менее 95 м3 мусора при ликвидации несанкционированных свалок; 3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа, площадью не менее 182 000,0 м2; 4) Изготовить и установить помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 5) Демонтировать не менее 10 незаконно установленных рекламных конструкций; 6) Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений; 7) Устранить неровность на 7 995,19 м2 проезжей части дороги; 8) Установить и отремонтировать 148 дорожных знаков; 9) Нанести 496 м дорожной разметки; 10) Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера; 11) Разработать один эскизный проект; 12) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений на 32 объектах (улицах, парках, скверах); 13) Удалить 1 098 аварийных и перестойных дерева; 14) Провести 43 651 зеленому насаждению санитарную обрезку; 15) Высадить на территории городского округа 2 035 деревьев, кустарников; 16) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью не менее 3 500,3 м2; 17) Ежегодно проводить не менее 18 праздничных мероприятий на территории городского округа; 18) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 226 129,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий; 19) Ежегодно устанавливать и демонтировать не менее 18 праздничных баннеров; 20) Ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000 м2; 21) Выполнить работы по устройству на внутридворовых территориях городского округа 11 детских игровых площадок; 22) Установить 42 элемента детской игровой площадки; 23) Завершить инвентаризацию и прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации 39 700 пм; 24) Выполнить очистку 1 236 ливнеприемных колодцев; 25) Выполнить очистку 235 смотровых колодцев; 26) Восстановить водоотводящие свойства 16 430 пм ливневой канализации; 27) Восстановить водоотводящие свойства 7 700 пм водоотводных канав; 28) Провести ремонт 226 ливнеприемных колодцев; 29) Провести ремонт 144 смотровых колодцев; 30) Провести замену 405 пм водоотводящих труб существующей ливневой канализации; 31) Отремонтировать 30 водоотводящих лотков ливневой канализации; 32) Выявить 51 неучтенный колодец ливневой канализации; 33) Увеличить протяженность ливневой канализации за счет нового строительства на 240 пм; 34) Сократить площадь подтопляемой территории на 150 000,0 м2; 35) Благоустроить 17 дворовых территорий многоквартирных жилых домов ежегодно; 36) Благоустроить 1 общественную территорию городского округа; 37) Благоустроить 1 место массового отдыха населения (городских парков) городского округа. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

В границах городского округа для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние в границах городского округа.

Кроме того, для решения вопросов эстетического характера, в дни проведения праздничных мероприятий необходимо дополнительно убирать территорию городского округа.

Одним из немаловажных мероприятий, в рамках полномочий вопросов местного значения городского округа, является содержание мест захоронения в соответствии с Положением «Об организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории Арсеньевского городского округа», утвержденным решением Думы Арсеньевского городского округа от 07 июня 2005 года № 177.

За период 2015-2018 в рамках исполнения программных мероприятий была выполнена установка детских игровых площадок, удалена значительная часть аварийных и перестойных деревьев, проинвентаризованы сети ливневой канализации.

С целью дальнейшей реализации мероприятий в области благоустройства и содержания территории города разработана муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2021 годы, мероприятия которой направлены на улучшение комфортного проживания населения.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа;

2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа;

3. Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ;

4. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

5.Увеличение срока службы дорожного покрытия;

6. Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации;

7. Снижение уровня образования водной эрозии земель;

8. Улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков;

9. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;

10. Повышение качества и комфорта городской среды;

11. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

12. Создание условий для отдыха населения городского округа.

Для достижения указанной цели выделены основные задачи:

1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами;

2. Содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа.

3. Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа;

4. Обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;

5. Снижение количества аварийных деревьев в границах городского округа;

6. Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа;

7. Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий;

8. Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа;

9. Улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда;

10. Приведение аварийных сетей ливневой канализации в нормативное состояние;

11. Прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;

12. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;

13. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;

14. Проведение работ по очистке ливневых коллекторов и водосбросных канав от засорения;

15. Укрепление материально – технической базы городского округа для обеспечения содержания и ремонта ливневой канализации;

16. Повышение эффективности использования выделяемых средств на модернизацию системы ливневой канализации;

17. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа;

18. Благоустройство территорий общего пользования городского округа;

19. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

1) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2;

2) Количество вывезенного мусора при ликвидации несанкционированных свалок, ед.;

3) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2;

4) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, ед.;

5) Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций, шт.;

6) Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.;

7) Площадь устраненной неровности на проезжей части дорог, м2;

8) Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков, ед.;

9) Протяженность нанесенной дорожной разметки, м;

10) Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.;

11) Количество разработанных эскизных проектов, ед.;

12) Количество объектов (улиц, парков, скверов), на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед.;

13) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.;

14) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.;

15) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.;

16) Площадь клумб, засаженных цветами, м2;

17) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, шт.;

18) Площадь ежегодно убираемой городской территории, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2;

19) Количество установленных и демонтированных праздничных баннеров, ед.;

20) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2;

21) Количество детских игровых площадок, ед.;

22) Количество установленных элементов детских игровых площадок, шт.;

23) Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации, м;

24) Количество очищенных ливнеприемных колодцев, ед.;

25) Количество очищенных смотровых колодцев, ед.;

26) Протяженность восстановленной ливневой канализации, пм;

27) Протяженность восстановленных водоотводных канав, пм;

28) Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев, ед.;

29) Количество отремонтированных смотровых колодцев, ед.;

30) Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, м;

31) Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора, шт.;

32) Количество выявленных колодцев ливневой канализации, шт.;

33) Протяженность сетей ливневой канализации, м;

34) Площадь подтопляемой территории, м2;

35) Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

36) Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

37) Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед.

Реализация Программы позволит достичь к 2021 году следующих показателей социально – экономической эффективности:

1) Ежегодно убирать территорию городского

округа площадью не менее 616 350,0 м2;

2) Ежегодно вывозить не менее 95 м3 мусора при ликвидации несанкционированных свалок;

3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа, площадью не менее 182 000,0 м2;

4) Изготовить и установить помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;

5) Демонтировать не менее 10 незаконно установленных рекламных конструкций;

6) Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений;

7) Устранить неровность на 7 995,19 м2 проезжей части дороги;

8) Установить и отремонтировать 148 дорожных знаков;

9) Нанести 496 м дорожной разметки;

10) Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера;

11) Разработать один эскизный проект;

12) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений на 32 объектах (улицах, парках, скверах);

13) Удалить 1 098 аварийных и перестойных дерева;

14) Провести 43 651 зеленому насаждению санитарную обрезку;

15) Высадить на территории городского округа 2 035 деревьев, кустарников;

16) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью не менее 3 500,3 м2;

17) Ежегодно проводить не менее 18 праздничных мероприятий на территории городского округа;

18) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 226 129,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий;

19) Ежегодно устанавливать и демонтировать не менее 18 праздничных баннеров;

20) Ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000 м2;

21) Выполнить работы по устройству на внутридворовых территориях городского округа 11 детских игровых площадок;

22) Установить 42 элемента детской игровой площадки;

23) Завершить инвентаризацию и прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации 39 700 пм;

24) Выполнить очистку 1 236 ливнеприемных колодцев;

25) Выполнить очистку 235 смотровых колодцев;

26) Восстановить водоотводящие свойства 16 430 пм ливневой канализации;

27) Восстановить водоотводящие свойства 7 700 пм водоотводных канав;

28) Провести ремонт 226 ливнеприемных колодцев;

29) Провести ремонт 144 смотровых колодцев;

30) Провести замену 405 пм водоотводящих труб существующей ливневой канализации;

31) Отремонтировать 30 водоотводящих лотков ливневой канализации;

32) Выявить 51 неучтенный колодец ливневой канализации;

33) Увеличить протяженность ливневой канализации за счет нового строительства на 240 пм;

34) Сократить площадь подтопляемой территории на 150 000,0 м2;

35) Благоустроить 17 дворовых территорий многоквартирных жилых домов ежегодно;

36) Благоустроить 1 общественную территорию городского округа;

37) Благоустроить 1 место массового отдыха населения (городских парков) городского округа.

Целевые показатели (индикаторы) Программы представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с учетом объемов финансирования, исполнителей, соисполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

- Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа», в том числе:

  - Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений;

  - Содержание территории городского округа (летний период);

  - Содержание территории городского округа (зимний период);

  - Содержание объектов дорожного хозяйства (знаки, грейдирование);

  - Разметка объектов дорожного хозяйства (нанесение дорожной разметки);

  - Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;

  - Благоустройство территории памятников и скверов;

  - Разработка эскизных проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий, проведение экспертизы сметной документации.

- Основное мероприятие: «Улучшение санитарно – эпидемиологической обстановки территории городского округа», в том числе:

  - Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа;

  - Ликвидация несанкционированных свалок.

- Основное мероприятие: «Содержание территории городских кладбищ», в том числе:

3.1. Содержание территории кладбищ в летний и зимний период;

3.2. Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего, предоставление земельного участка;

3.3. Доставка тел с мест обнаружения в морг;

4. Основное мероприятие: «Озеленение городского округа», в том числе:

4.1. Техническая инвентаризация зеленых насаждений;

4.2. Удаление аварийных и перестойных деревьев;

4.3. Санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка кустарников, обрезка поросли, формирование кроны деревьев);

4.4. Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками;

4.5. Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками;

5. Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения», в том числе:

5.1. Православный праздник «Крещение»;

5.2. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;

5.3. День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике;

5.4. Масленица;

5.5. День защитника Отечества;

5.6. 8 марта;

5.7. Праздник весны и труда;

5.8. День Победы;

5.9. День защиты детей;

5.10. День молодежи;

5.11. Ночь музеев;

5.12. День России;

5.13. День памяти и скорби;

5.14. День воздушного флота России;

5.15. День знаний;

5.16. День окончания Второй мировой войны;

5.17. День города;

5.18. Проведение ярмарок на территории городского округа;

5.19. Новый год;

6. Основное мероприятие: «Устройство детских игровых площадок на территории городского округа»;

7. Основное мероприятие: «Восстановление ливневой канализации городского округа», в том числе:

7.1. Инвентаризация сетей ливневой канализации;

7.2. Капитальный ремонт ливневой канализации;

7.3. Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав;

7.4. Содержание ливневой канализации;

7.5. Замена водопропускных труб;

8. Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности;

9. Разработка проектов на строительство ливневой канализации;

10. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения», в т.ч.:

10.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

10.2. Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа;

11. Основное мероприятие: «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)», в т.ч.:

11.1 Благоустройство территории городского парка.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация программы осуществляется в течение 2015 - 2021 годов в 7 этапов.

Каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Программы:

I этап– 2015 г.

II этап– 2016 г.

III этап – 2017 г.

IV этап – 2018 г.

V этап – 2019 г.

VI этап – 2020 г.

VII этап – 2021 г.

6. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом ее исполнения

6.1. Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

6.2. Реализация отдельных программных мероприятий осуществляется:

- в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- Федерального бюджета;

- бюджета Приморского края;

- бюджета Арсеньевского городского округа;

- в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 14 января 2019 года № 05-па «Об утверждении муниципального задания МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа».

Реализация Программы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к Программе.

6.3. Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

6.4. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно — коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Программы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

7. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 271 837 509,53 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2015 год – 21 615 580,00 руб.,

2016 год –  33 029 355,00 руб.,

2017 год – 53 555 061,11 руб.,

2018 год – 37 064 854,52 руб.,

2019 год – 32 919 830,90 руб.,

2020 год – 46 825 328,00 руб.,

2021 год – 46 827 500,00 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 21 729 550,26 руб., в том числе по годам:

2017 год –  21 729 550,26 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы —  4 450 635,85 руб., в том числе по годам:

2017 год – 4 450 635,85 руб.,

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 245 657 323,42 руб., в том числе по годам:

2015 год – 21 615 580,0 руб.,

2016 год –  33 029 355,0 руб.,

2017 год – 27 374 875,0 руб.,

2018 год – 37 064 854,52 руб.,

2019 год – 32 919 830,90 руб.,

2020 год – 46 825 328,00 руб.,

2021 год – 46 827 500,00 руб.

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.

_____________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство          Арсеньевского

городского округа» на 2015 – 2021 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа | м2 | 616 350,0 | 712 150,0 | 718 020,0 | 755 989,25 | 755 989,25 | 755 989,25 | 755 989,25 | 755 989,25 |
| 2 | Количество вывезенного мусора при ликвидации несанкционированных свалок | м3 | 0 | 196,7 | 261,4 | 140,5 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3 | Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа | м2 | 184 000,0 | 182 000,0 | 184 000,0 | 184 000,0 | 184 000,0 | 184 000,0 | 184 000,0 | 184 000,0 |
| 4 | Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество установленных щитов для информационных сообщений | шт. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Площадь устраненной неровности на проезжей части дорог | м2 | 0 | 0 | 395 | 3 040,10 | 4 560,09 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков | ед. | 0 | 0 | 29 | 80 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Протяженность нанесенной дорожной разметки | м | 0 | 0 | 400 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество благоустроенных территорий памятников и скверов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество разработанных эскизных проектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Содержание территории городских кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь ежегодно убираемой территории кладбищ | м2 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений (улицы, парки, скверы) | ед. | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев | шт. | 85 | 206 | 77 | 91 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 3 | Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка | шт. | 6 079 | 6 622 | 6 116 | 6180 | 6253 | 6160 | 6160 | 6160 |
| 4 | Количество высаженных деревьев, кустарников | шт. | 374 | 128 | 145 | 326 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| 5 | Площадь клумб, засаженных цветами | м2 | 3 575,8 | 3500,3 | 3501,9 | 3 505,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа | ед. | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий | м2 | 208 307,7 | 226 129,7 | 368 931,26 | 368 931,26 | 368 931,26 | 368 931,26 | 368 931,26 | 368 931,26 |
| 3 | Количество установленных и демонтированных баннеров | ед. | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество вновь установленных детских игровых площадок | ед. | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество установленных элементов детских игровых площадок | шт. | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации | пм | 0 | 12 700 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество очищенных ливнеприемных колодцев | ед. | 23 | 56 | 175 | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 3 | Количество очищенных смотровых колодцев | ед. | 0 | 28 | 41 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4 | Протяженность восстановленной ливневой канализации | пм | 0 | 120 | 2 410 | 2 700 | 3 100 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 5 | Протяженность восстановленных водоотводных канав | пм | 0 | 300 | 2 500 | 2 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев | ед. | 2 | 16 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 7 | Количество отремонтированных смотровых колодцев | ед. | 0 | 7 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 8 | Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб | пм | 0 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9 | Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора | пм | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество выявленных колодцев ливневой канализации | шт. | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Протяженность ливневой канализации (при строительстве новых сетей) | пм | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Площадь подтопляемой территории | м2 | 0 | 150 000 | 70 000 | 30 000 | 1 200 | 1000 | 800 | 0 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

________________

* 2015 год для данной подпрограммы является базовым».

Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство          Арсеньевского

городского округа» на 2015 – 2021 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Благоустройство   Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2021 годы

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ всего, руб. | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа», в том числе: | 172 369 355,92 | 14 803 968,0 | 22 997 177,0 | 20 405 856,0 | 23 521 548,02 | 27 085 518,9 | 31 776 561,0 | 31 778 727,0 |  |  |
|  | в т.ч. за счет субсидий | 171 140 705,92 | 14 383 968,0 | 22 544 577,0 | 20 049 806,0 | 23 521 548,02 | 27 085 518,9 | 31 776 561,0 | 31 778 727,0 |  |  |
| 1.1 | Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений | 16 600,0 | 0,0 | 16 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 год |
| 1.2 | Содержание территории городского округа (летний период), в т.ч. | 74 532 623,6 | 7 073 411,0 | 8 705 442,0 | 8 537 280,0 | 9 552 189,7 | 11 084 859,90 | 14 789 179,5 | 14 790 261,5 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» | 2 -3 кв. 2015 – 2021 гг |
| 1.3 | Содержание территории городского округа (зимний период) | 87 448 835,32 | 7 310 557,0 | 13 039 135,0 | 10 212 526,0 | 13 052 231,32 | 14 254 945,00 | 14 789 179,5 | 14 790 261,5 |  | 1, 4 кв. 2015 – 2021 гг |
| 1.4 | Содержание объектов дорожного хозяйства (знаки, грейдирование) | 9 119 068,0 | 0,0 | 800 000,0 | 1 300 000,0 | 917 127,0 | 1 734 335,00 | 2 183 802,0 | 2 183 804,0 |  | 2016-2021 |
| 1.5 | Разметка объектов дорожного хозяйства (нанесение дорожной разметки) | 40 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 379,00 | 14 400,0 | 14 400,0 |  | 2019-2021 |
| 1.6 | Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади | 420 000,0 | 420 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства, Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2015 год |
| 1.7 | Благоустройство территории памятников и скверов | 436 000,0 | 0,0 | 436 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2016 год |
| 1.8 | Разработка эскизных проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий, проведение экспертизы сметной документации | 356 050,0 | 0,0 | 0,0 | 356 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства, Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017 год |
| 2 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа», в том числе: | 3 752 892,0 | 180 000,0 | 778 892,0 | 350 000,0 | 740 000,0 | 568 000,0 | 568 000,0 | 568 000,0 |  |  |
| 2.1 | Акарицидная противоклещевая обработка территории городского округа | 2 094 000,0 | 180 000,0 | 300 000,0 | 150 000,0 | 360 000,0 | 368 000,0 | 368 000,0 | 368 000,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2 кв. 2015 – 2021 гг |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 1 658 892,0 | 0,0 | 478 892,0 | 200 000,0 | 380 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |  | 2 -3 кв. 2016 – 2021 гг |
| ИТОГО по Подпрограмме: |  | 176 122 247,92 | 14 983 968,0 | 23 776 069,0 | 20 755 856,0 | 24 261 548,02 | 27 653 518,9 | 32 344 561,0 | 32 346 727,0 |  |  |
| в том числе за счет субсидий МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |  | 171 100 526,92 | 14 383 968,0 | 22 544 577,0 | 20 049 806,0 | 23 521 548,0 | 27 074 139,9 | 31 762 161,0 | 31 764 327,0 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Содержание территории городских кладбищ», в том числе: | 13 351 188,0 | 845 750,0 | 1,0 | 826 731,0 | 3 000 000,0 | 2 629 102,0 | 3 024 802,0 | 3 024 802,0 |  |  |
| 1.1 | Содержание территории городских кладбищ в летний и зимний период, всего: в том числе: - уборка территории городских кладбищ; - содержание зеленого хозяйства; - содержание дорог | 7 531 256,52 | 704 524,52 | 1,0 | 826 731,0 | 3 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2015-2021 гг. |
| 1.2 | Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, предоставление земельного участка | 5 819 931,48 | 141 225,48 | 0 | 0 | 0 | 1 629 102,00 | 2 024 802,00 | 2 024 802,00 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» | 2015 г., 2019-2021 |
|  | в т.ч. за счет субсидий | 5 678 706,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 629 102,00 | 2 024 802,00 | 2 024 802,00 |  |  |
| 1.3 | Доставка тел с мест обнаружения в морг | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по Подпрограмме: |  | 13 351 188,00 | 845 750,00 | 1,00 | 826 731,00 | 3 000 000,00 | 2 629 102,00 | 3 024 802,00 | 3 024 802,00 |  |  |
| в том числе за счет субсидий МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |  | 5 678 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 102,00 | 2 024 802,00 | 2 024 802,00 |  |  |
| Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Озеленение городского округа», в том числе: | 11 746 138,0 | 4 205 862,0 | 2 144 740,0 | 1 702 500,0 | 1 802 072,0 | 599 364,0 | 645 800,0 | 645 800,0 |  |  |
|  | в т.ч. за счет субсидий | 10 924 276,0 | 3 684 000,0 | 2 144 740,0 | 1 702 500,0 | 1 502 072,0 | 599 364,0 | 645 800,0 | 645 800,0 |  |  |
| 1.1 | Техническая инвентаризация зеленых насаждений | 300 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017 г. |
| 1.2 | Удаление аварийных и перестойных деревьев | 4 491 130,9 | 1 689 452,0 | 696 155,0 | 504 697,0 | 705 026,9 | 250 000,00 | 322 900,0 | 322 900,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» | ежегодно: 2 кв., 4 кв. |
|  | в т.ч. за счет субсидий | 4 069 268,9 | 1 567 590,0 | 696 155,0 | 504 697,0 | 405 026,9 | 250 000,00 | 322 900,0 | 322 900,0 |  |  |
| 1.3 | Санитарная обрезка зеленых насаждений: (37 049 шт.) - стрижка кустарников; - обрезка поросли; - формирование кроны деревьев, | 4 485 457,1 | 1 637 832,0 | 754 015,0 | 594 703,0 | 503 743,1 | 349 364,00 | 322 900,0 | 322 900,0 |  | ежегодно: 1 кв., 4 кв. |
|  | в т.ч. за счет субсидий | 4 385 457,1 | 1 537 832,0 | 754 015,0 | 594 703,0 | 503 743,1 | 349 364,00 | 322 900,0 | 322 900,0 |  |  |
| 1.4 | Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками (2623 шт.) (субсидии) | 271 415,0 | 103 603,0 | 121 410,0 | 28 100,0 | 18 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | ежегодно: 2 - 3 кв. |
| 1.5 | Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками, (14 006,0 м2) (субсидии) | 2 198 135,0 | 474 975,0 | 573 160,0 | 575 000,0 | 575 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | ежегодно: май-июль |
| ИТОГО по Подпрограмме: |  | 11 746 138,0 | 4 205 862,0 | 2 144 740,0 | 1 702 500,0 | 1 802 072,0 | 599 364,0 | 645 800,0 | 645 800,0 |  |  |
| в том числе за счет субсидий МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |  | 10 924 276,0 | 3 684 000,0 | 2 144 740,0 | 1 702 500,0 | 1 502 072,0 | 599 364,0 | 645 800,0 | 645 800,0 |  |  |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения», расходы на содержание и подготовку территории городского округа к праздничным мероприятиям, в том числе: | 15 053 560,0 | 1 580 000,0 | 2 014 933,0 | 1 846 345,0 | 3 182 967,0 | 1 242 379,0 | 2 593 465,0 | 2 593 471,0 |  |  |
| 1.1 | Православный праздник «Крещение» | 302 715,0 | 43 245,0 | 43 245,0 | 43 245,0 | 43 245,0 | 43 245,0 | 43 245,0 | 43 245,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» | ежегодно |
| 1.2 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | 148 981,0 | 21 283,0 | 21 283,0 | 21 283,0 | 21 283,0 | 21 283,0 | 21 283,0 | 21 283,0 |  | ежегодно |
| 1.3 | День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике | 32 697,0 | 4 671,0 | 4 671,0 | 4 671,0 | 4 671,0 | 4 671,0 | 4 671,0 | 4 671,0 |  | ежегодно |
| 1.4 | Масленица: - уборка и вывоз мусора с задействованной территории — 4 206 м2; -завоз, установка и вывоз дополнительных контейнеров под ТБО; - посыпка песком тротуаров, площади у д/к «Прогресс» | 91 014,0 | 13 002,0 | 13 002,0 | 13 002,0 | 13 002,0 | 13 002,0 | 13 002,0 | 13 002,0 |  | ежегодно |
| 1.5 | День защитника Отечества: -установка и демонтаж праздничных баннеров – ежегодно 8 шт. | 17 920,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» | ежегодно |
| 1.6 | 8 марта: - установка и демонтаж праздничных баннеров – ежегодно 8 шт. | 17 920,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 |  | ежегодно |
| 1.7 | Праздник Весны и труда: уборка мусора задействованной территории – 600 м2 | 14 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  | ежегодно |
| 1.8 | День Победы: -завоз, установка и вывоз лавочек для ветеранов, ящиков с песком для поминальных свечей, металлических столов, установка на клумбах пл. Славы цветочных корзин; -вывешивание и снятие флагов; -механизированная влажная уборка задействованной территории- 53 741 м2; - установка и демонтаж точечных планшетов по ул. Калининская-14 шт.; - установка и демонтаж праздничных панно, баннеров; | 371 756,0 | 53 108,0 | 53 108,0 | 53 108,0 | 53 108,0 | 53 108,0 | 53 108,0 | 53 108,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» | ежегодно |
| 1.9 | День защиты детей:-подвоз, установка и вывоз скамеек и столов, уборка задействованной территории-3 397 м2 | 83 671,0 | 11 953,0 | 11 953,0 | 11 953,0 | 11 953,0 | 11 953,0 | 11 953,0 | 11 953,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» | ежегодно |
| 1.10 | День молодежи: - уборка от мусора задействованной территории 1 237 м2; - установка дополнительных контейнеров под мусор; - уборка мусора | 33 054,0 | 4 722,0 | 4 722,0 | 4 722,0 | 4 722,0 | 4 722,0 | 4 722,0 | 4 722,0 |  | ежегодно |
| 1.11 | Ночь музеев: - подвоз и вывоз скамеек, столов, контейнера под мусор; | 22 652,0 | 3 236,0 | 3 236,0 | 3 236,0 | 3 236,0 | 3 236,0 | 3 236,0 | 3 236,0 |  | ежегодно |
| 1.12 | День России: - уборка задействованной территории и вывоз мусора -8 244 м2 | 49 595,0 | 7 085,0 | 7 085,0 | 7 085,0 | 7 085,0 | 7 085,0 | 7 085,0 | 7 085,0 |  | ежегодно |
| 1.13 | День памяти и скорби: -подключение вечного огня; -подвоз и вывоз скамеек; -подключение точки электрического питания, работа дежурного электрика | 12 390,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» | ежегодно |
| 1.14 | День воздушного флота России: -работа фонтанов; -уборка мусора на задействованной территории-19 296,15 м2; -установка и вывоз дополнительных контейнеров | 81 907,0 | 11 701,0 | 11 701,0 | 11 701,0 | 11 701,0 | 11 701,0 | 11 701,0 | 11 701,0 |  | ежегодно |
| 1.15 | День знаний: - работа фонтанов; -установка и вывоз столов; - уборка задействованной территории-2 117,26 м2 | 31 374,0 | 4 482,0 | 4 482,0 | 4 482,0 | 4 482,0 | 4 482,0 | 4 482,0 | 4 482,0 |  | ежегодно |
| 1.16 | День окончания Второй мировой войны:-подключение вечного огня;-подключение точки электрического питания на пл. Славы, работа дежурного электрика; - установка и вывоз скамеек;- влажная уборка звезды вечного огня, постамента, стелы, 2 108 м2 | 13 055,0 | 1 865,0 | 1 865,0 | 1 865,0 | 1 865,0 | 1 865,0 | 1 865,0 | 1 865,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» | ежегодно |
| 1.17 | День города: -установка и демонтаж флаговых композиций; -установка и вывоз дополнительных контейнеров у ДК «Прогресс»; -уборка и вывоз мусора с территории города после гуляния — 45 293 м2; -работа фонтанов; - установка и демонтаж баннеров, 2 ед.; - уборка задействованной территории (до и после праздника), уборка урн, вывоз мусора | 368 835,0 | 30 165,0 | 30 165,0 | 30 165,0 | 30 165,0 | 82 725,0 | 82 725,0 | 82 725,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» | ежегодно |
|  | в рамках мун.задания | 211 155,0 | 30 165,0 | 30 165,0 | 30 165,0 | 30 165,0 | 30 165,0 | 30 165,0 | 30 165,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |  |
|  | в т.ч. поощрение победителей конкурса «Арсеньев – наш дом» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | ежегодно |
|  | монтаж, демонтаж иллюминации light-box (контракт) | 157 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 560,0 | 52 560,0 | 52 560,0 |  |  |
| 1.18 | Проведение ярмарок на территории городского округа: - уборка территории до и после ярмарки — ежегодно 48 373 м2 | 55 185,0 | 39 050,0 | 16 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | ежегодно |
| 1.19 | Новый год: | 13 304 839,0 | 1 321 542,0 | 1 779 390,0 | 1 626 937,0 | 2 963 559,0 | 970 411,0 | 2 321 497,0 | 2 321 503,0 |  | ежегодно |
| 1.19.1 | праздничное оформление Комсомольской площади, уборка мусора 112 000,0 м2;-установка фигур Деда Мороза и Снегурочки, вывоз (в рамках мун.задания) | 5 577 939,0 | 562 302,0 | 562 542,0 | 448 592,0 | 1 011 092,0 | 870 411,0 | 1 061 497,0 | 1 061 503,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» | ежегодно |
| 1.19.2 | праздничное оформление территории городского округа (изготовление, монтаж, демонтаж новогодней елки, приобретение новогодних украшений) | 7 726 900,0 | 759 240,0 | 1 216 848,0 | 1 178 345,0 | 1 952 467,0 | 100 000,0 | 1 260 000,0 | 1 260 000,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | ежегодно |
| ИТОГО по Подпрограмме: |  | 15 053 560,0 | 1 580 000,0 | 2 014 933,0 | 1 846 345,0 | 3 182 967,0 | 1 242 379,0 | 2 593 465,0 | 2 593 471,0 |  |  |
| в том числе за счет субсидий МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |  | 7 168 980,0 | 820 760,0 | 798 085,0 | 668 000,0 | 1 230 500,0 | 1 089 819,0 | 1 280 905,0 | 1 280 911,0 |  |  |
| Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Устройство детских игровых площадок на территории городского округа» | 2 880 000,0 | 0,0 | 2 880 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе: |  | 2 880 000,0 | 0,0 | 2 880 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе за счет субсидий жилищным управляющим организациям и ТСЖ |  | 2 846 700,0 | 0,0 | 2 846 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Восстановление ливневой канализации городского округа», в том числе: | 24 863 910,5 | 0,0 | 1 854 612,0 | 1 124 164,0 | 4 706 267,5 | 745 467,0 | 8 216 700,0 | 8 216 700,0 |  |  |
|  | в рамках мун.задания | 4 581 771,0 | 0,0 | 894 000,0 | 430 600,0 | 775 304,0 | 745 467,0 | 868 200,0 | 868 200,0 |  |  |
| 1.1 | Инвентаризация сетей ливневой канализации | 48 249,0 | 0,0 | 48 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | 2016 |
| 1.2 | Капитальный ремонт ливневой канализации | 154 123,0 | 0,0 | 154 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения администрации | 2016 |
| 1.3 | Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав | 1 231 668,0 | 0,0 | 588 240,0 | 99 500,0 | 543 928,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2016-2018 |
| 1.4 | Содержание ливневой канализации | 22 759 265,5 | 0,0 | 1 064 000,0 | 1 024 664,0 | 3 491 734,50 | 745 467,0 | 8 216 700,0 | 8 216 700,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» | 2016-2021 |
|  | в т.ч. за счет субсидий | 4 581 771,0 | 0,0 | 894 000,0 | 430 600,0 | 775 304,0 | 745 467,0 | 868 200,0 | 868 200,0 |  |  |
| 1.5 | Замена водопропускных труб | 670 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2018 |
| 2 | Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности | 421 000,0 | 0,0 | 359 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | 2016, 2018, 2019 |
| 3 | Разработка проектов на строительство ливневой канализации | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения | 2018 |
| ИТОГО: по Подпрограмме: |  | 25 384 910,50 | 0,0 | 2 213 612,0 | 1 124 164,0 | 4 818 267,5 | 795 467,0 | 8 216 700,0 | 8 216 700,0 |  |  |
| в том числе за счет субсидий МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» |  | 4 581 771,0 | 0,0 | 894 000,0 | 430 600,0 | 775 304,0 | 745 467,0 | 868 200,0 | 868 200,0 |  |  |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, всего | 23 879 357,52 | 0 | 0 | 23 879 357,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жизнеобеспечения | 2017 |
|  | Федеральный бюджет | 19 007 251,92 | 0 | 0 | 19 007 251,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 3 893 051,60 | 0 | 0 | 3 893 051,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 979 054,00 | 0 | 0 | 979 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, всего | 17 224 537,59 | 0 | 0 | 17 224 537,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жизнеобеспечения | 2017 |
|  | Федеральный бюджет | 13 710 215,22 | 0 | 0 | 13 710 215,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 2 808 116,37 | 0 | 0 | 2 808 116,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 706 206,00 | 0 | 0 | 706 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа, всего | 6 654 819,93 | 0 | 0 | 6 654 819,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жизнеобеспечения | 2017 |
|  | Федеральный бюджет | 5 297 036,70 | 0 | 0 | 5 297 036,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 1 084 935,23 | 0 | 0 | 1 084 935,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 272 848,00 | 0 | 0 | 272 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), всего | 3 420 107,59 | 0,00 | 0,00 | 3 420 107,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жизнеобеспечения | 2017 |
|  | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление жизнеобеспечения | 2017 |
|  | Федеральный бюджет | 2 722 298,34 | 0,00 | 0,00 | 2 722 298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 557 584,25 | 0,00 | 0,00 | 557 584,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 140 225,00 | 0,00 | 0,00 | 140 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Благоустройство территории городского парка, всего | 3 420 107,59 | 0 | 0 | 3 420 107,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жизнеобеспечения | 2017 |
|  | в т.ч.: Федеральный бюджет | 2 722 298,34 | 0 | 0 | 2 722 298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 557 584,25 | 0 | 0 | 557 584,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 140 225,00 | 0 | 0 | 140 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО: по Подпрограмме: в том числе: |  | 27 299 465,11 | 0,0 | 0,0 | 27 299 465,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 21 729 550,26 | 0,00 | 0,00 | 21 729 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет Приморского края |  | 4 450 635,85 | 0,00 | 0,00 | 4 450 635,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет городского округа |  | 1 119 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ВСЕГО по Программе: |  | 271 837 509,53 | 21 615 580,00 | 33 029 355,00 | 53 555 061,11 | 37 064 854,52 | 32 919 830,90 | 46 825 328,00 | 46 827 500,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 21 729 550,26 | 0,00 | 0,00 | 21 729 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет Приморского края |  | 4 450 635,85 | 0,00 | 0,00 | 4 450 635,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет городского округа |  | 245 657 323,42 | 21 615 580,00 | 33 029 355,00 | 27 374 875,00 | 37 064 854,52 | 32 919 830,90 | 46 825 328,00 | 46 827 500,00 |  |  |
| в том числе за счет субсидий МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа»; |  | 199 454 259,92 | 18 888 728,0 | 26 381 402,0 | 22 850 906,0 | 27 029 424,0 | 31 137 891,9 | 36 581 868,0 | 36 584 040,0 |  |  |
| - за счет субсидий жилищным управляющим организациям и ТСЖ |  | 2 846 700,00 | 0,0 | 2 846 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

___________________

Приложение № 3

к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015-2021 годы

Подпрограмма

«Содержание территории Арсеньевского городского округа»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа»; - Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | 1. Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа», в том числе: - Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений; - Содержание территории городского округа (летний период); - Содержание территории городского округа (зимний период); - Содержание объектов дорожного хозяйства (знаки, грейдирование); - Разметка объектов дорожного хозяйства (нанесение дорожной разметки); - Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; - Благоустройство территории памятников и скверов; 1.8. Разработка эскизных проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий, проведение экспертизы сметной документации - Основное мероприятие: «Улучшение санитарно – эпидемиологической обстановки на территории городского округа», в том числе: - Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа; - Ликвидация несанкционированных свалок. |
| Цели Подпрограммы | 1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа; 2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; 2. Содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; 2) Количество вывезенного мусора в ходе ликвидации несанкционированных свалок, м3; 3) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; 4) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, ед.; 5) Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций, шт.; 6) Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.; 7) Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.; 8) Площадь устраненной неровности на проезжей части дорог, м2; 9) Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков, ед.; 10) Протяженность нанесенной дорожной разметки, м; 11) Количество разработанных эскизных проектов, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2020 годах в 7 этапов: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г.,V – 2019 г., VI – 2020 г., VII – 2021 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 176 122 247,92 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 14 983 968,00 руб., 2016 год – 23 776 069,00 руб., 2017 год – 20 755 856,00 руб., 2018 год – 24 261 548,02 руб., 2019 год – 27 653 518,90 руб., 2020 год – 32 344 261,00 руб., 2021 год – 32 346 727,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2021 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 616 350,0м2; 2) Ежегодно вывозить не менее 95 м3 мусора при ликвидации несанкционированных свалок; 3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на площади не менее 182 000 м2; 4) Изготовить и установить помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 5) Демонтировать не менее 10 незаконно установленных рекламных конструкций; 6) Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера; 7) Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений; 8) Устранить неровность на 7 995,19 м2 проезжей части дороги; 9) Установить и отремонтировать 148 дорожных знаков; 10) Нанести 496 м дорожной разметки; 11) Разработать один эскизный проект. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения подпрограммными методами

В границах городского округа необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка.

Несанкционированные свалки бытовых, строительных отходов стали неотъемлемой частью жилых кварталов, территорий садоводств, гаражных кооперативов и городских парков.

Утрачивается эстетическая и рекреационная ценность природного ландшафта города.

Необходимо проводить массовое очищение от клещей применяя распыление противоклещевых ядохимикатов на территории городского округа, в качестве временной вынужденной меры (химический метод), осуществлять очистку территории городского округа от случайного мусора, покос травы.

Для решения большей части из создавшихся проблем разработана настоящая подпрограмма, мероприятия которой направлены на улучшение комфортного проживания населения.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа;

2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами;

2. Содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2;

2) Количество вывезенного мусора при ликвидации несанкционированных свалок, м3;

3) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2;

4) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, шт.;

5) Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций;

6) Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.;

7) Количество разработанных эскизных проектов, ед.;

8) Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.;

9) Площадь устраненной неровности на проезжей части дорог, м2;

10) Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков, ед.;

11) Протяженность нанесенной дорожной разметки, м.

Реализация Подпрограммы позволит достичь к 2021 году следующих показателей социально – экономической эффективности:

1) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 616 350,0 м2;

2) Ежегодно вывозить не менее 95 м3 мусора при ликвидации несанкционированных свалок;

3) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на площади не менее 182 000 м2;

4) Изготовить и установить помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;

5) Демонтировать не менее 10 незаконно установленных рекламных конструкций;

6) Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера;

7) Разработать 1 эскизный проект;

8) Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений;

9) Устранить неровность на 7 995,19 м2 проезжей части дороги;

10) Установить и отремонтировать 148 дорожных знаков;

11) Нанести 496 м дорожной разметки.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа», в том числе:

1.1. Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений;

1.2. Содержание территории городского округа (летний период);

1.3. Содержание территории городского округа (зимний период);

1.4.  Содержание объектов дорожного хозяйства (знаки, грейдирование);

1.5. Разметка объектов дорожного хозяйства (нанесение дорожной разметки);

1.6. Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади;

1.7. Благоустройство территории памятников и скверов;

1.8. Разработка эскизных проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий, проведение экспертизы сметной документации;

2. Основное мероприятие: «Улучшение санитарно – эпидемиологической обстановки на территории городского округа», в том числе:

2.1. Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа;

2.2. Ликвидация несанкционированных свалок.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2015 – 2021 годов в 7 этапов.

Каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям подпрограммы:

I этап– 2015 г.

II этап– 2016 г.

III этап – 2017 г.

IV этап – 2018 г.

V этап – 2019 г.

VI этап – 2020 г.

VII этап – 2021 г.

6.Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом ее исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

Реализация подпрограммных мероприятий по пунктам 1.2, 1.3 Приложения         № 2 к Программе в 2015-2021 годах осуществляется в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 14 января 2019 года № 05-па «Об утверждении муниципального задания МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа».

Исполнение остальных мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 176 122 247,92 руб., в том числе по годам:

2015 год – 14 983 968,00 руб.,

2016 год – 23 776 069,00 руб.,

2017 год – 20 755 856,00 руб.,

2018 год – 24 261 548,02 руб.,

2019 год – 27 653 518,90 руб.,

2020 год – 32 344 261,00 руб.,

2021 год – 32 346 727,00 руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.

_______________

Приложение № 4

к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015-2021 годы

Подпрограмма

«Содержание территории городских кладбищ»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Содержание территории городских кладбищ» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа»; - Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Содержание территории городских кладбищ», в том числе: 1. Содержание территории городских кладбищ в летний и зимний период: - уборка территории городских кладбищ. - содержание зеленого хозяйства, - содержание дорог; 2. Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, предоставление земельного участка; 3. Доставка тел с мест обнаружения в морг. |
| Цели Подпрограммы | Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ |
| Задачи Подпрограммы | Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2 |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2021 годах в 7 этапов: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г., V – 2019 г., VI – 2020 г., VII – 2021 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 13 351 188,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 845 750,0 руб., 2016 г. – 1,0 руб.; 2017 г. – 826 731,0 руб.; 2018 г. – 3 000 000,0 руб., 2019 г. – 2 629 102,0 руб., 2020 г. – 3 024 802,0 руб., 2021 г. – 3 024 802,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2021 году следующих показателей социально – экономической эффективности: ежегодно содержать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000 м2 |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения подпрограммными методами

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для исполнения полномочий в части создания условий по организации ритуальных услуг, содержанию мест захоронения, доставки тел с мест обнаружения в морг в соответствии с Положением «Об организации похоронного дела и содержании общественных кладбищ на территории Арсеньевского городского округа», принятым муниципальным правовым актом Арсеньевского городского округа от 02 октября 2017 года № 04-МПА, необходимо осуществлять благоустройство территории двух городских кладбищ площадью 80 000 м2. С целью решения данной проблемы разработана настоящая Подпрограмма.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ.

Для достижения указанной цели выделена основная задача: содержание территории кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2.

Реализация Подпрограммы позволит ежегодно достигать следующих показателей социально – экономической эффективности:

1) ежегодно содержать территорию двух городских кладбищ площадью                 80 000 м2.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы по этапам представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Подпрограммы планируется ежегодно осуществлять следующие мероприятия:

Основное мероприятие: «Содержание территории городских кладбищ», в том числе:

1. Содержание территории городских кладбищ в летний и зимний период:

- уборка территории,

- содержание зеленого хозяйства,

- содержание дорог;

2. Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, предоставление земельного участка;

3. Доставка тел с мест обнаружения в морг.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в течение 2015-2021 годов в 7 этапов. Этапы реализации Подпрограммы (каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Подпрограммы):

I этап – 2015 г.

II этап – 2016 г.

III этап – 2017 г.

IV этап – 2018 г.

V этап – 2019 г.

VI этап – 2020 г.

VII этап – 2021 г.

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Мероприятия реализуются в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 14 января 2019 года                   № 05-па «Об утверждении муниципального задания МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа»

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 13 351 188,0 руб., в том числе по годам:

2015 год – 845 750,0 руб.,

2016 год – 1,0 руб.,

2017 год – 826 731,0 руб.,

2018 год – 3 000 000,0 руб.,

2019 год – 2 629 102,0 руб.,

2020 год – 3 024 802,0 руб.,

2021 год – 3 024 802,0 руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Объем финансирования по годам из источников финансирования с указанием периодов реализации и исполнителей мероприятий представлены в Приложении № 2 к Программе.

____________________

Приложение № 5

к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015-2021 годы

Подпрограмма

«Озеленение Арсеньевского городского округа»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа»; - Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Озеленение городского округа», в том числе: 1.Техническая инвентаризация зеленых насаждений; 2. Удаление аварийных и перестойных деревьев; 3. Санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка кустарников, обрезка поросли, формирование кроны деревьев); 4. Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками; 5. Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками. |
| Цели Подпрограммы | Улучшение внешнего облика и экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа |
| Задачи Подпрограммы | Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; Обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; Снижение количества аварийных деревьев; Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа; Увеличение площадей озелененных территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Количество объектов (улиц, парков, скверов), на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед.; 2) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; 3) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; 4) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт. 5) Площадь клумб, засаженных цветами, м2. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2021 годах в 7 этапов: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г., V – 2019 г., VI – 2020 г., VII – 2021 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 11 746 138,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 4 205 862,0 руб.; 2016 год – 2 144 740,0 руб.; 2017 год – 1 702 500,0руб.; 2018 год – 1 802 072,0 руб., 2019 год – 599 364,0 руб., 2020 год – 645 800,0 руб., 2021 год – 645 800,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2021 году следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений на 32 объектах (улицах, парках, скверах); 2) Удалить 1 098 аварийных и перестойных дерева; 3) Провести 43 651 зеленому насаждению санитарную обрезку; 4) Высадить на территории городского округа 2 035 деревьев, кустарников; 5) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью не менее 3500,3 м2. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения подпрограммными методами

Зеленые насаждения – один из важнейших факторов в создании благоприятных экологических, микроклиматических, санитарно-гигиенических условий городского округа, в формировании его культурного ландшафта. Зеленые насаждения выполняют комплекс оздоровительных, рекреационных, защитных функций, выступают стабилизатором экологического равновесия.

Однако значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Кроме того, уплотнение индивидуальной застройки, реконструкция дорог и коммуникаций, удаление аварийных деревьев привели к резкому сокращению площади зеленых насаждений на территории городского округа, что стало причиной общего ухудшения экологической обстановки и качества жизни горожан. Также увеличение количества автомобильного транспорта привело к существенному росту объемов загрязняющих веществ в атмосфере.

Отсутствие в течение многих лет системного подхода к вопросам озеленения территории городского округа, в том числе отсутствие схемы озеленения территории городского округа, привело не только к значительному снижению количества озелененных территорий, но и к существенному снижению качества сохранившихся зеленых насаждений. В настоящее время более чем 50% существующих зеленых насаждений находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в замене.

Для улучшения внешнего облика территории городского округа, поддержания состояния зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений, в том числе клумб на территории городского округа. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Настоящая Подпрограмма предусматривает мероприятия по формированию и развитию зеленого фонда городского округа.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является улучшение экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа.

Для достижения указанной цели выделены основные задачи:

- учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа;

- обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;

- снижение количества аварийных деревьев;

- обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа;

- увеличение площадей озелененных территорий.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1) Количество объектов (улиц, парков, скверов), на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед.;

2) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.;

3) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.;

4) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.

5) Площадь клумб, засаженных цветами, м2.

Реализация Подпрограммы позволит достичь к 2021 году следующих показателей социально – экономической эффективности:

1) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений на 32 объектах (улицах, парках, скверах);

2) Удалить 1 098 аварийных и перестойных дерева;

3) Провести 43 651 зеленому насаждению санитарную обрезку;

4) Высадить на территории городского округа 2 035 деревьев, кустарников;

5) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью не менее 3500,3 м2.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены в Приложении   № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Подпрограммы планируется осуществлять следующие мероприятия:

Основное мероприятие: «Озеленение городского округа», в том числе:

1.Техническая инвентаризация зеленых насаждений;

2. Удаление аварийных и перестойных деревьев;

3. Санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка кустарников, обрезка поросли, формирование кроны деревьев);

4. Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками;

5. Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2021 годов в 7 этапов. Этапы реализации Подпрограммы (каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Программы):

I этап – 2015 г.

II этап – 2016 г.

III этап – 2017 г.

IV этап – 2018 г.

V этап – 2019 г.

VI этап – 2020 г.

VII этап – 2021 г.

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления мероприятий Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Основным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Реализация подпрограммных мероприятий по пунктам 3-6 Приложения № 2 к Программе в 2015-2021 годах осуществляется в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 14 января 2019 года № 05-па «Об утверждении муниципального задания МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа».

Реализация подпрограммных мероприятий по остальным пунктам осуществляется на основе Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 11 746 138,0 руб., в том числе по годам:

2015 год – 4 205 862,0 руб.,

2016 год – 2 144 740,0 руб.,

2017 год – 1 702 500,0 руб.,

2018 год – 1 802 072,0 руб.,

2019 год – 599 364,0 руб.,

2020 год – 645 800,0 руб.,

2021 год – 645 800,0 руб.

Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Подпрограммы производится исходя из финансовых возможностей бюджета городского округа.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Объем финансирования по годам и источники финансирования с указанием периодов реализации и исполнителей мероприятий представлены в Приложении № 2 к Программе.

_________________

Приложение № 6

к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015-2021 годы

Подпрограмма

«Подготовка территории Арсеньевского городского округа

к праздничным мероприятиям»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - МБУ «Специализированная служба» Арсеньевского городского округа; - Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения», в том числе: 1) Православный праздник «Крещение» 2) Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 3) День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике 4) Масленица 5) День защитника Отечества 6) 8 марта 7) Праздник весны и труда 8) День Победы 9) День защиты детей 10) День молодежи 11) Ночь музеев 12) День России 13) День памяти и скорби 14) День воздушного флота России 15) День знаний 16) День окончание Второй мировой войны 17) День города 18) Проведение ярмарок на территории городского округа 19) Новый год |
| Цели Подпрограммы | 1. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни; 2. Создание условий для проведения на территории городского округа праздничных мероприятий. |
| Задачи Программы | Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, ед. 2) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2 3) Количество установленных и демонтированных баннеров, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2020 годах в 7 этапов: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г., V – 2019 г., VI – 2020 г., VII – 2021 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 15 053 560,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 г. – 1 580 000,0 руб., 2016 г. – 2 014 933,0 руб., 2017 г. – 1 846 345,0 руб., 2018 г. – 3 182 967,0 руб., 2019 г. – 1 242 379,0 руб., 2020 г. – 2 593 465,0 руб., 2021 г. – 2 593 471,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2021 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Ежегодно проводить не менее 18 праздничных мероприятий на территории городского округа; 2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 226 129,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий; 3) Ежегодно устанавливать и демонтировать не менее 18 праздничных баннеров. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения подпрограммными методами

Для решения вопросов эстетического характера, в дни проведения праздничных мероприятий необходимо дополнительно убирать территорию городского округа, а также выполнять мероприятия по праздничному оформлению территории городского округа.

Ежегодно все основные городские праздничные мероприятия проходят в центральной части городского округа, которые требуют соответствующего оформления, дополнительной уборки задействованной территории и дополнительных расходов.

Для улучшения праздничного оформления, внешнего вида территории городского округа в праздничные дни разработана настоящая Подпрограмма.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

1. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа в праздничные дни;

2. Создание условий для проведения на территории городского округа праздничных мероприятий.

Для достижения указанных целей выделена основная задача: обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, ед.

2) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2;

3) Количество установленных и демонтированных баннеров ед.

Реализация Подпрограммы позволит достичь к 2021 году следующих показателей социально – экономической эффективности:

1) Ежегодно проводить не менее 18 праздничных мероприятий на территории городского округа;

2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее                    226 129,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий;

3) Ежегодно устанавливать и демонтировать не менее 18 праздничных баннеров.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения», в том числе:

1) Православный праздник «Крещение»

2) Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

3) День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике

4) Масленица

5) День защитника Отечества

6) 8 марта

7) Праздник весны и труда

8) День Победы

9) День защиты детей

10) День молодежи

11) Ночь музеев

12) День России

13) День памяти и скорби

14) День воздушного флота России

15) День знаний

16) День окончание Второй мировой войны

17) День города

18) Проведение ярмарок на территории городского округа

19) Новый год

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2021 годов в 7 этапов.

Каждый этап охватывает полный годовой цикл сезонных работ по направлениям Подпрограммы:

I этап – 2015г.,

II этап – 2016 г.,

III этап – 2016 г.,

IV этап – 2018 г.,

V этап – 2019 г.,

VI этап – 2020 г.,

VII этап – 2021 г.

6.Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом ее исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Реализация подпрограммных мероприятий по пункту 19.2 Приложения № 2 к Программе в 2015-2020 годах осуществляется на основе Федерального закона от                05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация подпрограммных мероприятий по остальным пунктам осуществляется в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 14 января 2019 года № 05-па «Об утверждении муниципального задания МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа».

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 15 053 560,0 руб., в том числе по годам:

2015 год – 1 580 000,0 руб.,

2016 год – 2 014 933,0 руб.,

2017 год – 1 846 345,0 руб.,

2018 год – 3 182 967,0 руб.,

2019 год – 1 242 379,0 руб.,

2020 год – 2 593 465,0 руб.,

2021 год – 2 593 471,0 руб.

Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Подпрограммы производится исходя из финансовых возможностей бюджета городского округа.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Объем финансирования по годам из источников финансирования с указанием периодов реализации и исполнителей мероприятий представлены в Приложении                 № 2 к Программе.

____________________

Приложение № 7

к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015-2021 годы

Подпрограмма

«Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Устройство детских игровых площадок на территории городского округа» |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи |
| Задачи Подпрограммы | 1.Улучшение эстетического вида территории городского округа; 2. Улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Количество вновь установленных детских игровых площадок, ед.; 2. Количество установленных элементов детских игровых площадок, шт. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2016 году в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 2 880 000,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Выполнить устройство на внутридворовых территориях городского округа 11 детских игровых площадок; 2. Установить 42 элемента детских игровых площадок. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения подпрограммными методами

На большей части внутриквартальных территорий многоквартирного жилищного фонда городского округа отсутствуют спортивные и игровые площадки для детей, в результате чего ухудшается внешний вид внутридомовых территорий и не созданы условия для занятия и развития детей.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится благоустройство и эстетическое содержание внутриквартальных территорий, создание условий для формирования нравственного, духовного и физического воспитания детей и молодежи.

С целью решения указанной проблемы разработана настоящая подпрограмма.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий для формирования нравственного, физического и духовного воспитания детей и молодежи.

Для достижения указанной цели выделены основные задачи: улучшение эстетического вида территории городского округа, улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1. Количество вновь установленных детских игровых площадок, ед.;

2. Количество установленных элементов детских игровых площадок, шт.

Реализация Подпрограммы позволит установить на территории многоквартирных жилищных фондах 11 детских игровых площадок и установить               42 элемента детских игровых площадок.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы с нарастающим итогом представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Подпрограммы планируется выполнить основное мероприятие: «Устройство детских игровых площадок на территории городского округа».

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в течение 2016 года в один этап.

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа. Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

Выделение денежных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий, направляемых управляющим организациям, товариществам собственников жилья для устройства детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа, а также на основе Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 2 880 000,0 руб.

Объем ресурсного обеспечения и источники финансирования с указанием исполнителей мероприятий представлены в Приложении № 2 к Программе.

___________________

Приложение № 8

к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015-2021 годы

Подпрограмма

«Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Подпрограммы | - Управление имущественных отношений администрации городского округа, - Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, - МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа»; - Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: 1. «Восстановление ливневой канализации городского округа», в том числе: 1.1. Инвентаризация сетей ливневой канализации; 1.2. Капитальный ремонт ливневой канализации; 1.3. Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав; 1.4. Содержание ливневой канализации; 1.5. Замена водопропускных труб; 2. Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности. 3. Разработка проектов на строительство ливневой канализации. |
| Цели Подпрограммы | 1.Увеличение срока службы дорожного покрытия; 2. Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации; 3. Снижение уровня образования водной эрозии земель; 4. Улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков; 5. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Приведение аварийных сетей ливневой канализации в нормативное состояние; 2. Прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации; 3. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации; 4. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости; 5. Проведение работ по очистке ливневых коллекторов и водосбросных канав от засорения; 6. Повышение эффективности использования выделяемых средств на модернизацию системы ливневой канализации. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации, пм; 2) Количество очищенных ливнеприемных колодцев, ед.; 3) Количество очищенных смотровых колодцев, ед.; 4) Протяженность восстановленной ливневой канализации, пм; 5) Протяженность восстановленных водоотводных канав, пм; 6) Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев, ед.; 7) Количество отремонтированных смотровых колодцев, ед.; 8) Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, м; 9) Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора, шт.; 10) Количество выявленных колодцев ливневой канализации, шт.; 11) Протяженность сетей ливневой канализации, м; 12) Площадь подтопляемой территории, м2. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2020 годах в 6 этапов: I – 2016 г., II – 2017 г., III – 2018 г., IV – 2019 г., V – 2020 г., VI – 2021 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 25 384 910,50 руб., в т.ч. по годам: 2016 год – 2 213 612,0 руб., 2017 год – 1 124 164,0 руб., 2018 год – 4 818 267,5 руб., 2019 год – 795 467,0 руб., 2020 год – 8 216 700,0 руб., 2021 год – 8 216 700,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2021 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Завершить инвентаризацию и прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации 39 700 пм; 2) Выполнить очистку 1 236 ливнеприемных колодцев; 3) Выполнить очистку 235 смотровых колодцев; 4) Восстановить водоотводящие свойства 16 430 пм ливневой канализации; 5) Восстановить водоотводящие свойства 7 700 пм водоотводных канав; 6) Провести ремонт 226 ливнеприемных колодцев; 7) Провести ремонт 144 смотровых колодца; 8) Провести замену 405 пм водоотводящих труб существующей ливневой канализации; 9) Отремонтировать 30 водоотводящих лотков ливневой канализации; 10) Выявить 51 неучтенный колодец ливневой канализации; 11) Увеличить протяженность ливневой канализации за счет нового строительства на 240 пм; 12) Сократить площадь подтопляемой территории на 150 000,0 м2. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации города Арсеньева» на 2016-2021 годы является одним из приоритетных направлений деятельности администрации по реализации улучшения качества и безопасности жизни населения.

Ливневая канализация -  это сложная система, состоящая из коллекторов, ливнеприемников, смотровых колодцев, придорожных кюветов, водоотводящих канав и водовыпусков. Система ливневой канализации -  это необходимая инженерная защита городов, расположенных на территориях с высоким уровнем грунтовых вод, наличием большого объема ливневых и талых вод, от разрушений и деформаций.

Система ливневой канализации предназначена для организованного и быстрого отвода выпавших на территории города атмосферных осадков или талых вод. Быстрый отвод этих вод необходим, так как улицы имеют усовершенствованные водонепроницаемые покрытия, иначе во время сильных ливней происходит затопление улиц и подвалов зданий, расположенных в пониженных участках сформировавшегося городского рельефа. Устройство водосточной сети предотвращает подъем уровня грунтовых вод на низменных участках города, что имеет большое значение для их благоустройства.

Существующая система ливневой канализации в значительной мере сформирована в рамках застройки жилых кварталов заводами «Прогресс» и «Аскольд». В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 90-х годах прошлого столетия ведомственное жилье передано в муниципальную собственность, а вместе с ним сети водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения переданы на баланс эксплуатирующих организаций. Сети ливневой канализации переданы не были и по данной причине их эксплуатация в должной мере не осуществлялась. Существовавшие проблемы с финансированием работ по эксплуатации сетей, капитальному ремонту и развитию системы ливневой канализации города не позволяли поддерживать их нормативное состояние и осуществлять строительство новых.

На сегодняшний день протяженность подземной ливневой сети составляет более 27 000 пм. Около 12 500 пм существующей системы ливневой канализации находится в неисправном состоянии, а на части улиц городского округа ливневая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалась проектами застройки.

В ненормативном состоянии сегодня находятся и колодцы на сетях (отсутствуют крышки, решетки, обрушены перекрытия, изношены элементы ливнеприемников).
          В связи с этим не обеспечивается отвод вод в периоды выпадения обильных осадков и в период таяния снега, что доставляет массу неудобств жителям города и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Усугубляет ситуацию отсутствие достоверных схем, информации о состоянии городской ливневой канализации, в связи с длительным непроведением мероприятий по инвентаризации системы ливневой канализации.

По географическому положению городской округ находится в таких климатических условиях, что за зимне-весенний период может происходить до 60 циклов замораживаний и оттаиваний. Следовательно, влага, оставшаяся на дорогах, в данный период разрушает асфальтобетонное покрытие.

Ряд микрорайонов городского округа расположены на пересеченной местности (перепад высот составляет более 20 м) поэтому в осеннее и весеннее время года большое количество атмосферных осадков стекает по улицам города. Для предотвращения подтопления жилых домов и других объектов города предусмотрен поверхностный сброс по рельефу, состоящий из системы водоотводящих канав. Под проезжей частью дорог устроены соединения канав с помощью труб. Т.к. водоотводящие канавы представляют собой вырытые в земле траншеи, с неукреплёнными стенками и дном, сточные воды, протекая по ним, наносят землю, тем самым уменьшая глубину траншей и ширину труб под дорогами.  В летнее время в траншеях растёт трава. Все эти факторы затрудняют движение сточных вод по ливневой канализации и способствуют подтоплению домов, дорожной сети. Поэтому, ежегодно, в осенний и весенний период, необходимо производить очистку канав и труб от нанесённой земли и мусора.

Центральная часть города характеризуется плотной застройкой, большой площадью твердого покрытия улиц, проездов и дворовых территорий, а также высокой насыщенностью подземными коммуникациями. Водные потоки, содержащие песок, плавающий мусор, нефтяные и масляные включения, придорожную пыль с тяжелыми металлами и другими токсичными загрязнениями, хаотично двигаясь в сторону низменностей, канав, ручьев, рек загрязняют водоемы и почву, что приводит к неконтролируемому ухудшению экологической и санитарно-токсикологической обстановки в городе и в сопряженных с ним водных объектах.

Водные потоки, двигающиеся по улицам с большими уклонами, неся песчаные и щебенистые частицы, как абразивом, смывают, стирают дорожное покрытие и намывают ямы.

Также при наличии луж и движущихся водных потоков на поверхности дорожного полотна ухудшается сцепление колес автомобильного транспорта с дорожным покрытием, а также скрывается разметка, что приводит к увеличению вероятности возникновения аварийных ситуаций на дорогах.

Учитывая всё вышеизложенное, необходимо обеспечить быстрый водосбор, и отвод дождевых и талых вод с территории города. В настоящее время за счет средств, выделяемых из бюджета городского округа на аварийно-восстановительный ремонт, удается проводить работы по аварийно-восстановительному ремонту участков сетей ливневой канализации только по решению судов.

Текущее содержание сетей ливневой канализации практически не производится. У четырех выпусков ливневой канализации в реки отсутствуют очистные сооружения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» основными вопросами местного значения являются: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.  Вследствие чего необходимо осуществлять комплекс мер по восстановлению ливневой канализации, находящейся на всей территории городского округа.

Для решения проблем по восстановлению системы ливневой канализации на территории на территории округа согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» разработана настоящая подпрограмма.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

1.Увеличение срока службы дорожного покрытия;

2.Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации;

3. Снижение уровня образования водной эрозии земель;

4. Улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков;

5. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Приведение аварийных сетей ливневой канализации в нормативное состояние;

2. Прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;

3. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;

4. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;

5. Проведение работ по очистке ливневых коллекторов и водосбросных канав от засорения;

6. Повышение эффективности использования выделяемых средств на модернизацию системы ливневой канализации.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1) Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации, пм;

2) Количество очищенных ливнеприемных колодцев, ед.;

3) Количество очищенных смотровых колодцев, ед.;

4) Протяженность восстановленной ливневой канализации, пм;

5) Протяженность восстановленных водоотводных канав, пм;

6) Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев, ед.;

7) Количество отремонтированных смотровых колодцев, ед.;

8) Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, м;

9) Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора, шт.;

10) Количество выявленных колодцев ливневой канализации, шт.;

11) Протяженность сетей ливневой канализации, м;

12) Площадь подтопляемой территории, м2.

Реализация Подпрограммы позволит достичь к 2021 году следующих показателей социально – экономической эффективности:

1) Завершить инвентаризацию и прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации 39 700 пм;

2) Выполнить очистку 1 236 ливнеприемных колодцев;

3) Выполнить очистку 235 смотровых колодцев;

4) Восстановить водоотводящие свойства 16 430 пм ливневой канализации;

5) Восстановить водоотводящие свойства 7 700 пм водоотводных канав;

6) Провести ремонт 226 ливнеприемных колодцев;

7) Провести ремонт 144 смотровых колодца;

8) Провести замену 405 пм водоотводящих труб существующей ливневой канализации;

9) Отремонтировать 30 водоотводящих лотков ливневой канализации;

10) Выявить 51 неучтенный колодец ливневой канализации;

11) Увеличить протяженность ливневой канализации за счет нового строительства на 240 пм;

12) Сократить площадь подтопляемой территории на 150 000,0 м2.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:

Основное мероприятие: 1. «Восстановление ливневой канализации городского округа», в том числе:

  - Инвентаризация сетей ливневой канализации;

1.2. Капитальный ремонт ливневой канализации;

1.3. Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав;

  - Содержание ливневой канализации;

1.5. Замена водопропускных труб.

2. Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности.

3. Разработка проектов на строительство ливневой канализации.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в течение 2016 - 2021 годов в 6 этапов:

I этап– 2016 г.

II этап– 2017 г.

III этап – 2018 г.

IV этап – 2019 г.

V этап – 2020 г.

VI этап – 2021 г.

На 1 этапе планируется провести следующие работы:

- инвентаризацию сетей ливневой канализации;

- содержание ливневой канализации;

- капитальный ремонт ливневой канализации;

- восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав.

На 2 этапе планируется провести следующие работы:

- продолжить работы по содержанию и капитальному ремонту ливневой канализации;

- продолжить мероприятия по восстановлению водоотводящих свойств водоотводных канав;

- замену водопропускных труб;

- приобрести специализированное оборудование для выполнения работ по содержанию ливневой канализации.

На 3-6 этапах планируется провести следующие работы:

- продолжить работы по содержанию, текущему ремонту ливневой канализации, восстановлению водоотводящих свойств водоотводных канав и замене водопропускных труб.

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом её исполнения

Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Мероприятия по пунктам 1.1-1.3, 1,5-2 реализуются в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета городского округа путем объявления открытого аукциона в электронном виде на выполнение работ, согласно мероприятиям Подпрограммы, по пункту 1.4 в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 14 января 2019 года № 05-па «Об утверждении муниципального задания МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа».

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 25 384 910,50 руб., в том числе по годам:

2016 год – 2 213 612,00 руб.,

2017 год – 1 124 164,00 руб.,

2018 год – 4 818 267,50 руб.,

2019 год – 795 467,00 руб.,

2020 год – 8 216 700,00 руб.,

2021 год – 8 216 700,00 руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Объем финансирования по годам и источники финансирования с указанием периодов реализации и исполнителей мероприятий представлены в Приложении № 2 к Программе.

______________

Приложение № 9

к муниципальной программе «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015-2021 годы

Подпрограмма

«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2017 год

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2017 год (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Подпрограммы | - управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | 1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения»; 2. Основное мероприятие: «Благоустройство городских парков» |
| Цели Подпрограммы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа; 4. Создание условий для отдыха населения городского округа |
| Задачи Подпрограммы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа; 2. Улучшение состояния территорий общего пользования городского округа; 3. Улучшение состояния мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; 2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2017 году в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 27 299 465,11руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Подпрограммы – 21 729 550,26 руб., из бюджета Приморского края – 4 450 635,85 руб., из бюджет городского округа – 1 119 279,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 17 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 1 общественную территорию городского округа; 3. Благоустроить 1 место массового отдыха населения (городских парков) городского округа. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

За последние годы администрацией городского округа выполнены работы по комплексному благоустройству следующих мест массового отдыха населения: Комсомольская площадь, пл. Славы, площадь у ДК «Прогресс».

В настоящее время имеются места массового отдыха населения (городские парки), нуждающиеся в комплексном благоустройстве.

При выполнении работ по комплексному благоустройству необходимо учитывать мнение жителей городского округа, сложившуюся инфраструктуру, а также требования обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к благоустройству наиболее посещаемых мест городского округа позволит восстановить уже имеющиеся рекреационные зоны.

В условиях сложившейся застройки придомовые территории (дворовые территории) многоквартирных домов не имеют достаточного количества парковочных мест, дворовые проезды находятся в неудовлетворительном состоянии (асфальтовое покрытие либо сильно повреждено: имеются ямы, ухабы, либо вовсе отсутствует), автотранспорт жители нередко паркуют на газонах, на придомовых территориях с зелеными насаждениями и травянистым покровом. Кроме того, степень благоустроенности выражается в скудном освещении или его отсутствии, что напрямую связано с угрозой здоровью граждан (получение травм в ночное (темное) время суток).

В связи с этим разработана подпрограмма «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2017 год (далее – Подпрограмма).

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;

4. Создание условий для отдыха населения городского округа.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа;

2. Улучшение состояния территорий общего пользования городского округа;

3. Улучшение состояния мест массового отдыха населения (городских парков).

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Благоустроить 17 дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

2. Благоустроить 1 общественную территорию городского округа;

3. Благоустроить 1 место массового отдыха населения (городских парков) городского округа.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов и источников финансирования, исполнителей, соисполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения», в т.ч.

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

1.2 Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа;

2. Основное мероприятие: «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)», в т.ч.:

2.1 Благоустройство территории городского парка.

Перечень дворовых территорий, а также наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования городского округа, территория городского парка, подлежащих благоустройству в 2017 году подлежат корректировке после проведения общественных обсуждений.

Для реализации мероприятий Подпрограммы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 1 к Подпрограмме);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 2 к Подпрограмме);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 3 к Подпрограмме);

- перечень общественных территорий с перечнем работ, планируемых к выполнению, адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2017 году, отражены в приложении № 4 к Подпрограмме;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2017 год (Приложение № 5 к Подпрограмме).

Объемы денежных средств, предусмотренных на благоустройство внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов, подлежат уточнению после проведения ценовой экспертизы.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2017 года в 1 этап.

6. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом ее исполнения

6.1. Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

6.2. Реализация Подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- федерального бюджета;

- бюджета Приморского края;

- бюджета Арсеньевского городского округа.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к Программе.

6.3. Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

6.4. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно — коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе».

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет 27 299 465,11 руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 21 729 550,26 руб.,

бюджет Приморского края – 4 450 635,85 руб.,

бюджет городского округа – 1 119 279,00 руб.

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.

________________

Приложение № 1

к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского

округа» на 2017 год

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

_______________________

Приложение № 2

к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2017 год

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- иные виды работ некапитального характера.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных приложением № 1 к Подпрограмме, а также при условии трудового участия собственников помещений многоквартирных жилых домов по видам работ, не требующим специальной квалификации при их выполнении.

_____________________

Приложение № 3

к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2017 год

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

| № п/п | Перечень работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов: |  |  |
| 1.1 | Устройство асфальтобетонного покрытия со снятием деформированных асфальтобетонных покрытий | 10 м2 | 6 829,0 |
| 1.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия с устройством выравнивающего подстилающего слоя | 10 м2 | 6 005,0 |
| 1.3 | Устройство асфальтобетонного покрытия без устройства выравнивающего подстилающего слоя | 10 м2 | 5 315,0 |
| 1.4 | Установка бордюрного камня дорожного с демонтажем старого | 1 м | 1 902,0 |
| 1.5 | Установка бордюрного камня дорожного без демонтажа | 1 м | 1 555,0 |
| 1.6 | Установка бордюрного камня тротуарного с демонтажем старого | 1 м | 1 499,0 |
| 1.7 | Установка бордюрного камня тротуарного без демонтажа | 1 м | 1 119,0 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий: |  |  |
| 2.1 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 1 шт. | 16 744,0 |
| 3 | Установка скамеек и урн для мусора: |  |  |
| 3.1 | Стоимость скамеек: |  |  |
|  |  | 1 шт. | 6 260,0 |
|  |  | 1 шт. | 4 820,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 780,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 485,0 |

|  |  | 1 шт. | 5 720,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 шт. | 2 505,0 |
| 3.2 | Стоимость монтажных работ: |  |  |
|  | Установка скамейки | 1 шт. | 7 204,0 |
|  | Установка урны | 1 шт. | 5 570,0 |

____________________

Приложение № 4

к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2017 год

Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году

с перечнем работ, планируемых к выполнению

1. Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования городского округа, подлежащая благоустройству в 2017 году – сквер в честь 25-летия г. Арсеньева.

Перечень работ, планируемых к выполнению:

- ремонт асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров;

- ремонт покрытия площадки под спортивные тренажеры;

- ремонт покрытия площадки памятной стелы;

- ремонт малых архитектурных форм;

- ремонт наружного освещения.

2. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году:

| № п/п | адрес | стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Октябрьская, 14/6 | 920,11 |
| 2 | ул. Октябрьская, 12 | 2 506,505 |
| 3 | ул. Жуковского, 5 |  |
| 4 | ул. Жуковского, 7 |  |
| 5 | ул. Островского, 16 | 1776,82 |
| 6 | ул. Ломоносова, 25 | 2 781,697 |
| 7 | ул. Ломоносова, 23 |  |
| 8 | ул. Садовая, 38 |  |
| 9 | пр. Горького, 20 |  |
| 10 | пр. Горького, 22 |  |
| 11 | ул. Ломоносова, 12 | 1 234,066 |
| 12 | ул. Октябрьская, 30а |  |
| 13 | ул. Садовая, 8 | 1 767,574 |
| 14 | ул. Садовая, 12 | 1 599,568 |
| 15 | ул. Октябрьская, 15 | 2 753,038 |

| 16 | ул. Жуковского, 43 | 868,727 |
| --- | --- | --- |
| 17 | ул. Жуковского, 51 | 1 016,433 |
| ИТОГО: |  | 17 224,538 |

Дизайн-проекты дворовых территорий многоквартирных жилых домов:

1. ул. Октябрьская, 14/6

Перечень работ, планируемых к выполнению:

Асфальтирование дороги, парковки, замена бордюрного камня, устройство наружного освещения, установка леерного ограждения, установка детской игровой площадки, установка урн, скамеек.

2. ул. Октябрьская, 12, ул. Жуковского, 7, ул. Жуковского, 5

Перечень работ, планируемых к выполнению:

Асфальтирование дороги, парковки, замена бордюрного камня, устройство наружного освещения, установка леерного ограждения, установка детской игровой площадки, установка урн, скамеек.

3. ул. Островского, 16

Перечень работ, планируемых к выполнению:

Асфальтирование дороги, парковки, пешеходной дорожки замена бордюрного камня, установка леерного ограждения, установка скамеек.

4. пр. Горького, 20, ул. Ломоносова, 23, ул. Садовая, 38, ул. Ломоносова, 25,                           пр. Горького, 22, ул. Ломоносова, 12

Перечень работ, планируемых к выполнению:

Асфальтирование дороги, парковки, замена бордюрного камня, устройство наружного освещения, установка детской игровой площадки, установка урн, скамеек.

5. ул. Октябрьская, 30А

Перечень работ, планируемых к выполнению:

Асфальтирование дороги, парковки, замена бордюрного камня, устройство наружного освещения, установка леерного ограждения, установка детской игровой площадки, установка урн, скамеек.

6. ул. Садовая, 8

Перечень работ, планируемых к выполнению:

Асфальтирование дороги, парковки, замена бордюрного камня, установка леерного ограждения, установка урн, скамеек.

7. ул. Садовая, 12

Перечень работ, планируемых к выполнению:

Асфальтирование дороги, парковки, замена бордюрного камня, установка детской игровой площадки, установка урн, скамеек

8. ул. Жуковского, 43

Перечень работ, планируемых к выполнению:

Асфальтирование входов в подъезд, пешеходной дорожки замена бордюрного камня, устройство наружного освещения, установка леерного ограждения, установка детской игровой площадки, установка урн, скамеек.

9. ул. Октябрьская, 15

Перечень работ, планируемых к выполнению:

Асфальтирование дороги, парковки, замена бордюрного камня, устройство наружного освещения, установка детской игровой площадки, установка урн, скамеек.

10. ул. Жуковского, 51

Перечень работ, планируемых к выполнению:

Асфальтирование входов в подъезд, замена бордюрного камня, устройство наружного освещения, установка детской игровой площадки, установка урн, скамеек.

3. Территория места массового отдыха населения (городского парка), подлежащая благоустройству в 2017 году – территория парка «Восток».

Перечень работ, планируемых к выполнению:

- демонтаж старого и укладка нового асфальтового покрытия центральной аллеи парка от входа со стороны ул. Калининская до центральной клумбы,

- демонтаж старого и монтаж нового бордюрного камня центральной аллеи парка на указанном участке,

- укладка брусчатки на местах для установки лавочек,

- установка лавочек, урн.

При выполнении работ по благоустройству территорий парка «Восток», сквера в честь 25-летия г. Арсеньева и дворовых территорий многоквартирных жилых домов должны учитываться параметры, обеспечивающие доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения, а именно:

1. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

2. При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.

3. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.

4. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.

5. Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

6. Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Не следует применять на путях движения маломобильных групп населения ступеней с открытыми подступенками. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой.

7. Наружные лестницы должны быть оборудованы поручнями.

8. Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения маломобильных групп населения, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м. Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.

9. На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

| до 100 включительно | 5%, но не менее одного места; |
| --- | --- |
| от 101 до 200 | 5 мест и дополнительно 3%; |
| от 201 до 1000 | 8 мест и дополнительно 2%; |
| 1001 место и более | 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше. |

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и правилами дорожного движения на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

10. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

11. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,03,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.

12. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

13. На территории на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для маломобильных групп населения, оборудованные скамьями, светильниками.

14. Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта.

15. Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

16. В местах отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.

17. Доступные для маломобильных групп населения элементы территории должны идентифицироваться символами доступности.

____________________

Приложение № 5

к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского

округа» на 2017 год

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории,

включенных в муниципальную программу на 2017 год

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в Подпрограмму «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» (далее - Порядок).

2. В Порядке применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается администрацией городского округа.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или   упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования

7. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн-проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта путем прохождения общественных обсуждений.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в управление жизнеобеспечения администрации городского округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, управление жизнеобеспечения администрации городского округа передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии, проводящей общественные обсуждения для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией по проведению общественных обсуждений, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

_________________