АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 18 декабря 2020 г. | г.Арсеньев | № | 755-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 14 ноября 2019 года № 828-па

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2020 – 2024 годы»

В целях организации мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса на территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 12 августа 2020 года № 480-па  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации и  проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 14 ноября 2019 года № 828-па, изменения, изложив ее в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                  В.С. Пивень

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «18» декабря 2020 года № 755-па

Паспорт муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса

в Арсеньевском городском округе» на 2020 – 2024 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее — городского округа) |
| --- | --- |
| Структура муниципальной программы | - основное мероприятие: «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев»; - основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев». |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение защищенности населения от наводнений и иного негативного воздействия вод. |
| Задачи муниципальной программы | - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев; - поддержание в технически исправном состоянии объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев. |
| Показатели муниципальной программы | - количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, ед.; - количество объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, на которых проведен капитальный ремонт, ед.; - протяженность линейных объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, на которых проведен капитальный ремонт, км; - численность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, человек; - площадь территории городского округа, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2020-2024 годах |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 17 856,61151 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2021 год — 5 009,0916 тыс. руб.; 2022 год — 4 640,37351 тыс. руб.; 2023 год — 3 646,583 тыс. руб.; 2024 год — 4 560,5634 тыс. руб. Объем средств бюджета Приморского края на финансирование Программы - 12 897,16666 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год — 4 858,81885 тыс. руб.; 2022 год — 4 501,1623 тыс. руб.; 2023 год — 3 537,18551 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 4 959,44485 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год — 150,27275 тыс. руб.; 2022 год — 139,21121 тыс. руб.; 2023 год — 109,39749 тыс. руб.; 2024 год — 4 560,5634 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев; - капитальный ремонт 6 объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев; - капитальный ремонт линейных объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев протяженностью 0,253 км; - защита от негативного воздействия вод населения городского округа (22000 человек), проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод; - предотвращение возможного затопления территории городского округа общей площадью 14,5 км2. |

I. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы  «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2020 – 2024 годы (далее — муниципальная программа) установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Федеральным Законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года        № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным Законом Российской Федерации от 21 июля 1997 года                     № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па;

- Стратегией социально-экономического развития Арсеньевского городского округа на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы Арсеньевского городского округа от 25 декабря 2019 года № 410;

- Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа на период 2015-2028 году,  утвержденной Решением Думы Арсеньевского городского округа от 10 марта 2016 года № 799.

Основным приоритетом муниципальной политики городского округа является:

- приведение в соответствие качество воды, подаваемой из водохранилища на р. Дачная, по показателям мутность, цветность, а также содержание железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения»;

- проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа и обеспечения бесперебойной подачи потребителям водопроводной воды.

Решение указанных проблем требует реализации комплексной системы мер,  которые целесообразно осуществлять с использованием программно-целевого метода, поскольку эти мероприятия:

- входят в число приоритетов для формирования отдельной программы, а их реализация позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения и качества окружающей среды, гарантировать обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечивают энергетическую безопасность города;

- не могут быть проведены в пределах 1 года и требуют значительных объемов бюджетного финансирования;

- носят комплексный характер, при этом их успешная реализация окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее развитие экономики городского округа, повышая эффективность деятельности организаций в отраслях, использующих водные ресурсы.

Целью муниципальной программы является обеспечение защищенности населения от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и реализации следующих задач:

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев;

- поддержание в технически исправном состоянии объектов Дачинского гидроузла  г. Арсеньев.

Исходя из указанных задач муниципальной программы мероприятия сгруппированы в основные мероприятия:

- основное мероприятие: «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев»;

- основное мероприятие: «Капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла  г. Арсеньев».

Водохранилище предназначено для водоснабжения населения и предприятий  г. Арсеньев. Сооружения эксплуатируются с 1995 года.

Состав и назначение сооружений:

- каменно-земляная плотина, предназначена для создания водохранилища необходимой емкости;

- водосбросное сооружение, предназначено для пропуска паводковых расходов расчетной обеспеченности;

- донный водоспуск, предназначен для осуществления попусков и опорожнения водохранилища;

- водозаборное сооружение, предназначено для забора воды и подачи ее потребителю.

Проведение мероприятий по разработке и экспертизе проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев и капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла  г. Арсеньев позволит предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа и обеспечить бесперебойную подачу потребителям водопроводной воды.

II. Перечень показателей муниципальной программы

Плановые значения показателей муниципальной программы, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

III. Основные параметры потребности

в трудовых ресурсах, необходимых для реализации

муниципальной программы

Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы, в связи с отсутствием разработанной проектно-сметной документации не определена.

IV. Перечень мероприятий муниципальной программы

и план их реализации

Перечень мероприятий муниципальной программы и план их реализации приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

V. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджетов городского округа и Приморского края.

Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- организует и обеспечивает реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о включении контрольных событий мероприятий подпрограмм в Перечень контрольных событий;

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в управление экономики администрации Арсеньевского городского округа (далее — управление экономики) отчеты по форме согласно приложениям № 12, № 14, № 15 к постановлению администрации  Арсеньевского городского округа от 12 августа 2020 года № 480-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа» заполняемые нарастающим итогом с начала финансового года. Данные к ежеквартальным отчетам формируются и направляются в Программном комплексе ответственным исполнителем в управление экономики и инвестиций в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и представляет его в управление экономики и инвестиций в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

- несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы.

Выполнение мероприятий муниципальной программы планируется за счет средств бюджета городского округа и субсидий из бюджета Приморского края на основании Порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 940-па «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы. Для реализации мероприятий муниципальной программы средства федерального бюджета не привлекаются.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках муниципальной программы)

Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы не формируются.

VII. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Приморского края и за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 17 856,61151 тыс. руб., в том числе из средств бюджета Приморского края 12 897,16666 тыс. руб., из средств бюджета Арсеньевского городского округа     4 959,44459 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета городского округа, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  за счет  средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников (далее - внебюджетные источники), бюджета Приморского края в случае участия Приморского края в реализации мероприятий муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы, приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

VIII. Налоговые льготы (налоговые расходы)

Налоговые льготы (налоговые расходы) в рамках настоящей муниципальной программы не предусмотрены.

____________________

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы |
| --- | --- |

Перечень показателей муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2020 – 2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, на которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | Протяженность линейных объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, на которых проведен капитальный ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,253 |
| 4 | Численность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | человек | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 |
| 5 | Площадь территории городского округа, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов | км2 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |

______________________

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий Перечень показателей муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2020 – 2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала реализации | дата окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие: «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |
| 1.1. | Текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев | Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев . |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев, в том числе выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев. Капитальный ремонт линейных объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев. Защищенность населения от негативного воздействия вод. Исключение территории городского округа из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов. | 1. Количество объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, на которых проведен капитальный ремонт. 2. Протяженность линейных объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, на которых проведен капитальный ремонт. 3. Численность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод. 4. Площадь территории городского округа, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов. |
| 2.1. | Текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска Дачинского гидроузла г. Арсеньев |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети Ø 500 Дачинского гидроузла г. Арсеньев |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |

_______________

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы |
| --- | --- |

Информация

о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета городского округа

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, принятой в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2020 – 2024 годы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 986 | х | х | х | 0,0 | 150,27275 | 139,21121 | 109,39749 | 4560,5634 | 4959,44485 |
| 1. | Основное мероприятие: «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 986 | х | х | х | 0,0 | 150,27275 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,27275 |
| 1.1. | Текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков |  | 986 | х | х | х | 0,0 | 150,27275 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,27275 |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев, в том числе выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий |  | 986 | 0406 | 08901 S2310 | 240 | 0,0 | 150,27275 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,27275 |
| 2. | Основное мероприятие: «Капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 986 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 139,21121 | 109,39749 | 4560,5634 | 4809,172 |
| 2.1. | Текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков |  | 986 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 139,21121 | 109,39749 | 4560,5634 | 4809,172 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев |  | 986 | 0406 | 08902 S2310 | 240 | 0,0 | 0,0 | 139,21121 | 0,0 | 0,0 | 139,21121 |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска Дачинского гидроузла г. Арсеньев |  | 986 | 0406 | 08902 S2310 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,39749 | 0,0 | 109,39749 |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети Ø 500 Дачинского гидроузла г. Арсеньев |  | 986 | 0406 | 08902 S2310 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4560,5634 | 4560,5634 |

_____________________

________________

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы |
| --- | --- |

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы городского округа

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализации ее

целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края и внебюджетных источников

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | ГРБС | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
|  | Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2020 – 2024 годы | всего | 986 | 0 | 5009,0916 | 4640,37351 | 3646,583 | 4560,5634 | 17856,61151 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 4858,81885 | 4501,1623 | 3537,18551 | 0 | 12897,16666 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0 | 150,27275 | 139,21121 | 109,39749 | 4560,5634 | 4959,44485 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Основное мероприятие: «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев» | всего | 986 | 0 | 5009,0916 | 0 | 0 | 0 | 5009,0916 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 4858,81885 | 0 | 0 | 0 | 4858,81885 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0 | 150,27275 | 0 | 0 | 0 | 150,27275 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков | всего | 986 | 0 | 5009,0916 | 0 | 0 | 0 | 5009,0916 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 4858,81885 | 0 | 0 | 0 | 4858,81885 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0 | 150,27275 | 0 | 0 | 0 | 150,27275 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев, в том числе выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий | всего | 986 | 0 | 5009,0916 | 0 | 0 | 0 | 5009,0916 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 4858,81885 | 0 | 0 | 0 | 4858,81885 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0 | 150,27275 | 0 | 0 | 0 | 150,27275 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие: «Капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев» | всего | 986 | 0 | 0 | 4640,37351 | 3646,583 | 4560,5634 | 12847,52 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 4501,1623 | 3537,18551 | 0 | 8038,348 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 | 139,21121 | 109,39749 | 4560,5634 | 4809,172 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков | всего | 986 | 0 | 0 | 4640,37351 | 3646,583 | 4560,5634 | 12847,52 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 4501,1623 | 3537,18551 | 0 | 8038,348 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 | 139,21121 | 109,39749 | 4560,5634 | 4809,172 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев | всего | 986 | 0 | 0 | 4640,37351 | 0 | 0 | 4640,37351 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 4501,1623 | 0 | 0 | 4501,1623 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 | 139,21121 | 0 | 0 | 139,21121 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска Дачинского гидроузла г. Арсеньев | всего | 986 | 0 | 0 | 0 | 3646,583 | 0 | 3646,583 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 3537,18551 | 0 | 3537,18551 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 109,39749 | 0 | 109,39749 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети Ø 500 Дачинского гидроузла г. Арсеньев | всего | 986 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560,5634 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Приморского края (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4560,5634 | 4560,5634 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

_________________

________________