АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 01 апреля 2015 г. | г.Арсеньев | № | 259-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от  30 декабря  2014 года  № 1211-па

«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы

В целях реализации на территории Арсеньевского городского округа Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании постановления администрации   Арсеньевского   городского  округа   от  24   июля   2013  года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы, утвержден-ную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от                   30 декабря 2014 года № 1211-па (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт Программы в следующей  редакции:

«Паспорт

| Наименование Программы | муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Структура Программы, отдельные мероприятия | - подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы; - подпрограмма № 2 «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы; - отдельное мероприятие «Уличное освещение Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы. |
| Цели Программы | - повышение эффективности производства, передачи тепловой и электрической энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий; - создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) на территории городского округа; - снижение затрат муниципальных учреждений городского округа на оплату потребляемых энергоресурсов, по удельным показателям; - обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа; - обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток. |
| Задачи Программы | - капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования; - повышение уровня освещенности улиц городского округа; - ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - протяженность капитально отремонтированных, реконструированных, модернизированных тепло-трасс, находящихся в муниципальной собственности, м; - снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %; - количество замененных однотарифных электри-ческих счетчиков на двухтарифные электрические счетчики, ед.; - количество приобретенных резервных источников электропитания, шт.; - протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения, км.; - протяженность замененных проводов линий уличного освещения, п.м.; - протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения, п.м.; - количество отремонтированных (замененных) осветительных и установленных приборов уличного освещения, ед.; - количество замененных автоматов и электрома-гнитных пускателей, ед; - объем потребления электрической энергии на уличное освещение в количестве 2000,0 тыс. кВт час в год. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап в 2015-2017 годах |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 168 291,7051 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год – 73 047,705 тыс.руб.; 2016 год – 45 833,3334 тыс.руб.; 2017 год – 49 410,6667 тыс.руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы за счет средств бюджета Приморского края на финансирование программы – 90 562,5051 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 42 441,705 тыс. руб.; 2016 год – 23 333,3334 тыс. руб.; 2017 год – 24 787,4667 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы – 77 729,200 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 30 606,0 тыс. руб.; 2016 год – 22 500,0 тыс. руб.; 2017 год – 24 623,20 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа на 5%; - капитальный ремонт, реконструкция, модернизация теплотрасс, находящиеся в муниципальной собственности за весь период действия Программы протяженностью 5238,29 м.; - замена перегоревших ламп и вышедших из строя элементов, регулировка положения светильников, очистка отражателей в количестве 250 ед.; - перетяжка провода линий уличного освещения – 6 200 п.м.; - ремонт участков кабелей линий уличного освещения – 600 п.м.; - замена перегоревших автоматов и электрома-гнитных пускателей в количестве 225 ед.; - приобретение резервного источника электро-питания в количестве 1 шт.; - замена 52 однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики.»; |

1.2. Изложить раздел II Программы «Цели и задачи Программы» в следующей редакции:

«Необходимость разработки Программы обусловлена приоритетами развития городского округа, закрепленными Стратегией социально-экономического развития Приморского  края  до  2025  года,  утвержденной  Законом   Приморского   края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ, и генеральным планом развития Арсеньевского городского округа, утвержденным  решением Думы Арсеньевского городского округа от 28 ноября 2012 года № 20.

Основным приоритетом муниципальной политики городского округа является приведение топливно-энергетического комплекса в финансово устойчивый, экономически эффективный, соответствующий экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями комплекс - надежный и эффективный элемент инфраструктуры города, обеспечивающий удовлетворение экономически обоснованных потребностей экономики муниципального образования и позволяющий решать задачи социально-экономического развития города.

Исходя из указанных приоритетов, долгосрочные и среднесрочные цели Программы сводятся к развитию системы энергоснабжения для гарантированного обеспечения энергоресурсами экономики и населения города и повышению эффективности использования ТЭР на территории городского округа.

Целями Программы являются:

- повышение эффективности производства, передачи тепловой и электрической энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий;

- создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-  повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа;

- снижение  затрат  муниципальных  учреждений городского округа на  оплату  потребляемых энергоресурсов, по удельным показателям;

- обеспечение бесперебойного освещения  улиц городского округа;

- обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и реализации следующих задач:

-  капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных  объектов коммунальной  инфраструктуры  городского округа на основе применения   энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования;

- повышение уровня освещенности улиц  городского округа;

- ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа.

Решение указанных задач обусловливают выделение двух отдельных подпрограмм и отдельного мероприятия  в рамках Программы:

- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы;

- подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы;

- отдельное мероприятие «Уличное освещение Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы.»;

1.3. Изложить  раздел III  Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы»  в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам за весь период ее реализации приведены в приложении № 3 к Программе.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

- протяженность  капитально отремонтированных, реконструированных, модернизированных теплотрасс,  находящихся в муниципальной   собственности, м.;

- снижение уровня    физического износа объектов     теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %;

- количество замененных однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики, ед.;

- количество приобретенных резервных источников электропитания, шт.;

- протяженность обслуживаемых  сетей уличного освещения, км.;

- протяженность замененных проводов линий уличного освещения, п.м.;

- протяженность отремонтированных участков кабелей линий уличного освещения, п.м.;

- количество отремонтированных (замененных) осветительных и установленных приборов уличного освещения, ед.;

- количество замененных автоматов и электромагнитных пускателей, ед;

- объем потребления электрической энергии на уличное освещение в количестве 2000,0 тыс. кВт час в год.

Реализация мероприятий Программы позволит  к  2017 году достичь следующих показателей энергетической эффективности:

-  снижение уровня физического    износа объектов теплоснабжения,   находящихся в муниципальной собственности городского округа на 5%;

- капитальный ремонт, реконструкция, модернизация теплотрасс,  находящиеся в муниципальной   собственности за весь период действия Программы протяженностью 5238,29 м.;

- замена перегоревших ламп и вышедших из строя элементов, регулировка    положения   светильников,  очистка  отражателей   в количестве  250 ед.;

- перетяжка  провода    линий уличного освещения – 6 200 п.м.;

- ремонт участков кабелей линий уличного освещения – 600 п.м.;

- замена перегоревших автоматов и электромагнитных пускателей в количестве 225 ед.;

- приобретение резервного источника электропитания   в количестве 1 шт.;

- замена 52 однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики.»;

1.4. Изложить  раздел IV  Программы «Обобщенная характеристика мероприятий Программы»  в следующей редакции:

- «Каждая подпрограмма направлена на решение одной или нескольких задач Программы. Решение задач Программы обеспечивает достижение поставленных целей Программы.

Реализация подпрограммы № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы направлена на решение следующих задач:

- повышение эффективности производства, передачи тепловой и электрической энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий;

- капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных  объектов коммунальной  инфраструктуры  городского округа на основе применения  энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования.

Реализация подпрограммы №  2 «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы направлена на решение следующих задач:

- повышение уровня освещенности улиц  городского округа;

- ремонт, реконструкция и модернизация системы электроснабжения уличного освещения городского округа на период 2015 – 2017 годы.

Реализация отдельного мероприятия «Уличное освещение Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы направлено на освещение городских улиц согласно световому календарю.

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы подпрограмм и отдельных мероприятий (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей Программы) представлены в приложении № 4 к Программе.»;

1.5. Изложить  раздел V  Программы «Сроки и этапы реализации Программы»  в следующей редакции:

«Программа  реализуется в один этап в 2015 - 2017 годах.

При реализации планируется выполнять работы по:

- капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов головного участка тепловых сетей;

- техническому обслуживанию и ремонту оборудования и электросетей уличного освещения;

- освещению городских улиц.»;

1.6. Изложить  раздел VII  Программы «Ресурсное обеспечение Программы»  в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  168 291,7051 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2015 год – 73 047,705 тыс.руб.;

2016 год – 45 833,3334 тыс.руб.;

2017 год – 49410,6667 тыс.руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы за счет  средств   бюджета   Приморского  края на финансирование программы –            90 562,5051  тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –  42 441,705 тыс. руб.;

2016 год –  23 333,3334 тыс. руб.;

2017 год –  24 787,4667  тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы – 77 729,200 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –  30 606,0 тыс. руб.;

2016 год –  22 500,0 тыс. руб.;

2017 год –  24 623,20 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Ресурсное  обеспечение мероприятий  Программы приведено в Приложении № 4 к Программе.».

2. Изложить паспорт Подпрограммы № 1 Программы  в следующей  редакции:

| «Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2017 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Структура Подпрограммы, отдельные мероприятия | - приобретение резервного источника электро-питания на муниципальные объекты; - замена однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики; - капитальный ремонт участков тепловой сети; - разработка Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры (второй этап – оплата за выполненные работы); - капитальный ремонт трубопроводов головного участка тепловой сети. |
| Цели Подпрограммы | - создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа; - снижение затрат муниципальных учреждений городского округа на оплату потребляемых энергоресурсов, по удельным показателям; - повышение эффективности производства, передачи тепловой и электрической энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий. |
| Задачи Подпрограммы | - капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - протяженность капитально отремонтированных, реконструированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности, м.; - количество приобретенных резервных источников электропитания, шт.; - количество замененных однотарифных электри-ческих счетчиков на двухтарифные электрические счетчики, ед.; - уровень физического износа объектов тепло-снабжения, находящихся в муниципальной собственности, %. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2015 – 2017 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 130 891,7051 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год – 62 147,705 тыс.руб.; 2016 год – 33 333,3334 тыс.руб.; 2017 год – 35 410,6667 тыс.руб. прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы за счет средств бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы – 90 562,5051 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 42 441,705 тыс. руб.; 2016 год – 23 333,3334 тыс. руб.; 2017 год – 24 787,4667 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы – 40 329,200 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 19 706,0 тыс. руб.; 2016 год – 10 000,0 тыс. руб.; 2017 год – 10 623,20 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2017 году достичь следующих показателей энергетической эффективности: - снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа на 5%; - протяженность капитально отремонтированных, реконструированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности за весь период действия Подпрограммы составит 5238,29 м.; - приобретение резервного источника электро-питания в количестве 1 шт.; - замена 52 однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики.»; |

2.1. Изложить раздел II Подпрограммы № 1 Программы «Цели и задачи Программы» в следующей редакции:

«Целями Подпрограммы являются:

- создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-  повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа;

- снижение  затрат  муниципальных  учреждений городского округа на  оплату  потребляемых энергоресурсов, по удельным показателям;

- повышение эффективности производства, передачи тепловой и электрической энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей Подпрограммы необходимо решить следующую задачу:

- капитальный ремонт, реконструкция муниципальных  объектов коммунальной  инфраструктуры  городского округа на основе применения   энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования.»;

2.2. Изложить  раздел III  Подпрограммы № 1 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы»  в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 3 к Программе.

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы отнесены:

- протяженность капитально отремонтированных, реконструированных теплотрасс, находящихся в муниципальной   собственности, м.;

- количество приобретенных резервных источников электропитания, шт.;

- количество замененных однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики, ед.;

- уровень    физического износа объектов     теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, %.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит  к  2017 году достичь следующих показателей энергетической эффективности:

-  снижение уровня физического    износа объектов теплоснабжения,   находящихся в муниципальной собственности городского округа на 5%;

- протяженность капитально отремонтированных, реконструированных теплотрасс,  находящихся в муниципальной   собственности за весь  период действия Подпрограммы составит 5238,29 м.;

- приобретение резервного источника электропитания   в количестве 1 шт.;

- замена 52 однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики.»;

2.3. Изложить  раздел IV Подпрограммы № 1  Программы «Обобщенная характеристика мероприятий Программы»  в следующей редакции:

«Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом финансирования, исполнителей и сроков реализации представлен в Приложении № 4 к Программе.

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

В рамках Подпрограммы планируется, осуществить следующие мероприятия:

-   капитальный ремонт, реконструкцию объектов коммунального комплекса осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета Приморского края и бюджета городского округа на осуществление вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа при проведении ремонта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- приобретение резервного источника электропитания на муниципальные объекты;

- разработку  Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры (второй этап – оплата за выполненные работы);

- замену однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики.»;

2.4. Изложить  раздел V Подпрограммы № 1  Программы «Ресурсное обеспечение Программы»  в следующей редакции:

«Срок реализации Подпрограммы – 2015 – 2017 годы. Реализация осуществляется в один этап:

Капитальный ремонт  тепловых сетей:

- от ТКК-3 до ТКК-6 по ул. Жуковского;

- от котельной по ул. Смирнова, 5 до ТКЦ-7 по ул.Октябрьская;

-  от ТКК-5 по ул. Островского, до ТКК-9 по ул. Островского, школа № 7;

-  от ТКЦ-8 до ТК-26 по ул. Октябрьская.

Капитальный ремонт трубопроводов головного участка тепловой сети:

- от ТК-7 по ул. Таежная до ТК-70 по ул. Луговая.»;

2.5. Изложить  раздел VII Подпрограммы № 1  Программы «Ресурсное обеспечение Программы»  в следующей редакции:

«Общий    объем   финансирования   мероприятий Подпрограммы составляет  130 891,7051 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2015 год – 62 147,705 тыс.руб.;

2016 год – 33 333,3334 тыс.руб.;

2017 год – 35 410,6667 тыс.руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы за счет средств бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы – 90 562,5051  тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –  42 441,705 тыс. руб.;

2016 год –  23 333,3334 тыс. руб.;

2017 год –  24 787,4667 тыс. руб.

Объем  средств  бюджета  городского округа на финансирование Подпрограммы – 40 329,200 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –  19706,0 тыс. руб.;

2016 год –  10000,0 тыс. руб.;

2017 год –  10623,20 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Ресурсное обеспечение мероприятий  Подпрограммы приведено в Приложении № 4 к Программе.

Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа на мероприятия Подпрограммы приведены в Приложении № 5 к Программе.».

3. Изложить приложение № 3  к Программе в редакции приложения  № 1 к настоящему постановлению.

4. Изложить приложение № 4  к Программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

5. Организационному управлению администрации городского округа  (Сквориков) направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                           А.А. Дронин

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 01 апреля 2015 г. № 259-па «Приложение № 3 - к муниципальной программе - «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы |
| --- | --- |

- Сведения о показателях (индикаторах)

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма № 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность капитально отремонтированных, реконст-руированных, модернизи-рованных теплотрасс, находя-щихся в муниципальной собственности | м | 1546,48 | 2218,59 | 5238,29 |
| 2. | Уровень физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | % | 83 | 81 | 80 |
| 3. | Количество замененных электрических счетчиков | ед. | 52 | 52 | 52 |
| 4. | Количество приобретенных резервных источников электропитания | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма № 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | км | 38,116 | 38,116 | 38,116 |
| 7. | Замена перегоревших ламп | ед. | 150 | 250 | 300 |
| 8. | Протяженность замененных проводов линий уличного освещения | п.м. | 4 000 | 6 200 | 6 400 |
| 9. | Протяженность отремонти-рованных участков кабелей линий уличного освещения | п.м. | 400 | 600 | 800 |
| 10. | Количество замененных: - автоматов; -электромагнитных пускателей | ед. ед. | 20 130 | 30 195 | 40 215 |
| Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |
| 11. | Объем ежегодно потребляемой электрической энергии на уличное освещение. | тыс. кВт час | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |

________________________________

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 01 апреля 2015 г. № 259-па «Приложение № 4 - к муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | Сумма средств, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  |
| Подпрограмма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение резервного источника электропитания на муниципальные объекты, в том числе: | 600,0 | 600,0 | 0 |  |  | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2015 г. |
|  | из средств бюджета городского округа | 600,0 | 600,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2. | Замена однотарифных электрических счетчиков на двухтарифные электрические счетчики, в том числе: | 426,698 | 426,698 | 0 |  |  | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2015 г. |
|  | из средств бюджета городского округа | 426,698 | 426,698 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт трубопровода головного участка тепловой сети Ø 630 мм, протяженностью 1341,5 м от котельной по ул. Смирнова, 5 до ТКЦ – 7 по ул. Октябрьская, в том числе: | 60 631,007 | 60 631,007 | 0 |  |  | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2015 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 42 441,705 | 42 441,705 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 18 189,302 | 18 189,302 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4. | Разработка Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры (второй этап – оплата за выполненные работы), в том числе: | 490,0 | 490,0 | 0 |  |  | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2015 г. |
|  | из средств бюджета городского округа | 490,0 | 490,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт трубопро-вода головного участка тепловой сети Ø 325 мм, протяженностью 470 м от ТКК-5 по ул. Остров-ского, 6, до ТКК-9 по ул. Остров-ского, школа № 7, в том числе: | 9 154,713 | 0 | 9 154,713 |  |  | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2016 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 6 408,2991 | 0 | 6 408,2991 |  |  | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 2 746,4139 | 0 | 2 746,4139 |  |  | 0 |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 219 мм протяжен-ностью 1672 м от ТКК-9 по ул. Островского, школа № 7, до ТКК-26 по ул. Пограничная, 72, в том числе: | 22 704,961 | 0 | 22 704,961 |  |  | 0 | Управление жизнеобеспечения | 2016 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 15 893,4727 | 0 | 15 893,4727 |  |  | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 6 811,4883 | 0 | 6 811,4883 |  |  | 0 |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 325 мм общей протяженностью 220,29 м от ТКЦ-8 до ТК-26 по ул. Октябрьская, в том числе: | 4 896,5061 | 0 | 1 473,6594 |  |  | 3 422,8467 | Управление жизнеобеспечения | 2016-2017 г.г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 3 427,5543 | 0 | 1 031,5616 |  |  | 2 395,9927 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 1 468,9518 | 0 | 442,0978 |  |  | 1 026,8540 |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø 530 мм, протяже-нностью 147 м от ТКК-3 до ТКК-6 по ул. Жуковского,в том числе: | 6 640,641 | 0 | 0 |  |  | 6 640,641 | Управление жизнеобеспечения | 2017 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 4 648,4487 | 0 | 0 |  |  | 4 648,4487 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 1 992,1923 | 0 | 0 |  |  | 1 992,1923 |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт трубопроводов головного участков тепловой сети Ø 530 мм протяженностью 268 м, Ø 426 мм протяженностью 800 м от ТК-7 по ул. Таежная до ТК-70 по ул. Луговая, в том числе: | 25 347,179 | 0 | 0 |  |  | 25 347,179 | Управление жизнеобеспечения | 2017 г. |
|  | из средств бюджета Приморского края | 17 743,0253 | 0 | 0 |  |  | 17 743,0253 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 7 604,1537 | 0 | 0 |  |  | 7 604,1537 |  |  |
| Всего по Подпрограмме № 1 |  | 130 891,7051 | 62 147,705 | 33 333,3334 |  |  | 35 410,6667 |  |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 90 562,5051 | 42 441,705 | 23 333,3334 |  |  | 24 787,4667 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 40 329,200 | 19 706,0 | 10 000,0 |  |  | 10 623,20 |  |  |
| Подпрограмма № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Замена вышедших из строя ламп и электроэлементов, в том числе: | 5 360,0 | 1 560,0 | 1 800,0 |  | 2 000,0 |  | Управление жизнеобеспечения | 2015-2017 г.г. |
|  | из средств бюджета городского округа | 5 360,0 | 1 560,0 | 1 800,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |
| 11. | Перетяжка проводов линий уличного освещения и ремонт поврежденных участков кабелей линии, в том числе: | 1 033,0 | 300,0 | 347,0 |  | 386,0 |  | Управление жизнеобеспечения | 2015-2017 г.г. |
|  | из средств бюджета городского округа | 1 033,0 | 300,0 | 347,0 |  | 386,0 |  |  |  |
| 12 | Регулировка положения светильников, очистка отражателей, в том числе: | 1 531,0 | 446,0 | 514,0 |  | 571,0 |  | Управление жизнеобеспечения | 2015-2017 г.г. |
|  | из средств бюджета городского округа | 1 531,0 | 446,0 | 514,0 |  | 571,0 |  |  |  |
| 13. | Замена перегоревших автоматов и электромагнитных пускателей, в том числе: | 5 360,0 | 1 560,0 | 1 800,0 |  | 2 000,0 |  | Управление жизнеобеспечения | 2015-2017 г.г. |
|  | из средств бюджета городского округа | 5 360,0 | 1 560,0 | 1 800,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |
| 14. | Ежедневный вечерний (ночной) объезд территорий городского округа для выявления неисправностей и недостатков сетей уличного освещения, в том числе: | 116,0 | 34,0 | 39,0 |  | 43,0 |  | Управление жизнеобеспечения | 2015-2017 г.г. |
|  | из средств бюджета городского округа | 116,0 | 34,0 | 39,0 |  | 43,0 |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме № 2 |  | 13 400,0 | 3 900,0 | 4 500,0 |  | 5 000,0 |  |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 13 400,0 | 3 900,0 | 4 500,0 |  | 5 000,0 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Уличное освещение городского округа, в объеме 2000,0 тыс.кВт час в год | 24 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 |  | 9 000,0 |  | Управление жизнеобеспечения | 2015-2017 г.г. |
|  | из средств бюджета городского округа | 24 000,0 | 7000,0 | 8 000,0 |  | 9 000,0 |  |  |  |
| Всего: |  | 168 291,7051 | 73 047,705 | 45 833,3334 |  | 49 410,6667 |  |  |  |
| из средств бюджета Приморского края |  | 90 562,5051 | 42 441,705 | 23 333,3334 |  | 24 787,4667 |  |  |  |
| из средств бюджета городского округа |  | 77 729,200 | 30 606,0 | 22 500,0 |  | 24 623,200 |  |  |  |

_____________________