АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 29 июня 2015 г. | г.Арсеньев | № | 519-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации 
Арсеньевского городского округа от 27 января 2015 года № 22-па 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015-2020 годы»

В целях организации мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса на территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьей 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы,  утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 27 января 2015 года № 22-па (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт к Программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Заменить в п. 3 Приложения № 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы» число  «400» числом «100».

1.3. Изложить Приложение № 2 к Программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации городского округа (Сквориков) направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                    А.А. Дронин

Приложение № 1

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «29» июня 2015 года № 519-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы

| Наименование Программы | - | Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Программы | - | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; |
|  | - | Финансовое управление администрации городского округа. |
| Структура Программы: отдельные мероприятия | - - - - - - - - - - - - | Разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Дачная, на достройку водосливной грани водохранилища на р. Дачная, на достройку траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная, на расчистку русла р. Дачная, на реконструкцию ливневой канализации, а также на устройство локальной системы оповещения; Расчистка русла и берегоукрепительные работы р. Дачная; Устройство локальной системы оповещения; Ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная; Замена запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска; Капитальный ремонт асфальтового покрытия гребня плотины водохранилища на р.Дачная; Замена и капитальный ремонт пьезометров водохранилища на р.Дачная; Реконструкция ливневой канализации городского округа; Капитальный ремонт траншейного водосброса; Углубление кюветов в рамках границ городского округа; Капитальный ремонт малых мостов городского округа; Строительство объектов водоснабжения (достройка водосливной грани водохранилища на р. Дачная до проектной отметки; достройка траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная). |
| Цели Программы | - | Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни граждан; |
|  | - | обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; |
|  | - | повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения; |
|  | - | повышение надежности оказания услуг по водоснабжению; |
|  | - | совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой |
| Задачи Программы | - | Строительство сооружений инженерной защиты; |
|  | - | строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжающего комплекса городского округа; |
|  | - | строительство водопроводных очистных сооружений на р. Дачная; |
|  | - | расчистка русла реки Дачная; |
|  | - | восстановление ливневой канализации городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | количество объектов экономики и социально значимых объектов, исключенных из зоны опасного развития русловых процессов, ед.; |
|  | - | площадь городской территории, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов, тыс. м2; |
|  | - | затраты из средств бюджета городского округа на возмещение ущерба от попадания в зону затопления населения частного сектора городского округа, тыс. руб.; |
|  | - | протяженность ливневой канализации, км.; |
|  | - | объем заполнения водохранилища до проектной отметки, млн. м3; |
|  | - | количество аварийных водосбросов, ед. |
|  | - | количество устройств локальной системы оповещения, ед. |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | Программа реализуется в три этапа, в том числе: 1 этап – 2015-2016 годы; 2 этап – 2017-2018 годы; 3 этап – 2019-2020 годы. |
| Объемы средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | - | Объем финансирования Программы в 2015 – 2020 годах составит 124 872,0 тыс. рублей, в том числе: - прогнозируемые средства бюджета Приморского края – 70 759,0 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа – 40 695,0 тыс. руб.; - внебюджетные средства – 13 418,0 тыс. руб. Объем финансирования Программы по этапам: 1 этап – 2015-2016 годы – 30 035,0 тыс. руб. (2015 – 1100,0 тыс. руб.; 2016 – 28 925,0 тыс. руб. ) в т.ч: - прогнозируемые средства бюджета Приморского края – 11 427,0 тыс. руб. (2015 – 0,0 тыс. руб.; 2016 – 11427,0 тыс. руб.); - средства бюджета городского округа – 21 978,00 тыс. руб. (2015 – 1040,0 тыс. руб.; 2016 – 16938,0 тыс. руб.); - внебюджетные средства – 620,0 тыс. руб. (2015 – 60,0 тыс. руб.; 2016 – 560,0 тыс. руб.). 2 этап – 2017-2018 годы 66 952,00 тыс. руб. (2017 – 35 244,0 тыс. руб.; 2018 – 31 708,0 тыс. руб.) в т.ч.: - прогнозируемые средства бюджета Приморского края – 40 292,0 тыс. руб. (2017 – 19 670,0 тыс. руб.; 2018 – 20 622,0 тыс. руб.); - средства бюджета городского округа – 22 034,0 тыс. руб. (2017 – 15 034,0 тыс.руб.; 2018 – 7 000,0 тыс.руб.); - внебюджетные средства – 4 626,00 тыс. руб. (2017 – 540,0 тыс. руб.; 2018 – 4 086,0 тыс. руб.). 3 этап – 2019-2020 годы 27 895,0 тыс. руб. (2019 – 14 289,0 тыс. руб.; 2018 – 13 606,0 тыс. руб.) в т.ч.: - прогнозируемые средства бюджета Приморского края – 19 040,00 тыс. руб. (2019 – 9 520,0 тыс. руб.; 2018 – 9 520,0 тыс. руб.); - средства бюджета городского округа – 683,00 тыс. руб. (2019 – 683,0 тыс.руб.); - внебюджетные средства – 8 172,0 тыс. руб. (2019 – 4 086,0 тыс. руб.; 2018 – 4 086,0 тыс. руб.). |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | исключение возможного затопления городской территории общей площадью 0,8 тыс. м2; |
|  | - | исключение из зоны опасного развития русловых процессов 6 объектов экономики и социально значимых объектов; |
|  | - | сокращение затрат из средств городского бюджета на возмещение ущерба от попадания в зону затопления населения частного сектора городского округа на 1200 тыс. руб.; |
|  | - | увеличение протяженности ливневой канализации на 15 км.; |
|  | - | объем заполнения водохранилища до проектной отметки 11,25 млн. м3; |
|  | - | отсутствие аварийных водосбросов; |
|  | - | исключение чрезвычайной ситуации, носящей федеральный характер, определенный по размеру материального ущерба – более 500 млн. руб. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; |
|  | - | организация локальной системы оповещения. |

_________________________________

Приложение № 2

к    постановлению     администрации

Арсеньевского   городского    округа

«29» июня 2015 года № 519-па

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015– 2020 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей

средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| № п/п | наименование отдельного мероприятия | источник ресурсного обеспечения | оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации: | всего | 375 | 8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8699 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015-2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5827 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 315 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2817 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |
| 1.1. | На капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Дачная | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | На достройку водосливной грани водохранилища на р. Дачная | всего | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |  |  |
| 1.3. | На достройку траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная | всего | 0 | 4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4824 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 |  |  |
| 1.4. | На расчистку русла р. Дачная | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | На реконструкцию ливневой канализации | всего | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |  |  |
| 1.6. | На устройство локальной системы оповещения | всего | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет городского округа | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |
| 2. | Расчистка русла и берегоукрепительные работы р. Дачная | всего | 0 | 0 | 14090 | 410 | 0 | 0 | 14500 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2017-2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 10150 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 3940 | 410 | 0 | 0 | 4350 |  |  |
| 3. | Устройство локальной системы оповещения | всего | 0 | 3960 | 540 | 0 | 0 | 0 | 4410 | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 180 | 540 | 0 | 0 | 0 | 720 |  |  |
| 4. | Ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная | всего | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |  |  |
| 5. | Замена запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска | всего | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт асфальтового покрытия гребня плотины водохранилища на р.Дачная | всего | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |  |  |
| 7. | Замена и капитальный ремонт пьезометров водохранилища на р.Дачная | всего | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  |
| 8. | Реконструкция и ремонт ливневой канализации городского округа | всего | 426 | 3226 | 20614 | 15438 | 14289 | 13606 | 67599 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015-2020 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 38080 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 426 | 3226 | 11094 | 1832 | 683 | 0 | 17261 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 4086 | 4086 | 4086 | 12258 |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт траншейного водосброса | всего | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 4200 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |  |  |
| 10. | Углубление кюветов в рамках границ городского округа | всего | 100 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015-2016 |
|  |  | бюджет городского округа в том числе субсидии | 100 100 | 1615 1615 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1715 1715 |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт малых мостов городского округа | всего | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа в том числе субсидии | 199 199 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 199 199 |  |  |
| 12. | Строительство объектов водоснабжения: | всего | 0 | 0 | 0 | 9860 | 0 | 0 | 9860 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 6902 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 2958 | 0 | 0 | 2958 |  |  |
| 12.1. | Достройка водосливной грани водохранилища на р. Дачная | всего | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 4550 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 |  |  |
| 12.2. | Достройка траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная | всего | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 3360 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 2352 | 0 | 0 | 2352 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 1008 |  |  |
| ИТОГО по программе, в том числе за счет субсидий на выполнение работ, оказание услуг, тыс. руб. |  | всего | 1100 | 28 925 | 35244 | 31708 | 14289 | 13606 | 124872 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015-2020 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 11427 | 19670 | 20622 | 9520 | 9520 | 70759 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа в том числе субсидии | 1040 299 | 16938 1615 | 15034 0 | 7000 0 | 683 0 | 0 0 | 40695 1914 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 60 | 560 | 540 | 4086 | 4086 | 4086 | 13418 |  |  |

- »

- _____________________________