АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | г.Арсеньев | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

О проведении весеннего двухмесячника по санитарной очистке территории города

С целью очистки территории городского округа от мусора, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа и муниципальным правовым актом от 05 мая 2008 года № 94 – МПА «Правила по благоустройству территории Арсеньевского городского округа», Администрация Арсеньевского городского округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести  весеннюю уборку от скопившегося за зиму мусора и прошлогодней листвы с 04 апреля по 30 мая 2011 года.

2. Объявить 30 апреля 2011 г. днем общегородского субботника по санитарной очистке города.

3. На время проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Арсеньевского городского округа утвердить состав городского штаба по благоустройству территории города согласно приложению № 1.

4. Управлению жизнеобеспечения администрации городского округа (Хохлов):

4.1. Обеспечить активное участие в мероприятиях двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа и общегородском субботнике по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа коллективов организаций всех организационно-правовых форм, воинских частей, собственников индивидуальных строений, членов гаражно-строительных кооперативов, жителей многоквартирных жилых домов.

4.2. Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории частного сектора Арсеньевского городского округа, обеспечить проведение мероприятий с жителями частной жилой застройки, направленных на заключение договоров на вывоз отходов производства и потребления.

4.3. В течение двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа и в день проведения общегородского субботника по благоустройству и санитарной очистке обеспечить координацию работы коллективов организаций всех организационно-правовых форм, информацию о выполненных работах еженедельно представлять в штаб по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа.

5. Всем структурным подразделениям администрации в срок до               15 апреля 2011 г. представить в штаб по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа план проведения двухмесячника.

6. Управлению здравоохранения (Аплюшкина), управлению культуры (Шевченко) и управлению образования (Пуха)  администрации Арсеньевского городского округа:

6.1. Обеспечить санитарную очистку территорий муниципальных учреждений здравоохранения и муниципальных образовательных учреждений Арсеньевского городского округа, а также прилегающих территорий; вывоз отходов производства и потребления, санитарную обрезку деревьев и кустарников, уборку сухих деревьев и кустарников.

6.2. Организовать проведение субботника по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа в подведомственных учреждениях на добровольной основе.

6.3. В установленном порядке организовать работы по благоустройству и озеленению территорий муниципальных учреждений здравоохранения и муниципальных образовательных учреждений Арсеньевского городского округа.

7. Управлению экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа (Чучманская) организовать санитарную очистку территорий, отведенных предприятиям отрасли, а также прилегающих территорий, вывоз отходов производства и потребления.

8. Управлению физической культуры и спорта (Мишина) организовать работы в сфере нравственного и физического развития населения администрации Арсеньевского городского округа:

8.1. Организовать и обеспечить работы по санитарной очистке, ремонту и эстетическому оформлению спортивных сооружений и спортивных площадок, находящихся в муниципальной собственности Арсеньевского городского округа, санитарной очистке прилегающих территорий.

8.2. В установленном порядке организовать работы по благоустройству и озеленению спортивных площадок Арсеньевского городского округа.

9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа (Гарбуз): организовать работы по покраске рекламных конструкций.

10. Отделу содержания городских территорий управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (Жигарев):

10.1. В срок до 15 апреля 2011 г. представить в штаб по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Арсеньевского городского округа и план проведения общегородского субботника по благоустройству и санитарной очистке на территории Арсеньевского городского округа.

10.2.Обеспечить выполнение работ по очистке ливневой канализации от грязи и мусора.

10.3. Обеспечить условия для надлежащего санитарного состояния конечных остановок транспорта: установку контейнеров для сбора отходов производства и потребления и своевременный вывоз отходов производства и потребления из установленных контейнеров.

11. Рекомендовать ИП Полякову обеспечить выполнение работ по санитарной очистке территорий общественных кладбищ Арсеньевского городского округа  и прилегающих территорий.

12. Рекомендовать руководителям автотранспортных предприятий (Аксентьева О.Д., Вишневский В.А., Гуйда В.С., Гурьев А.И., Дасик С.В., Криворучко С.М., Малецкий С.П., Перевалов Ю.В., Реснянский В.Г., Туриков В.С., Шалаев С.А.): Организовать работы по приведению автобусного парка в надлежащее санитарное и эстетическое состояние.

13. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ:

13.1. Обеспечить участие на добровольной основе коллективов предприятий отрасли, жителей муниципального жилищного фонда города Арсеньева в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий, ремонту контейнерных площадок, очистке подвалов, чердаков многоквартирных домов.

13.2. Обеспечить завоз растительной земли, саженцев деревьев и кустарников для озеленения придомовых территорий, устройства газонов, разбивки клумб, посадки цветочной рассады.

13.3. Обеспечить ремонт и покраску малых архитектурных форм на придомовых территориях.

13.4. Обеспечить установку урн и скамеек у подъездов жилых домов.

14. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм:

14.1. Обеспечить участие своих коллективов в двухмесячнике по благоустройству и санитарной очистке территории Арсеньевского городского округа и общегородском субботнике по благоустройству и санитарной очистке на добровольной основе.

14.2. Привести в надлежащее санитарное состояние территории организаций и прилегающие территории: очистить от отходов производства и потребления, сухой травы и листвы, произвести санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также уборку сухих деревьев и кустарников.

14.3. В срок до 11 апреля 2011 г. представить в штаб по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Арсеньевского городского округа план проведения общегородского субботника закрепленных территорий согласно приложениям № 2, 3.

15. Рекомендовать директору общества с ограниченной   ответственностью  «Витязь» (Миронов):

15.1. Провести санитарную очистку городских дорог, улиц, площадей, парков, газонов,  мест скопления неорганизованного твердого бытового мусора, организовать ремонт, покраску и маркировку контейнеров для складирования мусора.

15.2. В дни проведения месячника вести приём смета и листвы на городском полигоне:

-без оплаты у городских управлений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, жителей частного сектора;

-за 50 % стоимости талона за вывоз мусора от предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих торговые точки, гаражно -строительных кооперативов, организаций, обслуживающих жилищный фонд.

15.3. Ежедневно вывозить на городской полигон складирования ТБО мусор, собранный коллективами учреждений, организаций и предприятий с закрепленных территорий согласно приложению № 3.

15.4. Согласовать представленный график выхода коллективов на уборку закрепленных территорий.

16. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности не допускать пожогов собранной травы, листвы и бытового мусора на территории города во время санитарной очистки территории города.

Контроль за исполнением данного пункта возложить на и.о. начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Арсеньевскому городскому округу (Волошенко).

17. Всем предприятиям и организациям:

17.1. Осуществлять вывоз собранного за день мусора на полигон твердых бытовых отходов.

17.2. Представить в управление жизнеобеспечения отчет о выполненных работах в дни проведения городского субботника и весеннего двухмесячника согласно приложению № 4 в срок до 30 мая 2011 г.

19. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации В.А.Книжника.

Глава  городского округа	    Н.Г. Ермишкин

- Приложение № 1

к постановлению администрации

- Арсеньевского городского округа

от «___»__________2011г.№____

- С О С Т А В

городского штаба по благоустройству территории города

| Книжник В.А. Хохлов Д.А. | - первый заместитель главы администрации, председатель штаба - начальник управления жизнеобеспечения, заместитель председатель штаба. |
| --- | --- |
| Члены штаба: |  |
| Аплюшкина Л.Г. | - начальник управления здравоохра-нения |
| Волошенко И.А. | - и.о. начальника МОБ ОВД по Арсеньевскому городскому округу |
| Вязовик М.М. | -начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве |
| Гарбуз А.В. | -начальник управления архитектуры и градостроительства |
| Мишина О.А. | - начальник управления физической культуры и спорта |
| Полякова Т.Ю. | - председатель Совета предприни-мателей. |
| Жигарев А.О. | - начальник отдела содержания городских территорий управления жизнеобеспечения |
| Серебрякова А.В. | - председатель административной комиссии |

- Приложение № 2

к постановлению администрации

- Арсеньевского городского округа

от «___»__________2011г.№____

- М Е Р О П Р И Я Т И Я

по благоустройству  и озеленению территории

организация,  учреждение, предприятие

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запланировано субботников | шт. |  |  |
| 2. | Отремонтировать: |  |  |  |
|  | -дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов | тыс.м2 |  |  |
|  | -фасадов (в т.ч. цоколь)/крыш/подвалов | ед. |  |  |
|  | -ливневой канализации | п.м |  |  |
| 3. | Благоустроить (построить/ отремонтировать): |  |  |  |
|  | -детских городков/ площадок | ед. |  |  |
|  | -спортивных городков/ площадок | ед. |  |  |
|  | -малых архитектурных форм | ед. |  |  |
|  | Памятников/мемориальных комплексов/кладбищ | ед. |  |  |
|  | -скамеек | шт. |  |  |
|  | -столбов освещения | шт. |  |  |
|  | -выполнить ремонт мостиков | ед. |  |  |
|  | -природных родников / колодцев | ед. |  |  |
| 4. | Выполнить работы по озеленению: |  |  |  |
|  | -высадить декоративных и плодовых деревьев | ед. |  |  |
|  | -высадить декоративных и других кустарников | ед. |  |  |
|  | -разбить клумб, цветников и цветочно – архитектурных форм | ед./ ед. |  |  |
|  | -покос газонов, откосов | ед. |  |  |
|  | -санитарную обрезку деревьев | ед. |  |  |
|  | - побелить деревьев | шт. |  |  |
| 5. | Ликвидировать несанкционированных свалок | шт./м2 |  |  |
| 6. | Собрать мусор | м3 |  |  |

_________Подпись

______________________Ф.И.О. руководителя

- Приложение № 3

к постановлению администрации

- Арсеньевского городского округа

от «___»__________2011г.№____

- Перечень

закрепления  территории городского округа

| № п/п | Наименование организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности | # Закрепленная территория | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа № 1 | ул. Октябрьская (от ул. Ломоносова до ул. Жуковского); ул. Ломоносова (четная сторона от ул. Октябрьская до ул. Ленинская). Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр | Директор школы |
| 2 | Школа № 2 | ул. Первомайская (с двух сторон от ул. Щербакова до ул. Мира). Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр | Директор школы |
| 3 | Школа № 3 | ул. Октябрьская (от ул. Ломоносова до ул. Жуковского); ул. Ломоносова (нечетная сторона от ул. Октябрьская до ул. Ленинская). Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр | Директор школы |
| 4 | Школа № 4 | ул. Островского (нечетная сторона от ул. Жуковского до ул. Щербакова); ул. Ломоносова (нечетная сторона от ул. Островского до ул. 25 лет г. Арсеньеву). Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр | Директор школы |
| 5 | Школа № 5 | ул. Садовая (с двух сторон от ул. Жуковского до ул. Ломоносова). Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр | Директор школы |
| 6 | Школа № 6 | ул. Лысенко – ул. Клиновая до территории школы №6 ГОВД обеспечить безопасность выполнения работ учащимися школы № 6, по заявке директора | Директор школы Начальник ГОВД |
| 7 | Школа № 7 | ул. Островского (четная сторона от ул. Жуковского до ул. Щербакова); ул. Жуковского (нечетная сторона от рынка до ул. 25 лет г. Арсеньеву). Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр | Директор школы |
| 8 | Школа № 8 | ул. Калининская (с двух сторон от ул. Жуковского до ул. Ломоносова). Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр | Директор школы |
| 9 | Школа № 9 | ул. Октябрьская (с двух сторон от ул. Банивура до ул. Ломоносова); ул. Банивура (от ул. Октябрьская до ул. Вокзальная четная сторона). Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр | Директор школы |
| 10 | Школа №10 | ул. Октябрьская (с двух сторон от ул. 9 Мая до ул. Банивура). Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр. Пустырь в районе школы – уборка от веток и случайного мусора | Директор школы |
| 11 | ПТУ № 32 | ул. Мира – ул. Октябрьская – ул. Победы - ул. Первомайская (с двух сторон), ул. Жуковского (с двух сторон от ул. Октябрьская до ул. Ленинская) Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр | Директор училища |
| 12 | Приморский Авиационный техникум | ул. Ленинская (по нечетной стороне от ул. Щербакова до ул. Жуковского). Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр | Директор техникума |
| 13 | АрТИ | ул. Новикова (по обе стороны дороги от дома №11 п. Ирьянова до железнодорожного полотна), левый берег р. Дачная включительно – ул. Новикова | Руководитель |
| 14 | ДВГУ | Внутриквартальный проезд от ул. Жуковского, 41 мимо школы № 7 до ул. Островского. Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр | Руководитель |
| 15 | ДВФЭУ | ул. Ленинская (по четной стороне от проезда Гостиный до ул. Жуковского); Внутриквартальный проезд от ул. Ленинская мимо Сбербанка и малосемейных общежитий до Гостиного проезда Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр Аллея депутатов (от ул. Октябрьская до ул. Ленинская) Уборка смета с аллеи | Руководитель |
| 16 | Спортивный комплекс «Юность» | ул. Ломоносова, от изгороди спорткомплекса до тротуара улицы – до ул. Ленинская. ул. Ленинская от здания спорт-комплекса – тротуар улицы до здания «Олимп». Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр | О.В. Болебрух |
| 17 | Редакции газеты «Восход» Газета «Бизнес-Арс» | Сквер в районе гостиницы «Таежная» (в границах ул. Калининская – здание гостиница, проезд Гостиный – мини рынок). Уборка от мусора, опавшей листвы | Н.Г.Храменкова Е.С.Суриц |
| 18 | ОАО типография №6 | ул. Ленинская (от пр. Горького до ул. Щербакова). Уборка газона от мусора и опавшей листвы | Руководитель |
| 19 | ОАО «Хлебокомби-нат» | Проезжая часть от территории предприятия до ул. 2-ая Таежная, железнодорожная ветка до частного сектора | Руководитель предприятия |
| 20 | Федеральная служба занятости | ул. Ломоносова (с двух сторон от ул. Ленинская до городского музея) | С.Ф.Доброхотова Руководитель организации |
| 21 | Городская аптека №37 |  |  |
| 22 | ОАО «Электросервис» | Привести в порядок территорию вокруг подстанций в радиусе 5 метров. Навести порядок в местах выполнения работ по укладке кабеля | В.Е.Яковлев |
| 23 | ООО «Альфа-Восток » | Очистка территории вокруг городской бани от ул. Калининская и Китайского рынка по ул. Жуковского | Руководитель предприятия |
| 24 | Управление ГО и ЧС | Территория сквера в границах: административное здание – тротуар вдоль здания Ленинская, 10 – Сбербанк. | Руководитель |
| 25 | ##### МП ресторан «Грот» | Ресторан «Грот»- в границах: р. Дачная – ул. Береговая – стадион «Восток». Уборка территории от мусора и опавшей листвы | Л.С.Пискунова |
| 26 | ООО «Стройдвор Плюс» ООО «Метиз» | Очистка русла р. Дачная и кюветов по ул. Береговая в границах своей территории | Руководитель Руководитель |
| 27 | ##### ООО «Лифт-Сервис» | Прилегающая территория к изгороди организации и кювет по ул. Новикова | Руководитель |
| 28 | ##### ООО «Коралл» ООО ПКФ «Хиневич и Ко » | Очистка кювета по ул. Новикова в границах своей территории Очистка русла р. Дачная | Руководитель Руководитель |
| 29 | МУ «Радуга» | Уборка территории от изгороди своей территории до подстанции. От здания Ленинская, 8а (северная сторона) до подстанции. | Руководитель |
| ##### 30 | Редакция газеты «Северное Приморье» |  | Руководитель |
| 31 | Отдел судебных приставов | Уборка газона, прилегающего к данному зданию | Руководитель |
| 32 | МУ ДО ДЮСШ «Полет» | Уборка прилегающей территории | Руководитель |
| 33 | ##### д/к «Прогресс» | Уборка случайного мусора, смета с прилегающей территории | Руководители |
| 34 | ##### ООО «Эксом» |  |  |
| 35 | ж/д станция «Арсеньев» | Уборка прилегающей территории | Руководитель Руководитель |
| 36 | Механ. дистанц. погр. разгрузоч. работ |  |  |
| 37 | Партия «Единая Россия» | уборка территории от смета и листвы площади Славы в границах: от здания заводоуправления до памятника В.И. Ленину (включительно), от учебного цеха до изгороди ВППЧ отдел № 581 ААК «Прогресс». | Руководитель |
| 38 | Отдел социальной защиты Арсеньевского городского округа | Уборка внешней стороны территории до проезжей части пр. Горького от опавших листьев, тротуар от смета. | Руководитель |
| 39 | Кафе «Созвездие» | Благоустройство территории восточной стороны здания. Покос травы | Руководитель |
| 40 | ПКФ «Примторгтех-ника» | ул. Жуковского (газон, тротуар в границах предприятия) | Руководитель |
| 41 | Арсеньевский молочный комбинат | ул. Ломоносова (газон, тротуар от железнодорожного полотна до ул. Октябрьская) | Руководитель |
| 42 | ООО «Радуница» | ул. 9 Мая - кювет и прилегающая территория в границах предприятия | Руководитель |
| 43 | ИП Суслова Е.Г. «Строй-Альянс» | ул. Новикова (кюветы и тротуары с двух сторон в границах предприятия) | Руководитель |
| 44 | Тепловой район «Арсеньевский» | ул. Щербакова, ул. Калининская в границах производство № 7. По периметру изгороди на 5 метров предприятия и производств № 1, 2. Уборка территории от травы и случайного мусора вдоль всех наземных теплотрасс, расположенных на территории города. Отсыпка п/гравием территории во-круг питьевых колодцев, выполнить ремонт питьевых колонок (устано-вить в вертикальном положении). | Руководитель |
| 45 | Налоговая инспекция | Пр. Горького от ул. Ленинская до ул. Калининская. Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета из-под бордюр. | Руководитель |
| 46 | МУ ДЮСОК «Юность» | ул. Щербакова, ул. Ленинская (га-зон, тротуар в границах стадиона) | Руководитель |
| 47 | Централизованная библиотечная система | пр. Горького от ул. Калининская до ул. Садовая. Уборка газона от мусора и опавшей листвы, тротуара от мусора и смета. | Руководитель |
| 48 | ИП Грань | ул. Вокзальная – кювет от ул. Банивура по четной стороне | Руководитель |
| 49 | ИП Рябуха | ул. Вокзальная – кювет от ул. Банивура по нечетной стороне | Руководитель |
| 50 | Администрация Арсеньевского городского округа | Территория вокруг здания администрации города по адресу ул. Ленинская, 8, 8а в границах: заезд в квартал к дому № 6 по ул. Ленинская – ул. Ленинская – заезд на территорию администрации города – изгородь д/с №12. | А.Г.Фролов |
| 51 | Отделение по г. Арсеньеву ФГУП «Ростехинвентаризация» | ул. Банивура – газон, кювет в створе своего здания | Руководитель |
| 52 | Управление образования | Территория перед зданием по адресу ул. Ленинская, 10, в границах: заезд на территорию администрации города - ул. Ленинская – заезд к Сбербанку. Уборка территории от мусора. | Н.П.Пуха |
| 53 | ООО «Витязь» | Район базы ООО «Витязь» в границах: ул. 2-ая Таежная – ул. Луговая, 4 (уборка территории от мусора) | Н.Н.Миронов |
| 54 | Городская прокуратура, городской суд | Территория за фасадом здания по адресу ул. Ленинская, 10, в границах: заезд на территорию администрации города –тротуар за зданием - заезд к Сбербанку. Уборка территории от мусора, побелка зеленых насаждений. | Руководители учреждений |
| 55 | Государственное учреждение управление пенсионного фонда | Уборка территории от листвы и травы, обрезка зеленых насаждений в границах бывшего д/с № 23 | Руководитель |
| 56 | ИП Кузюк |  | Руководитель |
| 57 | ООИ «Вита» |  | Руководитель |
| 58 | НПДО «РОСТО» |  | Руководитель |
| 59 | Магазин «Забота» |  | Руководитель |
| 60 | ИП Храмцов |  |  |
| 61 | ООО «Ягмар» |  | Руководитель |
| 62 | ААК «Прогресс» | Прилегающая территория к ААК «Прогресс» (от здания до ул. Новикова – от заезда к заводу до ж/д № 1,2,3 по ул. Ирьянова) | Руководитель |
| 63 | ОАО «Аскольд» | Прилегающая территория от здания до ж/дорожной ветки. | Руководитель |
| 64 | Музыкальная школа | ул. Щербакова в створе своего здания (тротуар от смета и мусора, газон, кювет от мусора и опавшей листвы) | Руководитель |
| 65 | Узел электрической связи | Ул. Щербакова от музыкальной школы до ул. Ленинская (тротуар от смета и мусора, газон, кювет от мусора и опавшей листвы) | Руководитель |
| 66 | Филиал Приморского регионального фонда соц. страхования | Территория в границах – от изгороди жилого дома № 19 по ул. Островского до детской площадки жилого дома № 17 по ул. Островского | Руководитель учреждения |

- Приложение № 4

к постановлению администрации

- Арсеньевского городского округа

от «___»__________2011г.№____

- О Т Ч Ё Т

о выполненных работах в дни проведения городского субботника

и весеннего двухмесячника

_______________________________________________________________

организация,  учреждение, предприятие

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведено субботников Отработано | шт. чел/час |  |  |
| 2. | Отремонтировано: |  |  |  |
|  | -дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов | тыс.м2 |  |  |
|  | -фасадов (в т.ч. цоколь)/крыш/подвалов | ед. |  |  |
|  | -ливневой канализации | п.м |  |  |
| 3. | Благоустроено (построено/ отремонтировано): |  |  |  |
|  | -детских городков/ площадок | ед. |  |  |
|  | -спортивных городков/ площадок | ед. |  |  |
|  | -малых архитектурных форм | ед. |  |  |
|  | Памятников/мемориальных комплексов/кладбищ | ед. |  |  |
|  | -скамеек | шт. |  |  |
|  | -столбов освещения | шт. |  |  |
|  | -выполнить ремонт мостиков | ед. |  |  |
|  | -природных родников / колодцев | ед. |  |  |
| 4. | Выполнено работ по озеленению: |  |  |  |
|  | -высажено декоративных и плодовых деревьев | ед. |  |  |
|  | -высажено декоративных и других кустарников | ед. |  |  |
|  | -разбито клумб, цветников и цветочно – архитектурных форм | ед./ ед. |  |  |
|  | -окошено газонов, откосов | ед. |  |  |
|  | -санитарная обрезка деревьев | ед. |  |  |
|  | - побелено деревьев | шт. |  |  |
| 5. | Ликвидировано несанкционированных свалок | шт./м2 |  |  |
| 6. | Собрано мусора | м3 |  |  |

_______Подпись

______________________Ф.И.О. руководителя