АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 3 марта 2025 г. | г.Арсеньев | № | 123-па |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа

к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов

С целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов, на основании распоряжения Правительства Приморского края от 09 января 2025 года № 1-рп  «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2025/2026 года», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать городской штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2025-2026 годов и утвердить прилагаемый должностной состав 
(Приложение № 1).

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

до 01 сентября 2025 года - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

до 15 октября 2025 года - полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Утвердить прилагаемый должностной состав комиссий:

- по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы к эксплуатации в зимних условиях 2025-2026 годов (Приложение № 2);

- по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей 
(Приложение № 3).

Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации                      от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и осуществление контроля за готовностью теплоснабжающих и теплосетевых организаций Приморского края, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону»:

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2025 года;

- жилищного фонда – до 15 сентября 2025 года;

- организаций – до 01 ноября 2025 года;

- городского округа – до 15 ноября 2025 года.

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2025-2026 годов (Приложение № 4);

4.2. Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к отопительному сезону 2025-2026 годов (Приложение № 5);

4.3. Мероприятия по подготовке объектов водоотведения к отопительному сезону 2025-2026 годов (Приложение № 6);

4.4. Мероприятия по подготовке объектов электроснабжения к отопительному сезону 2025-2026 годов (Приложение № 7);

4.5. Мероприятия по подготовке жилищного фонда городского округа к отопительному сезону 2025-2026 годов (Приложение № 8);

4.6. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2025-2026 годов (Приложение № 9);

4.7. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2025-2026 годов (Приложение № 10);

4.8. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2025-2026 годов (Приложение № 11).

5. Финансовому управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организаций;

6. Управлению жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа:

6.1. Обеспечить контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к отопительному сезону 2025-2026 годов;

- за накоплением топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданиями согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 к распоряжению Правительства Приморского края от 09 января 2025 года № 1-рп;

- за комплектованием аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием;

- за резервными источниками электроснабжения котельных и социально-значимых объектов;

6.2. Проводить мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов;

6.3. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2025 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;

6.4. До 01 сентября 2025 года утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

6.5. Обеспечить предоставление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов по состоянию на 01 число каждого месяца, начиная с 01 июля 2025 года по 15 ноября 2025 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов по состоянию на 01 декабря 2025 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2025 года по 01 апреля 2026 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

6.6. До 01 июля 2025 года актуализировать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Отчет о проделанной работе направить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в срок до 01 августа 2025 года;

6.7. Предоставить в срок до 15 ноября 2025 года в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов энерго- и теплоснабжающей организаций, теплоисточников, а также городского округа;

6.8. Осуществлять регулярное размещение информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

6.9. До 01 сентября 2025 года разработать и утвердить муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов. Копию данного правового акта представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в срок до 15 сентября 2025 года.

6.10. Совместно с уполномоченными структурами Министерства обороны Российской Федерации обеспечить контроль за подготовкой к прохождению отопительного сезона 2025/2026 года федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-  коммунальное управление», осуществляющего услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения и содержания казарменного и жилого фонда воинских частей, расположенных на территории Приморского края.

7. Управлению имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа проводить мероприятия по организации постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, признанию права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации.

8. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации Арсеньевского городского округа:

8.1. Обеспечить предоставление в круглосуточном режиме в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края через региональную дежурную службу в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по телефонам 8(423)222-42-72, 8(423)222-19-27, электронной почте itc_otmt@primorsky.tu и иным имеющимся каналам связи) оперативной информации о возникающих технологических нарушениях на объектах топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса Арсеньевского городского округа.

8. Рекомендовать Арсеньевскому филиалу КГУП «Примтеплоэнерго»:

8.1. Обеспечить подготовку муниципальных котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики городского округа к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов в установленные сроки;

8.2. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности на объекты теплоснабжения;

8.3. Производить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов;

8.4.  Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

8.5. Обеспечить завоз топлива на котельные предприятия и его накопление до 01 октября 2025 года в объемах:

- мазут – 1 083 тн;

- уголь – 24 259 тн;

8.6. Обеспечить резервными источниками электроснабжения котельные городского округа;

8.7. Предоставить в администрацию Арсеньевского городского округа в срок до 15 мая 2025 года график накопления твердого и жидкого топлива к отопительному сезону 2025-2026 годов на котельных предприятия в период с июня по октябрь 2025 года;

8.8. Разработать и утвердить в администрации Арсеньевского городского округа в срок до 15 августа 2025 года графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

8.9. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных предприятия;

8.10. Обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов по состоянию на 30 число каждого месяца, начиная с 30 июня 2025 года по 14 ноября 2025 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов по состоянию на 01 декабря 2025 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2025 года по 01 апреля 2026 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до 04 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до 03 числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- о мероприятиях по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных в срок до 01 апреля 2025 года.

9. Рекомендовать АО «Арсеньевэлектросервис»:

- обеспечить подготовку электрических сетей и объектов электроснабжения к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов;

- предоставлять в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа в установленные сроки информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов по состоянию на 30 число каждого месяца, начиная с 30 июня 2025 года по 14 ноября 2025 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

10. Рекомендовать ООО «Водоканал Арсеньев» и ООО «Водосток»:

- обеспечить подготовку объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в их ведении, к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов;

- предоставлять в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа в установленные сроки информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов по состоянию на 30 число каждого месяца, начиная с 30 июня 2025 года по 14 ноября 2025 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

11. Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабжающей и водоотводящей организаций:

- разработать и утвердить в администрации Арсеньевского городского округа графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

- разработать и утвердить в администрации Арсеньевского городского округа порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающей и водоотводящей организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами или по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (в том числе товариществ собственников жилья) и других органов при устранении аварий и инцидентов в срок до 01 августа 2025 года;

- обеспечить незамедлительное предоставление информации о  технологических нарушениях на эксплуатируемых объектах топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса Арсеньевского городского округа в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края через региональную дежурную службу в сфере жилищно-коммунального хозяйства по телефонам 8(423)222-42-72, 8(423)222-19-27, электронной почте itc_otmt@primorsky.tu и иным имеющимся каналам связи, а также в единую дежурную диспетчерскую службу Арсеньевского городского округа по телефону 8(42361) 4-09-10.

12. Руководителям управлений спорта и молодежной политики, образования, культуры администрации Арсеньевского городского округа:

12.1. Предоставить заявки на лимиты тепло- и электропотребления подведомственных учреждений в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского  городского округа на 2026 год в срок до 01 сентября 2025 года.

13. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, управлений спорта и молодежной политики, образования, культуры администрации Арсеньевского городского округа обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа в установленные сроки информации:

- о проделанной работе по установке и сдаче в эксплуатацию приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, объектах соцкультбыта, многоквартирных домах ежеквартально в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме;

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов по состоянию на 30 число каждого месяца, начиная с 30 июня 2025 года по 14 ноября 2025 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

14. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, объектов здравоохранения, организаций, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и благоустройству территории города, управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа:

14.1. Провести подготовку персонала к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов и в срок до 01 сентября 2025 года предоставить протокол проверки знаний и правил работы у персонала из числа ответственных, их заместителей за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и электроустановок.

14.2. Провести в срок до 01 октября 2025 года ремонт и подготовку основного оборудования, машин, механизмов, инженерных сетей, зданий и сооружений, жилищного фонда и объектов соцкультбыта к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками с оформлением паспортов готовности к прохождению отопительного сезона 2025-2026 годов;

14.3. Мобилизовать все имеющиеся на предприятиях, в организациях финансовые и материальные ресурсы, направив их в приоритетном порядке на проведение предзимних работ;

14.4. Обеспечить к 15 октября 2025 года накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на подведомственных объектах и жилищном фонде;

14.5. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 % фактически изношенных сетей и оборудования.

15. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ, обслуживающих жилищный фонд, ответственных за содержание многоквартирных домов, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, направленных на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

16. Возложить ответственность за своевременную и качественную подготовку объектов социального назначения города к отопительному сезону 2025-2026 годов:

- объектов управления образования – на начальника управления образования администрации Арсеньевского городского округа;

- объектов управления культуры – на начальника управления культуры администрации Арсеньевского городского округа;

- объектов спорта – на начальника управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа;

- объектов здравоохранения – на главного врача КГБУЗ «Арсеньевская городская больница».

17. Контроль за своевременной и качественной подготовкой топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов города к отопительному сезону 2025-2026 годов оставляю за собой.

18. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы городского округа				          	                         	          	     С.С. Угаров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 3 марта 2025 г. № 123-па

Состав городского штаба

по подготовке и прохождению отопительного сезона 2025-2026 годов

(по должностям)

| - | Глава Арсеньевского городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены штаба: |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа, секретарь штаба; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа по вопросам жилищного хозяйства; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа по вопросам коммунального хозяйства; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа по вопросам содержания городских территорий, дорожного хозяйства и транспорта; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | главный врач КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»; |
| - | директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации Арсеньевского городского округа»; |
| - | директор МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа»; |
| - | директор Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»; |
| - | генеральный директор АО «Арсеньевэлектросервис»; |
| - | директор ООО «Водоканал Арсеньев»; |
| - | директор ООО «Водосток»; |
| - | начальник Арсеньевского отделения филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт». |

______________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 3 марта 2025 г. № 123-па

Состав комиссии

по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы

к эксплуатации в зимних условиях 2025-2026 годов

(по должностям)

| - | Глава Арсеньевского городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам жилищного хозяйства; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации городского округа; |
| - | представитель государственной жилищной инспекции Приморского края (по согласованию). |

______________________

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 3 марта 2025 г. № 123-па

Состав комиссии

по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей

(по должностям)

| - | Глава Арсеньевского городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам коммунального хозяйства; |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | представители Дальневосточного управления Ростехнадзора (по согласованию). |

______________________

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 3 марта 2025 г. № 123-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов теплоснабжения Арсеньевского городского округа к отопительному сезону 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива до 01 октября 2025 года согласно распоряжению администрации Приморского края от 09.01.2025 № 1-рп: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 24 259 т.н.т | 87 946,0 | 01.10.2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 87 946,0 |
|  | Мазут – 1 083 т.н.т | 59 919,0 | 01.10.2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 59 919,0 |
|  | Дизельное топливо — 0,4 т.н.т | 41,860 | 01.10.2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 41,860 |
|  | ИТОГО: | 147 906,86 |  |  |  |  | 147 906,86 |
| 1.2 | Обеспечить заготовку топлива в соответствии с заданиями по распоряжению администрации Приморского края от 09.01.2025 № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2025/2026 года»: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 155 330 т.н.т | 563 118,0 | 2025-2026 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 563 118,0 |
|  | Мазут – 5 793 т.н.т | 320 510,0 | 2025-2026 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 320 510,0 |
|  | Дизельное топливо — 4,3 т.н.т | 449,995 | 2025-2026 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 449,995 |
|  | ИТОГО: | 884 077,995 |  |  |  |  | 884 077,995 |
| 1.3 | В том числе на межотопительный период 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 25 339 т.н.т | 91 862,0 | 2025-2026 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 91 862,0 |
|  | Мазут – 255 т.н.т | 14 108,0 | 2025-2026 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 14 108,0 |
|  | Дизельное топливо — 1,4 т.н.т | 146,510 | 2025-2026 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 146,510 |
|  | ИТОГО: | 106 116,51 |  |  |  |  | 106 116,51 |
| 1.4 | На отопительный сезон 2024-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 129 991 т.н.т | 471 256,0 | 2025-2026 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 471 256,0 |
|  | Мазут – 5 538 т.н.т | 306 402,0 | 2025-2026 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 306 402,0 |
|  | Дизельное топливо — 2,9 т.н.т | 303,485 | 2025-2026 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 303,485 |
|  | ИТОГО: | 777 961,485 |  |  |  |  | 777 961,485 |
| 2 | Ремонт котельного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный и текущий ремонты котельного и вспомогательного оборудования согласно результатам осеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2025-2026 г.г. | 13 715,0 | 30.09.2025 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 13 715,0 |
| 3 | Ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный и текущий ремонты тепловых сетей согласно результатам весеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2025-2026 г.г. | 8 355,0 | 30.09.2025 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 8 355,0 |
| 4 | Дополнительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы, планируемые по результатам ЭПБ, ремонт зданий и сооружений | 12 797,0 | 30.09.2025 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 12 797,0 |
|  | ИТОГО на прохождение отопительного сезона: | 34 867,0 |  |  |  |  | 34 867,0 |
| 5 | Прочие ремонтные и подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение проверки знаний рабочих теплового района «Арсеньевский» Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» | - | по графику до 01.10.2025 | Комиссия КГУП «ПТЭ» | - |  |  |
|  | ВСЕГО на прохождение отопительного сезона 2025-2026 гг. | 918 944,995 |  |  | - | - | 918 944,995 |

Примечание: Цены на топливо (средние за 2024 год) указаны без НДС: цена мазута – 55 327,20 руб. за 1 тонну, цена угля – 3 625,30 руб. за 1 тонну, цена дизельного топлива — 104 650,00 руб. за 1 тонну.

__________________________

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 3 марта 2025 г. № 123-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоснабжения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Монтаж хлоратора АХВ-1000/15 на участке ГТС на р. Дачная | 383,387 | 15.10.2025 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 383,387 |
| 2 | Замена запорной арматуры: затвор Ø 500 мм – 1 шт. (ВК-22), задвижка Ø 600 мм – 1 шт. (ВК-27) | 2 138,046 | 15.10.2025 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 2 138,046 |
| 3 | Замена запорной арматур на водопроводных сетях городского округа: - Ø 400 мм – 1 шт. (ВОС ВК-16); - Ø 150 мм – 2 шт. (ул. Черняховского, 99, ул. Черняховского, 165); - Ø 200 мм – 7 шт. (ул. Новикова, 12а, ул. Черняховского, 1, ул. 9 Мая – ул. Стахановская, ул. Октябрьская, 44, л. Октябрьская – ул. Щербакова, ул. Жуковского – ул. Садовая, ул. Октябрьская, 73) | 1 011,196 | 15.10.2025 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 1 011,196 |
| 4 | Замена ввода к жилому дому по ул. Садовая, 7 Ø110 мм L= 12 м | 128,102 | 15.10.2025 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 128,102 |
| 5 | Восстановление асфальтового покрытия после аварийно-ремонтных работ | 160,572 | 15.10.2025 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 160,572 |
|  | ИТОГО: | 3 821,303 |  |  | - | - | 3 821,303 |

___________________________

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 3 марта 2025 г. № 123-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоотведения Арсеньевского городского округа к отопительному сезону 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Замена насоса ФГ -144/10,5 № 1 на насосной станции перекачка по ул. Колхозной | 593,001 | 15.10.2025 | ООО «Водосток» | - | - | 593,001 |
| 2 | Замена участка к/сети от КК-1 по ул. Щербакова, 2а до КК-2 поул. Ломоносова, 1, L-26 м/п, Ø-200 мм, асбестоцемент | 497,526 | 15.10.2025 | ООО «Водосток» | - | - | 497,526 |
| 3 | Прокладка к/сети от КК-1 (угол жилого дома № 6а по ул. Вокзальная) по направлению к ул. О.Кошевого, L-140 м/п, Ø 160 мм, Корсис | 1 006,421 | 15.10.2025 | ООО «Водосток» | - | - | 1 006,421 |
| 4 | Ремонт канализационных колодцев на сетях города по адресам: ул. Сазыкина, 4 подъезды №№ 1, 6; ул. Сазыкина, 6 подъезды №№ 1, 2; ул. Балабина, 8 с торца дома | 269,898 | 15.10.2025 | ООО «Водосток» | - | - | 269,898 |
| 5 | Восстановление асфальтового покрытия после аварийно-ремонтных работ | 330,595 | 15.10.2025 | ООО «Водосток» | - | - | 330,595 |
|  | ИТОГО: | 2 697,442 |  |  | - | - | 2 697,442 |

_____________________

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 3 марта 2025 г. № 123-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов электроснабжения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена выключателя нагрузки в ТП-18 яч. 3,4, 15 | 173,001 | май 2025 года | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 173,001 |
| 1.2. | Установка панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ в ТП-1 | 169,107 | июнь 2025 года | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 169,107 |
| 1.3. | Замена трансформатора ТМГ- 400 кВА на 630 кВА в ТП-28 | 874,549 | август 2025 года | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 874,549 |
| 1.4. | Замена трансформатора ТМГ- 250 кВА на 400 кВА в ТП-106 | 665,165 | сентябрь 2025 года | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 665,165 |
| 1.5. | Замена трансформатора ТМГ- 630 кВА на 1000 кВА в ТП-22 | 1 551,272 | сентябрь 2025 года | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 1 551,271 |
|  | ИТОГО: | 3 433,094 |  |  |  |  | 3 433,094 |
| 2 | Линии электропередач |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена 2КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до жилого дома по ул. Калининская, 4а | 609,142 | июнь 2025 года | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 609,142 |
| 2.2. | Замена 2КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ул. Калининская, 4 | 250,110 | июль 2025 года | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 250,110 |
| 2.3. | Замена 2КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилого дома по ул. Калининская, 8а | 279,578 | август 2025 года | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 279,578 |
| 2.4. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТПН-29 ф. Косой-Ломоносова | 888,490 | 15 октября 2025 года | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 888,490 |
| 2.5. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-128 ф. 1-я Боевая, от оп. № 6 до оп. № 9 | 779,188 | 15 октября 2025 года | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 779,188 |
|  | ИТОГО: | 2 806,508 |  |  |  |  | 2 773,308 |
|  | ВСЕГО: | 6 239,602 |  |  | - | - | 6 239,602 |

____________________________

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 3 марта 2025 г. № 123-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилищного фонда городского округа Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Ремонт кровли многоквартирных домов | кв.м | 3 680 | 4 213,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 4 213,00 |
| 2 | Инженерные сети | п.м | 2 272 | 4 435,25 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 4 435,25 |
|  | - отопления | п.м | 873 | 1 667,75 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 667,75 |
|  | - горячего водоснабжения | п.м | 358 | 679,5 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 679,5 |
|  | - холодного водоснабжения | п.м | 598 | 1 207,7 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 207,70 |
|  | - водоотведения | п.м | 443 | 880,3 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 880,3 |
| 3 | Электрические сети | п.м | 1 150 | 1 521,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 3 482,50 |
| 4 | Прочие работы |  |  | 15 241,82 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 15 241,82 |
|  | -замена вентилей | шт. | 284 | 1 104,80 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 104,80 |
|  | - замена задвижек | шт. | 60 | 689,60 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 689,60 |
|  | - ремонт м/п швов | п.м. | 990 | 1 820,9 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 890,9 |
|  | - ремонт фасадов | кв.м | 1 333 | 2 501,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2 501,00 |
|  | - ремонт подъездов | шт. | 78 | 4 472,50 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 4 472,50 |
|  | - замена оконных блоков | шт. | 77 | 2 146,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2 146,00 |
|  | - установка дв. полотен | шт. | 14 | 568,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 568,00 |
|  | - остекление | кв.м | 138 | 517,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 517,00 |
|  | - разное (подготовка песко-соляной смеси, опрессовка, промывка системы отопления и т.д.) |  |  | 1 422,02 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 422,02 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 25 411,07 |  |  |  |  | 25 411,07 |

________________________

Приложение № 9

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 3 марта 2025 г. № 123-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |  |
| Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, дошкольные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОБУ СОШ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом, опрессовка | - | по графику | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
| 1.2 | Поверка манометров | 2,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 2,0 | - |  |
| 1.3 | Мероприятия по подготовке к зиме: замена труб отопления на метапол 45 м.п (три стояка в рекреации) | 50,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 50,0 | - |  |
| 1.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |  |
| 1.5 | Ремонт системы отопления – горячее водоснабжение (туалеты, столовая) | 350,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 350 | - |  |
| 1.6 | Поверка измерительных приборов (тепловычислителя СПТ 941, преобразователя расходов вихреакустический МЕТРАН-300ПР.) | 30,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |  |
| 1.7 | Оформление паспорта готовности | - | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 462,0 |  |  | - | 462,0 | - |  |
| 2 | МОБУ СОШ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 2.2 | Поверка измерительных приборов (манометры, тепловой счетчик, расходомеры) | 30,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 2.3 | Ремонт системы отопления: замена железных стояков на метапол 42 м.п (кабинет биологии, химии, физики) | 140,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 140,0 | - |  |
| 2.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (вентиль, прокладки, метапол, фитинги и т.д.) | 30,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 2.5 | Восстановление систем отопления в туалетах, замена железных лежаков на метапол в тренерской, замена железных сгонов на метапол в 1-8 каьинетах) | 50,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 50,0 | - |  |
| 2.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, | - | - | - |  |
|  | Итого: | 250,0 |  |  | - | 250,0 | - |  |
| 3 | МОБУ СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 3.2 | Приобретение материалов для аварийных работ | 10,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 10,0 | - |  |
| 3.3 | Промывка расходомеров и фильтров грубой очистки | - | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 3.4 | Утепление, установка входных дверей – запасной выход в начальной школе, входных дверей запасной выход спортивный зал | 150,0 | 30.08.2025 | Зам. директора по АХР | - | 150,0 | - |  |
| 3.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Зам. директора по АХР | - | - | - |  |
| 3.6 | Поверка измерительных приборов, тепловычислителей, замена расходимеров | 30,0 | 30.08.2025 | Зам. директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 3.7 | Приобретение погружного насоса для откачки сточных вод в подвале | 5,0 | 30.08.2025 | Зам. директора по АХР | - | 5,0 | - |  |
|  | Итого: | 195,0 |  |  | - | 195,0 | - |  |
| 4 | МОБУ СОШ № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 0,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 0,0 | - |  |
| 4.2 | Поверка измерительных приборов (манометр в тепловом узле) | 2,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 2,0 | - |  |
| 4.3 | Промывка фильтра грубой очистки | 0,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 0,0 | - |  |
| 4.4 | Проверка тепловычислителя, замена расходомеров | 30,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 4.5 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 4.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
| 4.7 | Ремонт системы отопления (установка доп.радиатора на втором этаже, в кухне – 8 шт.) | 150,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 150,0 | - |  |
| 4.8 | Замена радиаторов в учительской, гардеробе | 50,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 50,0 | - |  |
|  | Итого: | 262,0 |  |  |  | 262,0 |  |  |
| 5 | МОБУ ООШ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 50,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 50,0 | - |  |
| 5.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 5.3 | Поверка измерительных приборов, тепловычислителя, расходомеров | 30,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 5.4 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Зам. директора по АХР | - | - | - |  |
| 5.5 | Замена системы отопления спортивного зала | 418,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 418,0 | - |  |
|  | Итого: | 498,0 |  |  | - | 498,0 | - |  |
| 6 | МОБУ Гимназия № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 6.2 | Замена участка трубы отопления диаметром 320 мм L 10 м от основной магистральной трубы в подвальном помещении до раздевалки на 1 этаже. | 20,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 20,0 | - |  |
| 6.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |  |
| 6.4 | Замена регистра отопления в кабинете директора – 3шт., в коридоре – 3 этажа начальной школы – 1 шт. | 30,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |  |
| 6.5 | Замена крана шарового в тепловом узле на участке магистрали отопления – 1 шт. | 3,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 3,0 | - |  |
| 6.6 | Замена задвижки диаметром 80 мм в тепловом узле на участке магистрали отопления – 1 шт. | 7,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 7,0 | - |  |
| 6.7 | Поверка измерительных приборов | 20,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 20,0 | - |  |
| 6.8 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
|  | Итого: | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |  |
| 7 | МОБУ СОШ № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 7.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 7.3 | Поверка измерительных приборов, расходомеров, тепловычислителя | 15,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 15,0 | - |  |
| 7.4 | Замена железных стояков отопления на пропилен а рекреации 53 п.м. | 50,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 50,0 | - |  |
| 7.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 95,0 |  |  | - | 95,0 | - |  |
| 8 | МОБУ Лицей № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 35,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 35,0 | - |  |
| 8.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 2,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 2,0 | - |  |
| 8.3 | Промывка расходомеров, фильтров | - | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
| 8.4 | Приобретение и установка радиаторов в 211 кабинете – 4 шт. | 45,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 45,0 | - |  |
| 8.5 | Приобретение материалов для установки водонагревателей в моечных на 1 и 3 этажах, а также возле столовой | 45,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 45,0 | - |  |
| 8.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
| 8.7 | Поверка измерительных приборов | 30,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
|  | Итого: | 157,0 |  |  | - | 157,0 | - |  |
| 9 | МОБУ СОШ № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 5,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 5,0 | - |  |
| 9.2 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 9.3 | Поверка измерительных приборов манометры в тепловом узле — 10 шт. | 10,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 10,0 | - |  |
| 9.4 | Приобретение материала для замены труб водоснабжения в помещении кухни, труб отопления в учебных кабинетах блока Б 1 этаж | 45,0 | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 45,0 | - |  |
| 9.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 90,0 |  |  |  | 90,0 | - |  |
| 10 | МОБУ ДО ЦВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 3,0 | по графику | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 3,0 | - |  |
| 10.2 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления: 1. Отделение ХЭО - замена радиаторов отопления в кабинете № 6, 1. 2. Отделение экологии и туризма -замена радиаторов отопления в кабинете № 11, теплица, холл второго этажа. Ремонт запорной арматуры. 3. Отделение технического творчества -замена радиаторов отопления в лабораториях № 1, 7, 11, 12, 16, 17, 23, вахта | 160,0 | 30.08.2025 | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 160,0 | - |  |
| 10.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 100,0 | 30.08.2025 | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 100,0 | - |  |
| 10.4 | Поверка измерительных приборов | 50,0 | 30.08.2025 | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 50,0 | - |  |
| 10.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий хозяйством | - | - | - |  |
|  | Итого: | 313,0 |  |  |  | 313,0 | - |  |
|  | Всего по общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования | 2 432,0 |  |  | - | 2 432,0 | - |  |
| 11 | МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 11.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 11.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 11.4 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 12,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 12,0 | - |  |
|  | Итого: | 54,3 |  |  | - | 54,3 | - |  |
| 12 | МДОБУ ЦРР д/с № 9 «Ёлочка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 12.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 12.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 12.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 50,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 50,0 | - |  |
|  | Итого: | 92,3 |  |  |  | 92,3 | - |  |
| 13 | МДОБУ д/с № 10 «Вишенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 13.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 13.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 13.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 25,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 25,0 | - |  |
| 13.5 | Приобретение материалов для утепления эвакуационных дверей | 2,0 | 30.08.2025 | По договору | - | - | 2,0 |  |
| 13.6 | Замена труб отопительной системы в спальне гр. № 6, радиатора на лестничном пролете | 53,2 | 30.08.2025 | По договору | - | 38,2 | 15,0 |  |
| 13.7 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 8,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 8,0 | - |  |
|  | Итого: | 130,5 |  |  | - | 113,5 | 17,0 |  |
| 14 | МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 14.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 14.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 14.4 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 4,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 4,0 | - |  |
|  | Итого: | 46,3 |  |  | - | 46,3 | - |  |
| 15 | МДОБУ д/с № 13 «Теремок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 15.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 15.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 15.4 | Утепление входных дверей | 1,5 | 30.08.2025 | По договору | - | - | 1,5 |  |
| 15.5 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 14,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,0 | - |  |
|  | Итого: | 57,8 |  |  |  | 56,3 | 1,5 |  |
| 16 | МДОБУ д/с № 14 «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 16.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 16.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 16.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 20,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 20,0 | - |  |
|  | Итого: | 62,3 |  |  | - | 62,3 | - |  |
| 17 | МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 17.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 17.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 17.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 50,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 50,0 | - |  |
|  | Итого: | 92,3 |  |  | - | 92,3 | - |  |
| 18 | МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 |  |  |
| 18.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 18.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 18.4 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 7,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 7,0 | - |  |
|  | Итого: | 49,3 |  |  | - | 49,3 | - |  |
| 19 | МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 19.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 19.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 19.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 50,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 50,0 | - |  |
| 19.5 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25, Питерфлоу PL) | 19,5 | 30.08.2025 | По договору | - | 19,5 | - |  |
|  | Итого: | 111,8 |  |  | - | 111,8 | - |  |
| 20 | МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 20.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 20.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 20.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 50,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 50,0 | - |  |
|  | Итого: | 92,3 |  |  | - | 92,3 | - |  |
| 21 | МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 21.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 21.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 21.4 | Приобретение сантехнического оборудования и материалов (смесители в гр. № 3, 8, 9, моечные раковины в гр. № 2, 7, метапол — 15 м в коридор 1 этажа) | 20,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 20,0 | - |  |
| 21.5 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 7,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 7,0 | - |  |
|  | Итого: | 69,3 |  |  | - | 69,3 | - |  |
| 22 | МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 22.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 22.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 22.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 50,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 50,0 | - |  |
| 22.5 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 12,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 12,0 | - |  |
|  | Итого: | 104,3 |  |  |  | 104,3 | - |  |
| 23 | МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 23.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 23.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 23.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 50,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 50,0 | - |  |
|  | Итого: | 92,3 |  |  |  | 92,3 | - |  |
| 24 | МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность иплотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 24.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 24.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 24.4 | Приобретение материала для устранения аварийных ситуация (метапол, хомуты) | 50,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 50,0 | - |  |
| 24.5 | Текущий ремонт водоснабжения и канализации в подвальном помещении | 60,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 60,0 | - |  |
| 24.6 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 26,5 | 30.08.2025 | По договору | - | 26,5 | - |  |
|  | Итого: | 178,8 |  |  | - | 178,8 | - |  |
| 25 | МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки» |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 25.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 25.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 25.4 | Приобретение материала для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 50,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 50,0 | - |  |
| 25.5 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 22,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 22,0 | - |  |
|  | Итого: | 114,3 |  |  | - | 114,3 | - |  |
| 26 | МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 14,3 | 30.08.2025 | По договору | - | 14,3 | - |  |
| 26.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2025 | Заведующий | - | - | - |  |
| 26.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 28,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 28,0 | - |  |
| 26.4 | Приобретение материала для устранения аварийных работ (хомуты, метапол, сгоны, фитинги) | 50,0 | 30.08.2025 | По договору | - | 50,0 | - |  |
| 26.5 | Подготовка подвала к отопительному сезону (покраска, утепление фрамуг, труб, уборка), утепление вентиляционных шахт | 5,0 | 30.08.2025 | Завхоз | - | - | 5,0 |  |
|  | Итого: | 97,3 | - | - | - | 92,3 | 5,0 |  |
|  | ВСЕГО по дошкольным организациям: | 1 445,5 |  | - | - | 1 422,0 | 23,5 |  |
|  | ВСЕГО по системе образования: | 3 877,5 | - | - | - | 3 854,0 | 23,5 |  |

_____________________

Приложение № 10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 3 марта 2025 г. № 123-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры

администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка трубопроводов отопления | собственные силы и технические средства | май 2025 года | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.2 | Ревизия запорной арматуры трубопроводов: герметичности сальниковых уплотнений; плотности арматуры и фланцевых соединений; смазки винтовых пар шпиндель-резьбовых втулок; наличия технического масла в гильзах под термометры | собственные силы и технические средства | май-август 2025 года | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.3 | Поверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7, заводской № 224476 | 5,0 | июнь 2025 года | По договору | - | 5,0 | - |
| 1.4 | Поверка преобразователя расхода ПРЭМ 80 № 692879 на обратной, заводской № 671949 | 7,8 | июнь 2025 года | По договору | - | 7,8 | - |
| 1.5 | Поверка манометров (5 штук) | 5,0 | август 2025 года | По договору | - | 5,0 | - |
| 1.6 | Промывка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO (2 шт.) | 28,0 | сентябрь 2025 года | По договору | - | 28,0 | - |
| 1.7 | Гидропневматическая промывка и опрессовка трубопровода отопления | 27,5 | сентябрь 2025 года | По договору | - | 27,5 | - |
| 2 | МБКУ «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях библиотеки-филиала № 5 | собственные силы и технические средства | По графику | Управляющая компания | - | - | собственные силы и технические средства |
| 2.2 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях ЦГБ, ЦДБ | 5,1 | III квартал 2025 года | По договору | - | 5,1 | - |
| 2.3 | Закупка снегоуборочного инвентаря, противогололедных реагентов | 5,0 | III квартал 2025 года | Заместитель директора по АХР | - | - | 5,0 |
| 3. | МБУДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка системы отопления | 18,96 | июль 2025 года | По договору | - | 18,96 | - |
| 3.2 | Обучение, аттестация административно-технического персонала по вопросам эксплуатации тепловых энергоустановок | 6,0 | июнь 2025 года | По договору | - | - | 6,0 |
| 3.3 | Поверка манометров избыточного давления (1 шт.) | 1,0 | август-сентябрь 2025 года | По договору | - | - | 1,0 |
| 3.7 | Приобретение снегоуборочного инвентаря, песка | 3,0 | август-сентябрь 2025 года | Заместитель директора по АХЧ | - | - | 3,0 |
|  | Итого: | 112,36 |  |  | - | 97,36 | 15,0 |

_____________________

Приложение № 11

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 3 марта 2025 г. № 123-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению спорта и молодежной

политики администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУ ДО СШ «Юность» Дворец спорта (ул. Ломоносова, 7) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления | 20,0 | 01.09.2025 | МБУ ДО СШ «Юность» | - | - | 20,0 |
| 1.2 | Поверка тепловычислителя СПТ 941 | 5,0 | 20.07.2025 | По договору | - | - | 5,0 |
| 2 | МБУ ДО СШ «Юность» Спортивная школа (ул. Ленинская, 43) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления | 10,0 | 01.09.2025 | МБУ ДО СШ «Юность» | - | - | 10,0 |
| 2.2 | Ремонт водопровода с заменой труб и запорной арматуры в подвальном помещении | 20,0 | 01.09.2025 | По договору | - | - | 20,0 |
| 2.3 | Поверка тепловычислителя СПТ 941 | 5,0 | 20.07.2025 | По договору | - | - | 5,0 |
|  | Итого по МБУ ДО СШ «Юность»: | 60,0 |  |  | - | - | 60,0 |
| 4 | МБУ ДО СШ «Полет» ул. Жуковского 48 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка систем отопления | 15,0 | июнь-август 2025 года | МБУ ДО СШ «Полет» | - | - | 15,0 |
| 4.2 | Выборочный ремонт системы отопления | 75,5 | июнь-август 2025 года | МБУ ДО СШ «Полет» | - | - | 75,5 |
| 4.3 | Выборочный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения | 25,0 | июнь-август 2025 года | МБУ ДО СШ «Полет» | - | - | 25,0 |
| 4.4 | Ремонт технологического оборудования и трубопроводов бассейнов | 57,0 | июнь-август 2025 года | МБУ ДО СШ «Полет» | - | - | 57,0 |
|  | Итого по МБУ ДО СШ «Полет» | 172,5 |  |  | - | - | 172,5 |
| 5 | МБУ ДО СШОР «Богатырь» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 120,0 | 01.07.2025 | По договору | - | - | 120,0 |
| 5.2 | Опрессовка системы отопления | 15,0 | 31.07.2025 | По договору | - | - | 15,0 |
| 5.3 | Промывка системы отопления | 15,0 | 31.07.2025 | По договору | - | - | 15,0 |
|  | Итого по МБУ ДО СШОР «Богатырь» | 150,0 |  |  | - | - | 150,0 |
| 6 | МБУ ДО СШ «Восток» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения: - замена батарей отопления в раздевалке хоккейной команды; - замена батарей отопления в раздевательных комнатах спортивных секций | 500,0 | июль 2025 года | МБУ ДО СШ «Восток» | - | - | 900,0 |
| 6.2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 20,0 | август 2025 года | МБУ ДО СШ «Восток» | - | - | 20,0 |
| 6.3 | Замена уплотнителей, утепление окон в кабинетах и в раздевалках | 30,0 | август 2025 года | МБУ ДО СШ «Восток» | - | - | 30,0 |
| 6.4 | Замена железных окон на пластиковые в зале борьбы | 600,0 | июнь-июль 2025 года | МБУ ДО СШ «Восток» | - | - | 600,0 |
| 6.5 | Ремонт теплового узла | 200,0 | июль 2025 года | МБУ ДО СШ «Восток» | - | - | 200,0 |
|  | Итого по МБУ ДО СШ «Восток» | 1 350,0 |  |  | - | - | 1 350,0 |
|  | Итого по учреждениям спорта | 1 732,5 |  |  | - | - | 1 732,5 |

___________________