АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 05 октября 2016 г. | г. Арсеньев | № | 791-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года № 65-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы»

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 06 февраля 2015 года № 65-па (в редакции постановления администрации Арсеньевского городского округа от 07 апреля 2016 года № 254-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт Программы в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Исключить из раздела 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы» подпункт 7 следующего содержания: «7) Количество схем генеральной очистки территории городского округа, шт.»;

1.3. Считать пункты 8-35 раздела 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы» пунктами 7-34 соответственно;

1.4. Дополнить раздел 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы» пунктами 35, 36, 37, 38, 39 следующего содержания:

«35. Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.;

36. Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.;

37. Площадь устраненной неровности на проезжей части дорог, м2;

38. Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков, ед.;

39. Протяженность нанесенной дорожной разметки, м.»;

1.5. Заменить в пункте 3 раздела 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы» число «66» числом «70»;

1.6. Заменить в пункте 10 раздела 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы» число «656» числом «681»;

1.7. Заменить в пункте 11 раздела 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы» число «24 907» числом «24 957»;

1.8. Исключить из раздела 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы» пункт 5 следующего содержания: «5) Составить генеральную схему очистки территории городского округа»;

1.9. Считать пункты 6-35 раздел 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы» пунктами 5-34 соответственно;

1.10. Дополнить раздел 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы» пунктами 35, 36, 37, 38, 39 следующего содержания:

«35. Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера;

36. Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений;

37. Устранить неровность на 395 м2 проезжей части дороги;

38. Установить и отремонтировать 47 дорожных знаков;

39. Нанести 400 м дорожной разметки.»;

1.11. Изложить подпункты 1.1 и 1.3. раздела 4 Программы «Обобщенная характеристика мероприятий Программы» в следующей редакции:

«1.1. Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений;

1.3. Содержание территории городского округа (летний период), в т.ч. текущее содержание дорог»;

1.12. Исключить из раздела 4 Программы Обобщенная характеристика мероприятий Программы» подпункт 1.2 следующего содержания: «1.2. Составление генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа»;

1.13. Считать подпункты 1.3.–1.8. раздела 4 Программы Обобщенная характеристика мероприятий Программы» подпунктами 1.2.–1.7. соответственно;

1.14. Дополнить раздел 4 Программы «Обобщенная характеристика мероприятий Программы» подпунктом 1.8 и пунктом 8 следующего содержания:

«1.8. Благоустройство территории памятников и скверов,

8. Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности»;

1.15. Заменить в разделе 7 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»:

число «125 441 764,0» числом «132 189 274,0»;

число «22 976 200,0» числом «29 723 710,0»;

1.16. Изложить приложение № 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2018 годы» в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.17. Изложить приложение № 2 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Благоустройство   Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2018 годы» в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;

1.18. Внести следующие изменения и дополнения в подпрограмму «Содержание территории Арсеньевского городского округа» Программы:

1.18.1. Изложить Паспорт в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;

1.18.2. Исключить из раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» пункт 6 следующего содержания: «6) Составить генеральную схему очистки территории городского округа»;

1.18.3. Считать пункты 7-9 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» пунктами 6-8 соответственно;

1.18.4. Дополнить раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» пунктами 9, 10, 11, 12, 13 следующего содержания:

«9. Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.;

10. Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.

11. Площадь устраненной неровности на проезжей части дорог, м2;

12. Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков, ед.;

13. Протяженность нанесенной дорожной разметки, м.»;

1.18.5. Исключить из раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» пункт 4 следующего содержания: «4) Составить генеральную схему очистки территории городского округа»;

1.18.6. Считать пункты 5-7 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели Программы» пунктами 4-6 соответственно.

1.18.7. Дополнить раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» пунктами 7, 8, 9, 10, 11 следующего содержания:

«7. Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера;

8. Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений;

9. Устранить неровность на 395 м2 проезжей части дороги;

10. Установить и отремонтировать 47 дорожных знаков;

11. Нанести 400 м дорожной разметки.»;

1.18.8. Изложить подпункты 1.1., 1.3. раздела 4 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» в следующей редакции:

«1.1. Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений;

1.3. Содержание территории городского округа (летний период), в т.ч. текущее содержание дорог»;

1.18.9. Исключить из раздела 4 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» подпункт 1.2 следующего содержания: «составление генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа»;

1.18.10. Считать подпункты 1.3.–1.8. раздела 4 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» подпунктами 1.2.–1.7. соответственно;

1.18.11. Дополнить раздел 4 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» подпунктом 1.8. следующего содержания: «1.8. Благоустройство территории памятников и скверов»;

1.18.12. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:

число «73 137 920,0» числом «76 357 390,0»,

число «17 207 700,0» числом «20 427 170,0»;

1.19. Внести следующие изменения и дополнения в подпрограмму «Озеленение Арсеньевского городского округа» Программы:

1.19.1. Изложить Паспорт подпрограммы в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.19.2. Заменить в разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:

число «656» числом «681»,

число «24 907» числом «24 957»;

1.19.3. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» число «12 165 318,0» числом «12 533 358,0»;

число «1 976 700,0» числом «2 344 740,0»;

1.20. Внести следующие изменения и дополнения в подпрограмму «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» Программы:

1.20.1. Изложить Паспорт подпрограммы в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению;

1.20.2. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» число «1 200 000,0» числом «2 880 000,0»;

1.20.3. Заменить в пункте 5 Приложения № 1 к Подпрограмме цифры «01.09.2016» цифрами «20.10.2016»;

1.21. Внести следующие изменения и дополнения в подпрограмму «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» Программы:

1.21.1. Изложить Паспорт подпрограммы в редакции приложения № 7 к настоящему постановлению;

1.21.2. Дополнить раздел 4 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» пунктом 2 следующего содержания: «Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности»;

1.21.3. Заменить в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:

число «28 955 896,0» числом «30 435 896»,

число «1 000 000,0» числом «2 480 000,0».

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о.Главы городского округа                                                                                А.А.Бронц

Приложение № 1

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «05»октября 2016 года №791-па

Муниципальная программа

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015– 2018 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа»

на 2015 – 2018 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2018 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Программы | - МКП АГО «Чистый город», - управление имущественных отношений администрации городского округа, - управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа. |
| Структура Программы: - Подпрограммы | 1. «Содержание территории Арсеньевского городского округа»; 2. «Содержание территории городских кладбищ»; 3. «Озеленение Арсеньевского городского округа»; 4. «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»; 5. «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа»; 6. «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа». |
| Цели Программы | 1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа; 2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа; 3. Содержание и улучшение внешнего вида территории городских кладбищ; 4. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 5.Увеличение срока службы дорожного покрытия; 6. Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации; 7. Снижение уровня образования водной эрозии земель; 8. Улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков; 9. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа; 10. Укрепление материально технической базы городского округа. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; 2. Содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа. 3. Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; 4. Обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; 5. Снижение количества аварийных деревьев в границах городского округа; 6. Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа; 7. Обеспечение проведения на территории городского округа праздничных мероприятий; 8. Содержание территории городских кладбищ в соответствии с Правилами по благоустройству территории городского округа; 9. Улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда; 10. Приведение аварийных сетей ливневой канализации в нормативное состояние; 11. Прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации; 12. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации; 13. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости; 14. Проведение работ по очистке ливневых коллекторов и водосбросных канав от засорения; 15. Укрепление материально – технической базы городского округа для обеспечения содержания и ремонта ливневой канализации; 16. Повышение эффективности использования выделяемых средств на модернизацию системы ливневой канализации. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа, шт.; 2) Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (далее – ТБО) (в т.ч. в частном секторе), шт.; 3) Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, шт.; 4) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; 5) Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.; 6) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; 7) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 8) Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций; 9) Количество объектов, на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед.; 10) Количество схем озеленения территории городского округа, ед.; 11) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; 12) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; 13) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт.; 14) Площадь клумб, засаженных цветами, м2; 15) Количество установленных декоративных цветочных вазонов, шт.; 16) Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа, шт.; 17) Площадь ежегодно убираемой городской территории, задействованной для проведения праздничных мероприятий, м2; 18) Количество установленных и демонтированных праздничных баннеров, ед.; 19) Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ, м2; 20) Количество тел, доставленных с мест обнаружения в морг, чел.; 21) Количество детских игровых площадок, ед.; 22) Количество установленных элементов детских игровых площадок, шт.; 23) Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации, м; 24) Количество очищенных ливнеприемных колодцев, ед.; 25) Количество очищенных смотровых колодцев, ед.; 26) Протяженность восстановленной ливневой канализации, пм; 27) Протяженность восстановленных водоотводных канав, пм; 28) Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев, ед.; 29) Количество отремонтированных смотровых колодцев, ед.; 30) Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, м; 31) Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора, шт.; 32) Количество выявленных колодцев ливневой канализации, шт.; 33) Протяженность сетей ливневой канализации, м; 34) Площадь подтопляемой территории, м2; 35) Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.; 36) Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.; 37) Площадь устраненной неровности на проезжей части дорог, м2; 38) Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков, ед.; 39) Протяженность нанесенной дорожной разметки, м. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2015 – 2018 годах в 4 этапа: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Программы предусматривается выделение средств в размере 132 189 274,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 21 615 580,0 руб., 2016 год – 29 723 710,0 руб., 2017 год – 35 998 904,0 руб., 2018 год – 44 851 080,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит к 2018 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Установить на территории городского округа 60 объектов внешнего благоустройства (урны, контейнеры, малые архитектурные формы); 2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 616 350,0 м2; 3) Ликвидировать 70 несанкционированных свалок; 4) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на территории городского округа, площадью не менее 182 000,0 м2; 5) Изготовить и установить помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 6) Демонтировать не менее 10 незаконно установленных рекламных конструкций; 7) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений на 43 объектах; 8) Составить схему озеленения территории городского округа; 9) Удалить 681 аварийное и перестойное дерево; 10) Провести 24 957 зеленым насаждениям санитарную обрезку; 11) Высадить на территории городского округа 759 деревьев, кустарников; 12) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью не менее 3 500,3 м2; 13) Установить 12 декоративных цветочных вазонов; 14) Ежегодно проводить не менее 16 праздничных мероприятий на территории городского округа; 15) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 208 307,7 м2, задействованную при проведении праздничных мероприятий; 16) Ежегодно устанавливать и демонтировать 18 праздничных баннеров; 17) Ежегодно убирать территорию двух городских кладбищ площадью 80 000 м2; 18) Производить доставку тел с мест обнаружения в морг не менее 11 ед. ежегодно; 19) Выполнить работы по устройству на внутридворовых территориях городского округа не менее 10 детских игровых площадок; 20) Установить не менее 40 элементов детской игровой площадки; 21) Завершить инвентаризацию и прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации 39 700 пм; 22) Выполнить очистку 621 ливнеприемного колодца; 23) Выполнить очистку 130 смотровых колодцев; 24) Восстановить водоотводящие свойства 7 930 пм ливневой канализации; 25) Восстановить водоотводящие свойства 5 900 пм водоотводных канав; 26) Провести ремонт 121 ливнеприемного колодца; 27) Провести ремонт 78 смотровых колодцев; 30) Провести замену 225 пм водоотводящих труб существующей ливневой канализации; 31) Отремонтировать 30 водоотводящих лотков ливневой канализации; 32) Выявить 51 неучтенный колодец ливневой канализации; 33) Увеличить протяженность ливневой канализации за счет нового строительства и реконструкции на 1640 пм; 34) Сократить площадь подтопляемой территории на 148 800,0 м2; 35) Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера; 36) Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений; 37) Устранить неровность на 395 м2 проезжей части дороги; 38) Установить и отремонтировать 47 дорожных знаков; 39) Нанести 400 м дорожной разметки. |
| ____________________________________ |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «05» октября 2016 года №791-па

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 0 | 10 | 19 | 22 |
| 2 | Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе, нарастающим итогом) | шт. | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 |
| 3 | Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 0 | 4 | 19 | 23 |
| 4 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа | м2 | 616 350,0 | 712 150,0 | 718 020,0 | 712 150,0 | 712 150,0 |
| 5 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 0 | 14 | 20 | 18 | 18 |
| 6 | Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа | м2 | 184 000,0 | 182 000,0 | 184 000,0 | 184 000,0 | 200 000,0 |
| 7 | Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций (нарастающим итогом) | шт. | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Количество установленных щитов для информационных сообщений | шт. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Площадь устраненной неровности на проезжей части дорог | м2 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 |
| 11 | Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков | ед. | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 12 | Протяженность нанесенной дорожной разметки | м | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 13 | Количество благоустроенных территорий памятников и скверов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь ежегодно убираемой территории городских кладбищ | м2 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 | Количество тел, доставленных с мест обнаружения в морг | ед. | 0 | 0 | 11 | 20 | 20 |
| Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 32 | 43 | 43 | 43 |
| 2 | Количество схем озеленения территории городского округа (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев (нарастающим итогом) | шт. | 85 | 206 | 381 | 531 | 681 |
| 4 | Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка (нарастающим итогом) | шт. | 6 079 | 6 613 | 12 779 | 18 890 | 24 957 |
| 5 | Количество высаженных деревьев, кустарников (нарастающим итогом) | шт. | 374 | 128 | 256 | 739 | 759 |
| 6 | Площадь клумб, засаженных цветами | м2 | 3 575,8 | 3500,3 | 3501,9 | 3501,9 | 3501,9 |
| 7 | Количество установленных декоративных цветочных вазонов (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных праздничных мероприятий на территории городского округа | ед. | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, задействованной для проведения праздничных мероприятий | м2 | 208 307,7 | 226 129,7 | 368 931,26 | 368 931,26 | 368 931,26 |
| 3 | Количество установленных и демонтированных баннеров | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество вновь установленных детских игровых площадок, в т.ч.: | ед. | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Количество установленных элементов детских игровых площадок | шт. | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» * |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации | пм | 0 | 12 700 | 27 000 | 0 | 0 |
| 2 | Количество очищенных ливнеприемных колодцев | ед. | 23 | 56 | 175 | 185 | 205 |
| 3 | Количество очищенных смотровых колодцев | ед. | 0 | 28 | 41 | 26 | 35 |
| 4 | Протяженность восстановленной ливневой канализации | пм | 0 | 120 | 2 410 | 2 700 | 2 700 |
| 5 | Протяженность восстановленных водоотводных канав | пм | 0 | 300 | 2 500 | 2 500 | 600 |
| 6 | Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев | ед. | 2 | 16 | 35 | 35 | 35 |
| 7 | Количество отремонтированных смотровых колодцев | ед. | 0 | 7 | 27 | 22 | 22 |
| 8 | Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб | пм | 0 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| 9 | Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора | пм | 0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Количество выявленных колодцев ливневой канализации | шт. | 0 | 0,0 | 51 | 0 | 0 |
| 11 | Протяженность ливневой канализации | пм | 0 | 0 | 0 | 240 | 1400 |
| 12 | Площадь подтопляемой территории | м2 | 0 | 150 000 | 70 000 | 30 000 | 1 200 |

__________________________________________

* 2015 год для данной подпрограммы является базовым

Приложение № 3

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «05»октября 2016 года № 750-па

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Благоустройство   Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2018 годы

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ всего, руб. | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа», в том числе: | 73 433 390,0 | 14 803 968,0 | 19 339 170,0 | 19 795 086,0 | 19 495 166,0 |  |  |
| 1.1 | Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений | 116 600,0 | 0,0 | 116 600,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 год |
| 1.2 | Содержание территории городского округа (летний период), в т.ч. Текущее содержание дорог | 40 692 061,0 800 000,0 | 7 073 411,0 0,0 | 9 505 442,0 800 000,0 | 12 056 604,0 0,0 | 12 056 604,0 0,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» | 2 -3 кв. 2015 – 2018 гг |
| 1.3 | Содержание территории городского округа (зимний период) | 31 341 809,0 | 7 310 557,0 | 9 281 128,0 | 7 375 062,0 | 7 375 062,0 |  | 1, 4 кв. 2015 – 2018 гг |
| 1.4 | Изготовление и установка железобетонных урн на территории городского округа, (22 шт.) | 33 420,0 | 0,0 | 0,0 | 25 920,0 | 7 500,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2-3 кв. 2017 – 2018 гг |
| 1.5 | Установка дополнительных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе), (15 шт.) | 117 000,0 | 0,0 | 0,0 | 117 000,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2-3 кв. 2017 – 2018 гг |
| 1.6 | Установка дополнительных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, (23 шт.) | 276 500,0 | 0,0 | 0,0 | 220 500,0 | 56 000,0 |  | 2-3 кв. 2017 – 2018 гг |
| 1.7 | Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади | 420 000,0 | 420 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2015 год |
| 1.8 | Благоустройство территории памятников и скверов | 436 000,0 | 0,0 | 436 000,0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 год |
| 2 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа», в том числе: | 2 924 000,0 | 180 000,0 | 1 088 000,0 | 828 000,0 | 828 000,0 |  |  |
| 2.1 | Акарицидная противоклещевая обработка территории городского округа | 2 004 000,0 | 180 000,0 | 368 000,0 | 728 000,0 | 728 000,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2 кв. 2015 – 2018 гг |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 920 000,0 | 0,0 | 720 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |  | 2 -3 кв. 2016 – 2018 гг |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий МКП АГО «Чистый город» |  | 76 357 390,0 72 033 870,0 | 14 983 968,0 14 383 968,0 | 20 427 170,0 18 786 570,0 | 20 623 086,0 19 431 666,0 | 20 323 166,0 19 431 666,0 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Содержание территории городских кладбищ», в том числе: | 2 502 138,0 | 845 750,0 | 1 000,0 | 827 694,0 | 827 694,0 |  |  |
| 1.1 | Содержание территории городских кладбищ в летний и зимний период, всего: в том числе: - уборка территории городских кладбищ; - содержание зеленого хозяйства; - содержание дорог | 2 312 312,52 668 516,68 785 670,24 858 125,6 | 704 524,52 245 704,68 172 778,24 286 041,60 | 1 000,0 1 000,0 0 0 | 803 394,0 210 906,0 306 446,0 286 042,0 | 803 394,0 210 906,0 306 446,0 286 042,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2015 – 2018 гг |
| 1.2 | Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего | 141 225,48 | 141 225,48 | 0 | 0 | 0 |  | 2015 год |
| 1.3 | Доставка тел с мест обнаружения в морг | 48 600,0 | 0 | 0 | 24 300,0 | 24 300,0 |  | 2015 – 2018 гг. |
| ИТОГО по Подпрограмме: |  | 2 502 138,0 | 845 750,0 | 1 000,0 | 827 694,0 | 827 694,0 |  |  |
| Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Озеленение городского округа», в том числе: | 12 533 358,0 | 4 205 862,0 | 2 344 740,0 | 3 256 249,0 | 2 726 507,0 |  |  |
| 1.1 | Техническая инвентаризация зеленых насаждений | 300 000,0 | 300 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 3 кв. 2015 – 2016 гг. |
| 1.2 | Удаление аварийных и перестойных деревьев, (681 шт., 2 128,0 м3), в т.ч. субсидии | 4 582 022,0 4 460 160,0 | 1 689 452,0 1 567 590,0 | 696 155,0 696 155,0 | 1 071 424,0 1 071 424,0 | 1 124 991,0 1 124 991,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» | ежегодно: 2 кв., 4 кв. |
| 1.3 | Санитарная обрезка зеленых насаждений: (24 957 шт.) - стрижка кустарников; - обрезка поросли; - формирование кроны деревьев, в т.ч. субсидии | 3 476 102,0 3 376 102,0 | 1 637 832,0 1 537 832,0 | 754 015,0 754 015,0 | 528 910,0 528 910,0 | 555 345,0 555 345,0 |  | ежегодно: 1 кв., 4 кв. |
| 1.4 | Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками (759 шт.) (субсидии) | 1 026 445,0 | 103 603,0 | 121 410,0 | 390 940,0 | 410 492,0 |  | ежегодно: 2 - 3 кв. |
| 1.5 | Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками, (14 006,0 м2) (субсидии) | 2 226 789,0 | 474 975,0 | 573 160,0 | 574 975,0 | 603 679,0 |  | ежегодно: май-июль |
| 1.6 | Разработка схемы озеленения территории городского округа | 650 000,0 | 0,0 | 0,0 | 650 000,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017 г. |
| 1.7 | Приобретение и установка декоративных цветочных вазонов, (12 шт.) | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,00 | 32 000,00 |  | Май-июль 2017-2018 гг. |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий МКП АГО «Чистый город» |  | 12 533 358,0 11 089 496,0 | 4 205 862,0 3 684 000,0 | 2 344 740,0 2 144 740,0 | 3 256 249,0 2 566 249,0 | 2 726 507,0 2 694 507,0 |  |  |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа, создание нравственного и духовного воспитания населения», расходы на содержание и подготовку территории городского округа к праздничным мероприятиям, в том числе: | 7 680 492,0 | 1 580 000,0 | 1 590 800,0 | 2 154 846,0 | 2 154 846,0 |  |  |
| 1.1 | Православный праздник «Крещение» | 172 980,0 | 43 245,0 | 43 245,0 | 43 245,0 | 43 245,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.2 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | 85 132,0 | 21 283,0 | 21 283,0 | 21 283,0 | 21 283,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.3 | День памяти участников боевых действий погибших в локальных войнах в Афганистане и Чеченской республике | 18 684,0 | 4 671,0 | 4 671,0 | 4 671,0 | 4 671,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.4 | Масленица: - уборка и вывоз мусора с задействованной территории — 4 206 м2; -завоз, установка и вывоз дополнительных контейнеров под ТБО; - посыпка песком тротуаров, площади у д/к «Прогресс» | 52 008,0 | 13 002,0 | 13 002,0 | 13 002,0 | 13 002,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.5 | День защитника Отечества: -установка и демонтаж праздничных баннеров – ежегодно 8 шт. | 10 240,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.6 | 8 марта: - установка и демонтаж праздничных баннеров – ежегодно 8 шт. | 10 240,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,00 | 2 560,00 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.7 | Праздник Весны и труда: уборка мусора задействованной территории – 600 м2 | 8 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.8 | День Победы: -завоз, установка и вывоз лавочек для ветеранов; - завоз и вывоз ящиков с песком для поминальных свечей; - металлических столов; -установка на клумбах пл. Славы цветочных корзин; -вывешивание и снятие флагов; -механизированная влажная уборка задействованной территории- 53 741 м2; -подключение фонтанов; - установка и демонтаж точечных планшетов по ул. Калининская-14 шт.; - установка и демонтаж праздничных панно, баннеров; -уборка задействованной территории и вывоз мусора — 44 421 м2 | 212 432,0 | 53 108,0 | 53 108,0 | 53 108,0 | 53 108,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.9 | День защиты детей: -подвоз, установка и вывоз скамеек и столов, уборка задействованной территории-3 397 м2 | 47 812,0 | 11 953,0 | 11 953,0 | 11 953,0 | 11 953,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.10 | День молодежи: - уборка от мусора задействованной территории 1 237 м2; - установка дополнительных контейнеров под мусор; - уборка мусора | 18 888,0 | 4 722,0 | 4 722,0 | 4 722,0 | 4 722,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.11 | Ночь музеев: - подвоз и вывоз скамеек, столов, контейнера под мусор; | 12 944,0 | 3 236,0 | 3 236,0 | 3 236,0 | 3 236,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.12 | День России: - уборка задействованной территории и вывоз мусора -8 244 м2 | 28 340,0 | 7 085,0 | 7 085,0 | 7 085,0 | 7 085,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.13 | День памяти и скорби: -подключение вечного огня; -подвоз и вывоз скамеек; -подключение точки электрического питания, работа дежурного электрика | 7 080,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.14 | День воздушного флота России: -работа фонтанов; -уборка мусора на задействованной территории-19 296,15 м2; -установка и вывоз дополнительных контейнеров | 46 804,0 | 11 701,0 | 11 701,0 | 11 701,0 | 11 701,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.15 | День знаний: - работа фонтанов; -установка и вывоз столов; - уборка задействованной территории-2 117,26 м2 | 17 928,0 | 4 482,0 | 4 482,0 | 4 482,0 | 4 482,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.16 | День окончания Второй мировой войны: -подключение вечного огня; -подключение точки электрического питания на пл. Славы, работа дежурного электрика; - установка и вывоз скамеек; - влажная уборка звезды вечного огня, постамента, стелы, 2 108 м2 | 7 460,0 | 1 865,0 | 1 865,0 | 1 865,0 | 1 865,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.17 | День города: -установка и демонтаж флаговых композиций; -установка и вывоз дополнительных контейнеров у ДК «Прогресс»; -уборка и вывоз мусора с территории города после гуляния — 45 293 м2; -работа фонтанов; - установка и демонтаж баннеров, 2 ед.; - уборка задействованной территории (до и после праздника), уборка урн, вывоз мусора | 120 660,0 | 30 165,0 | 30 165,0 | 30 165,0 | 30 165,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.18 | Проведение ярмарок на территории городского округа: - уборка территории до и после ярмарки — ежегодно 48 373 м2 | 188 692,0 | 39 050,0 | 49 850,0 | 49 896,0 | 49 896,0 |  | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.19. | Новый год: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.1 | 1. Выполнение мероприятий новогодних праздников: - праздничное оформление Комсомольской площади, уборка мусора 112 000,0 м2; -установка фигур Деда Мороза и Снегурочки, вывоз | 6 414 168,0 2 921 928,0 | 1 321 542,0 562 302,0 | 1 321 542,0 562 542,0 | 1 885 542,0 898 542,0 | 1 885 542,0 898 542,0 | Управление жизнеобеспечения администрации, МКП АГО «Чистый город» | ежегодно 2015 – 2018 гг |
| 1.19.2 | Расходы на оформление территории городского округа к праздничным мероприятиям: 2. Выполнение мероприятий новогодних праздников: - праздничное оформление территории городского округа (изготовление, монтаж, демонтаж новогодней елки, приобретение новогодних украшений) | 3 692 240,0 | 759 240,0 | 959 000,0 | 987 000,0 | 987 000,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий МКП АГО «Чистый город» |  | 7 480 492,0 3 988 252,0 | 1 580 000,0 820 760,0 | 1 590 800,0 831 800,0 | 2 154 846,0 1 167 846,0 | 2 154 846,0 1 167 846,0 |  |  |
| Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Устройство детских игровых площадок на территории городского округа» | 2 880 000,0 | 0,0 | 2 880 000,0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2016 |
| ИТОГО по Подпрограмме: в том числе: за счет субсидий жилищным управляющим организациям и ТСЖ |  | 2 880 000,0 2 880 000,0 | 0,0 | 2 880 000,0 2 880 000,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Восстановление ливневой канализации городского округа», в том числе: | 29 835 896,0 | 0,0 | 1 880 000,0 | 9 137 029,0 | 18 818 867,0 |  |  |
| 1.1 | Инвентаризация сетей ливневой канализации | 215 224,0 | 0,0 | 215 224,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | 2016 |
| 1.2 | Капитальный ремонт ливневой канализации | 1 618 949,0 | 0,0 | 320 123,0 | 848 172,0 | 450 654,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа, МКП АГО «Чистый город» | 2016-2018 |
| 1.3 | Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав, в т.ч. за счет субсидий | 588 793,0 308 140,0 | 0,0 | 280 653,0 0,0 | 249 440,0 249 440,0 | 58 700,0 58 700,0 |  | 2016-2018 |
| 1.4 | Содержание ливневой канализации, субсидии | 2 755 128,0 | 0,0 | 1 064 000,0 | 643 681,0 | 1 047 447,0 |  | 2016-2018 |
| 1.5 | Разработка проектно – сметной документации на строительство ливневой канализации | 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 800 000,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2017 год |
| 1.6 | Строительство ливневой канализации | 19 365 562,0 | 0,0 | 0 | 2 833 984,0 | 16 531 578,0 |  | 2017-2018 |
| 1.7 | Замена водопропускных труб | 1 992 240,0 | 0,0 | 0,0 | 1 261 752,0 | 730 488,0 |  | 2017-2018 |
| 1.8 | Приобретение специализированного оборудования для выполнения работ по содержанию ливневой канализации | 2 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500 000,0 | 0,0 | Управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений администрации городского округа | 2017 |
| 2 | Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности | 600 000,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |  |
| ИТОГО: по Подпрограмме: в том числе за счет субсидий МКП АГО «Чистый город» |  | 30 435 896,0 3 063 268,0 | 0,0 0,0 | 2 480 000,0 1 064 000,0 | 9 137 029,0 893 121,0 | 18 818 867,0 1 106 147,0 |  |  |
| ВСЕГО по Программе: в том числе за счет субсидий МКП АГО «Чистый город»; - за счет субсидий жилищным управляющим организациям и ТСЖ |  | 132 189 274,0 90 174 886,0 2 880 000,0 | 21 615 580,0 18 888 728,0 0,0 | 29 723 710,0 22 827 110,0 2 880 000,0 | 35 998 904,0 24 058 882,0 0,0 | 44 851 080,0 24 400 166,0 0,0 |  |  |

__________________________________________________________

Приложение № 4

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «05» октября 2016 года № 791-па

Подпрограмма

«Содержание территории Арсеньевского городского округа»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - МКП АГО «Чистый город» |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Создание благоприятной для человека окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории городского округа», в том числе: - Демонтаж рекламных щитов и монтаж щитов для информационных сообщений; - Содержание территории городского округа (летний период), в т.ч. текущее содержание дорог; - Содержание территории городского округа (зимний период); - Изготовление и установка железобетонных урн на территории городского округа; - Установка дополнительных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. и в частном секторе); - Установка дополнительных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа; - Изготовление и установка помещения «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; - Благоустройство территории памятников и скверов; - Основное мероприятие: «Улучшение санитарно – эпидемиологической обстановки на территории городского округа», в том числе: - Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа; - Ликвидация несанкционированных свалок. |
| Цели Подпрограммы | 1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа; 2. Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение защиты земель городского округа от загрязнения отходами; 2. Содержание объектов внешнего благоустройства и территории городского округа в соответствии с правилами по благоустройству территории Арсеньевского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Количество изготовленных и установленных железобетонных урн на территории городского округа, шт.; 2) Количество дополнительно установленных контейнеров для сбора ТБО (в т.ч. в частном секторе), шт.; 3) Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм (скамейки) на территории городского округа, шт.; 4) Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, м2; 5) Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.; 6) Площадь ежегодно проводимой акарицидной противоклещевой обработки на территории городского округа, м2; 7) Количество изготовленных и установленных помещений «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади, шт.; 8) Количество демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций; 9) Количество благоустроенных территорий памятников и скверов, ед.; 10) Количество установленных щитов для информационных сообщений, шт.; 11) Площадь устраненной неровности на проезжей части дорог, м2; 12) Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков, ед.; 13) Протяженность нанесенной дорожной разметки, м. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2018 годах в 4 этапа: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 76 357 390,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 14 983 968,0 руб., 2016 год – 20 427 170,0 руб., 2017 год – 20 623 086,0 руб., 2018 год – 20 323 166,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2018 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Установить на территории городского округа 60 объектов внешнего благоустройства (урны, контейнера, малые архитектурные формы); 2) Ежегодно убирать территорию городского округа площадью не менее 616 350,0м2; 3) Ликвидировать 68 несанкционированных свалок; 4) Ежегодно проводить акарицидную противоклещевую обработку на площади не менее 182 000 м2; 5) Изготовить и установить помещение «Опорный пункт полиции» на Комсомольской площади; 6) Демонтировать не менее 10 незаконно установленных рекламных конструкций; 7) Выполнить благоустройство одной территории памятника и сквера; 8) Выполнить монтаж 4 щитов для информационных сообщений; 9) Устранить неровность на 395 м2 проезжей части дороги; 10) Установить и отремонтировать 47 дорожных знаков; 11) Нанести 400 м дорожной разметки. |

_______________________________________

Приложение № 5

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «05» октября 2016 года №791-па

Подпрограмма

«Озеленение Арсеньевского городского округа»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - МКП АГО «Чистый город» |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Озеленение городского округа», в том числе: 1.Техническая инвентаризация зеленых насаждений; 2. Удаление аварийных и перестойных деревьев; 3. Санитарная обрезка зеленых насаждений (стрижка кустарников, обрезка поросли, формирование кроны деревьев); 4. Посадка саженцев деревьев и кустарников, уход за посадками; 5. Высадка цветов на клумбах городского округа, посадка газона, уход за посадками; 6. Разработка схемы озеленения территории городского округа; 7. Приобретение и установка декоративных цветочных вазонов. |
| Цели Подпрограммы | Улучшение внешнего облика и экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа |
| Задачи Подпрограммы | Учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории городского округа; Обновление зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; Снижение количества аварийных деревьев; Обеспечение нормативной и технической документацией озелененных территорий городского округа; Увеличение площадей озелененных территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Количество объектов, на которых произведена техническая инвентаризация зеленых насаждений, ед.; 2) Количество схем озеленения территории городского округа, ед.; 3) Количество удаленных аварийных и перестойных деревьев, шт.; 4) Количество зеленых насаждений, которым проведена санитарная обрезка, шт.; 5) Количество высаженных деревьев, кустарников, шт. 6) Площадь клумб, засаженных цветами, м2; 7) Количество установленных декоративных цветочных вазонов, шт. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2018 годах в 4 этапа: I – 2015 г., II – 2016 г., III – 2017 г., IV – 2018 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 12 533 358,0 руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 4 205 862,0 руб.; 2016 год – 2 344 740,0 руб.; 2017 год – 3 256 249,0руб.; 2018 год – 2 726 507,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2018 году следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений на 43 объектах; 2) Составить схему озеленения территории городского округа; 3) Удалить 681 аварийных и перестойных деревьев; 4) Провести 24 957 зеленым насаждениям санитарную обрезку; 5) Высадить на территории городского округа 759 деревьев, кустарников; 6) Ежегодно засаживать цветами клумбы площадью не менее 3500,3 м2; 7) Установить 12 декоративных цветочных вазонов. |

__________________________________

Приложение № 6

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «05» октября 2016 года №791-па

Подпрограмма

«Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» на 2016 год (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: «Устройство детских игровых площадок на территории городского округа» |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи |
| Задачи Подпрограммы | 1.Улучшение эстетического вида территории городского округа; 2. Улучшение внешнего вида внутриквартальных территорий многоквартирного жилого фонда |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Количество вновь установленных детских игровых площадок, ед.; 2. Количество установленных элементов детских игровых площадок, шт. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2016 году в 1 этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются субсидии из бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 2 880 000,0 руб., в т.ч.: бюджет городского округа – 2 880 000,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Выполнить устройство на внутридворовых территориях городского округа не менее 10 детских игровых площадок; 2. Установить не менее 40 элементов детских игровых площадок. |

Приложение № 7

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «05»октября 2016 года №791-па

Подпрограмма

«Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа»

ПАСПОРТ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Подпрограммы | - Управление имущественных отношений администрации городского округа, - Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, - МКП АГО «Чистый город». |
| Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия | Основное мероприятие: 1. «Восстановление ливневой канализации городского округа», в том числе: 1.1. Инвентаризация сетей ливневой канализации; 1.2. Капитальный ремонт ливневой канализации; 1.3. Восстановление водоотводящих свойств водоотводных канав; 1.4. Содержание ливневой канализации; 1.5. Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию и строительство ливневой канализации; 1.6. Строительство ливневой канализации; 1.7. Замена водопропускных труб; 1.8. Приобретение специализированного оборудования для выполнения работ по содержанию ливневой канализации; 2. Проведение топографических работ по горизонтальной съемке местности. |
| Цели Подпрограммы | 1.Увеличение срока службы дорожного покрытия; 2. Обеспечение своевременного ремонта и развития сетей ливневой канализации; 3. Снижение уровня образования водной эрозии земель; 4. Улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков; 5. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа; 6. Укрепление материально - технической базы городского округа. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Приведение аварийных сетей ливневой канализации в нормативное состояние; 2. Прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации; 3. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации; 4. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости; 5. Проведение работ по очистке ливневых коллекторов и водосбросных канав от засорения; 6. Укрепление материально – технической базы городского округа для обеспечения содержания и ремонта ливневой канализации; 7. Повышение эффективности использования выделяемых средств на модернизацию системы ливневой канализации. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Протяженность проинвентаризированных и принятых в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации, м; 2) Количество очищенных ливнеприемных колодцев, ед.; 3) Количество очищенных смотровых колодцев, ед.; 4) Протяженность восстановленной ливневой канализации, пм; 5) Протяженность восстановленных водоотводных канав, пм; 6) Количество отремонтированных ливнеприемных колодцев, ед.; 7) Количество отремонтированных смотровых колодцев, ед.; 8) Протяженность существующей ливневой канализации, где проведена замена труб, м; 9) Количество отремонтированных водоотводящих лотков ливневой канализации главного коллектора, шт.; 10) Количество выявленных колодцев ливневой канализации, шт.; 11) Протяженность сетей ливневой канализации, м; 12) Площадь подтопляемой территории, м2. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2016 – 2018 годах в 3 этапа: I – 2016 г., II – 2017 г., III – 2018 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается выделение средств в размере 30 435 896,0 руб., в т.ч. по годам: 2016 год – 2 480 000,0 руб., 2017 год – 9 137 029,0 руб., 2018 год – 18 818 867,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2018 году достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1) Завершить инвентаризацию и прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации 39 700 пм; 2) Выполнить очистку 621 ливнеприемного колодца; 3) Выполнить очистку 130 смотровых колодцев; 4) Восстановить водоотводящие свойства 7 930 пм ливневой канализации; 5) Восстановить водоотводящие свойства 5 900 пм водоотводных канав; 6) Провести ремонт 121 ливнеприемного колодца; 7) Провести ремонт 78 смотровых колодцев; 8) Провести замену 225 пм водоотводящих труб существующей ливневой канализации; 9) Отремонтировать 30 водоотводящих лотков ливневой канализации; 10) Выявить 51 неучтенный колодец ливневой канализации; 11) Увеличить протяженность ливневой канализации за счет нового строительства и реконструкции на 1640 пм. |

______________________________________